招 标 文 件

招标编号： CG2024-BJ-GK-FW-014

项目名称： 海关总署2024年海关智慧监管平台通关系统升级采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年09月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	23

第四部分  评审标准	122

第五部分  合同文本	124

第六部分  投标文件格式	136

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“海关总署2024年海关智慧监管平台通关系统升级采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-BJ-GK-FW-014

二、项目名称： 海关总署2024年海关智慧监管平台通关系统升级采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币33,530,000.00元，其中包1人民币33,530,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 海关智慧监管平台通关系统升级 | 1 | 自合同签订之日起17个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、开发、联调测试、部署上线、试运行等工作。 合同验收通过之日起提供3年免费质保服务，工作时间5×8小时（工作日9：00-17：00）为驻场维护服务，非工作时间提供远程运维保障服务，必要时须到达现场提供技术保障。 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有服务进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（3）本项目专门面向中小企业。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-09-26 00:00:00至2024-10-09 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-10-18 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-10-18 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194619（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-01-12公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海关总署 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币33,530,000.00元，其中包1人民币33,530,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 33,530,000.00元，其中包1最高限价人民币33,530,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。（本项目不适用） 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。（本项目不适用） 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指海关总署。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

★（2）本项目专门面向中小企业，当投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料，具体要求详见评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

1）★《技术偏离表》（服务类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人提供项目人员团队方案，包括但不限于如下内容：拟成立的本项目实施团队的管理组织机构，包含项目实施团队组织机构及人员的配备、各管理机构/部门的职能以及组织机构的说明，并附上拟投入本项目的主要管理、技术人员等团队情况一览表，团队人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明或劳务合同等证明材料（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人按要求进行需求理解分析，提供技术设计方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料。（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人提供项目实施管理方案、运维服务方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人认为应该提供的证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

- 承诺项

1.行业类型：软件和信息技术服务业

2.项目立项审核情况

本项目属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。如果否，请删除以下内容。如果是，请对应勾选以下内容：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。☑是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  ☑否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  ☑不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。是  □否

（6）是否满足数据管理和共享要求。是  □否

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

注：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | - 投标人资格条件详见招标公告。 - 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 作为评审因素的资质证书等。 - 具有ISO27001信息安全管理体系认证证书。 - 具有ISO9001质量管理体系认证证书。 - 具有ISO20000信息技术服务体系认证证书。 提供复印件，并加盖单位公章 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 |
| 3 | 核心产品 | 无 |
| 4 | 信息安全要求 | ★ 投标人须提供安全承诺书。（承诺内容包括系统不存在后门，如发现漏洞及时修复，项目人员不得向外泄露海关相关信息等）。提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 交付合同金额的5%的履约保证金 |
| 7 | 支付方式 | 合同签订后，乙方向甲方交付履约保函或履约保证金，支付合同款项的30%； 系统上线后，支付合同款项的60%； 合同验收通过后，支付合同款项的10%。 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 随着全球贸易的繁荣发展，尤其是海南自贸港的设立，我国海关面临着更高的监管要求和效率挑战。当前海关通关系统需升级以适应新业务、新政策。本次项目将重点升级通关系统，构建一套高效、智能、安全的智慧监管平台通关系统，同时满足海南自贸港和全国海关各领域的新业务需求，提升货物监管能力，推动我国对外贸易的便利化和现代化，为全国海关及海南自贸港的长远发展奠定坚实基础。 |
| 2 | 执行依据 | 《中华人民共和国海南自由贸易港法》 《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》（国发〔2018〕37号） 《国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中共中央国务院印发） 《海南自由贸易港建设总体方案》（中共中央国务院印发） 《“十四五”国家信息化规划》 《关于促进外贸保稳提质的十条措施》（署综发〔2022〕45号） 《在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话》 GB/T 38634-2020 《系统与软件工程 软件测试》 GB/T 8566-2022 《系统与软件工程 软件生存周期过程》 GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等网络安全相关标准 根据国家发展改革委关于海关智慧监管平台（海南自由贸易港和海关缉私信息化部分）初步设计方案和投资概算的批复。 |
| 3 | 项目内容 | 本项目是在海关现有应用系统的基础上，按照优化整合、协同创新、大集中的原则，升级货物通关业务系统，同时满足海南自贸港 “一线放开、二线管住、岛内自由”和全国海关各领域的新业务需求，配合支撑海南自贸港封关运作相关建设内容，提升海关货物监管能力，升级海南一线进出境管理、新建一企一账、一物一链、直提直装等内容，构建智能化、高效化的海关通关监管体系，提升货物通关效率，强化风险管理能力，为海关现代化监管提供有力支撑。 |
| 4 | 项目范围 | 海关智慧监管平台通关系统升级项目主要包括通关服务升级、海南一线进出境管理（零关税设备、交通工具以及游艇管理，“零关税”原辅料智慧监管）升级、新建一企一账中心、新建一物一链中心、新建直提直装等建设内容。 |
| 5 | 需求分析 | 海关智慧监管平台通关系统升级项目需求分析如下： 1、通关服务升级 通关服务升级致力于对海关通关流程进行全面优化，通过沉淀单证审核、核注核销、通关资质服务能力，构建计税支付业务中台，为海南“一线”进出境、“二线”现场业务处置流程，及其他通关场景，提供统一的逻辑审核及参数、原产地电子联网、全要素参数库等服务能力。 通关服务升级优先支持海南业务需求，同时兼顾提升通关效率和服务质量，实现货物快速、便捷、安全通关，以满足不断增长的贸易需求和提升海关监管水平。 2、一企一账中心 一企一账是依据《海南自由贸易港建设总体方案》以贸易自由化便利化为重点，在能够实现海关有效监管的前提下，搭建符合于海南全岛封关运作要求的可灵活调用的通关服务。主要是为上层应用提供敏捷、开放、共享的支撑服务，汇聚了与通关业务相关的各类核心服务资源，能够灵活应对业务改革所带来的发展问题，进而能够更加快速响应海南口岸监管的新变化和新要求。 3、一物一链中心 一物一链中心基于海南自贸码，连接人、物、运输工具，利用物联网技术对运输工具、货物、人员等各监管环节的物流信息进行采集和分析。一方面实现物流信息的全程可视化监控，协助监管单位建立运输工具、舱单、海关作业现场、查验作业“四位一体”的物流监控模式，严密监管环境；另一方面整合海南自贸港物流相关信息，打通监管单位与运输企业、货物单位的信息壁垒，持续优化整合贸易链条主要环节，提高贸易各参与方的信息共享和互操作性，全面提升自贸港综合服务能力和水平，加快自贸港智能监管和智能服务体系建设，优化营商环境。 4、海南一线进出境管理 主要包括：海南零关税设备、交通工具以及游艇管理，“零关税”原辅料智慧监管两部分。其中海南零关税设备、交通工具以及游艇管理主要是建立海南岛内企业与海关之间办理相关零关税进口设备和交通工具业务手续平台；“零关税”原辅料智慧监管主要是依托金关二期加工贸易保税及监管系统，结合相关政策要求，进行系统优化升级，从而支撑企业自主备案、自主核报，简化审核流程，放宽“一线”管理，强化“二线”管理的新业务模式。 5、直提直装 新建直提直装，与内网运输工具系统、新舱单系统、H2018系统、查管系统进行数据互通，以“集装箱号/提单号”为主键同步上述系统内参与直装直提的集装箱/货物相关信息（为确定集装箱唯一性，同步关联舱单号、报关单号），舱单、报关单工作流、查验、放行信息等数据。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 金关二期加工贸易保税及监管系统包括保税加工、保税物流、服务贸易、新兴业务等海关业务管理，系统以企业为单元、以账册和记帐凭证管理作为基础、区域为整体进行一体化规划和作业流程设计，将区内企业的货物流、单证流和海关的信息流有机结合，实现数据智能化管理，对进出区域的货物的进、出、转、存等环节实施全方位监管。 H2018通关管理系统是海关的一个综合性的系统，主要功能涵盖了报关单处置、税费及保证金保函处置、现场验估作业、证件管理等功能模块。该实现了关检综合业务后台的统一办理，从而进一步提高了通关效率。 本次项目建设内容中海南一线进出境管理的“零关税”原辅料智慧监管主要是基于金关二期加工贸易保税及监管系统进行系统升级及功能优化。主要升级内容为：为支撑企业自主备案、自主核报，简化审核流程，放宽“一线”管理，强化“二线”管理的新业务模式，从海关监管、企业服务、信息共享三个方面着手，实现对“零关税”原辅料商品优化管理，实现业务办理集约化、智能化、便利化、协同化和功能化。 通关服务升级主要是基于现有H2018通关管理系统进行通关流程全面优化升级；主要升级内容包括：单证审核、核注核销、通关资质、计税支付业务、逻辑审核及参数、原产地电子联网、全要素参数库等服务能力。 一企一账中心、一物一链中心、直提直装均为新建信息系统。 |
| 7 | 项目履约时间★ | 自合同签订之日起17个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、开发、联调测试、部署上线、试运行等工作。 合同验收通过之日起提供3年免费质保服务，工作时间5×8小时（工作日9：00-17：00）为驻场维护服务，非工作时间提供远程运维保障服务，必要时须到达现场提供技术保障。 提供承诺函并加盖单位公章。 |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 通关系统升级项目，与国际贸易单一窗口对接，接收监管证件电子数据信息并发送接收成功回执信息；对接海关内部H4A系统（认证、授权、账号、审计）；对接报关单、舱单、卡口管理系统，获取报关单、舱单电子数据信息及卡口采集数据信息；对接查管系统，获取查管系统中的查验的相关信息；对接HGIS地理信息系统，基于HGIS地图展示海关机构、海关作业现场、开放区域、锚地、电子围网、监管资源等信息；对接运输工具系统，获取船舶信息、货物启运港信息等；对接金关二期智能卡口系统，通过卡口信息、载货信息、单证信息调用金关二期智能卡口系统，根据货物放行状态执行货物验放；对接海关总署转码平台视频监控系统获取视频点位数据；对接外勤监管移动作业系统，获取外勤人员位置信息、轨迹信息等；对接企业ERP系统获取企业生产、采购、销售等环节的数据；对接AIS系统接收船讯网或者其他系统的AIS数据；对接企业堆存系统接收企业堆存系统中的堆存数据、及地方相关部门管理系统等进行数据交互。 本项目由采购人对投标人的项目建设活动实施监管。投标人集成设计需符合中国海关的相关技术架构要求，各系统之间的数据传输需符合中国海关数据交换的规范，并根据其他系统的技术特点进行接口设计。 | 否 |
| 2 | 技术需求 | 本项目建设需符合中国海关的技术约束要求。 | 否 |
| 3 | 系统需求 | 本项目的建设与管理要符合同类工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合相关工程集成的设计要求及相关标准规范。 系统应按照项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集工作，并接受和配合集成联调测试工作。 | 否 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲ | 技术要求 | 1、本项目所用的开发语言、开发工具、技术架构及数据库需符合中国海关的技术约束要求。 2、容错处理周全，考虑到用户可能的误操作以及非法参数设置，能够及时提示，避免因用户操作或系统原因导致系统死机或让用户长时间等待。 3、本项目应用软件的运行环境，须兼容符合中国海关技术要求的国产化硬件和操作系统、中间件，例如国产服务器、国产操作系统等。对于应用软件的开发环境，须采用符合国产化技术路线的开发工具和开发环境，以确保软件开发过程与国产化方向的一致性。 4、本项目需通过国产化适配测试，包括但不限于与国产化硬件设备的兼容性测试。投标人应提供详细的国产化适配方案，包括适配范围、适配步骤及预期效果。应用软件在国产化环境中的性能表现应不低于原有非国产化环境。需满足国产化适配的具体要求，包括但不限于软件架构、编程语言、数据库、中间件等方面的适配要求。对于国产化软硬件产品的兼容性测试，须确保软件与国产化环境的无缝集成和互操作性。提供必要的技术支持，包括解决在国产化适配过程中可能出现的技术问题。 5、软件产品工具须满足遵守中国海关的相关内控规定，系统平台具备较强的稳定性、高效性、灵活性、安全性和可靠性。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | ▲ | 环境要求 | 本项目所有操作系统和客户端浏览器需遵循中国海关的相关约束。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  | 扩展需求指标 | 系统在设计时应充分考虑技术和业务上的扩展性。在技术设计上，应能够应对至少未来三年内，用户数按照每年10%的增长率增长，以及业务量按照每年10%的增长率增长的情况，同时确保系统性能稳定，满足业务需求。此外，系统设计应预留足够的接口、确保架构灵活性，以适应未来新增功能模块的需求，确保新业务模块能够平滑地集成到现有系统中。 | 否 |
|  |  | 业务应急需求 | 系统出现故障，技术人员业务高峰期应在1个小时内修复故障，非业务高峰期应在2个小时内修复故障。并对系统数据进行备份，防止数据丢失。 | 否 |
|  | ▲ | 业务安全需求 | 1、数据保密性 该系统主要为一般数据，不涉及敏感数据。系统配置文件中涉及数据库连接的数据库账号及密码存储，应采取中国海关认可的、统一的、标准的密码技术对其进行加密，确保其存储的保密性。 2、数据完整性需求 应采取中国海关认可的、统一的、标准的相关技术保障数据在传输、存储和处理过程中不被篡改、丢失或损坏，以确保数据的完整性。 3、业务安全审计 为确保业务安全，系统需要记录详尽的用户操作行为日志，包括用户的关键操作行为、操作时间戳、请求与响应的相关信息等。日志内容应详细到每个操作的主键、执行操作的用户ID、操作描述、涉及的服务名称、接收到请求的时间、响应时间、操作耗时、请求参数、响应结果以及日志的创建时间。日志记录应被保存至少六个月，并且在整个保存周期内，其内容不应被删除、修改或覆盖。 此外，系统还需实现对数据操作（如查询、下载、修改、删除等）的日志记录功能，记录的内容应包含操作时间、执行操作的人员及其账号、用户ID、操作的目标数据对象（如数据表、数据项）、执行的操作指令、操作用设备的相关信息（如设备IP或物理地址）、操作涉及的数据量以及操作的最终结果。操作日志的留存时间应满足不少于三年的要求。 | 是，提供业务安全需求响应方案，并加盖单位公章 |
|  |  | 标准规范要求 | 系统建设应遵从中国海关信息化标准体系，包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 系统需要采用统一数据规范标准，遵从应用建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。 投标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 1、系统开发应遵循海关信息系统开发建设的有关标准和规范，并在海关信息化项目管理、网络安全管理相关规定的指导下进行设计、开发、实施。 2、交付物中必须使用正版工具软件。 3、系统在安全运行方面可采用多种手段以满足《网络安全法》和网络安全等级保护的相关要求：如服务器和开发客户端均须严格遵守海关信息安全规定；用户认证及授权管理应采用统一管理的安全平台，严格管理用户账号和权限：建立系统审计日志；系统应具备软件容错性；系统应确保满足数据在传输及存储过程中的完整性、保密性的要求；确保系统的密码产品符合国家密码管理主管部门的要求；系统应提供剩余信息保护及个人信息保护；加强系统监控，当系统发生异常时可在第一时间得到及时处理；建立系统数据备份和清理机制。 4、网络安全等保级别为三级。 5、本项目中应用系统数据传输及存储需按海关相关管理规定执行。 6、满足采购人关于项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 7、签订保密协议，约定双方权利与义务；投标人应与服务人员签订保密协议，落实相应网络安全相关要求；投标人应接受海关对其提供的服务的定期监督、评审和审核；投标人及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，投标人和服务人员承担相应违约责任。 8、开发团队和测试团队必须在海关内部研发网进行工作，所有成果物都不能从海关内部研发网传出。 9、对于海关提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，需承担保密义务。 10、必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据网络的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  | 风险及质量管理要求 | 投标人应提供完整的风险管理方案，分析本应用建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。 投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，制定项目质量保证原则等。 投标人需按采购人要求，解决各类风险、问题。 项目开展中架构管控要求变更，投标人应配合开展相关工作。 投标人需接受采购人驻场监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。 | 是，提供风险及质量管理响应方案，并加盖单位公章 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核 | 升级单证审核服务，单证审核是指为海南自贸港“一线”进出境、“二线”出岛报关单单证审核作业提供基础服务，为支持海南一线进口报关单、二线出岛报关单、一线径予放行申报单的不同单证审核流程，支持灵活的横向扩展，也同步支持纵向扩展，同时支持其他通关类业务调用。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核权限校验 | 系统校验关员所属关区和角色并与报关单数据进行比对校验，并判断是否具备现场审核权限，现场审核权限区分高级权限与低级权限。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核基础数据校验 | 系统校验报关单数据是否满足单证审核作业条件，对满足条件的进行后续作业处置。对于已完成现场审核、放行、结关的单证则不允许再次现场审核。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核派单校验 | 系统校验报关单数据是否满足单证审核作业条件，对满足条件的进行后续作业处置。 已经派单的单证只有现场审核人才能进行现场审核处置，如未派单，则不作此限制。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核随附单据校验 | 系统校验报关单数据是否满足单证审核作业条件，对满足条件的进行后续作业处置。 已经派单的单证只有现场审核人才能进行现场审核处置，如未派单，则不作此限制。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核监管证件校验及处置 | 系统校验报关单数据是否满足单证审核作业条件，对满足条件的且存在监管证件校验的进行后续作业处置。 审核时需对监管证件进行核注检查操作，对于检查通过的单证，需调用监管证件服务接口进行监管证件的核注处置。该功能可根据海南业务需求灵活调整。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核环节记录 | 系统校验报关单数据是否满足单证审核作业条件，对满足条件的环节信息记录并进行后续作业处置。 对于执行完审核操作的单证，可记录现场审核环节信息，便于海南现场查询当前单证所处的环节。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-单证审核-审核消息通知 | 系统校验报关单数据是否满足单证审核作业完成条件，对满足条件的通知周边系统进行后续作业处置。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-核注核销 | 升级核注核销服务，核注核销主要是对通关过程中涉及的舱单物流单证、禁限管制类监管证件在申报时进行核注、放行时进行核销的处理流程。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-核注核销-统一证件服务 | 统一证件服务主要为通关流程提供统一证件公共服务，针对现有联网核查的监管证件进行处置，其中包含监管证件数据接收、监管证件数据检查、监管证件核注检查、监管证件核注、监管证件反核注、监管证件核销检查、监管证件核销、监管证件反核销、监管证件核销通知等功能。 统一证件服务支持海南不同类型货物的通关单证在通关流程不同环节进行监管证件检验。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-通关资质 | 升级通关资质服务，通关资质支持“一线”进出境、“二线”出岛报关单数据进行企业通关资质校验和产品资质校验等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-通关资质-企业资信校验 | 企业资信校验是提供企业申报单证数据内容中企业信息的校验服务，对企业资信进行申报单位报关资格检查、境内收发货人信息检查、生产销售使用单位信息检查等内容，并向调用方反馈检查结果。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-通关资质-产品资质校验 | 产品资质校验提供对企业申报单证数据内容中产品资质信息的校验服务，主要涉及产品资质类型检查、产品资质编号检查等内容，对产品资质进行强制性产品认证资质证书、特种设备制造产品许可资质证书、婴幼儿配方乳粉等产品资质类型的检查，并向调用方反馈检查结果。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务 | 升级计税支付-统一税费服务，统一税费服务整合了免税、征税、关联规则处理以及多项计算服务能力，主要服务于免税记录、征税数据、关联规则判别等核心环节。 服务首先依据免税、征税、关联规则进行判别，随后根据判别结果执行相应处理。 统一税费服务优先为海南自贸港提供相应服务接口，供海南相关业务系统调用，同时满足其他税费业务场景调用服务需求。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-免税规则处置 | 在H2018电子审单环节、H2018修撤环节， 税费计算针对支持其免税规则的处理，对于相应政策对申报单证根据设置的免税规则进行免关税处理。 主要包括：免税规则判断、免税计征等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-免征记录 | 在H2018电子审单环节、H2018修撤环节，针对符合免税规则的报关数据进行记录。 主要包括：免征记录新增、删除等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-征税规则处置 | 在H2018电子审单环节、H2018修撤环节， 税费计算针对支持其征税规则的处理，对于相应政策对报关单根据设置的征税规则进行征税计征处理。 主要包括：征税规则判断、征税计征等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-征税数据记录 | 在H2018电子审单环节、H2018修撤环节，针对符合征税规则的报关数据进行记录。 主要包括：征税记录新增、删除等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-关联规则处置 | 在H2018电子审单环节、H2018修撤环节，针对若其一线进境后征税，境内加工增值30%，则对应二线出岛报关单免征其关税。 针对一线进境后报关征税，则境内加工增值30%计征。对应二线出岛报关单则免征其关税计征。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-计税数据获取 | 税费计算根据计税要素从通关单证表头、表体、随附单证等企业申报数据项中获取计税需要的数据，并进行基本校验，不满足计征条件的进行退单处理。 主要包括：计税征税参数获取、计税参数数据查询获取等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-计税规则检查 | 计税基本参数满足计税要求后，系统根据设置的计税规则进行检查，检查申报的商品满足计征各类税费的条件，不满足的不计征，满足的记录其符合计征的数据项目，满足滞报金计征条件的征收对应的滞报金。 主要包括：关税计税规则检查、特别关税计税规则检查、消费税计税规则检查、增值税计税规则检查、废旧基金计税规则检查、缓税利息计税规则检查、滞报金计税规则检查等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-计税决策表达式 | 计税的计征税费时候，系统读取其对应的计税决策表达式，满足其对于特殊税费计征的检查及其对应免征或者特殊征收的条件记录检查。 主要包括：决策表达式查询获取、决策表达式判断处理等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-运保杂费计算 | 系统根据税费标志的不同，找到对应的费率、公式等进行运保杂费计算。 主要包括：运费计算、保费计算、杂费计算、完税价计算。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-完税价计算 | 完税价计算指的是由海关以该货物的成交价格、汇率等通过完税价计算公式进行完税价值进行计算。 计算完税价时通过不同成交方式按照对应计算公式计算最终完税价额，主要包括：成交方式计算公式、完税价计算公式等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-税费计算 | 针对报关单数据的征税要素根据不同税种的计算规则进行计征出该报关单商品相应的税费信息。主要包括： 关税税费计算： 报关单在征税要素满足关税计税规则的情况下，根据关税税率，关税计征方式、关税公式等进行关税税费计算。 特别关税计算： 特别关税主要指贸易救济措施反倾销、反补贴、临保措施关税。报关单在征税要素满足特别关税计税规则的情况下，进行反倾销税费计算、反补贴税费计算、保障措施关税税费计算等。 增值税计算： 报关单在征税要素满足增值税计税规则的情况下，增值税计征标准并且值不为“N”并且进出口标志为进口时根据增值税计征方式去获取对应的增值税率，通过对应的增值税公式等进行增值税税费计算。 消费税计算： 报关单在征税要素满足消费税计税规则的情况下，消费税计征标准并且值不为“N”并且进出口标志为进口时根据消费税计征方式去获取对应的消费税税率，通过对应的消费税公式等进行消费税税费计算。 废旧基金计算： 报关单在征税要素满足废旧基金计税规则的情况下，根据废旧基金从量计征方式去获取对应的废旧基金税率，数量通过对应的废旧基金公式等进行废旧基金税费计算。 缓税利息计算： 报关单在征税要素满足缓税利息计税规则的情况下，计算缓息天数，获取缓税利息通过关税税额、特别关税税额、消费税税额、增值税税额等对应相应的关税缓税利息、消费税缓税利息、增值税缓税利息公式计算相应的关税缓税利息额、消费税缓税利息额、增值税缓税利息额。 滞报金计算： 报关单在征税要素满足废旧基金计税规则的情况下，根据废旧基金从量计征方式去获取对应的废旧基金税率，数量通过对应的废旧基金公式等进行废旧基金税费计算。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-商品项税费记录 | 税费计算针对满足的各类情况，例如关税、反倾销、反补贴、废弃基金、消费税、增值税等情况进行税费汇总计算，同时对于每项报关单商品记录其分别征收的实际税率、实征税款、减免税款、计征标准等信息。 主要包括：商品项关税税费记录、商品项特别关税税费记录、商品项消费税税费记录、商品项增值税税费记录、商品项废旧基金税费记录、缓税利息税费记录、滞报金税费记录等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-汇总征税担保核扣 | 税费计算针对其申报了相应的汇总征税担保，则不再进行税款计算，在其审结环节，根据申报的担保进行核扣，额度扣减后，当前单证可进行汇总征税放行，在其次月缴纳税款后，进行单证放行。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-税单生成 | 税费计算支持海南二线出岛各类报关单的汇总生成，关税、消费税、增值税、废弃基金、反倾销、反补贴、滞报金、缓税利息的生成，记录报关单申报单位等，便于后续税单柜台支付或电子支付。 主要包括： 普通税单生成入库： 对生成的关税、消费税、增值税、废弃基金、反倾销、反补贴、滞报金、缓税利息的税费信息进行生成对应的税单，并对该税单信息进行入库。 退补税税单生成入库： 在报关单修撤环节，对已经缴费核注过后的关税、消费税、增值税、废弃基金、反倾销、反补贴、滞报金、缓税利息的税费信息若因企业操作后又生成对应的退补税税单，则对该退补税税单信息进行入库。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-税单推送 | 在审结、验估结束后，对于相应的税单将其税单信息和相应的企业信息推送给中国国际贸易单一窗口企业端支付平台，由企业对不同的税费单发起查询或者电子支付操作。 主要包括：正常税单推送、补税税单推送。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-海南零关税进口设备、交通工具及游艇补税报关单计征 | 针对海南零关税进口设备、交通工具及游艇补税报关单进行对应的征税规则进行税费计算。 主要包括： - 补税报关单补税判断： 通过报关单数据判断报关单随附单证是否申报有《零关税设备、交通工具提前解除监管备案清单》，若有则根据补税规则进行计算，若未申报则不根据补税规则征税。 - 补税计税公式： 补税报关单按照监管年限剩余时间计算补税商品完税价，补税商品完税价格=零关税原进口商品完税价格×（1-（零关税已进口时间/监管年限×12）），再通过各税种的计算公式进行税种计征。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-统一税费服务-海南零关税进原辅料报关单计征 | 针对海南零关税进原辅料报关单进行对应的征税规则进行税费计算。 主要包括：零关税原辅料报关单判断、零关税进原辅料计税。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务 | 升级计税支付-电子支付服务，为快速实现需求，达到提高工作效率的目的，针对海南一线进口报关单、二线出岛报关单及其他通关单证在通关过程中的税费单支付需求进行分析提炼，将该服务分模块设计，主要提供服务包括三方协议备案、协议扣税、协议扣费、冲正、银行端查缴、国库交易状态查询、对账等，满足税单支付需求。 服务优先为海南自贸港提供相应服务接口，供海南相关业务系统调用，同时满足其他海关电子支付场景服务调用需求。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-三方协议管理 | 实现海关、银行、个人/企业等电子支付业务间三方协议的备案、解约及冻结等操作。 由企业或个人在单一窗口发起三方协议备案申请，录入相关信息，平台自动审核通过后生成协议号，并将三方协议发往中国国际贸易单一窗口。单一窗口将三方协议转发至国库TIPS系统，国库将该协议转发给对应的商业银行。商业银行接收三方协议后，确定协议的有效性，将签约结果通过国库、单一窗口转发至海关。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-税单协议扣税 | 由通关业务子系统生成相应的税单，企业发起协议扣税申请，经海关进行基本信息审核后，通过单一窗口、国库转发至银行。 由电子支付平台接收扣税结果后，通知业务系统进行相应税单或滞纳金的核注，后续由财务系统进行税单核销操作。 主要包括：协议扣税申请、协议扣税结果等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-协议扣费 | 由通关业务子系统生成相应的费单，企业发起协议扣费申请，经海关校验通过后，通过单一窗口、国库转发至银行。 由电子支付平台接收扣费结果后通知业务系统进行相应费单的核注。后续由财务系统进行税单核销操作。 主要包括：协议扣费申请、协议扣费结果等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-税单冲正 | 税单冲正功能针对的是协议扣税的相关税单，例如关税、增值税、消费税等海关税单。 系统对于已发起协议扣税申请，并将扣税报文发给银行，但在一定时间段内未收到银行扣税结果回执的，则自动发送冲正请求，进行税单冲正业务流程。 主要包括：轮询发起冲正、冲正结果处理等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-滞纳金冲正 | 滞纳金冲正功能针对的是协议扣税的滞纳金等海关税单。 系统对于已发起协议扣税申请，并将扣税报文发给银行，但在一定时间段内未收到银行扣税结果回执的，则自动发送冲正请求，进行滞纳金冲正业务流程。 主要包括：轮询发起冲正、冲正结果处理等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-银行端查缴 | 银行端查缴主要是指企业通过银行端发起支付的行为。 主要包括： 银行端查缴申请： 企业于银行端发起银行端查缴，查缴报文通过中国国际贸易单一窗口转发给内网电子支付系统，电子支付系统接收查缴申请报文并做后续处理。 银行端扣税处理： 统一电子支付接收银行端查缴银行扣款结果并进行后续处理。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-计税支付-电子支付服务-税单对账 | 统一电子支付子系统接收国库与银行发出的当日交易对账报文，并与内网交易流水状态进行匹配。 其中对账的报文会包含海关各业务类型的税单、滞纳金、滞报金，电子支付平台在接到对账报文后，根据不同的系统类型，通知各海关业务系统进行对账，最终实现两个系统之间的整体对账功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-现场业务处置 | 升级现场业务处置服务，现场业务支持“一线”进出境、“二线”出岛报关单数据进行现场业务处置通关作业处置。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-现场业务处置-单证流程服务 | 单证流程服务对通关流程进行流程调度、设计。主要包括作业环节和执行顺序。涉及流程消息通知传递、流程服务支持串行任务/并行任务。业务数据根据流程在各环节流转、运算直至流程终止。 主要提供：流程设计、流程列表、正常开启流程、正常结束流程、串行任务、并行任务、流程参数传递、按流程完成任务、查询任务详情、申领任务、任务流转规则、流程启动操作、流程状态查询等服务。 服务优先为海南自贸港提供相应服务接口，供海南相关业务系统调用，同时满足其他流程服务调用需求。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-现场业务处置-证书管理服务 | 现场审核证书管理服务主要为通关综合业务流程提供证书管理公共服务。 主要包括：证书申请、证书自动审核、证书人工审核、证书签发、证书查询、证书展示、证书验核、证书统计等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-现场业务处置-统一放行服务 | 为支持海南一线进口报关单、二线出岛报关单、一线径予放行申报单的不同放行流程，统一放行服务支持横向扩展，根据实际的业务需求增补公共模块。各公共模块也同步支持纵向扩展按需增补功能。服务优先为海南自贸港提供相应服务接口，供海南相关业务系统调用,同时满足其他流程服务调用需求。 主要包括：放行权限校验、放行基础数据校验、放行前风控状态校验、放行前税收风险状态校验、放行前税费状态校验、放行前单证审核状态校验、放行前物流状态校验及处置、放行前监管证件校验及处置、放行前原产地享惠信息校验及处置、检验检疫证件校验及处置、放行环节记录等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-逻辑审核及参数 | 升级逻辑审核和参数服务，支持“一线”进出境、“二线”出岛报关单数据进行逻辑审核和通关作业处置。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-逻辑审核及参数-作业参数管理 | 作业参数管理为通关各应用提供参数管理公共服务。 主要包含：基础参数字典的查询、新增、修改、删除、删除恢复、模板下载、数据导入、参数发布、参数同步、参数操作日志记录等功能。 作业参数管理优先为海南自贸港提供相应服务接口，供海南相关业务系统调用，同时满足其他作业参数服务调用需求。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-逻辑审核及参数-逻辑检控 | 系统提供海南一线径予放行申报单、一线进境报关单、二线出岛报关单等单证进行逻辑检控服务，对检查不通过的进行返回退单指令，对检查通过的进行通关指令，继续进行后续通关作业处置。 逻辑检控内容包含：填制规范校验、检验检疫校验、随附单据校验、涉禁限管制校验、禁限管制证书校验、国别原产地校验、税费校验、物流校验、专项校验以及通道处置等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网 | 升级原产地电子联网服务，针对海南一线径予放行申报单、一线进口报关单、二线出岛报关单通关过程中的优惠贸易协定享惠需求进行分析提炼，将该服务分模块设计，主要涉及原产地证件数据接收功能、原产地证件数据检查功能、原产地证件核注检查功能、原产地证件核注功能、原产地证件反核注功能、原产地证件核销检查功能、原产地证件核销功能、原产地证件反核销功能，覆盖海南优惠贸易协定享惠的需求范围。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件数据接收功能 | 接收企业或者外方发送的进口原产地证书数据，其中包括各种不同格式的原产地表头、表体数据，以及对证书进行新增、修改、删除操作等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件数据检查功能 | 通关单证电子审核环节，检查通过可执行原产地证件核注等后续流程，检查不通过退单或转人工处理。 主要包括：一分或两步报关单电审检查通过、一分或两步报关单电审检查转人工、一分或两步报关单修撤检查等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件核注检查功能 | 在进行原产地证件核注之前原产地证件检查服务，检查通关单证和原产地证件电子数据是否合规，以及两者间数据比对等。 主要包括：一分或两步报关单电审检查、一分或两步报关单修撤检查等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件核注功能 | 原产地证件核注服务，证件检查通过后扣除指定数量商品，记录核扣日志。 主要包括：一分或两步报关单电审核注、一分或两步报关单改单核注等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件反核注功能 | 原产地证件反核注服务，删改单后还原指定数量商品，记录反核注日志。 主要包括：一分或两步报关单修撤反核注、一分或两步报关单删单反核注等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件核销检查功能 | 原产地证件核销检查服务，对原产地证件进行核销检查。 在报关单放行环节，原产地证件提供核销检查服务，对原产地证件进行核销检查，对于已经核注成功的才可进行核销检查，核销检查通过后才可放行。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件核销功能 | 原产地证件核销，在日志中添加核销记录，并更新核销人及时间。 在报关单放行环节，通过原产地证件核销，在日志中添加核销记录，并更新核销人及时间。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件反核销功能 | 原产地证件反核销服务，清除单证核注日志中核销人及核销时间。 主要包括：一分或两步报关单删单、一分或两步报关单改单等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-原产地证件计税享惠 | 海南一线进口报关单和海南二线出岛报关单涉及原产地证件的，检查通过之后报关单计税根据优惠贸易协定项下优惠税率享受关税优惠。 主要包括：海南一线进口报关单原产地证件电审计税享惠、海南二线出岛报关单原产地证件电审计税享惠、海南一线进口报关单原产地证件改单计税享惠、海南二线出岛报关单原产地证件改单计税享惠、海南一线进口报关单原产地证件验估计税享惠、海南二线出岛报关单原产地证件验估计税享惠等。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地机构人员管理 | 展示并维护经商参处机构和签发机构信息以及机构对应的账户信息。 主要包括： - 登录管理： 包括用户登录、选择语言类型、重置密码等操作。 - 我的信息： 包括用户个人信息查看、修改密码等操作。 - 机构管理： 包括受惠国机构/签证机构信息的维护、添加、删除、修改等操作。 - 账号管理： 包括经商参处管理员/签证机构人员信息的维护、添加、删除、修改等操作。 - 角色管理： 包括角色的维护、添加、删除、修改等操作。 - 权限管理： 包括权限的维护、添加、删除、修改等操作。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地证书管理 | 证书管理主要包括证书列表、新建证书、证书维护、统计查询、证书复制、证书删除、证书作废、证书暂存、证书签发、证书打印、空白证书生成和打印等功能。 特殊处理要求：所有都要做日志记录，包含用户名，操作时间，登录IP, 操作的原产地证书编号，操作类型（修改、删除、签发、作废），如果是修改，注明修改后签发的内容。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地空白证书管理 | 依据系统内置模板生成、打印空白证书。 系统依据“特别优惠关税待遇原产地证书”模板，生成空白证书电子数据，并可查询该受惠国该年度已打印的证书情况。 特殊处理要求：证书打印有日志记录，包含操作人，操作时间，登录IP, 操作内容空白证书打印列表按照以下字段顺序进行排列，受惠国，证书开始编号，证书结束编号，打印份数，创建时间，经办人，状态，操作。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地统计查询 | 主要分为三个子项统计： - 电子证书查询统计： 包括电子证书的查询、查看签发机构证书信息、导出电子证书信息、预览电子证书信息等功能。 - 空白证书查询统计： 包括查询空白证书信息、空白证书明细信息查看等功能。 - 核查信息查询统计： 包括查询核查信息、核查统计、签证机构核查数量统计、签证机构核查明细查看、导出核查信息、查看核查信息等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地核查管理 | 对特别优惠关税待遇原产地进行核查管理。 主要包括：新建核查单、核查信息确认、核查反馈、核查单办结、核查单催办等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地系统管理 | 管理系统相关信息包括日志、参数等信息。 主要包括：日志查看/导出、计量单位比对规则添加/修改/删除等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地参数管理 | 系统参数在互联网端使用，包含证书类型、计量单位、国别代码、货物类型等参数表初始化数据。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-原产地电子联网-特别优惠关税待遇原产地数据传输 | 互联网端向内网传输证书相关审核和证书信息包含跨境、跨网数据传输通道按照数据中心已有通道为参考依据。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-全要素参数库 | 升级全要素参数库服务，进一步建立一个集码表、参数、规则、表单模型、作业指引于一体的全要素业务参数库，承载卫生、动植检、食安、商检等业务管理要求的规范化、数字化，同时推动各业务域内的业务规范、流程再造，最终实现海关政策要求全面参数化。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-全要素参数库-参数库管理 | 参数管理中不仅包含了通用的码表，即编码和名称、简称之间的简单映射关系；还包含业务参数表，即在同一张表内体现不同编码之间的复杂映射关系，比如HS码和CIQ码和商品分类码之间的映射关系。 复用作业参数管理部分，可以提供对于各种参数表的查询、增加、修改、删除、批量导入、发布、同步、日志等常规管理。 参数库管理包括以下功能模块： - 参数表授权； - 参数表比对； - 参数表作废； - 参数表合规性校验； - 参数表审批； - 参数表访问统计。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-全要素参数库-规则库管理 | 规则是不同参数之间具有一定逻辑关系的组合。规则可以分成报关单审核规则、舱单审核规则、运输工具审核规则等规则。每个规则下又可以细分具体的规则，如：报关单审核规则包括逻辑检控规则、联网核查规则等。 布控规则包括现场检验布控规则、综合业务岗布控规则等。 主要包括：规则的新增、批量导入、修改、删除、作废、恢复作废、发布、审批、查询、查询日志、同步、仿真、命中率统计等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-全要素参数库-表单模型管理 | 表单模型管理并不是作业表单本身，而是其模板，主要是在IPO中指明应该采用什么类型的表单。 主要包括：表单模型的新增、批量导入、修改、删除、作废、恢复作废、发布、审批、查询、日志查询、同步等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-全要素参数库-作业指引管理 | 作业指引包含了卫生检疫、动植物检疫、进出口食品安全、商品检验等不同业务领域的作业指导书内容。在全要素业务参数库维护后，可以提供给知识库等应用使用。 主要包括：作业指引的新增、批量导入、修改、删除、作废、恢复废除、发布、审批、查询、日志查询、同步等功能。 | 否 |
|  |  | 通关服务升级-全要素参数库-全流程场景IPO管理 | 全流程场景IPO管理是一张二维表的管理，横向是一系列带有顺序关系的操作环节，纵向是用途、产品代码、原产地等多维度考察视角，在纵横的节点上就是在指定维度上指定环节时应该进行的IPO操作。 主要包括： - 维度管理 维度管理、维度新增、批量导入、修改、删除、作废、发布、审批、查询、日志查询等功能。 - 操作环节管理 操作环节的新增、批量导入、修改、删除、作废、恢复作废、发布、审批、查询、日志查询等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业账目 | 新增一企一账中心-企业账目服务，主要实现对企业底账、ERP数据的有效管理。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业账目-底账管理 | 底账管理主要是对底账数据进行接收，并对底账数据进行核算、盘点，为业务部门开展保税业务提供数据支撑。同时按预警规则对底账数据进行校验，记录底账存在的问题，为通关和保税等业务提供相应的数据展示以及必要提醒。 主要包括：底账数据接收、核算、盘点、在线盘点、数据同步服务调度、预警、异常调整、分类统计等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业账目-企业ERP数据管理 | 基于数据海关监管需要，提供企业ERP系统与保税业务管理中心系统对接的标准，同时将企业ERP数据与保税业务管理中心系统进行联网对接，定时接收企业ERP系统共享的相关数据到海关监管系统，用于事中及事后分析，实现精准监管等。 主要包括：数据源配置、参数配置、数据抽取、数据同步、定时服务等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-自贸港账册服务 | 新增一企一账中心-自贸港账册服务，主要包括与其他系统的数据交互管理、以及业务规则、业务审核、业务预警、统计分析等管理功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-自贸港账册服务-外部对接管理 | 根据业务特性需要与H4A系统、报关单系统、舱单系统、卡口管理系统、查管系统、地方相关部门数据实现信息交换和共享，支撑保税业务的开展。根据海关总署发布的接口标准进行对接。 主要包括： - H4A系统对接： 对接H4A平台，实现身份管理、授权管理、认证管理和安全审计、权限认证等。 - 报关单系统对接： 与报关单系统对接，查询报关单数据，并与各业务单证的报关单数据进行匹配校验，检验通过反馈校验通过信息，用户可直观查看报关单的企业相关信息。 - 舱单系统对接： 对接海关舱单系统预定舱单信息，包括舱单基础数据（原属工具名称、航班/航次/车次号、提运单号）、舱单核注核销数据、舱单布控数据、舱单理货报关等信息。 - 卡口管理系统对接： 对接卡口管理系统，实现对接电子车牌识别装置、IC卡识别装置、电子栏杆、扫描设备、地磅设备、摄像头设备、LED屏等卡口硬件设备采集数据和车辆过卡信息。 - 查管系统对接： 对接海关查管系统，实现相互信息数据传输，主要包括查管系统中的查验相关信息，如查验情况、总署查验要求、所选集装箱查验情况、申报货物查验情况、报关单号、查验记录单号、布控信息、人工查验记录、查验指令、查验结果、查验开始时间、查验结束时间、查验关区等。 - 地方相关部门数据对接： 对接地方相关部门系统（包括但不限于税务、公安、交通等部门的系统），实现与地方相关部门数据交换与共享。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-自贸港账册服务-业务规则管理 | 业务规则管理对保税相关业务基础业务规则进行抽象处理，采用参数化配置的方式实现业务规则的在线配置管理、在线发布、在线执行的功能。 主要包括：规则参数管理、业务规则配置、规则函数配置、规则应用发布、规则执行展示等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-自贸港账册服务-业务审核管理 | 业务审核管理为保税相关业务提供标准化的业务单证审核、业务协同办理等相关业务的通用能力实现，将不同业务从信息接收到业务审核，最终反馈回执的通用能力进行封装，满足业务审核、协同办理等相关应用的调用。 主要包括：业务流转流程的配置、标准报文接收、标准回执反馈、基础数据校验、业务电子审核、业务人工审核等业务流程执行过程中的标准功能，在流程展示方面通过全程留痕功能实现业务审核过程细节的查询。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-自贸港账册服务-分析管理 | 分析管理功能面向保税业务场景提供多样的数据建模分析工具，可根据业务特点预定专项报告样例，在线配置和发布多维分析报告。 主要包括：统一展示、报表统计、即时查询、指标配置等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-自贸港账册服务-业务预警管理 | 业务预警管理功能，可根据不同的保税业务场景提供预警功能，将公共通用的功能进行下沉、抽象，形成一个通用的服务，为保税业务应用提供敏捷、开放、共享的业务预警管理功能。 主要包括：预警参数配置、预警动作管理、预警处置执行、预警信息展示等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-保税综合管理分析预警 | 新增一企一账中心-保税综合管理分析预警服务，分析预警应用的业务数据均由信息资源共享服务平台提供，主要包括业务的查询、预警、监控等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-保税综合管理分析预警-业务查询 | 业务查询模块包括两个方面：一是手（账）册相关的企业、商品、单证等数据；二是其他部门对加贸企业实施监管的相关数据，包括稽核查外勤作业情况、缉私部门的案件查处情况等。 主要包括： - 业务总体查询： 实现对加工贸易业务、海关特殊监管区域、保税监管场所、保税担保等各类加工贸易及保税监管业务整体情况的查询分析。 - 单证查询： 实现对保税管理系统内部分业务单证的全面查询分析，包括手（账）册、核注清单、业务申报表、出入库单、核放单、外发加工、保税担保单证等。 - 案件信息查询： 主要用于查询开展加工贸易、保税物流以及其他保税业务的企业在稽（核）查部门外勤作业情况和缉私部门的案件查处情况。 - 作业查询： 实现对保税管理系统各类作业的审核状态查询分析，主要包括系统电子审核作业情况查询等。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-保税综合管理分析预警-业务预警 | 主要实现对关区保税监管业务高风险节点、手（账）册执行情况、企业风险情况的预警管理，以及对海关特殊监管区域、保税监管场所等保税物流业务运行情况的预警管理。 主要包括： - 区外加工贸易预警： 主要包括单耗预警、手（账）册执行情况预警等。 - 海关特殊监管区域预警： 主要包括未核销电子账册预警、长期无进出账册预警、出库单未回库情况预警等。 - 保税监管场所预警： 主要包括物流账册负库存预警、商品存储期限预警等。 - 保税担保预警： 主要包括保税担保未及时退还预警等。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-保税综合管理分析预警-业务监控 | 业务监控模块主要实现对关区保税监管业务高风险节点、手（账）册执行情况、企业风险情况以及对海关特殊监管区域、保税监管场所等保税物流业务运行情况的业务分析监控。 主要包括： - 重点敏感商品监控： 主要包括手(账)册商品备案商品监控等。 - 作业审核监控： 主要包括超24小时未审核业务监控等。 - 单证异常监控： 主要包括报关单与核注清单不一致监控等。 - 区外加工贸易监控： 主要包括监管方式监控、手册执行情况监控、账册执行情况监控等。 - 海关特殊监管区域监控： 主要包括区域账册执行监控、区域保税物流监控等。 - 保税监管场所监控： 主要包括物流账册长期无进出情况监控等。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业信息全景展示 | 新增一企一账中心-企业信息全景展示服务，主要包括企业信息的查询、统计及权限设置等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业信息全景展示-企业信息查询 | 企业信息可通过以下方式进行查询： 1．企业综合信息查询； 2．企业外部登记备案信息查询； 3．企业等级/类型情况查询； 4．企业报关情况查询； 5．企业申报口岸情况查询； 6．企业本地、异地情况查询； 7．进出口货物报关情况查询； 8．企业稽查情况查询； 9．核查作业开展情况查询； 10．加工贸易内销补税情况查询； 11．缉私二期案件明细查询。 查询结果以列表显示，点击企业海关编码显示企业全部信息，包含以下内容： 基本信息、管理人员信息、投资关系信息、企业历史编码信息、下级企业信息、通关锁定情况、报关人员信息、企业信用等级调整情况、监管通关情况、关税征管情况、加工贸易情况、企业稽查情况、企业违法及复议诉讼情况。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业信息全景展示-企业信息统计 | 可通过以下方式进行企业统计： 1．企业注册登记总体情况统计表； 2．企业注册登记工作情况统计表； 3．企业管理工作情况统计表； 4．企业经济类型情况统计表； 5．企业信用等级情况统计表； 6．企业信用等级调整情况统计表； 7．备案报关人员管理总体情况统计表； 8．企业进出口情况统计表； 9．企业进出口监管情况统计表； 10．企业查获情况统计表。 统计结果以列表显示，点击数值以列表显示企业海关编码等全部企业相关信息，继续点击企业海关编码显示全部企业信息。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业信息全景展示-权限设置 | 企业信息在本系统进行查询统计及全景展示，设置不同查询权限及导出权限，全部数据可按权限分级进行导出。 主要包括：查询统计及全景展示权限、导出权限、系统管理员权限等功能。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-企业信息全景展示-操作记录查询 | 对授权、查询、导出等操作进行记录，系统管理员可以查询及导出相关操作记录。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-一企一账数据池-《海南自由贸易港企业海关业务“一企一账”实施办法》中的数据 | 新增一企一账中心-一企一账数据池服务，一企一账数据存储于海南自贸港实时数据服务平台，可提供数据的实时接入、处理、查询、分析、调用等服务。 主要包括： - 市场监管、公安、税务、外汇、交通运输、民航等部门涉及企业信用、联合惩戒等相关信息。 - 企业向海关申报的货物进、出、转、存、销明细；海关加工增值业务管理相关的企业信息。 - 企业的备案信息、信用信息（海关行政相对人管理系统）。 - 一线进出境、二线进出岛等业务环节报关、属地查检、监管、检查、征税、统计、风控等业务数据。 - 离岛免税经营企业进、销、存等信息。 - “零关税”原辅料、交通工具及游艇、自用生产设备的企业基本信息、进口商品信息、减免税货物使用情况以及转让、退运。贷款抵押、解除监管等信息；“零关税”商品的使用与运营情况、违反政策预警等信息。 - 企业岛内货物流转信息、贸易合同等相关资料。 - 企业的生产经营管理数据（企业ERP、WMS系统数据）。 | 否 |
|  |  | 一企一账中心-一企一账数据池-各业务条线的数据需求及反馈 | 针对各业务条线反馈的数据需求，提供相应数据服务接口，主要包括： - 原辅料智慧监管子系统升级改造项目（稽查）。 - “零关税”进口设备、交通工具及游艇管理子系统（关税）。 - 海关缉私局。 - 进出口食品商品检验子系统（食商）。 - 动植检。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示 | 新增一物一链中心-物流信息展示服务，主要对物流的基本信息进行展示，便于用户实时对物流信息全面了解。 主要包括基础信息展示、实时堆存展示、VR展示、外勤信息展示、运输工具信息展示、统一单证展示、预警信息展示和统计信息展示等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-基础信息展示 | 对物流环节中的基础信息进行展示，主要包括：海关机构展示、海关作业现场展示（泊位或船坞展示、堆存展示、仓库展示、储藏展示、卡口展示、海关查验场地展示、海关作业现场分类展示及统计）、开放区域展示、锚地展示、电子卡口/围网展示、海关作业现场视频监控展示、作业设备视频监控展示、海关作业现场货物展示等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-实时堆存展示 | 通过系统实时追踪并展示物品在物流链中的当前堆存状态，确保物品流转的透明性与准确性。 主要包括：集装箱堆存、集装箱堆存内外贸混堆预警、散杂货堆存、散杂货堆存内外贸混堆预警、货位场内追溯、库存展示等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-VR展示 | 利用虚拟现实技术，为用户提供沉浸式的物流场景体验，直观展示物品的流转过程和细节。 主要包括：集装箱堆存展示、散杂货堆存展示、仓储堆存展示等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-外勤信息展示 | 实现实时追踪并展示外勤人员的动态位置和任务状态，确保物流作业的顺利进行和高效协同。 主要包括：外勤人员位置信息采集、外勤人员实时位置展示、外勤人员轨迹信息查询、外勤人员轨迹回放等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-运输工具信息展示 | 实时提供运输工具的详细信息和状态，确保物流过程的透明和高效管理。 主要包括：运输工具位置信息采集、运输工具实时位置展示、运输工具轨迹信息查询、运输工具轨迹回放。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-统一单证信息展示 | 用于集中呈现物流过程中的各类单证信息，便于用户一站式查询和管理，提升物流作业的规范性与效率。 主要包括：舱单信息、通关单证申报信息、海关作业现场堆存信息、海关查验信息、位移信息、快件信息、跨境电商信息、离岛免税信息展示、邮件信息展示等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-预警信息展示 | 实现物流过程中的潜在风险的实时监控，并及时展示预警信息，以确保物流安全并促进快速响应。 主要包括：预警信息查询、预警处置情况统计、预警信息跟踪等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流信息展示-统计信息展示 | 提供全面的物流数据统计与可视化分析，帮助用户洞察物流运作情况并优化决策。 主要包括：可视化配置、可视化展示等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-预警分析 | 新增一物一链中心-预警分析服务，支持对设置的业务规则自动进行校验并对异常情况预警，用户可以及时通过系统预警发现异常情况。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-预警分析-数据分析 | 对业务数据进行数据分析，将物流底账数据在关键节点通过预先设定的分析参数进行逻辑分析和比对，从而形成预警信息。 主要包括：规则引擎、数据建模、风险规则设置等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-预警分析-预警管理 | 通过预警规则实时监控系统业务数据运行情况，对命中风险规则的业务数据进行预警，确保预警信息的准确、及时、客观、全面，辅助业务用户第一时间掌握风险信息，从而对风险情况进行处置。 主要包括：预警发布、预警列表等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-预警分析-布控管理 | 风险预警分析子系统通过对风险信息的分析、提取，辅助业务现场进行风险布控，达到货物通关放的快、查的准的目的。 主要包括：风险布控、人工布控、预警布控处置等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-数据集成 | 新增一物一链中心-数据集成，基于海南自贸港智慧监管平台进行开发建设，与内部应用系统及外部数据进行对接，实现数据共享集成。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-数据集成-内部应用系统对接 | 基于统一数据接口，实现与海关内部各个应用系统之间的数据互通与共享，提升数据利用效率和业务流程的协同性。 主要包括： - H4A系统 对接H4A系统，集成单点登录功能，获取H4A系统中配置的身份信息、授权信息，并与一物一链中心菜单功能集成，实现人员登录、身份授权，数据权限控制等。 - 舱单系统 对接舱单系统，获取新舱单系统有关数据，自动核对申报重量与实际重量关系，并给出提示信息。提供口岸物流实际数据与舱单系统信息的比对分析的可视化展示端口。 - 海关通关管理系统 获取通关系统中申报的报关单表头、报关单表体及报关单工作流等相关数据，结合物流业务统计子系统展示报关的货物信息及货物状态，同时提供统计信息的可视化展示。 - HGIS地理信息系统 使用HGIS地图展示海关机构、海关作业现场、开放区域、锚地、电子围网、监管资源等；依托电子关锁定位数据，展示进出境运输工具的实时位置、移动轨迹；通过调阅相关业务数据及系统分析结果，展示实时监管动态情况。 - 运输工具系统 对接运输工具系统，获取船舶信息、货物启运港信息，建立重点地区或港口动态库，基于物流实际数据与运输工具系统信息的比对分析，并提供可视化展示。 - 金关二期智能卡口系统 对接金关二期智能卡口系统，根据卡口配置调用不同的验放接口。 - 海关总署转码平台视频监控系统 对接海关总署转码平台视频监控系统，获取视频点位数据，HGIS地图展示，可查看实时视频画面。 - 查管系统 对接查管系统，实时获取查验数据，并在统一单证信息展示模块进行展示，从而实时、有效的展示物流货物查验相关数据。 - 外勤监管移动作业系统 对接外勤监管移动作业系统，获取外勤人员位置信息、轨迹信息，支持外勤人员实时位置及历史轨迹查看。 - 数据对接方式 根据各个系统的实际情况支持不同的数据对接方式，主要包括：接口对接、数据库对接、报文对接等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-数据集成-外部数据对接 | 实现与外部数据源的数据互通共享，整合多方数据资源，提升信息的全面性和准确性。 主要包括： - 运输工具数据 与运输工具数据对接，通过接收运输工具数据，实时展示运输工具相关信息，以及当前运输工具装载的货物信息，结合轨迹信息展示运输工具历史轨迹。 - 轨迹信息对接 与轨迹信息对接，实时接收运输工具的轨迹数据，支持地图展示、轨迹播放、回放等功能。 - 自建系统对接 与自建系统对接，实时/定时接收码头、企业自建系统数据，如集装箱物流信息、泊位信息、货物进/离场信息、货物的位置变化、提货信息、货物在港信息、堆场信息、散货仓储信息等。 - AIS数据对接 与AIS数据对接，实时接收船讯网或者其他系统的AIS数据，并在地图上展示位置、轨迹等。 - 企业堆存系统对接 与企业堆存系统对接，实时接收堆存数据，如集装箱入场、出场堆存、散杂货入场、出场堆存、集装箱移位信息、散杂货移位信息、仓储堆存等，支持地图实时展示。 - 地方相关管理平台 与地方相关管理平台对接，接收企业运输及个人自驾信息，对接收的信息进行风险分析。 - 数据对接方式 根据不同系统的实际情况，支持不同的对接方式，主要包括：接口对接、数据库对接、报文对接等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-统一服务 | 新增一物一链中心-统一服务，提供统一接口服务标准，各系统可以通过统一的接口服务上传业务数据。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-统一服务-统一施解封数据接收服务 | 系统提供统一的施解封数据接收服务，且会在地图中，实时展示车辆的装载的单证信息及车辆施解封时间等。 主要包括：施封服务、解封服务、施解封记录查询等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-统一服务-统一定位信息接收服务 | 系统提供统一的定位信息接收服务，车辆挂载电子关锁后，可以通过此服务实时上传定位信息。并根据定位信息在地图中展示、查询等。 主要包括：上传定位数据、接收解析定位数据、实时展示车辆位置、车辆历史轨迹查询等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-统一服务-统一施解封验放服务 | 系统提供统一施解封验放接口，通过验放模板配置各类业务，根据施解封验放服务获取业务系统施解封信息。可扩展多个业务系统，多个应用。 主要包括：验放模板配置、施解封验放服务等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-统一服务-统一人工布控 | 系统提供统一人工布控功能，可对存在风险预警的行驶中的车辆进行人工布控。提供人工布控信息展示及查询功能。人工布控的规则可通过系统布控管理功能对其设置。 主要包括：人工布控查询、人工布控、布控处置等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-统一服务-统一运抵服务 | 运抵服务主要为通关环节提供运抵状态查询公共服务。其主要由单证运抵状态查询和各种单证模式下的运抵校验功能模块组成，单证模式又包括快速通关模式、形式报关单、两仓二线报关单、TIR报关单、进出口转关报关单、非转关报关单等。 主要包括：运抵数据接收解析、运抵状态查询、快速通关运抵校验、形式报关运抵校验、两仓二线报关单运抵校验、TIR报关单运抵校验、非转关报关单运抵校验、进口转关报关单运抵校验、出口转关报关单运抵校验、运抵补充校验等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-基础数据维护 | 新增一物一链中心-基础数据维护服务，支持对海关基础信息进行维护。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-基础数据维护-基础信息备案 | 系统提供统一的基础信息备案接口，企业通过调用接口实现备案申请，海关进行电子审核/人工审核等操作，审核完成后发送回执。 主要包括：企业信息备案、作业区备案、作业点备案、场区图备案、库位备案、储罐区位备案、施解封设备备案、关锁设备备案、移动终端备案、运输工具信息备案、泊位/船坞备案等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-基础数据维护-基础信息维护 | 提供基础信息维护功能，包括海关机构、海关作业现场、卡口通道、查验场地、查验设备、开放区域、锚地信息、围网信息的维护、变更、作废等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流业务统计 | 新增一物一链中心-物流业务统计服务，主要是为一物一链中心提供统计分析及监测预警能力。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流业务统计-配置开发管理 | 物流业务统计为一物一链中心提供统计分析及监测预警能力。通过数据配置组件，将日常统计工作中的指标通过可视化方式进行配置、调整。 主要包括：数据源维护、数据表维护、指标维护、组件管理、布局管理、页面管理等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-物流业务统计-数据分析预警引擎 | 系统采用规则引擎进行风险预警，实现业务规则动态管理及实时预警。统计分析、规则预警命中后的预警数据及时发送给关员，展示多维信息以助快速处置。支持用户进行规则维护、变更、审批、发布。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管 | 新增一物一链中心-二线运输工具监管服务，主要提供二线运输工具进出岛管理功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-运输工具进出岛预约管理 | 系统提供二线运输工具进出岛预约管理功能，运输工具承运人向口岸运营单位提交出岛申请，口岸运营单位将申请同步给海关二线运输工具监管子系统，系统记录运输工具出岛申请，并结合通关系统、风控系统对运输工具及货物进行布控、放行。 主要包括：口岸运营单位同步平台配置管理、出岛预约、出岛预约同步、预约查询管理、预约历史信息查询、预约信息人工布控管理等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-出岛交通运输工具信息展示 | 系统提供出岛交通运输工具展示功能，可对运输工具注册信息、进出岛信息、历史检查信息、历史布控信息等进行查询展示。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-与其他管理部门数据同步 | 与其他管理部门信息系统对接，进行数据同步，主要包括：车辆注册信息同步、车辆进出岛信息同步、异常信息同步等。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-检查结果反馈 | 提供检查结果反馈服务，主要包括：检查结果查询、打印、移交、风控检查指令结果反馈等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-进出境运输工具风险分析 | 对于进出岛的进出境运输工具，系统提供风险分析功能。根据出岛预约申请进行风险分析。若命中风险规则，经海关检查后方可放行。 主要包括：运输工具进出平衡分析、货物、物品申报信息关联、与二线报关货物信息匹配等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-放行指令获取 | 对于进出岛的进出境运输工具，系统提供放行指令功能。根据出岛预约申请，对运输工具、司机、车人员获取风控指令、放行指令。 主要包括：获取运输工具风控指令、获取司机及车上人员风控指令、历史布控信息查询、获取放行指令等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-智能卡口控制 | 通过智能卡口控制，并与卡口采集系统、通关系统及风控系统进行业务数据对碰，实现二线运输工具的自动验放。 主要包括：卡口采集信息接收、通道配置、卡口验放、卡口验放信息查询、验放规则配置等功能。 | 否 |
|  |  | 一物一链中心-二线运输工具监管-统计分析 | 主要实现二线运输工具管理子系统核心业务的统计分析功能，包括提供对关区整体运输工具进出岛情况的统计分析和提供对指定口岸运输工具进出岛情况的统计分析。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理 | 升级海南零关税设备、交通工具以及游艇管理，建立海南岛内企业与海关之间办理相关零关税进口设备和交通工具业务手续平台。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-账户管理备案 | 提供对新录入的企业进行逻辑检验后再保存相关信息，并提供相应的信息维护功能，对于抓取自企业管理系统的数据，以及需要变更的数据进行完善修改。 主要包括：账户管理备案信息的新增、暂存、删除、申报、打印、修改、查询、变更、随附单据上传等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-进口申报 | 系统接收海关端返回的首次进口商品信息，并记录到企业账户备案商品信息中，企业可通过本系统查看相应商品信息。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-转让登记 | 岛内企业将零关税设备、交通工具以及游艇转让给其他岛内企业的，需要办理零关税设备、交通工具以及游艇的转让登记手续，填报“转让登记清单（转入/转出）”，并提供相应维护功能。 主要包括：转让登记信息（转入/转出）新增、暂存、修改、删除、打印、查询、申报、随附单据上传，转出登记撤销，转出登记到期未确认等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-转移登记 | 在海关监管年限内，岛内企业将零关税设备、交通工具以及游艇转移给其他岛内企业使用，需要办理零关税设备、交通工具以及游艇的转移登记手续。主要包含转移登记申请、转移期限届满结束转移作业。 主要包括：转移登记信息新增、暂存、修改、删除、查询、申报、打印、随附单据上传、转移期限届满结束转移等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-结束转移 | 岛内企业之间转移进口设备、交通工具到期后，系统自动结束转移。 主要包括：结束转移信息新增、暂存、删除、打印、随附单据上传、申请等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-贷款抵押 | 针对岛内企业以零关税进口设备、交通工具向境内或境外金融机构办理贷款抵押的，提供贷款抵押申请、贷款抵押变更申请和终止贷款抵押作业等功能。 主要包括：贷款抵押信息新增、暂存、修改、删除、查询、申报、变更、打印、随附单据上传、贷款抵押申请终止等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-提前解除监管 | 提供提前解除监管功能，针对贷款抵押记录，可进行“终止”操作，系统向海关端发送终止数据。 主要包括：提前解除监管信息（补税/退运）新增、修改、删除、查询、暂存、申报、打印、随附单据上传、到期自动解除监管等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-企业端-特殊情况转让 | 海关监管年限内，岛内企业需要将零关税设备、交通工具以及游艇转让岛外企业的，需要向海关做特殊情况转让申请，海关审核通过并办理补税手续。 主要包括：特殊情况转让新增、修改、删除、查询、暂存、申报、打印、随附单据上传等。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-账户管理 | 接收单一窗口企业账户数据，对企业账户的申请、修改的数据进行电子审核，数据入库后，发送入库回执给单一窗口。 主要包括：账户申请/变更电子审核、账户暂停、恢复、变更查询、打印、数据同步等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-转让管理 | 为岛内企业将零关税设备、交通工具以及游艇转让给其他岛内企业，提供转让管理功能。 主要包括：转出登记、转出登记撤销、转入登记、转入登记失效、转出查询打印、转入查询打印等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-转移管理 | 为岛内企业将零关税设备、交通工具以及游艇转移给其他岛内企业使用，提供转移管理功能。 主要包括：转移登记、届满转移结束、提前转移结束、转移查询打印等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-贷款抵押管理 | 为岛内企业以零关税进口设备、交通工具向境内或境外金融机构办理贷款抵押的提供贷款抵押管理功能。 主要包括：贷款抵押申请、申请电审/初审/复审/终审、终止申请电审/初审/复审/终审、变更申请电审/初审/复审/终审、贷款抵押结案、查询及打印功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-解除监管管理 | 为海关监管内的进口零关税设备、交通工具以及游艇，企业申请提前解除监管的提供解除监管管理功能。 主要包括：到期自动解除监管、补税提前解除监管电审/初审/复审/终审、查询及打印功能，退运提前解除监管电审/初审/复审/终审、查询及打印功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-特殊情况转让管理 | 为承受人或者其他承担纳税义务的主体为岛外企业的，提供零关税设备、交通工具以及游艇特殊情况转让管理功能。 主要包括：特殊情况转电审/初审/复审/终审、查询及打印功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-参数管理 | 主要包括享惠企业参数、负面企业参数、进口设备负面清单、进口交通工具正面清单、监管年限等参数的新增、修改、删除、导入等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-信息提示 | “海南零关税进口设备、交通工具平台”海关端增设“提示、展示”功能模块，该功能模式通过下拉菜单，下设“待阅”、“已阅”2个子菜单。关员通过待阅、已阅功能查看系统推送的办理信息。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-年报管理 | 主要包括企业端“零关税”货物使用情况申报、海关端“零关税”货物年报申请审核两部分功能。 1、建立企业端“零关税”货物使用情况申报功能，海关监管年限内，岛内企业需要向主管海关申报“零关税”货物使用情况报告。 主要包括：“零关税”货物使用情况新增、修改、删除、查询、暂存、申报、打印、随附单据上传等。 2、建立海关端“零关税”货物年报申请审核功能，在海关监管年限内，海关对企业（单位）申报的“零关税”货物使用情况报告进行审核确认。 主要包括：年报申请审核、年报申请信息查询等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-风险排查及违规处置 | 建立海关端“零关税”货物登记运营管理功能，通过接收海南省的“零关税进口交通工具及游艇监管系统”进口“零关税”船舶、游艇、车辆、航空器的登记注册和运营管理信息，有效掌握符合政策条件的企业（单位）进口“零关税”交通工具及游艇注册信息和违反政策规定情形使用和运营的信息。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-海南零关税设备、交通工具以及游艇管理-海关端-统计查询 | 建立“数据结构和分析查询”数据库，实现对“数据结构和分析查询”数据库数据的查询、统计功能。主要包含数据库、查询统计等功能。实现对通关系统中报关单征免性质为“491”“492”“493”“494”的报关单数据和“海南零关税设备、交通工具及游艇管理平台”的数据分类查询、汇总统计功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管 | 升级“零关税”原辅料智慧监管，为支撑企业自主备案、自主核报，简化审核流程，放宽“一线”管理，强化“二线”管理的新业务模式，从海关监管、企业服务、信息共享三个方面着手，实现对“零关税”原辅料商品优化管理，实现业务办理集约化、智能化、便利化、协同化和功能化。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管-海关监管-执法作业 | 支撑企业自主备案、自主核报，通过简化审核、放宽“一线”及强化“二线”管理，优化原辅料全保税业务流程监管，实现高效业务办理与海关监管效能提升。 主要包括： - 原辅料账册前期管理： 提供原辅料专用账（手）册账册备案管理及变更管理、正面清单管理、参数管理、原辅料担保管理等功能。 - 中期管理： 原辅料账册中期管理、二线进出管理、保区折料内销集报业务、料件折料内销集报业务、一般纳税人资格试点管理等功能。 - 后期管理： 包括原辅料账册核销管理、原辅料账册注销管理等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管-海关监管-查询展示 | 通过直接调取执法作业系统和数据共享系统数据，对零关税原辅料专用账（手）册和特殊区域账册项下相关的监管数据进行查询分析，实现高效、智能监管。 主要包括： - 数据查询： 本模块实现对零关税原辅料专用账（手）册和特殊区域账册项下账（手）册、主要进出口企业、报关单、核注清单、业务申报表、出入库单、核放单等不同单证的简单查询与组合查询。 - 数据可视化展示： 通过与执法作业系统和数据共享系统进行数据对接，对零关税原辅料和特殊区域业务开展的地域分布、企业分类、业务类型、进出总值、商品分布、流向及征、补税情况进行自动计算，并通过图形、表单等可视化方式进行全方位展示。 主要包括：监管环节展示、主要进出口企业展示、账册类型展示、核注清单业务类型展示、业务申报表展示、出入库单类型展示、核放单类型展示、主要贸易国家/商品/新型贸易业态展示等。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管-海关监管-数据分析 | 通过与执法系统和数据共享平台进行数据对接，提供自动化、可定制的数据统计分析处理功能，配置简单自动化数据组合查询模型，满足现场业务数据分析要求。 主要包括：企业情况分析、主要进出口企业分析、主要贸易国家分析、主要贸易商品信息分析、账册数据分析、单耗分析、耗料分析、核销明细查询及分析、报关单数据分析、核注清单数据分析、业务申报表数据分析、出入库单数据分析、区域核放单数据分析、活跃企业数据分析、税收数据分析、企业经营活动异常情况分析、新型贸易业态分析、“零关税”原辅料外部数据分析等。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管-企业服务-数据申报 | 在现有特殊监管区域管理子系统申报功能基础上改造升级，实现原辅料专用账册备案数据、原辅料进出口单证（核注清单、报关单），原辅料账册报核数据、日常进出区单证申报，并向企业提供原辅料数据查询、公共数据库服务等功能。 主要包括：“零关税”原辅料及其制成品内销申请、“零关税”原辅料副产品、残次品、剩余料件、边角料、受灾货物处理申请的新增、修改、删除、查询、暂存、申报、打印等功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管-企业服务-数据查询 | 实现零关税原辅料企业备案、进出境备案、制成品内销申请、副产品、残次品、剩余料件、边角料、受灾货物处理申请数据查询功能。 | 否 |
|  |  | 海南一线进出境管理-“零关税”原辅料智慧监管-企业服务-信息共享 | 与报关单、卡口、辅助管理及担保系统之间的信息共享，实现报关单生成、卡口指令传递、辅助系统转型及保证金申报等功能，支持海关特殊监管区域的高效运作。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装信息公示 | 新增直提直装-直提直装信息公示，实现维护公示信息及设置开关，具体功能包含新增内网直提直装信息维护功能、直提直装信息公示、系统开关设置。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装信息公示-内网直提直装信息维护 | 直属海关定期通过海关内网“直提直装”录入关区内支持“直提”（分为船边直提、车边直提、机坪直提）“抵港直装”（分为水运抵港直装、铁路抵港直装、空运抵港直装）的运输方式、码头/铁路场站/机场名称、联系人信息与电话，相关数据同步至互联网+海关及中国国际贸易单一窗口指定的直提直装模块－信息公布功能中。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装信息公示-直提直装信息公示 | 进出口企业通过中国国际贸易单一窗口直提直装模块－信息公布功能，查询支持“直提”“抵港直装”的码头/铁路场站/机场、联系人信息。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装信息公示-系统开关设置 | 为直提、抵港直装功能设置开关，包括船边直提开关、车边直提开关、机坪直提开关、水运抵港直装开关、铁路抵港直装开关、空运抵港直装开关。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提校验 | 新增直提直装-直提校验，实现对直提直装的校验及进度查询等功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提校验-预约直提校验 | 实现直提直装的直提预约校验功能，包含预约船边直提校验、预约车边直提校验、预约机坪直提校验，以及直提海关进度查询功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-抵港直装校验-预约抵港直装校验 | 新增直提直装-抵港直装校验-预约抵港直装校验，实现直提直装的抵港直装预约校验功能，包含预约水运抵港直装校验、预约铁路抵港直装校验、预约空运抵港直装校验，以及抵港直装海关进度查询功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装数据展示 | 新增直提直装-直提直装数据展示，关员可在该平台查询直提直装相关统计指标，包括“直提”相关情况展示功能、“直装相关情况展示功能。” | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装数据展示-辖区企业“直提”相关情况统计展示 | 提供辖区企业“直提”相关情况统计展示功能，支持通过运输工具抵港时间等查询条件，展示直属海关及各隶属海关辖区企业进口货物“直提”情况。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提直装数据展示-辖区企业“抵港直装”相关情况统计展示 | 提供辖区企业“抵港直装”相关情况统计展示功能，支持通过运输工具抵港时间等查询条件，展示直属海关及各隶属海关辖区企业出口货物“抵港直装”情况，并提供数据导出功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提、抵港直装信息公示（单窗） | 新增直提直装-直提、抵港直装信息公示（单窗），实现信息维护及公布等功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提、抵港直装信息公示（单窗）-直提直装信息维护 | 码头/铁路场站/机场通过监管作业场所身份登录直提直装模块－信息公布功能，维护码头/铁路场站/机场联系人、姓名。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提、抵港直装信息公示（单窗）-直装直提信息公布 | 进出口企业通过中国国际贸易单一窗口直提直装模块－信息公布功能，查询支持“直提”“抵港直装”的码头/铁路场站/机场、联系人信息。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提、抵港直装信息公示（单窗）-系统开关 | 为直提、抵港直装功能设置开关，包括船边直提开关、车边直提开关、机坪直提开关、水运抵港直装开关、铁路抵港直装开关、空运抵港直装开关。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提（单窗） | 新增直提直装-直提（单窗），在“单一窗口”中增加提供直提预约及进度查询等功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提（单窗）-预约直提 | 对于水运进出口企业/铁路进出口企业/空运进出口企业，在单一窗口增加船边直提、车边直提、机坪直提申请功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提（单窗）-“直提”海关进度查询 | 对于进出口企业申请开展直提的，中国国际贸易单一窗口展示货物在海关的进度与相应节点。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提（单窗）-推送“直提”信息 | 对于进出口企业申请开展“直提”的，满足相应条件且经“直提直装”核验申请成功后，单一窗口制定与监管作业场所数据（包括码头、铁路场站、机场等）对接统一技术标准，以支持按照运输方式（水运/铁路/空运）向相应监管作业场所（码头、铁路场站、机场）推送申请开展“直提”的集装箱号/提单号信息。 | 否 |
|  |  | 直提直装-直提（单窗）-“直提”进度查询 | 单一窗口提供“船边直提”码头进度查询、“车边直提”铁路场站进度查询、“机坪直提”机场进度查询等功能。 其中“船边直提”码头进度查询：码头根据（推送直提信息）中受理的集装箱号，向单一窗口直提直装模块—申请“船边直提”功能按照下列顺序输出码头进度信息：企业预约信息、企业提货车辆进码头时间点、船边直提泊位/岸桥号、货物查验、提货车辆出闸；“车边直提”铁路场站进度查询：铁路场站根据（推送直提信息）中受理的集装箱号，向单一窗口直提直装模块—申请“车边直提”功能按照下列顺序输出铁路场站进度信息：企业预约信息、企业提货车辆进铁路场站时间点、车边直提位置、货物查验、提货车辆出闸；“机坪直提”机场进度查询：机场根据（推送直提信息）中受理的提单号，向单一窗口直提直装模块—直提—申请“机坪直提”功能按照下列顺序输出机场进度信息：企业预约信息、企业提货车辆进机场时间点、机坪直提位置、货物查验、提货车辆出闸。 | 否 |
|  |  | 直提直装-预约抵港直装（单窗） | 新增直提直装-预约抵港直装（单窗），在“单一窗口”中增加预约抵港直装及进度查询等功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-预约抵港直装（单窗）-预约“抵港直装” | 对于进出口企业申请开展水运“抵港直装”的，在单一窗口指定的直提直装模块中增加“预约‘抵港直装’”—预约水运/铁路/空运‘抵港直装’功能。 | 否 |
|  |  | 直提直装-预约抵港直装（单窗）-“抵港直装”海关进度查询 | 对于进出口企业申请开展抵港直装的，中国国际贸易单一窗口展示货物在海关的进度与相应节点。 | 否 |
|  |  | 直提直装-预约抵港直装（单窗）-推送“抵港直装”信息 | 对于进出口企业申请开展“抵港直装”的，可根据运输方式（水运/铁路/公路），单一窗口根据数据对接统一技术标准，向对应监管作业场所（码头、铁路场站、机场）推送申请开展“抵港直装”的集装箱号/提单号。 | 否 |
|  |  | 直提直装-预约抵港直装（单窗）-“抵港直装”进度查询 | 对于进出口企业申请开展水运抵港直装的，单一窗口展示集装箱货物在码头/铁路场站/机场的进度与相应节点。 | 否 |
|  |  | 非功能性要求 | 1、运维保障等级：二级 2、业务覆盖区域范围：全国 3、用户类型：海关/进出口企业等 4、业务类别：业务服务类 5、系统功能应急方案制定情况：可以被其他系统或人工替代 6、业务实时性：准实时类（T+0内完成交易处理） 7、系统服务时间：7*24 8、业务高峰时段：上午9点到12点，下午2点到5点 9、灾难情况下核心/非核心服务中断不可容忍时间：容忍时间小于4小时 10、灾难情况下核心/非核心功能故障允许丢失多长时间数据：容忍时间不大于1小时 11、数据不可追溯性：数据丢失，部分数据可以通过技术手段追补 12、基于现有的海关外网基础环境，系统应满足常规的性能处理标准，并确保在一年/三年内的高峰日及高峰时段内，具备优越的联机交易处理能力，不低于50笔/秒，保障海关工作的顺畅进行。 13、数据生命周期：3年 14、典型交易响应时间：响应时效不超过3秒 15、应用架构类型：部委联网类 16、数据类型及敏感度：不涉及敏感数据 17、“节点处理模式类别”：联机交易处理系统 18、系统架构模式类别：B/S | 否 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务承诺函 | ▲ | 售后服务内容包括但不限于已交付内容的缺陷修复、性能调整、故障修复、问题处理、技术支持等。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 驻场人员要求 | ▲ | 1、投标人应根据采购人要求驻场提供服务。 2、驻场期间，投标人应自备计算机等研发和网络设备，根据海关相关安全管理要求，研发设备需通过安全检查后、通过专有网络接入专用开发环境；驻场结束后项目材料归采购人所有，研发和网络设备需脱敏后方可带离驻场场地。 3、投标人服务人员驻场期间，应严格遵守采购人各项管理制度，包括工作制度、项目进度、项目管理制度、内部安全管理要求、安全生产管理、数据安全管理的相关要求。 4、驻场人员 投标人应提供本项目实施的人员团队方案，要求如下： （1）项目实施期间配置具有项目开发优势的人力资源，项目团队核心人员按要求驻场，且人数不少于15人（根据项目阶段提供不同人员的驻场服务，包括不限于：项目经理不少于1人、设计工程师不少于2人、需求工程师不少于4人、开发工程师不少于5人、测试工程师不少于3人。驻场人数按照采购人实际要求调整）。售后服务期间驻场团队不少于8人。 （2）明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权利，以确保项目顺利交付。 （3）为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除采购人批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。 （4）采购人在系统开发过程中，可指派专人监督、审核驻场人员在各个阶段安全要求的执行情况。 （5）驻场人员不得将系统采用的关键安全技术措施和核心安全功能设计对外公开。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 投标人服务标准 | ▲ | 1、实施标准 （1）实施阶段，投标人服务人员根据采购人要求进行驻场服务。投标人应保持项目团队核心成员的稳定性，未经采购人许可不得随便调整项目团队成员。 （2）本项目执行过程中，项目经理及核心团队成员自始至终专职承担本项目相应工作。 （3）售后服务标准： 售后服务阶段，投标人提供5×8小时（工作日9：00-17：00）驻场运维服务；7×24小时电话、邮件、即时通讯工具等远程技术支持服务；7×24小时故障响应服务。 2、服务效率 远程技术支持服务：投标人接到采购人提出问题后24小时内给出处理意见（如遇非工作日，则顺延）。 故障响应服务：售后服务阶段，投标人应提供7×24小时故障响应服务，投标人通过电话、邮件、即时通讯工具等方式接到采购人报修后，业务高峰期应在1个小时内修复故障，非业务高峰期应在2个小时内修复故障。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 4 | 软件制造商服务标准 |  | 无 | 否 |
| 5 | 人员资格标准 | ▲ | 项目团队人员资格标准如下： （1）项目经理 不少于1人； 具有10年（含）以上信息化系统建设项目开发及管理经验，能够与用户进行良好的沟通，担任同等角色；至少具备“信息系统项目管理师（高级）”证书 具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。 （2）设计工程师 不少于10人； 精通Java语言，从事Java应用系统软件开发5年（含）以上，有信息化系统建设或维护经验，担任同等角色； 精通常用开源框架；精通数据库及SQL调优；熟悉前端技术和常用前端框架，对前端工程化与模块化开发有一定了解； 具备系统架构设计能力、项目实施能力，能够与用户进行良好的沟通；不少于1人具有“系统架构设计师（高级）”证书。 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力。 （3）需求工程师 不少于15人； 具备软件需求分析能力、流程设计能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目需求开发经验； 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 （4）研发工程师： 不少于40人； 精通Java语言，从事Java应用系统软件开发3年以上，具有3年（含）以上信息化系统建设项目开发经验。 精通常用开源框架；精通使用SQL语句，精通数据库及SQL调优； 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 （5）测试工程师： 不少于20人； 具备测试用例设计、测试执行、功能测试、性能测试的能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目测试经验； 熟练掌握缺陷管理工具的使用；熟练掌握数据库操作；熟练掌握linux基本命令；了解selenum自动化测试框架，能编写相关自动化脚本；掌握接口测试和性能测试工具，如postman、jmeter等； （6）运维工程师（此处人员要求为项目售后服务阶段）： 不少于8人； 要求是参与本项目实施的研发工程师。 驻场前，投标人所有驻场人员须通过采购人组织的面试，不满足相关要求的，投标人应提供备选人员，直至满足为止，未经面试的人员不得入场开展工作，由此造成的项目延期由投标人承担全部责任。 | 是，投标人应提供人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明或劳务合同等证明材料。 |
| 6 | 服务网络标准 |  | 中标人需能满足系统质保期内运维及技术支持要求。 | 否 |
| 7 | 培训标准 |  | 投标人必须根据应用软件的功能和特点，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 投标人根据采购人要求，分别列出全部产品及应用正常运行、管理和使用所需要的培训，包括培训的类别、培训人员与人数、培训课件、方式、时间等安排。投标人需要承担培训方案、培训教材（纸质版和电子版）、师资力量及教师的交通、住宿、三餐的费用。 | 否 |
| 8 | 集成标准 | ▲ | 本项目应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集成工作，并接受和配合集成联调测试工作。 集成方式包括但不限于Restful、MQ、文件交换、数据库等对接等方式。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 9 | 评测要求 | ▲ | 投标人须按照采购人的统一安排，配合第三方评测机构完成系统测试及整改工作,直至系统通过验收。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 10 | 安全生产要求 | ★ | 1、投标人及人员为采购人提供服务过程中不得设置可以禁用或者绕过安全机制的组件及其他未经明示的功能模块；不得将与本项目相关的设计文档、源代码、配置文件、操作手册等相关信息在互联网上公布或托管。 2、投标人提交的源代码需通过采购人代码审查、安全代码扫描通过，不得存在A类安全代码风险。 3、投标人人员在项目执行过程中严格遵守法律法规、相关政策，不得发生违反采购人安全生产、数据安全、疫情管控、知识产权、工作制度等各项规章制度的情况。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 11 | 知识产权归属 | ★ | 投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 1、采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 2、投标人须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 3、投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归采购人所有。 4、投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与采购人无关。 5、采购人有权对工程涉及的所有成果在全国海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 6、采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 7、未经采购人和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 12 | 安全保密要求 | ★ | 1、投标人应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，投标人不得对外透露。 2、在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证参与本项目的服务人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保参与本项目的服务人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 13 | 试点推广要求 | ▲ | 试点推广要求如下： （1）按照采购人要求，投标人需配合采购人完成各应用系统部署上线的组织协调工作，并对上线运行过程中出现的异常情况进行分析、定位、解决，确保应用顺利平稳地上线运行。 （2）投标人应配合制定生产环境的部署及验证方案，为不影响业务的正常开展，方案中至少要明确指出试运行和推广上线单位如何做好相关新旧系统的过渡工作。 （3）投标人应配合组织和协调各应用系统完成在生产环境中的部署及相关的接口参数配置工作，配合解决过程中的各类问题。 （4）投标人协助采购人完成项目的试点推广。提交《海关智慧监管平台应用集成-试运行及推广总结报告》。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 14 | 其他要求 | ★ | - 投标人应接受采购人聘请的总集成单位、监理单位的集成管理和监理工作。 - 投标人提供专职或兼职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。并在质保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合完成等级保护的系统定级、评审、备案等系列工作；在各关键节点配合完成审计工作；竣工验收前配合做好第三方验收测试等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合商用密码应用测评、网络安全等保测评，竣工验收前按照测评要求完成整改工作。在质保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 - 投标人提交的投标文件，凡是响应描述为支持的内容，等同于提供该内容。 - 需求未注明的内容，以实际采购人最终需求为准。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 |  | 投标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向采购人报审工程文档；每周三提交项目周报。 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 要求投标人的设计方案包含概要设计和详细设计，方案的内容需符合海关相应的管理标准。 投标人必须提供但不限于以下文档：需求文档、设计文档、测试文档、部署文档、操作手册等文档。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，人员配置要求：项目组成员及角色设置合理，项目团队应由项目经理、设计工程师、需求分析师、开发工程师、测试工程师等组成，团队不少于86人，售后服务期间驻场团队不少于8人。 投标人需对所派驻的技术服务人员进行有效的管理并且有相应的管理手段，包括科学合理的管理制度、培训方案、奖惩机制、人员稳定性、人员工作质量保证等。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | ★ | 本项目的建设工期为 17 个月，各阶段工作安排如下: 需求分析:工期2个月，合同签订后2个月完成； 开发测试:工期10个月，合同签订后12个月完成； 联调测试(含业务测试):工期1个月，合同签订后13个月完成； 部署上线:工期1个月，合同签订后14个月完成； 试运行：工期3个月，合同签订后17个月内完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 开发测试完成后，根据采购人安排，规定时间内完成联调测试和系统部署。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | ▲ | 具体验收由采购人组织相关业务、技术专家进行评审。 投标人需承诺协助为验收提供相关服务： （1）系统试运行3个月后，由中标人申请合同验收。 （2）配合整体项目竣工验收。 系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： 系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求； 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； 已提供了合同规定的全部资料和软件； 移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属采购人所有，包括文档资料和程序等。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 7 | 交付或实施地点 | ★ | 采购人指定地点。除按采购人要求提供驻场服务外，为保证项目交付和沟通等工作的质量和时效性，投标人须根据采购人要求，必要时30分钟内到达指定工作场所，涉及场地租赁、专线等相关费用由投标人自行承担。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

- 其它内容

1.业绩要求

投标人提供2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料，包括合同、付款证明、验收报告等。

2.相关主观评审因素要求。

(一)需求理解分析

阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。

(二)实施管理方案

提供项目实施管理方案，对项目实施过程中包括但不限于项目进度控制、应急措施、风险管理、质量管理、人员控制、配置管理、文档管理等方面进行说明。方案措施完善合理、内容全面详细。

(三)技术设计方案

提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。

（四）运维服务方案

提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施等内容等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

3.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 36 | 六、货物或服务指标要求9个：第1项5个，第2项1个，第5项3个。 七、服务要求25个：第1项1个，第2项8个，第3项4个，第5项6个，第8、9项各1个，第13项4个。 八、实施要求2个：第6项2个。 |
| 2 | 一般指标项 | 288 | 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求279个：第3至4项、第6项、第8至37项、第39至64项、第66至67项、第69至73项、第75至77项、第79至82项、第84至88项、第92项、第95至96项、第99至112项、第115至152项、第154至156项、第159至186项各1个，第38、78、153、158项各2个，第68、157项各3个，第89、90项各4个，第98项5个，第65、74、83、91项各6个，第114项7个，第97项8个，第94、113项各10个，第93项11个，第187项18个。 七、服务要求2个：第6、7项各1个。 八、实施要求4个：第1、2、3、5项各1个。 |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1.投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 2.投标人具有ISO20000信息技术服务体系认证证书得0.5分，否则不得分。 3.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 注：上述证书均需处于有效期内，否则不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得1.9分； 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得1.0分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;1;1.9) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料等。每提供一个有效业绩得1 分，最多得5分。 注：1.合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； 2.提供的业绩材料复印件须字迹清晰，辨识无误； 3.不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
| 技术部分 | 技术需求响应程度 | 完全满足招标文件项目需求书相关要求得64.8分，标注▲重要指标项每有一项不满足扣1分，一般指标项每有一项不满足扣0.1分。 重要指标共36个：分别为： 六、货物或服务指标要求9个：第1项5个，第2项1个，第5项3个。 七、服务要求25个：第1项1个，第2项8个，第3项4个，第5项6个，第8、9项各1个，第13项4个。 八、实施要求2个：第6项2个。 一般指标项共288个： 分别为： 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求279个：第3至4项、第6项、第8至37项、第39至64项、第66至67项、第69至73项、第75至77项、第79至82项、第84至88项、第92项、第95至96项、第99至112项、第115至152项、第154至156项、第159至186项各1个，第38、78、153、158项各2个，第68、157项各3个，第89、90项各4个，第98项5个，第65、74、83、91项各6个，第114项7个，第97项8个，第94、113项各10个，第93项11个，第187项18个。 七、服务要求2个：第6、7项各1个。 八、实施要求4个：第1、2、3、5项各1个。 | 区间打分(0-64.8) |
|  | 需求理解分析 | 投标人阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解，对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。 需求理解分析科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.2分。 需求理解分析内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但需求理解分析内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2.8分。 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.4分。 未提供需求理解分析或需求理解分析严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.4;2.8;4.2) |
|  | 技术设计方案 | 投标人提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。 技术设计方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.2分。 技术设计方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2.8分。 技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.4分。 未提供技术设计方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.4;2.8;4.2) |
| 服务部分 | 实施管理方案 | 投标人提供项目实施管理方案，对项目实施过程中项目进度控制、应急措施、风险管理、质量管理、人员控制、配置管理、文档管理等方面进行说明。方案措施完善合理、内容全面详细。 实施管理方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.2分。 实施管理方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2.8分。 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.4分。 未提供实施管理方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.4;2.8;4.2) |
|  | 运维服务方案 | 投标人提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施等内容等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 运维服务方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.2分。 运维服务方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2.8分。 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.4分。 未提供运维服务方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.4;2.8;4.2) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

# 第五部分  合同文本

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

经海关总署授权，海关总署物资装备采购中心作为甲方代表,受海关总署（XX司局）委托签订该项目合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购清单及报价

| 项目名称 | 数量（人天数） |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求分析及系统设计 | 程序开发 | 软件测试 | ... |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 实施服务 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

##### 本合同总价款（人民币大写） __________元（含税）。除上述款项外，乙方不得向甲方（用户）主张其他任何费用，详见附件分项报价表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.乙方完成系统功能开发，具备上线条件，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、上线证明（原件）。

3.乙方完成全部服务内容，经甲方组织的合同验收通过，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、合同验收合格报告（原件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方指定收取款项账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

###### （一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

###### （二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

###### （三）履约保证金有效期：自提交保证金之日起至项目服务期满后30个日历日止（因乙方原因造成延期履约的，履约保证金相应顺延）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方在收到乙方提交退款申请后10个工作日内无息退还。

第五条  工作进度要求及履行地点

（一）本技术服务工期   个月，要求合同签订之日起    个月内完成合同约定的所有服务内容（以乙方满足招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求及投标文件/响应文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方（用户）原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方（用户）书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方（用户）造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

第六条 验收

乙方完成甲方（用户）要求的全部服务内容后，向甲方（用户）提交工作成果，甲方（用户）组织对服务内容进行验收，并出具验收意见（具体根据招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求和投标文件/响应文件应答填写）。

第七条 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）本合同项目质量保证期为：自双方签署合同验收合格报告之日起计算    年。

第八条 培训

本合同包括培训，具体培训方案详见附件。

第九条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供7（5）天*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同包含售后服务，具体技术支持及售后服务方案详见附件。

第十条 双方的权利和义务

一、甲方（用户）的权利与义务

（一）甲方（用户）有权了解整个委托技术服务的执行进程，监督服务执行，并对技术服务的进度及质量进行要求和检查。

（二）甲方（用户）有权要求乙方按照本合同约定及时提供服务，并对乙方的服务成果进行评估和确定，提出修改意见。

（三）甲方（用户）对服务成果拥有所有权以及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方（用户）可安排技术人员参与核心工作，以便后续维护。

（四）甲方（用户）有权在海关范围内对技术服务涉及的所有成果进行推广应用。

（五）如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方（用户）以书面形式通知乙方整改，乙方应在3个工作日内予以补正和改进。如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付款项，直至乙方能够按照合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方（用户）规定的期限内仍无法达到合同要求，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

（六）甲方（用户）应在实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供完成技术服务所需的全部文档及相关资料；

2.解答或协调解答技术服务实施过程中的需求问题。

（七）在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方保证在甲方规定的工期进度内按照合同以及合同附件的要求完成应交付的完整、合格服务，并符合服务质量要求。

（二）乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。

（三）乙方应派专人负责技术服务执行，以保证技术服务顺利进行，加强风险分析与控制，对风险要有详细的分析，有可靠的控制手段和措施，并及时向甲方（用户）汇报。

（四）乙方应在服务期内及时修复安全漏洞。

（五）乙方所派人员应熟练掌握所需技术，所派人员对技术服务内容进行严格保密，不得泄露相关信息。

（六）乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

（七）乙方应按甲方（用户）要求保质保量地完成相关代码实现以及配套文档的编制工作，并及时、完整向甲方（用户）交付相关材料。

（八）乙方应无条件配合完成技术服务的业务测试工作。

（九）乙方在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方（用户）主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金等都由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方（用户）造成的损失，且乙方需承担因此而产生的所有的费用。

（十）乙方须遵守甲方（用户）提出的各项安全管理要求。

（十一）乙方须按照国家关于通过政府采购渠道参与政务信息化建设的有关要求，签订《政务数据安全管理承诺书》，具体详见附件。

第十一条 违约责任

（一）乙方未按照本合同规定的时间提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意乙方延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成服务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付款项、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

（二）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方（用户）或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（三）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方（用户）造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方服务成果过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十四条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十五条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十七条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十八条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）因乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同款项。

2.该解除合同将不损害或影响甲方（用户）已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十九条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部款项，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十一条 其他

中标通知书（成交通知书）、乙方的投标文件/响应文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字并盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由海关总署（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、试运行或合同验收等合同履约一切事宜。（适用于采购中心与乙方签订合同的情形）

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

附件四：项目相关方案

（附件二、四内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

政务数据安全管理承诺书

一、乙方承诺将建立完善政务数据安全防护体系，加强政务数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等全流程各环节安全管理；按照有关法律、行政法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务；不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据用于商业用途，不得擅自向境外提供数据；对通过项目获取的敏感个人信息等，应当按照要求进行脱敏处理和加密保护。

二、乙方承诺不将其承包的项目全部转包，不将中标项目支解后分别向其他企业或者个人转让，不将项目主体和关键部分分包。

三、乙方有义务配合做好政务信息系统安全检查、评测、审计等监督管理工作，如实、完整提供政务信息系统建设、运营、维护和政务数据安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

四、乙方承诺将签订安全保密协议，明确要求其落实数据安全责任，海关有权采取人员派驻、不定期抽查等方式，对乙方建立数据安全监督检查机制。对于乙方负责运行的涉及海关政务数据的信息系统，乙方要严格落实数据安全管理各项要求和操作规范，加强对政务信息系统及网络安全的防护，及时进行安全升级加固，修复安全漏洞，防范数据被窃取、泄露等。

五、对未落实安全责任导致数据泄露，违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定，乙方承诺接受海关按照相关法律法规做出的包括禁止参与海关信息化建设及政务数据处理无异议。

乙方：XX公司

乙方法定代表人：（签字）

附件四：项目相关方案

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明或劳务合同等证明材料（未提供的不予认定）。

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。