招 标 文 件

招标编号： CG2024-WT-GK-FW-061

项目名称： 全国海关信息中心广东分中心2024年海关智慧监管平台一人一码采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年10月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	23

第四部分  评审标准	86

第五部分  合同文本	89

第六部分  投标文件格式	115

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“全国海关信息中心广东分中心2024年海关智慧监管平台一人一码采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-WT-GK-FW-061

二、项目名称： 全国海关信息中心广东分中心2024年海关智慧监管平台一人一码采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币10,202,000.00元，其中包1人民币10,202,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 一人一码开发服务 | 1 | 本项目需在合同签订后13个月内完成需求分析、设计、开发、联调测试、业务验收测试、部署上线、试运行等工作。在项目上线试运行3个月后，由投标人申请合同验收，合同验收通过后，提供3年免费质保服务，其中第一年为驻场售后服务。质保期自合同验收通过并签署合同验收报告之日起。 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有服务进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（3）本项目专门面向中小企业。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-11-05 00:00:00至2024-11-12 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-12-02 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-12-02 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194619（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-06-19公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 全国海关信息中心广东分中心 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币10,202,000.00元，其中包1人民币10,202,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 10,202,000.00元，其中包1最高限价人民币10,202,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。（本项目不适用） 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。（本项目不适用） 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指全国海关信息中心广东分中心。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

★（2）本项目专门面向中小企业，当投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目业绩相关材料，具体要求详见评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（服务类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人按项目需求书要求进行需求理解分析，提供技术设计方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（3）人员团队方案，包括但不限于如下内容：拟成立的本项目实施团队的管理组织机构，包含项目实施团队组织机构及人员的配备、各管理机构/部门的职能以及组织机构的说明，并附上拟投入本项目的主要管理、技术人员等团队情况一览表，主要成员个人简历表、主要人员相关领域职称或资质证书及相关领域工作经验情况，团队人员距开标之日6个月内任意一个月的社保证明等材料，并承诺项目周期内实施人员的稳定性（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料。（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人提供项目运维服务方案、实施管理方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人认为应该提供的证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

- 承诺项

1.行业类型：软件和信息技术服务业

2.项目立项审核情况

本项目是属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。如果否，请删除以下内容。如果是，请对应勾选以下内容：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。是  □否

（6）是否满足数据管理和共享要求。是  □否

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

注：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1、投标人资格条件详见招标公告。 |
|  |  | ★2、其他条件: (1)本项目不接受联合体参与投标。 (2)本项目不接受进口产品。 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 |
| 3 | 核心产品 | 无 |
| 4 | 信息安全要求 | ★ 投标人须提供安全承诺书。（承诺内容包括系统不存在后门，如发现漏洞及时修复，项目人员不得向外泄露海关相关信息等）。提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 签订合同后10个工作日内，交付合同金额10%的履约保证金，合同验收后30日内退还履约保证金 |
| 7 | 支付方式 | 合同签订10个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的40%；完成系统全部功能开发，通过业务测试且具备上线条件，甲方向乙方支付合同款项的50%；合同验收通过后，甲方向乙方支付合同款项的10%。 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 建设“一人一码中心”应用支撑平台。坚持以习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话和《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）精神为指导，统筹发展和安全，以“管得住才能放得开”为前提，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，加强信息化技术应用，打造智慧监管新模式，进一步提升治理能力现代化水平，保障封关运作后进出岛旅客安全、高效、便利通关，进出岛物品科学、立体、精准监管，强化风险整体管控，实行一人一码，实现精准监管。 |
| 2 | 执行依据 | 《中华人民共和国海关法》（中华人民共和国主席令第35号） 《中华人民共和国海南自由贸易港法》 《中华人民共和国个人信息保护法》 《中华人民共和国数据安全法》 《中华人民共和国海关法》 GB/T 38634-2020 《系统与软件工程软件测试》 GB/T 8566-2022 《系统与软件工程软件生存周期过程》 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 根据国家发展改革委关于海关智慧监管平台（海南自由贸易港和海关缉私信息化部分）初步设计方案和投资概算的批复 |
| 3 | 项目内容 | 建设通过采集内/外部数据，形成“一人一码”出入岛、行李、轨迹等底账信息和画像信息为风险评估和海关监管提供服务；建立海关综合码服务体系，并围绕一人一码提供多方位移动化服务，建设一次申报、全岛通用、动态管理、跨域互认功能，助力实现旅客无感通关。 升级完善海关旅客通关管理子系统，建设具有持续更新能力的智能物品库，围绕旅客建立智能客服、申报、征税、仓储、支付、查验、处置等服务功能，支持与一人一码对接，拓展一、二线业务展示和管理功能。 实现与行邮税征管应用、免税商店及免税品监管作业等系统对接，并采集海关非贸系统的相关数据。 |
| 4 | 项目范围 | 一人一码中心项目主要分为数据采集、主题库分类整理、风险评估和应用功能4块内容，其中应用功能又包括互联网用户端和海关应用端。 具体功能有海关码移动化服务、海关码应用服务、海关码综合分析服务、一码通引擎服务、商品服务、征税服务、免税品服务、仓储服务、申报服务、审单服务、客服服务、查验服务、处置服务、电子签章和证照服务、检疫服务、传染病监测服务、舱单服务、支付服务、搜索服务、日志服务、全流程追溯服务、旅客通关管理子系统升级改造。 |
| 5 | 需求分析 | 为满足自由贸易、国际旅游及无感通关等需求，采用“一人一码”对人员的精准监管手段。“一人一码”是以个人数据为基础，通过个人自行在线申报，集成其他部门数据，结合通关大数据信息比对校验后生成的海关码应用。从人员出入境（岛）记录、轨迹信息、航班信息、行李信息、卫生防疫、行为关系、身份标签和风险等级等方面，对海关监管对象进行立体画像，生成一人一码，全面记录海关监管对象在入境前、入境（入岛）、岛内购买、二线离岛、事后分析五个环节的人员及行为信息等，并向海关相关应用推送。通过一人一码可查询海关监管对象的身份信息、通关信息、查验信息、处置信息、轨迹信息、航班信息、行李托运等关联信息，实现“一次申报、全岛通用、动态管理、跨域互认”，保证数据高效共享、治理精细智能，切实提升服务质量和供给能力，实现无感通关，营造良好发展环境并加强海关智慧监管的效能。 在实现一人一码监管过程中，各监管环节业务需求由服务类、管理类、作业类和分析类应用系统解决。通过智慧感知的大数据综合分析系统，对汇集到数据池中的数据等进行分析处理，实现海关对人的全程可追溯监管及可视化展示，实现“人码结合”的监管需求。 一人一码中心主要从以下几个方面支撑。 （1）数据采集，“一人一码”数据来源于海关内部系统和外部单位，建立稳定、安全、可配置的数据采集机制，可根据实际使用需求，不断调整优化“一人一码”采集的数据项。数据采集主要来自于海关大数据平台、“单一窗口”、地方政务信息共享交换平台，采集方式为标准数据接口或平台的数据抽取分发机制。 （2）主题库分类整理，基于采集的数据信息，按照信息类别设置不同主题库进行初步分类整理。通过数据治理，对原始数据进行加工整理、分级分类，将数据信息存储入相应主题库中，各类主题库通过人员身份信息进行关联。 （3）信用评估，基于“一人一码”各类主题库和数据底账，运用大数据计算、数据挖掘等技术开展风险量化分析，根据业务逻辑建设风控模型，对海关监管对象（人、人群、物品等）进行多维度立体画像，全面评估人员的“套代购”风险、生物安全风险、涉毒风险、涉税风险、人员之间及群体关系等，给予以人为中心的某类风险评估或总体信用风险评估。 （4）应用功能，“一人一码”应用功能主要由3部分组成。一是海关应用。将信用评估结果（风险预警、精准布控信息、提炼线索）传至海关相关作业系统，并与相关系统形成数据回路；同时向相关系统提供个人信息块数据（底账信息）查询等功能。二是“一人一码”应用及监控预警平台。此平台将“一人一码”可视化，通过平台界面展示基于个人信息块数据的数据查询、统计分析以及各类监控预警、风险预警信息。同时基于展示结果，提供相关作业系统的操作入口，方便开展相关业务操作。三是个人服务。个人服务主要在互联网端实现与“一人一码”相关的各作业系统的对外服务功能（可通过跳转链接、接口访问等方式）。个人用户可通过“一人一码”用户端进行身份认证、业务申报、税款支付、业务查询、离岛免税查询、寄递物品、预约办理等操作。 （5）完成旅客通关管理子系统升级改造 依据海南自贸港海关监管需求，对新旅通的进出境申报、查验、征税、后续处置、旅客管理功能模块进行升级，主要包括查获物品异常处置规则、征税优化、知识产权查询、新增旅检智能查验台功能、新增法律法规查验、优化旅客诚信系统、禁限类物品配置等功能，为规范现场作业提供依据、为旅客通关便利化提供支撑。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | “一人一码中心”内容除涉及旅客通关管理子系统的需求为原系统的升级改造或集成外，其他内容均为新建。 旅客通关管理子系统：以旅客电子申报为突破口，适用海、陆、空等各类型口岸，涵盖旅客行李物品、暂时进出境物品等各类物品管理，系统主要由六大模块组成，包括申报管理、查验管理、现场处置、风险管理、业务展示、系统管理等。该子系统已于2018年上线运行。 |
| 7 | 项目履约时间★ | 本项目需在合同签订后13个月内完成需求分析、设计、开发、联调测试、业务验收测试、部署上线、试运行等工作。在项目上线试运行3个月后，由投标人申请合同验收，合同验收通过后，提供3年免费质保服务，其中第一年为驻场售后服务。质保期自合同验收通过并签署合同验收报告之日起。 |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 一人一码中心对接多个系统或设备，包括但不限于获取口岸和旅检大厅智能设备数据。 内部系统对接旅客通关管理子系统、邮递物品管理、快件通关管理、跨境电商进出口通关管理系统、二线非贸监管子系统、非贸一体化风险作业子系统等。 外部数据通过国家或地方数据平台对接获取相关部门数据。 一人一码的用户端（移动端）建设需满足“掌上海关”APP和“海关旅客指尖服务小程序”的集成要求。 本项目由实施单位对投标人的项目建设活动实施监管。投标人集成设计需符合中国海关的相关技术架构要求，各系统之间的数据传输需符合中国海关数据交换的规范，并根据其他系统的技术特点进行接口设计。 | 否 |
| 2 | 技术需求 | 本项目建设需符合海关总署的技术约束要求。 | 否 |
| 3 | 系统需求 | 本项目的建设与管理要符合同类工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合相关工程集成的设计要求及相关标准规范。 本系统能够完全兼容国产化操作系统，包括但不限于国产主流操作系统版本；支持国产化数据库系统，确保数据的安全存储与高效处理；兼容国产化中间件，保证系统架构的完整性与稳定性。 系统应按照项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集工作，并接受和配合集成联调测试工作。 | 否 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 | 海关码移动化服务 | 海南自贸港创新采用“一人一码”的管理方式为旅客提供通关服务，同时也是实现对监管对象行为过程的精准监管，采用移动互联网流行的二维码形式为载体等形式。因此需要建设海关码移动端应用系统，来落地“一人一码”。 海关码移动化服务包括掌上海关移动APP、微信公众号、小程序、统一注册和登录、移动端拍照扫描、无障碍、适老化。 | 否 |
|  | 无 | 海关码移动化服务-掌上海关移动App | 在掌上海关app实现亮码、扫码、申报、搜索、电子支付等方便用户使用的功能。生成的海关码应能准确适配海关口岸现场已采购的扫码设备。 | 否 |
|  | 无 | 海关码移动化服务-微信公众号 | 开发微信公众号，主要实现信息推送及智能客服功能。 | 否 |
|  | ▲ | 海关码移动化服务-小程序 | 在国内主流的小程序平台上实现亮码、扫码、申报、搜索、电子支付等方便用户使用的功能。 | 否 |
|  | 无 | 海关码移动化服务-其他功能 | 海南自贸港创新采用“一人一码”的管理方式为旅客提供通关服务及精准监管，包括统一注册和登录、移动端拍照扫描、无障碍、适老化、个人身份信息管理、实名认证、人脸信息管理、海南居民人脸认证管理、消费、信用管理。 | 否 |
|  | ▲ | 海关码应用服务-海关码生成 | 提供生成个人海关唯一码功能，旅客通过多种手段可以生成自己的唯一海关码，利用个人不同方式的属性与海关码进行绑定。 | 否 |
|  | ▲ | 海关码应用服务-海关码亮码 | 旅客在通行、卡口无感信息采集、岛内身份核验时，主动出示已经申请并创建的旅客码，为旅客的通行实现无感通行，从而提升卡口监管通关效率。 | 否 |
|  | 无 | 海关码应用服务-海关码扫码登记 | 旅客通过主动扫描指定业务地点和事件码，实现对固定地点和事件行为的无感采集，并引导旅客进行操作，在免税品销售场地等旅客通过扫码，进行消费品购买登记。 | 否 |
|  | 无 | 海关码应用服务-海关码验核扫码 | 海关工作人员在口岸、卫检、动植检、食品检验、关税等作业环节，对于需要核查旅客身份信息、旅客行为记录合规结果、旅客申报状态进行核查时，海关工作人员通过主动扫描旅客码，支持后台业务旅客身份信息调取关联数据进行核查，仅对核查后的结果返回来辅助海关工作人员在现场的作业执行。 | 否 |
|  | 无 | 海关码应用服务-商户申报扫码 | 针对岛内经营免税商品的商户，按照海关监管要求需要提交免税商品的销售情况。在旅客购买免税商品结算时，商户通过旅客授权亮码、进行扫码登记该免税商品的销售行为数据采集和登记。 | 否 |
|  | 无 | 海关码应用服务-商户授权核定扫码 | 经过授权的商户对接海关，扫旅客海关码后核定当前旅客是否具备购买该免税商品的配额和免税政策核定，并引导旅客开展下一步操作。 | 否 |
|  | 无 | 海关码应用服务-商业推广码 | 旅客码是自贸港商家精准推送消费优惠的最佳渠道，通过旅客码衔接商户，在旅客授权的情况下获得消费优惠信息，一方面能促进自贸港商户落实旅客码的积极性，另一方面也是场景运营旅客码生态的关键一环。 | 否 |
|  | 无 | 海关码应用服务-信息公开 | 用户通过海关码应用服务，根据信息公开目录设置信息公开的内容、并进行申请，海关信息公开审核人员对信息公开申请做审批操作。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务 | 根据海南自贸港实行全岛创新看不见的监管实际业务需求，针对重大突发事件和社会热点问题，整合汇聚各类监管信息资源，组织生成相关专题应用，结合监管规则和监管区域内风险特征，构建大数据分析模型，分析重点监管对象的行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制等监管情况，形成日常监管分析报告、重点事件分析报告、监管态势分析报告等，为领导同志决策和各地方、各部门强化监管提供支持。 加强对旅客一线入港、岛内活动和二线离港，以及企业进出口申报、免税经营行为和运行规律分析，对各类监管数据风险情况进行分析研判，对高风险领域建立风险检测机制，防范区域性、系统性、行业性风险。建立风险信息采集、整理、分析、研判和报送制度，并建立统一的风险特征库，针对重点对象、重点领域、重点行为、重点产品等监管数据进行分析，发现有问题、有风险、需要重点关注的监管情况，及时推送海关5类业务系统，提供对风险事件的预警能力。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-一人一码底账管理 | 提供一人一码底账管理功能，用户可在该功能模块下对一人一码进行底账管理。 系统通过接口配置或数据同步等方式获取海关内部相关信息化系统中包含的一线出入境和二线进出岛人员的相关信息和外部管理单位相关系统中包含的人员相关信息的数据。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-一人一码底账数据对外共享管理 | 一人一码底账数据对外共享服务提供数据采集、加工、分析、推送、传输能力，通过一人一码底账管理功能集成海关业务管理系统以及外部业务系统数据，形成一人一码数据池，基于一人一码数据池，将可共享数据形成数据共享目录，依据用户申请，审核通过后生成共享数据结果，并将结果传输、推送给用户，为用户提供数据共享渠道，降低数据获取难度，提升数据需求体验和效率，满足不同类型的数据共享服务需求。 用户提交数据共享申请，申请数据通过跨网数据传输的方式传入海关业务网，海关业务网接收申请数据后进行电子逻辑审核、人工审核，审核不通过退单并发送回执给用户，审核通过后生成数据共享订单，数据共享服务获取订单数据，生成共享结果数据，并通过跨网数据传输方式将结果传输给数据共享对端平台，最终推送给用户。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-一人一码底账分析 | 一人一码底账分析为一人一码中心提供底账数据分析服务，主要由数据模型管理和数据报表共享两部分组成，数据模型管理为提高系统的可用性而设计，业务运行涉及的业务数据繁杂，指标数量庞大，随着业务监测工作的不断开展，相关指标体系会不断调整、完善，数据模型管理可对不断扩充的业务进行配置，完善相关业务监测数据接入、加工处理等功能。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-风险预警 | 智能预警模块提供满足对出入境及进出岛人员监管要求的预警服务，通过一人一码的绑定关系，快速定位触发智能预警的人员信息、人员行为、人员轨迹等因素，为监管人员对风险信息的处置管理提供支持，极大降低风险影响范围，提升风险处置效率。 主要是通过系统界面灵活配置各类预警信息的预警规则、提醒方式，提醒人员、预警内容等参数信息。按照用户想要的方式进行预警，可提供平台提示、邮件提醒、短信提醒等多种方式进行预警提醒。 预警信息通知功能根据预警信息通知规则定制设定的预警规则，在预警信息事件发生后通知需要通知的人员。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-决策分析 | 决策分析系统主要依托海南自贸港监管数据为基础，运用大数据技术，对各类监管数据进行深度整合和分析，基于监管主体、监管对象、监管行为采用图表分析以及大数据可视化技术手段展现海关业务监管部门、监管对象、监管执法、事件跟踪、舆情等各方面情况，多维度呈现监管工作全局态势。 对一人一码信息进行动态监控，主要针对人员存在的风险问题进行评估。对码与人脸、码与证件、码与手机号、码与银行账号、码与其他自定义码特征的风险评估、监控规则、监控环节以及风险信息搜集的动态监控管理。 | 否 |
|  | ▲ | 海关码综合分析服务-风险人员清单管理 | 系统提供一人一码风险人员清单管理功能，提供系统用户能够清晰明了的查询一人一码风险评估的风险人员的详细情况。 系统通过动态监控，进行人员风险评估，评估出高风险人员。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-统一数据查询 | 系统提供一人一码整体统一数据查询功能。 系统统一数据查询功能包括：数据目录管理、数据查询权限管理、数据查询展示、数据导出管理、数据查询日志管理、自定义查询配置管理等功能。为用户提供方便快捷、清晰明了的数据查询展示功能。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-日常监管分析报告 | 按时间、地区维度，对自贸港一线进出境交通运输工具总数（小客车、货车、船舶等）、入境人员总数、入境旅客总数、入境外国人总数、入境中国人总数、违法违规人员总数等情况进行分析，包括一线进出境流量分析、二线进出岛流量分析、实时客流监控分析、指定时段客流情况分析、客流超警戒线预警、入境外国人国籍、流量情况统计分析、进出岛中国公民流量情况统计分析、查获处置情况统计分析、征税情况统计分析、违法违规处置情况统计分析、许可文书签发情况统计分析、生物信息采集情况统计分析、区域性人员类别统计分析、证件种类统计分析、通关时效统计分析。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-重点事件分析报告 | 重点事件分析报告，按照业务需求在指定时间段内，对重点对象、重点领域、重点行为、重点产品对区域性人员类别进行统计分析，满足业务部门的数据统计需求，为业务决策提供科学统计数据。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-监管态势分析报告 | 监管态势分析报告，主要按指定未来时段，根据最近一年内相同时段的人员出入境（岛）记录、轨迹信息、航班信息、行李信息、卫生防疫、行为关系、身份标签和风险等级，预估进出岛客流量发展趋势、离岛免税购物发展趋势、重点产品发展趋势、查获处置业务趋势分析、征税情况趋势分析、违法违规趋势分析等，满足业务部门的数据研判需求，为业务决策提供科学统计数据。 | 否 |
|  | 无 | 海关码综合分析服务-采集服务监控 | 按照业务需求在指定时间段内，统计人员出入境（岛）记录、轨迹信息、航班信息、行李信息、卫生防疫、人脸信息、离岛免税购物信息采集服务的运行情况，为一人一码数据支持服务提供保障。 | 否 |
|  | ▲ | 海关码综合分析服务-一人一码大屏展示 | 为了更直观地展示“一人一码”推广情况，用多种主题进行大屏展示。包括通关流量主题、实时客流监控、查获处置、违法违规处置主题、征税情况主题。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | 无 | 一码通引擎服务 | 自贸港一码通引擎提供海南自贸港监管区域的基础管理能力和各类码接入发布的管理引擎。自贸港一码通平台通过统一的码引擎服务可以解决加密算法和密钥的一致性问题，实现码的互通互认。业务系统通过应用接入服务注册到自贸港一码通平台，然后在自贸港一码通平台中设置加密算法，亮码时码引擎服务会根据加密算法进行信息加密，验码时会根据系统产生的密钥进行解码。 提供完成码内信息的拼装、加密、解密、校验等信息服务和配置管理引擎。 自贸港一码通引擎提供自贸港一码通的基础管理能力和各类码接入发布的管理引擎。提供制码子系统、码引擎基础能力、级联子系统、基础配置子系统、授权子系统和一码通平台等模块功能。 自贸港一码通平台将码内信息分为三段进行编码，其中自贸港统筹管理域存储码体系标识、码授权标识、码属性标识、身份标识等7部分信息，实现范畴、权限、类别、身份的控制管理。部门授权拓展域存储基本业务信息标识、加密业务信息表示和扩展应用标识3部分信息，实现业务信息控制和应用管理。自贸港一码通自贸港级统筹管理域字段由自贸港一码通管控和服务主平台完成封装加密，码部门授权拓展域字段由自贸港一码通业务应用分平台完成封装加密。根据自贸港一码通编码规则。 一码通引擎服务由物品或者个人数据为基础，结合系统场景所需数据，利用二维码的形式实现人/商品自身状态核验，用扫描授权机制实现个人/商品相关数据使用授权，减少个人带证找码的烦恼。 | 否 |
|  | 无 | 一码通引擎服务-编码（码状态管理） | 一码通引擎服务提供二维码状态管理，可以对码信息进行生产二维码、批量发放二维码、二维码废弃功能，包括生码模块、发码模块、废码模块。 | 否 |
|  | 无 | 一码通引擎服务-基础配置 | 提供统一的配置管理子系统，管理平台各子系统的用户、权限、日志及系统配置等，提供归一的可配置管理的平台架构。 | 否 |
|  | 无 | 一码通引擎服务-一码通（码数据集成） | 自贸港一码通互认互通子系统解决不同码之间的互通互认，互通互认指的就是不同地域、不同应用产生的码能够相互识别。 自贸港一码通平台通过建设多码融合或集成方案，打通公共服务壁垒，解决入口不统一、卡多码多、万码奔腾的痛点问题，实现多码合一、多码集成、多场景应用，实现市民公共服务的无缝链接、互联互通，实现码上服务的多样化发展，有效促进资源优化整合。 | 否 |
|  | 无 | 一码通引擎服务-级联配置（信息关联） | 一码通引擎服务提供二维码信息和相关系统的账号体系进行关联绑定，提供二维码扫描登录与二维码账户信息提供，包括掌上海关账号关联、中国国际贸易单一窗口账号关联、微信账号关联、支付宝账号关联。 | 否 |
|  | 无 | 一码通引擎服务-授权（子系统管理） | 一码通引擎服务提供与子系统对接服务，为子系统提供二维码授权、解码等功能，包括解码模块、授权模块。 | 否 |
|  | ▲ | 商品服务-智能物品库 | 通过互联网、内网物品库等手段，自动对商品进行相关属性更新。 建设智能物品库，提供物品智能（OCR\语音\扫码\智能识别等）检索服务，提供“热门物品”推送服务，提供一人一码操作效率。 | 否 |
|  | 无 | 商品服务-商品搜索 | 通过文本、语音、图片、智能识别等技术获取商品的详情，价格、图片、征税、热度等信息，用于旅客申报、关员审单等。 | 否 |
|  | 无 | 商品服务-商品智能维护 | 通过系统对接、外部数据获取、扫码检测、人工录入等多种方式，维护智能商品库。 | 否 |
|  | 无 | 商品服务-热门物品推送服务 | 形成智能商品库后，可以向海关码移动端应用系统（移动单兵）或其他系统提供“热门物品”推送服务。 | 否 |
|  | 无 | 商品服务-扫码条形码快速录入接口服务 | 形成智能商品库后，可以向海关码移动端应用系统（移动单兵）或其他系统提供扫描条形码快速录入接口服务。 | 否 |
|  | 无 | 商品服务-扫码溯源码快速录入接口服务 | 形成智能商品库后，可以向海关码移动端应用系统（移动单兵）或其他系统提供扫描溯源码快速录入接口服务。 | 否 |
|  | 无 | 征税服务-实现税款预估 | 税费预估： 通过手工、智慧方式采集手段输入商品信息自动计算进行其相关税率、税额。 税费计算： 通过手工、智慧采集手段获取商品的行邮税号信息，生成税单信息。 个人税额估算: 通过手工、智慧采集手段获取商品和人员信息，自动计算其依法享受的免税额度。 补税： 对旅客手工、智慧采集手段输入的商品信息进行自动判断后，结合个人实际免税额度，自动产生补税单信息。 暂时进出境收税物品税收保全: 暂时进出境收税物品税收保全包括入境税收保全登记、出境税金返还、税收保全超时处置，生成相关的二维码等电子凭据。 | 否 |
|  | 无 | 免税品服务-免税品销售管理 | 获取各免税品销售企业数据销售数据，包括运输工具免税店销售数据、室内免税店销售数据、外交人员免税店销售数据、提货数据、退货数据、溯源码数据。 | 否 |
|  | 无 | 仓储服务-出入境人员携带物临时存储 | 为出入境人员提供携带物临时存储，产生电子凭证，提供查询，提醒服务，可以在海关智能临时存储实施上实现凭码自动提取服务。 | 否 |
|  | 无 | 仓储服务-作业环节仓储管理 | 为查验、处置环境提供仓储管理功能，实现作业中被查验物品的快速登记功能，可以基于查验、处置信息一键生成仓储凭据。 | 否 |
|  | 无 | 仓储服务-仓储查询 | 根据查验、处置、人员等信息查询仓储信息，提供通过扫码等方式快速查询。 | 否 |
|  | 无 | 仓储服务-仓储统计 | 以口岸、现场等为单位提供仓储统计功能。 | 否 |
|  | 无 | 仓储服务-仓储盘点功能 | 以口岸、现场等为单位提供仓储的盘点等功能。 | 否 |
|  | 无 | 仓储服务-仓库管理 | 新增旅客仓库管理，包括入仓办理、入仓数据的录入、入仓数据保存、仓管物品数据的退回、仓库管理作业单修改、仓库管理作业单（代保管凭单）的打印、多项物品的合并录入或拆分录入功能、出仓、返仓、逾期清仓、仓库管理作业单快速索引、手工单操作等模块。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-出入境人员健康申报 | 提供固定、移动化出入境人员健康申报功能以及申报接口。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-出入境人员携带物申报 | 提供出入境人员携带、货币、宠物、分运行李申报功能以及申报接口。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-跨境电商申报 | 提供跨境电商进口、出口申报功能以及申报接口。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-快件申报 | 提供快件进口、出口申报功能以及申报接口。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-邮件申报 | 提供邮件进口、出口申报功能以及申报接口。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-免税品申报 | 旅客在免税零售企业购物时，可以通过海关码移动端应用系统（微信小程序、支付宝或掌上海关APP）出示旅客的海关码，免税店企业使用离岛免税公服平台进行旅客审核核验后，将销售、支付信息发送至海关码移动端应用系统，系统将旅客的免税品销售、支付数据归集到“一人一码”数据池。另外，旅客可以通过海关码移动端应用系统（微信小程序、支付宝或掌上海关APP）查询本人的免税品购物记录、年度免税额度及额度剩余情况等信息。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-公自用物品申报 | 用户产生公共自用物品的一线进出境、二线进出岛业务时，可在海关码移动端应用系统（微信小程序、支付宝或掌上海关APP）上进行公自用物品申报，旅客提交申报单后，在海关审核前，可进行申报单修改、删除操作；海关审核后，可查看申报单状态、详情、历史记录、税费缴纳等操作。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-旅客携带货物申报 | 旅客在一线进出境、二线进出岛时，若有携带货物通关可通过海关码移动端应用系统（微信小程序、支付宝或掌上海关APP）查看货物报关单的记录及状态。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-健康申报提醒 | 用户可以通过旅客端接收到相关的操作指引及申报相关政策信息。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-行李/物品申报提醒 | 用户可以通过旅客端接收到相关的操作指引及申报相关政策信息。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-新增自助申报机物品申报接口 | 系统支持自助申报机物品申报，申报的物品可在旅通生成预申报单，由海关审核人员进行审核。 | 否 |
|  | 无 | 申报服务-二线申报录入服务 | 对二线物品的申报录入，主要包括申报信息录入、税费预估。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-健康申报审核服务 | 提供出入境人员健康申报审核功能，进行相关风险提示。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-携带物申报审核服务 | 对出入境人员携带物进行审核，通过证照库、搜索服务等进行商品对比，通过智慧手段提升审核效率。提供审单接口允许智能自助审核设备接入。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-跨境电商申报审核服务 | 通过智慧手段对快件申报进行自动比对审核，进行相关风险提示。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-快件申报审核服务 | 通过智慧手段对邮件申报进行自动比对审核，进行相关风险提示。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-邮件申报审单服务 | 通过智慧手段对邮件申报进行自动比对审核，进行相关风险提示。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-二线申报作业单审核服务 | 具有申报单数据录入（包括手工单录入）、物品数据流转、物品数据修改、物品数据删除等功能操作。 | 否 |
|  | 无 | 审单服务-二线业务流转服务 | 用户根据申报情况做出相应的业务处理，并将数据流转交由下一业务环节用户进行处理。包括申报岗用户通过系统将业务处理意见（电子数据）转交查验、转交处置岗、征税、案件管理、仓库管理、暂时进出境等岗位用户进行后续业务操作。 | 否 |
|  | 无 | 客服服务-帮助咨询 | 通过移动化，帮助咨询，提供文本、语音等人工智能回复，解答出入境政策、规定。 | 否 |
|  | 无 | 客服服务-一键报故障 | 通过移动化一键点击、扫码等方式提供系统报告故障，实现快速精确故障定位。 | 否 |
|  | 无 | 查验服务-携带物查验 | 提供查验作业功能，实现双随机查验自动布置，提供文本、语音、扫码等手段智能录入查验物，提供证照自动对比等功能，提供录音、抓拍图片、短视频等存证手段，提供查验智能指引帮助，自动进行风险提示，反馈查验作业情况。 | 否 |
|  | 无 | 查验服务-跨境电商查验 | 提供跨境电商查验功能，实现双随机查验自动布置，录入查验结果，反馈查验作业情况。 | 否 |
|  | 无 | 查验服务-快件查验 | 提供快件查验功能，实现双随机查验自动布置，录入查验结果，反馈查验作业情况。 | 否 |
|  | 无 | 查验服务-邮件查验 | 提供邮件查验功能，实现双随机查验自动布置，录入查验结果，反馈查验作业情况。 | 否 |
|  | 无 | 查验服务-查获物品异常处置规则 | 查获物品异常处置规则是对查获物品进行规范处置指引，提升全国海关执法统一性。主要包括处置规则定义、新增处置规则、物品处置规则匹配和物品异常处置提醒。 | 否 |
|  | 无 | 查验服务-查验管理 | 新增旅客二线查验管理，包括查验作业单录入、查验作业单流转模块。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-携带物处置 | 提供出入境人员携带物处理、流转、多次流转等功能。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-卫生处置 | 提供出入境人员核酸、卫生流调、送检等功能。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-跨境电商处置 | 提供出入境跨境电商处理、流转等功能。在相关业务操作时，需进行实名认证。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-快件处置 | 提供出入境快件处理、流转等功能。在相关业务操作时，需进行实名认证。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-邮件处置 | 提供出入境邮件处理、流转等功能。在相关业务操作时，需进行实名认证。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-推送风险预警信息 | 系统接收来自风控系统的风险预警信息，并提供接口，分别向旅客通关管理系统、快件业务监管系统、邮件业务监管系统、跨境电商监管系统，离岛免税监管系统推送风险预警信息，并接收来自这些系统的查验处置信息。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-接收查验处置信息 | 系统接收来自旅客通关管理系统、快件业务监管系统、邮件业务监管系统、跨境电商监管系统，离岛免税监管系统的查验处置信息。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-处置记录 | 旅客可以查看个人的历史通关处置记录。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-二线处置流转 | 新增旅客二线处置流转，是指新增待处置查验作业单操作模块。 主要功能包括：查验作业单查询、查验作业单详情查看、处置放行、二次流转查询、进出境记录查询、申报查验记录查询、当日现场进出境记录查询、未结束业务查询。 | 否 |
|  | 无 | 处置服务-二线后续处置 | 新增旅客二线后续处置，包括征税、移送缉私、物品移交、暂时进出岛、退运等模块。 | 否 |
|  | 无 | 电子签章和证照服务-出入境人员证照管理 | 提供出入境人员证照增删查改功能，提供接口接收智能设备手段提取的证照信息。 | 否 |
|  | 无 | 电子签章和证照服务-出入境证件管理 | 通过海关总署、地方政府、机构等获取各类出入境所需证件，提供证件增删查改功能，提供接口接收智能设备手段提取的证件信息。 | 否 |
|  | 无 | 电子签章和证照服务-电子签章 | 提供利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。 | 否 |
|  | 无 | 检疫服务-人员检疫信息查询 | 查询口岸的人员健康申报以及卫生处置等检疫数据。 | 否 |
|  | 无 | 检疫服务-人员检疫信息统计 | 对出境人员境外-口岸-境内全行程信息流，多环节、多角度、多层次、多形式，对全国口岸人员检疫情况进行全方位的数据查询和统计分析。 | 否 |
|  | 无 | 检疫服务-携带物检疫 | 通过输入查询条件，筛查符合条件的检疫查验的携带基础数据信息。 | 否 |
|  | 无 | 检疫服务-邮包快件检疫 | 通过输入查询条件，筛查符合条件的检疫查验的邮包快件基础数据信息。 | 否 |
|  | 无 | 传染病监测服务-疫情监测查询 | 疫情监控查询功能可以对全国、海关疫情、疫情速报信息进行查询。 | 否 |
|  | 无 | 传染病监测服务-疫情推送 | 通过移动化推送疫情速报（日报），发送给各级卫生检疫人员。 | 否 |
|  | 无 | 舱单服务-出入境/岛人员水空舱单查询 | 通过人员信息查询出/入境，入/离岛近期、历史水、空旅客舱单详细查询服务。 | 否 |
|  | 无 | 舱单服务-水空舱单维护 | 从海关总署、地方政府平台获取出/入境，进/离岛的水、空旅客舱单信息，提供报文，数据文件导入等方式维护系统的舱单信息。 | 否 |
|  | 无 | 舱单服务-铁路舱单维护 | 从海关总署、铁路总公司获取出入境、岛水空旅客舱单信息，提供报文，数据文件导入等方式维护系统的舱单信息。 | 否 |
|  | 无 | 舱单服务-二线舱单管理（分中心） | 新增旅客二线舱单管理，包括二线旅客舱单（空运）数据接收、二线旅客舱单（水运）数据接收、二线旅客舱单（陆运）数据接收、舱单动态展示、舱单动态查询、舱单详情展示、舱单旅客查询、舱单详情导出、旅客信息详情展示、舱单旅客列表、舱单旅客查询、舱单旅客导出、旅客信息详情展示。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-移动化支付 | 对于有需要缴税行为并且信用度高的用户，提供银联、掌上海关、微信支付、支付宝等手段进行税款、罚款等支付功能，实现税款、罚款数据实时提交国库。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-支付查询 | 提供固定、移动化服务进行待支付、已支付记录的查询。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-支付统计查询 | 提供多维度的支付统计，并提供查询。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-消费信息管理（额度） | 海关关员，可以使用海关码综合分析服务，查询监管对象的历史消费记录。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-处置记录 | 海关关员，可以使用海关码综合分析服务，查询监管对象的历史通关处置记录。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-信息积分管理 | 海关关员，可以使用海关码综合分析服务，查询监管对象的信用积分信息。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-缴税记录 | 海关关员，可以使用海关码综合分析服务，查询监管对象的缴税记录。 | 否 |
|  | 无 | 支付服务-商品溯源码 | 海关关员，可以使用海关码综合分析服务，查询商品溯源信息。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-申报单搜索 | 查询业务范围包括但不限于物品申报、分运行李申报、宠物申报、宠物申报、货币申报、快件申报、邮件申报、免税品申报、跨境电商申报、公自用物品申报、旅客携带货物申报。提供申报单号、旅客信息、时间等维度的综合查询条件、提供模糊查询精准查询功能，满足用户的综合查询需求。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-税单搜索 | 提供查询监管对象的缴税记录功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-出入境、岛人员搜索 | 提供目标人员近期出入境、离岛记录的查询操作。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-人员消费轨迹搜索 | 在旅客使用第三方支付渠道交易、使用银行支付渠道交易，或者收款商户上传的消费信息时，将相关信息的时间及定位参数，归集到“一人一码”相关数据池中；通过数据清洗、分析、编排，精确、完整的描绘出旅客从入岛开始的活动轨迹，为移动单兵查询及海关监管提供人员消费轨迹搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-人员行程轨迹搜索 | 该功能需要通过与电信运营商信息化系统对接，采集指定手机号的手机定位信息，归集到“一人一码”相关数据池中； 定期采集移动端应用载体定位信息，归集到“一人一码”相关数据池中； 在旅客使用第三方支付渠道交易、使用银行支付渠道交易，或者收款商户上传的消费信息时，将相关信息的时间及定位参数，归集到“一人一码”相关数据池中； 通过数据清洗、分析、编排，精确、完整的描绘出旅客从入岛开始的活动轨迹，为移动单兵查询及海关监管提供人员行程轨迹搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-证件搜索 | 提供各类证件搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-处罚记录搜索 | 提供各类处罚记录搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-健康申报搜索 | 提供出入境人员健康申报情况搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-卫生处置搜索 | 提供人员的卫生处置各种情况的搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 搜索服务-支付搜索 | 提供支付情况的搜索功能。 | 否 |
|  | 无 | 日志服务-日志添加服务 | 提供添加日志功能，给各个作业环节使用，统一对日志进行保存维护。 | 否 |
|  | 无 | 日志服务-日志查询服务 | 提供统一日志服务，包括但不限于对申报单操作日志、预审操作日志、审单操作日志、查验操作日志、处置操作日志、检疫操作日志、案件操作日志、支付操作日志的查询功能。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-消费追溯功能 | 该功能指人员在消费过程中，通过手机等支付工具支付过程中，信息即进入追溯系统并上链保存。保存的消费信息可以为监管机构进行人员的行为分析等功能。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-行程追溯功能 | 通过一键扫码，人员每进出一处场所都需要手机“扫码”。岛内主要公共场所包括商场、饭店、书店、娱乐等场所都已经设置了“进门出门扫一扫，位置路线报一报”的提示标语和二维码。基础大数据进行行动轨迹实时追踪，进而清晰了解人员的实时行踪轨迹，一旦有突发情况，可以第一时间实施有效管控和处置。行程追溯不但可以实时追踪人员个体的行踪轨迹，还可以精准确定特定人员在某时间段、某地点周边人员情况。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-重点人群分析 | 区域重点人群分析基于大数据技术，利用追溯功能获得的行为信息，通过对用户的分布和行为属性进行检测、统计分析，提供人群热力图，并对重要客运站、公交站场、重要活动等区域提供人群实时数据、区域历史人群、流入进群分析、人群来源分析等数据以及疏运措施建议，为重要客运站人群检测、公交站场人群候车、海关通关人群画像分析等提供决策支持分析。 总署管理员、各直属机关管理员、系统用户进入重点人群分析界面，系统按当前用户身份提取出其权限范围内可见参数，以列表或热力图的方式展示。用户输入或选择相关区域，点击“重点人群分析”按钮，系统访问数据中心，系统显示相关分析结果，并且数据为重要客运站人群检测、公交站场人群候车、海关通关人群画像分析等提供决策支持分析。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-走私行为分析 | 进岛商品一律进行海关扫码准入制度，对物品岛内流通进行跟踪追溯。基于大数据平台,结合数据处理技术建立统一时空标准的数据库,从时间轴分析不同时段的口岸物流量,从空间轴分析不同物品的流通轨迹,通过时空数据挖掘技术,定量分析获取不同时段,不同物品在岛内区域的活动特征和规律,挖掘不同物品的流通行为模式，发现走私行为。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-热力消费分析 | 获取预设区域内多个消费节点中每个消费节点的消费数据；根据地理位置对预设区域进行划分，得到多个子区域；根据预先训练的模型对子区域内的消费数据进行分析，得到每个子区域的消费潜力值；基于子区域的消费潜力值与地理位置的映射关系，对消费潜力值进行排序，得到表征子区域消费潜力值的消费分析热力图。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-出入境、岛通关流量分析模型 | 查验通道流量态势分析预警。实现对口岸各通道日常流量、各时段流量、通道流量情况监测，及时分析发现异常情况，及时预警。智能采集口岸进出实时人流数据/车流数据，通过比对查验通道开放状态、查验状态，结合时空信息，自动计算展示当前通关候检总人数/总车数、平均单人/单车通关时长、预计通关总时长，当前口岸定位，距周边口岸距离等信息。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-非法出入境、岛人员模型 | 通过非法出入境、岛模型研判出未在自贸港登记通关却在自贸港有活动轨迹，推出信息包括嫌疑人的同行人员的信息登记数据、同行抓拍图、同行次数、同行时间等同行信息。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-高频通关旅客分析与预警 | 用于高频通关旅客的识别配置与预警。系统通过设置条件：口岸、日期范围、时间间隔、通行次数等，对符合条件的通行记录进行检索，对于符合高频通关旅客特征的旅客进行展示与预警提示。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-免税品代购风险分析 | 用于代购风险旅客的识别配置与预警。系统通过设置条件：口岸、日期范围、时间间隔、免税店购物频次、购买免税品类频次等，对符合条件的通行记录进行检索，对于符合高频通关旅客特征的旅客进行展示与预警提示。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-同行人分析 | 根据指定的条件（目标图片）在抓拍库中找出与目标对象同行的相应结果，其中指定的条件包括相似度、同行次数、时间区间和监控点位。同行人分析可利用在口岸限定区抓获的违法违规人员信息，查找同行人员，判断是否存在团伙作案的情形，用科技加强口岸管控。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-频繁过人/徘徊分析 | 统计在指定的时间段内、指定区域内，频繁出现的人员信息，可以对人员出现次数进行过滤，只显示达到一定次数的人员或者徘徊频率满足一定次数的人员。可对在某一时间段频繁出现、徘徊在口岸限定区域的陌生人员进行分析，判断是否存在走私、偷渡/暴恐蹲点情形，通过信息化加大口岸管控工作力度。 | 否 |
|  | 无 | 全流程追溯服务-离岛免税异常行为分析 | 结合离岛免税购物数据、舱单数据、提货数据、现场摄像头采集的人脸数据，分析离岛免税异常行为，如有离岛免税购买记录但未有离岛记录等，对符合离岛免税异常行为特征的旅客进行展示与预警提示。 | 否 |
|  | 无 | 旅客通关升级 | 旅客通关管理子系统升级，主要依据海南自贸港海关监管需求，对新旅通的进出境申报、查验、征税、后续处置、旅客管理功能模块进行升级，主要包括查获物品异常处置规则、征税优化、知识产权查询、新增旅检智能查验台功能、新增法律法规查验、优化旅客诚信系统、禁限类物品配置等功能，为规范现场作业提供依据、为旅客通关便利化提供支撑。 海南自贸港的一线进出境业务主要使用原旅通的申报、查验、后续处置、现场调研、风险管理、仓库管理、业务展示、舱单管理进行一线进出境作业。 | 否 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-禁限物品配置 | 系统根据一、二线禁限物品配置功能，支持一、二线禁限物品的添加、修改、删除等操作。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-风险布控指令同步接口 | 系统支持风险布控指令同步，提供接口供外部系统调用，主要是接收机场安检系统、省智慧安检监管平台发过来的指令。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-物品智能识别录入 | 系统对物品进行拍照，应用濒危、动植物检疫物、异宠、货币、常用应税物品识别模型，自动识别物品信息。系统支持对商品条码、溯源码进行扫描，自动识别物品信息并录入系统。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-旅客诚信体系升级 | 建立旅客诚信体系模型，联通国家征信系统和旅通系统以往申报查验记录，最终形成高诚信旅客通关更加便利，增加对低诚信旅客的查验次数。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-与“一人一码”系统对接 | 通过“一人一码”系统对接，用户可通过新旅通调阅旅客的“一人一码”档案，以辅助关员开展现场作业。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-二线业务展示 | 新增旅客二线业务展示，包括二线物品申报作业单查询、二线物品申报统计、二线物品查验作业单查询、二线物品查验统计、二线征税作业单查询、二线征税统计、二线旅检业务统计、仓库管理作业单查询、仓库管理作业单统计、直属关业务统计、二线征税业务报表、二线人员进出岛统计。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-二线人员进出岛管理 | 新增旅客二线人员进出岛管理，包括旅客舱单（空运）二线通关统计、旅客舱单（水运）二线通关统计、旅客舱单（陆运）二线通关统计、二线通关人数维护录入、二线通关人数维护修改、二线通关人数维护保存、二线通关旅客列表、二线通关旅客查询、二线通关旅客档案详情、二线通关重点旅客自动生成、二线通关重点旅客手动添加、二线通关重点旅客手动移除、二线通关重点旅客审批、二线通关重点旅客动态维护、二线通关重点旅客查询、二线通关重点旅客查询日志。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 旅客通关升级-二线风险管理 | 新增旅客二线通关的风险管理，包括指令录入、指令审核、指令管理等模块。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | ▲ | 非功能性要求 | 1.系统容量 该项目移动端（互联网）要求支持50万人同时在线流畅使用，满足不少于50000用户并发使用。海关端能支持不少于3000人同时在线访问，300人并发操作业务。要求7*24小时稳定运行。业务高峰时段为8时到17时。业务高峰期，系统应能满足业务处理效率不低于10000次/分钟。 2.系统可靠性 系统的退出和异常停止，应不影响其管理的IT基础设施和应用系统。 3.实时性 在最大并发在线情况下，通过界面发起的业务响应（审批，通过）时间最长不超过8秒，基于数据库访问的大数据量处理的响应时间小于5秒，大数据量附件等数据查询操作界面响应时间小于10秒,要求业务成功率为99.9%以上。 4.按照等保及《海关数据安全分级管理办法》中数据安全定级方法。 5.运维服务保障要求 实时性要求程度：高。 中断后对海关业务工作影响：有较大影响。 基础环境层面的技术支持：“7天x24小时”。 影响系统运行的重大故障发生需要4小时内恢复系统正常运行。 6.用户体验及系统运行信息记录 本项目应满足系统运行稳定，系统运行的关键业务环节应稳定运行，系统故障恢复时间应不高于4小时、系统异常时用户可等待时长应满足执法作业需求。 7.配置文件 配置文件中涉及数据库连接的用户名、口令采取技术措施，实现用户名、口令的非明文存储。 8.软件容错 对系统中人机接口输入或通过通信接口输入的数据的格式（字符或数字、长度）及上传文件格式（后缀、大小）进行有效性校验，确保输入数据符合系统要求，对于不符合系统要求的数据及上传文件，应拒绝输入，并给出相应提示。 9.安全审计 日志记录功能满足应用安全日志规范要求，对每个用户的敏感操作行为进行日志记录，包括敏感数据查询、下载、导出功能模块的访问记录，日志记录的字段包括用户账号、用户ID、客户端IP、操作时间、应用系统名称、应用标识、操作类型、操作参数、业务功能、数据对象、操作指令等内容。日志保存周期不少于3年，日志通过权限控制确保日志记录不能被非授权删除、修改或覆盖。开启应用服务日志记录，记录各服务接口调用日志。应用审计员角色不能用于进行普通业务操作。 10.身份鉴别 系统集成海关统一身份认证授权系统，通过海关统一身份认证授权系统实现身份鉴别功能。 11.访问控制 系统遵循最小授权原则，对系统中不同角色的用户分配完成其任务的最小权限，实现访问控制需求。 12.网络安全 系统海关端部署在海关业务网，移动端（互联网）前端部署在互联网，通过专网对接海关业务网，由海关业务网及专网实现网络安全控制。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务承诺函 | ★ | 投标人应说明其售后服务的内容、形式、地点、标准。 售后服务内容包括但不限于已交付内容的缺陷修复、性能调整、故障修复、问题处理、技术支持、软件升级、技术支持，提供服务方案及流程，运维保障及相关服务承诺等。 合同验收通过之日起提供3年质保服务，第一年为驻场质保服务。售后服务期间驻场团队不少于5人，按照海关统一工作时间及工作要求对系统提供运维实现。投标人应提供运维团队名单，驻场运维成员中至少有1人为项目核心开发人员。 第二年至质保期满，投标人提供7*24小时技术支持，紧急情况下需要运维人员在2个小时内到场协助处理。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | 驻场人员要求 | ★ | 1、投标人应根据采购人要求驻场提供服务。 2、驻场期间，投标人应自备计算机等研发和网络设备，根据海关相关安全管理要求，研发设备需通过安全检查后、通过专有网络接入专用开发环境；驻场结束后研发设备硬盘需在采购人监督下清除相关数据。 3、投标人服务人员驻场期间，应严格遵守采购人各项管理制度，包括工作制度、项目进度、项目管理制度、内部安全管理要求、安全生产管理、数据安全管理的相关要求。 4、驻场人员 投标人应提供本项目实施的人员团队方案，要求如下： （1）项目实施期间配置具有项目开发优势的人力资源，团队人数不少于20人，可根据采购人实际要求进行调整。 （2）明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权利，以确保项目顺利交付。 （3）为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除采购方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。 （4）采购人在系统开发过程中，可指派专人监督、审核驻场人员在各个阶段安全要求的执行情况。 （5）驻场人员不得将系统采用的关键安全技术措施和核心安全功能设计对外公开。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
|  | 投标人服务标准 | ▲ | 1、实施标准 实施阶段，投标人应保持项目团队核心成员的稳定性，未经采购人许可不得随便调整项目团队成员。 本项目执行过程中，项目经理及核心团队成员自始至终专职承担本项目相应工作。 2、售后服务标准： 售后服务阶段，在系统稳定运行前投标人提供5×8小时（工作日9：00-17：00）驻场运维服务；在系统稳定后7×24小时电话、邮件、即时通讯工具等远程技术支持服务；7×24小时故障响应服务。 3、服务效率 远程技术支持服务：投标人接到采购人提出问题后1小时内应答。 故障响应服务：售后服务阶段，投标人应提供7×24小时故障响应服务，采购人通过电话、邮件、即时通讯工具等方式报修，投标人接到采购人报修后应在1小时内提出解决方案，在确认需要现场处理后应在2小时内到达故障现场，到达现场后应在2小时内修复故障。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 4 | 软件制造商服务标准 |  | 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证有效证书、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、具有ISO9001质量管理体系认证证书。 | 是，提供证书复印件 |
| 5 | 人员资格标准 | ▲ | 1、项目经理 至少1人； 具有5年及以上信息化系统建设项目开发及管理经验，能够与用户进行良好的沟通，担任同等角色； 具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。 - 设计工程师 不少于4人； 架构师应具备系统架构设计能力、项目实施能力；需具有丰富的信息化系统工作背景，具有5年（含）以上信息化系统设计工作经验； 精通常用开源框架，精通IBATIS、Mybatis等ORM框架；熟练使用SQL语句，熟悉国产化数据库（达梦、人大金仓等）及SQL调优； 熟悉前端技术和常用前端框架，对前端工程化与模块化开发有一定了解； 具备系统架构设计能力、项目实施能力，能够与用户进行良好的沟通；具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力。 - 需求工程师 不少于2人； 具备软件需求分析能力、流程设计能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目需求开发经验； 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 - 研发工程师： 不少于13人； 精通Java语言，从事Java应用系统软件开发3年以上，具有3年（含）以上信息化系统建设项目开发经验。 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 - 小程序开发工程师 不少于4人； 熟练掌握微信小程序、支付宝小程序，具有3年（含）以上开发经验(提供曾经开发产品的证明；) - 测试工程师： 不少于5人； 具备测试用例设计、测试执行、功能测试、性能测试的能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目测试经验； 熟练掌握缺陷管理工具的使用；熟练掌握数据库操作，能完成增删改查等操作；熟练掌握linux基本命令；了解selenum自动化测试框架，能编写相关自动化脚本；掌握接口测试和性能测试工具，如postman、jmeter等； - 运维工程师： 不少于5人； 要求是参与本项目实施的相关人员。 - 产品经理 不少于1人； 具备3年及以上产品经理工作经验。 能根据业务需求，熟练开展市场调研、相关产品分析、产品规划和定义，以及原型设计和交互设计等。 驻场前，采购人对投标人核心人员进行面试，不满足上述要求的，投标人应提供备选人员，直至满足为止。 | 是，投标人应提供人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日半年内任意一个月的社保证明。 |
| 6 | 服务网络标准 | 无 | 中标人需能满足系统质保期内运维及技术支持的要求。 | 否 |
| 7 | 培训标准 |  | 投标人必须根据应用软件的功能和特点，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 投标人根据采购人要求，分别列出全部产品及应用正常运行、管理和使用所需要的培训，包括培训的类别、培训人员与人数、培训课件、方式、时间等安排。 | 否 |
| 8 | 集成标准 | ▲ | 本项目应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集成工作，并接受和配合集成联调测试工作。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 9 | 评测要求 | ▲ | 投标人须按照采购人的统一安排，负责配合第三方评测机构完成系统测试及整改工作,直至系统通过验收。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 10 | 安全生产要求 | ★ | 投标人及人员为采购人提供服务过程中不得设置可以禁用或者绕过安全机制的组件及其他未经明示的功能模块；不得将与本项目相关的设计文档、源代码、配置文件、操作手册等相关信息在互联网上公布或托管。 投标人提交的源代码需通过采购人代码审查、安全代码扫描通过，不得存在中、高级别风险。 投标人人员在项目执行过程中严格遵守法律法规、相关政策，不得发生违反采购人安全生产、数据安全、疫情管控、知识产权、工作制度等各项规章制度的情况。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 11 | 知识产权归属 | ★ | 投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 1、采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 2、投标人须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 3、投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归采购人所有。 4、投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与采购人无关。 5、采购人有权对工程涉及的所有成果在全国海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 6、采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 7、未经采购人和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 12 | 安全保密要求 | ★ | 投标人应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，投标人不得对外透露。 在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人员提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证己方人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保己方人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 13 | 技术约束要求 | ▲ | 1、本项目所用的开发语言、开发工具、技术架构及数据库需符合中国海关的技术约束要求。 2、容错处理周全，考虑到用户可能的误操作以及非法参数设置，能够及时提示，避免因用户操作或系统原因导致系统死机或让用户长时间等待。 3、本项目应用软件的运行环境，须兼容国产化硬件和操作系统、中间件，例如国产服务器、国产操作系统等。对于应用软件的开发环境，须采用符合国产化技术路线的开发工具和开发环境，以确保软件开发过程与国产化方向的一致性。 4、本项目需通过国产化适配测试，包括但不限于与国产化硬件设备的兼容性测试。投标人应提供详细的国产化适配方案，包括适配范围、适配步骤及预期效果。应用软件在国产化环境中的性能表现应不低于原有非国产化环境。需满足国产化适配的具体要求，包括但不限于软件架构、编程语言、数据库、中间件等方面的适配要求。对于国产化软硬件产品的兼容性测试，须确保软件与国产化环境的无缝集成和互操作性。提供必要的技术支持，包括解决在国产化适配过程中可能出现的技术问题。 5、软件产品工具须满足遵守中国海关的相关内控规定，系统平台具备较强的稳定性、高效性、灵活性、安全性和可靠性。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 14 | 环境要求 | ▲ | 本项目所有操作系统和客户端浏览器以及中间件、数据库等需符合海关的相关约束要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 15 | 扩展需求指标 |  | 系统应同时满足技术和业务上的扩展性需求。在技术设计上能考虑到在用户数及业务量增长的情况下，系统性能依然能够满足稳定运行的要求；同时根据业务需要，为今后新增的功能模块做好预留准备。 | 否 |
| 16 | 业务应急需求 |  | 投标人应提供详细的应急预案，包括但不限于对系统故障、网络攻击、数据丢失等可能情况的响应措施。 | 否 |
| 17 | 业务安全需求 | ▲ | 1、数据保密性 该系统主要为一般数据。涉及的业务敏感数据应该采取加密措施进行传输和保存。系统配置文件中涉及数据库连接的数据库账号及密码存储，应采取中国海关认可的、统一的、标准的密码技术对其进行加密，确保其存储的保密性。 2、数据完整性需求 应采取中国海关认可的、统一的、标准的相关技术保障数据在传输、存储和处理过程中不被篡改、丢失或损坏，以确保数据的完整性。 3、业务安全审计 为确保业务安全，系统需要记录详尽的用户操作行为日志，包括用户的关键操作行为、操作时间戳、请求与响应的相关信息等。日志内容应详细到每个操作的主键、执行操作的用户ID、操作描述、涉及的服务名称、接收到请求的时间、响应时间、操作耗时、请求参数、响应结果以及日志的创建时间。日志记录应被保存至少5年，并且在整个保存周期内，其内容不应被删除、修改或覆盖。 此外，系统还需实现对数据操作（如查询、下载、修改、删除等）的日志记录功能，记录的内容应包含操作时间、执行操作的人员及其账号、用户ID、操作的目标数据对象（如数据表、数据项）、执行的操作指令、操作用设备的相关信息（如设备IP或物理地址）、操作涉及的数据量以及操作的最终结果。操作日志的留存时间应满足不少于三年的要求。 | 是，提供业务安全需求响应方案，并加盖单位公章 |
| 18 | 标准规范要求 |  | 系统建设应遵从中国海关信息化标准体系，包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 系统需要采用统一数据规范标准，遵从应用建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。 投标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。 | 否 |
| 19 | 安全要求 | ★ | 1、系统开发应遵循海关信息系统开发建设的有关标准和规范，并在海关信息化项目管理、网络安全管理相关规定的指导下进行设计、开发、实施。 2、交付物中必须使用正版工具软件。 3、系统需满足《网络安全法》和网络安全等级保护的相关要求：包括但限于服务器和开发客户端均须严格遵守海关信息安全规定；用户认证及授权管理应采用统一管理的安全平台，严格管理用户账号和权限：建立系统审计日志；系统应具备软件容错性；系统应确保满足数据在传输及存储过程中的完整性、保密性的要求；确保系统的密码产品符合国家密码管理主管部门的要求；系统应提供剩余信息保护及个人信息保护；加强系统监控，当系统发生异常时可在第一时间得到及时处理；建立系统数据备份和清理机制。 4、网络安全等保级别为三级。 5、本项目中应用系统数据传输及存储需按海关相关管理规定执行。 6、满足采购人关于项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 7、签订保密协议，约定双方权利与义务；投标人应与服务人员签订保密协议，落实相应网络安全相关要求；投标人应接受海关对其提供的服务的定期监督、评审和审核；投标人及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，投标人和服务人员承担相应违约责任。 8、开发团队和测试团队必须在海关内部研发网进行工作，所有成果物都不能从海关内部研发网传出。 9、对于海关提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，需承担保密义务。 10、必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据传输的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 20 | 风险及质量管理要求 |  | 投标人应提供完整的风险管理方案，分析本应用建设过程中的风险，并提出规避及应对措施 投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，制定项目质量保证原则等。 投标人需按采购人要求，解决各类风险、问题。 项目开展中如架构管控要求变更，投标人应配合开展相关工作。 投标人需接受采购人驻场监管，为相应工作的开展提供便利条件，并协助完成相应审核、检查等。 | 否 |
| 21 | 试点推广要求 | ▲ | 按照采购人要求，投标人负责各应用系统部署上线的组织协调，对上线运行过程中出现的异常情况进行分析、定位、解决，确保应用顺利平稳地上线运行。 投标人应协助制定生产环境的部署及验证方案，为不影响业务的正常开展，方案中至少要明确指出试运行和推广上线单位如何做好相关新旧系统的过渡工作。 投标人应配合应用系统完成在生产环境中的部署及相关的接口参数配置工作，牵头解决过程中的各类问题，协助采购人完成项目的试点推广。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 22 | 其他要求 | ▲ | - 投标人接受项目建设单位聘请的总集成单位、监理单位的集成管理和监理工作。 - 投标人提供专职或兼职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。 - 为满足项目安全要求需要投标人配合完成三级安全等级保护的系统定级、评审、备案等系列工作;竣工验收前配合做好第三方验收测试、各类审计等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合商用密码应用测评、网络安全等保测评，竣工验收前按照测评要求完成整改工作。在质保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 - 投标人提交的投标文件，凡是响应描述为支持的内容，等同于提供该内容。 6、需求未注明的内容，以实际采购人最终需求为准。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 |  | 投标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向采购人报审工程文档；每周三提交项目周报。 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 要求投标人的设计方案包含概要设计、详细设计及数据库设计，方案的内容需符合海关相应的管理标准。 投标人必须提供但不限于以下文档：需求文档、设计文档、测试文档、部署文档、操作手册、运维文档、上线运行和海关相关管理办法规定的文档。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，人员配置要求：项目组成员及角色设置合理，项目团队应由项目经理、设计工程师、需求分析师、开发工程师、测试工程师等组成。 投标人需对所派驻的技术服务人员进行有效的管理并且有相应的管理手段，包括科学合理的管理制度、培训方案、奖惩机制、人员稳定性、人员工作质量保证等。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | ★ | 本项目的建设工期为13个月，各阶段工作安排如下： 需求分析：工期1个月，合同签订后1个月内完成； 设计：工期1个月，合同签订后2个月内完成； 开发测试：工期6个月，合同签订后8个月内完成； 联调测试(含业务测试)：工期1.5个月，合同签订后9.5个月完成； 部署上线：工期0.5个月，合同签订后10个月内完成。 试运行：工期3个月，合同签订后13个月内完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 开发测试完成后，根据采购人安排，规定时间内完成系统部署和联调测试。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | ▲ | 具体验收由海关组织相关业务、技术专家进行评审。 投标人需承诺协助为验收提供相关服务： 系统试运行完成后，由中标人申请合同验收。 验收合格的条件必须至少满足以下要求： 系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求； 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； 已提供了合同的全部资料和软件； 移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属海关所有，包括文档资料和程序等。 中标人还应配合整体项目竣工验收工作。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 7 | 交付或实施地点 | ★ | 应在采购人指定的场所实施和交付。其中驻场开发实施和运维工作地点主要在广州，因系统对接和联调需要，部分时段需在北京和海口等地开展相关实施工作。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |

- 其它内容

1.业绩要求

投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目业绩相关材料。

注：①合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； ②提供的业绩材料复印件须字迹清晰，辨识无误； ③不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。

2.相关主观评审因素要求。

(一)需求理解分析

阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，至少包括业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。

(二)实施管理方案

提供项目实施管理方案，对项目实施过程中项目进度控制、应急措施、风险管理、质量管理、人员控制、配置管理、文档管理等方面进行说明。方案措施完善合理、内容全面详细。

(三)技术设计方案

提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。

(四)运维服务方案

提供运维服务方案，包括运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、质保期内功能调整、质保期外服务方案及报价等内容等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

3.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 56 | 六、货物或服务指标要求26个：第4项、第6至7项、第20项、第26项、第33项、第130至137项各1个，第138项12个。 七、服务要求29个：第3项3个，第5项8个，第8至9项、第14项、第21项各1个，第13项5个，第17项3个，第22项6个。 八、实施要求1个：第6项1个。 |
| 2 | 一般指标项 | 136 | 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求123个：第1至3项、第5项、第8至19项、第21至25项、第27至32项、第34至129项各1个。 七、服务要求6个：第6至7项、第15至16项、第18项、第20项各1个。 八、实施要求4个：第1至3项、第5项各1个。 |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1.投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 2.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 3.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 注：上述证书均需处于有效期内，否则不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得2.3分； 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得1.3分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;1.3;2.3) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目业绩相关材料。每提供一个有效业绩得1 分，最多得5分。 注：①合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； ②提供的业绩材料复印件须字迹清晰，辨识无误； ③不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
| 技术部分 | 技术需求响应程度 | 完全满足采购文件项目需求书相关要求得62分，标注▲重要指标项每有一个不满足扣0.5分，一般指标项每有一个不满足扣0.25分。 重要指标项共56个，分别为： 六、货物或服务指标要求26个：第4项、第6至7项、第20项、第26项、第33项、第130至137项各1个，第138项12个。 七、服务要求29个：第3项3个，第5项8个，第8至9项、第14项、第21项各1个，第13项5个，第17项3个，第22项6个。 八、实施要求1个：第6项1个。 一般指标项共136个： 分别为： 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求123个：第1至3项、第5项、第8至19项、第21至25项、第27至32项、第34至129项各1个。 七、服务要求6个：第6至7项、第15至16项、第18项、第20项各1个。 八、实施要求4个：第1至3项、第5项各1个。 | 区间打分(0-62) |
|  | 需求理解分析 | 投标人阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解，对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，至少包括业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。 需求理解分析科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.8分。 需求理解分析内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但需求理解分析内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.2分。 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.6分。 未提供需求理解分析或需求理解分析严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.6;3.2;4.8) |
|  | 技术设计方案 | 投标人提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。 技术设计方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.8分。 技术设计方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.2分。 技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.6分。 未提供技术设计方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.6;3.2;4.8) |
| 服务部分 | 实施管理方案 | 投标人提供项目实施管理方案，对项目实施过程中项目进度控制、应急措施、风险管理、质量管理、人员控制、配置管理、文档管理等方面进行说明。方案措施完善合理、内容全面详细。 实施管理方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.8分。 实施管理方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.2分。 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.6分。 未提供实施管理方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.6;3.2;4.8) |
|  | 运维服务方案 | 投标人提供运维服务方案，包括运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、质保期内功能调整、质保期外服务方案及报价内容等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 运维服务方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.8分。 运维服务方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.2分。 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.6分。 未提供运维服务方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.6;3.2;4.8) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

# 第五部分  合同文本

甲方（采购人）:全国海关信息中心广东分中心

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购清单及报价

| 项目名称 | 数量（人天数） |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求分析及系统设计 | 程序开发 | 软件测试 | ... |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 实施服务 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

若本条约定的采购清单及报价与合同附件不一致的，以合同附件为准。

第二条 合同总价款

本合同总价款（人民币大写） __________元（含税）。除上述款项外，乙方不得向甲方主张其他任何费用,详见附件分项报价表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.首笔款。合同签订后，乙方向甲方提交相应金额的增值税普通发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40 %合同款（即人民币XX金额元）。

乙方须提交单据包括：相应合同总价金额的增值税普通发票及履约保证金交付凭据。

2.第二笔款。乙方完成系统全部功能开发，通过业务测试且具备上线条件，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50 %合同款（即人民币XX金额元）。

乙方提交单据：相应合同金额的增值税普通发票（原件）、业务测试报告。

3.尾款。乙方完成全部服务内容，经甲方组织的合同验收通过，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价10 %合同款（即人民币XX金额元）。

乙方提交单据：相应合同金额的增值税普通发票（原件）、合同验收合格报告（原件）。

4.由于甲方使用的是财政资金，甲方在约定期限内办理了财政支付申请手续即为付款。因财政审批、财政集中支付、财政拨款未及时到位等原因致乙方收款延迟到账的时间不计算在内，不属于甲方违约情形。因乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方指定收取款项账户为：

| 收款单位开户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的10_%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位开户名称 | 全国海关信息中心广东分中心 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 工商银行十三行路支行 |
| 账号 | 3602006009200049945 |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

乙方选定采用第【    】种交纳履约保证金：

①银行保函（必须是不可撤销独立保函，且为见索即付保函）；

②银行电汇，对公转账方式将履约保证金预缴至甲方指定银行账户。

（三）履约保证金有效期：自提交保证金之日起至合同验收后30个日历日止（因乙方原因造成延期履约的，履约保证金有效期相应顺延）。

（四）合同验收后30个日历日内甲方向乙方无息退还履约保证金。

第五条  工作进度要求及履行地点

（一）本技术服务工期   个月，要求合同签订之日起    个月内完成合同约定的所有服务内容（以乙方满足招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求及投标文件/响应文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方一方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

第六条 验收

乙方完成甲方要求的全部服务内容后，向甲方提交工作成果，甲方组织对服务内容进行验收，并出具验收意见（具体根据招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求和投标文件/响应文件应答填写）。

第七条 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）本合同项目质量保证期为：自双方签署合同验收合格报告之日起计算  5  年。

第八条 培训

本合同包括培训，具体培训方案详见附件。

第九条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供5天*8小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务。_7天*24_小时内故障响应服务，如需现场处理，应保证_2_小时内到达现场，并于到达现场后2小时内解决故障。

（二）本合同包含售后服务，具体技术支持及售后服务方案详见附件。

第十条 双方的权利和义务

一、甲方的权利与义务

（一）甲方有权了解整个委托技术服务的执行进程，监督服务执行，并对技术服务的进度及质量进行要求和检查。

（二）甲方有权要求乙方按照本合同约定及时提供服务，并对乙方的服务成果进行评估和确定，提出修改意见。

（三）甲方对服务成果拥有所有权以及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方可安排技术人员参与核心工作，以便后续维护。

（四）甲方有权在海关范围内对技术服务涉及的所有成果进行推广应用。

（五）如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方以书面形式通知乙方整改，乙方应在3个工作日内予以补正和改进。如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付款项，直至乙方能够按照合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方规定的期限内仍无法达到合同要求，视为乙方违约，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

（六）甲方应在实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供完成技术服务所需的全部文档及相关资料；

2.解答或协调解答技术服务实施过程中的需求问题。

（七）在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方保证在甲方规定的工期进度内按照合同以及合同附件的要求完成应交付的完整、合格服务，并符合服务质量要求。

（二）乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。

（三）乙方应派专人负责技术服务执行，项目负责人：      ，联系电话：         ，以保证技术服务顺利进行，加强风险分析与控制，对风险要有详细的分析，有可靠的控制手段和措施，并及时向甲方汇报。

（四）乙方应在服务期内及时修复安全漏洞。

（五）乙方所派人员应熟练掌握所需技术，所派人员对技术服务内容进行严格保密，不得泄露相关信息。

（六）乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

（七）乙方应按甲方要求保质保量地完成相关代码实现以及配套文档的编制工作，并及时、完整向甲方交付相关材料。

（八）乙方应无条件配合完成技术服务的业务测试工作。

（九）乙方在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金等都由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方造成的损失，且乙方需承担因此而产生的所有的费用。

（十）乙方须遵守甲方提出的各项安全管理要求。

（十一）乙方须按照国家关于通过政府采购渠道参与政务信息化建设的有关要求，签订《政务数据安全管理承诺书》、《保密承诺书》、《廉政承诺书》，具体详见附件。

第十一条 违约责任

（一）乙方未按照本合同规定的时间提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意乙方延期提供服务，如甲方不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成服务，如甲方同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每一周未提供服务的，赔偿费按合同款项百分之五（10%）计收，直到提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价格的百分之三十（30%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付款项、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方的全部损失。

（二）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（三）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

（四）质量保证期内，系统运行不能符合甲方项目要求，包括但不限于系统无法长期稳定运行、系统频繁崩溃、数据泄露等无法实现甲方合同目的，经甲方书面催告后乙方在限期内仍未修复完毕，即便系统经合同验收通过，甲方有权要求乙方退还已支付的合同款项，并要求乙方承担合同款项30%的违约责任。若造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失。

（五）乙方未提供符合甲方要求的运维支持服务达三次（含）以上的，甲方有权有权要求乙方退还已支付的合同款项，并要求乙方承担合同款项30%的违约责任。

（六）如发生甲方逾期付款的情形，按甲方应付未付合同金额的万分之一/日计付违约金，最高限额不超过应付未付合同金额的百分之五。

（七）因乙方未完全履行合同义务而引致甲方损失，或甲方因行使本合同项下其他任何权利而引起的所有费用、开支包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、公告费、保全费、保全担保费、执行费、差旅费、鉴定费、评估费等，均由乙方承担，甲方有权向乙方追讨该等费用、开支。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方在使用乙方服务成果过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方应诉，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

（四）本项目中服务所提供的系统的版权属于甲方所有，乙方应向甲方提供该项目软件集成开发全部源代码（含质保期内的后续升级版本）等技术资料，以保障甲方的二次开发权等权利，且乙方不得向任何第三方提供全部或部分。本系统的设计开发知识产权由甲方拥有。本系统的设计开发专利申请权归甲方所有。本系统的技术秘密的使用权、转让权归甲方所有（如不涉及软件集成开发工作即标注不适用）。

（五）如涉及软件集成开发工作，乙方应允许甲方安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入甲方原版库管理，以便后续修改维护，且在此基础上所产生或获得的所有知识产权归甲方所有。

（六）乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

（七）在本项目的实施过程中，如果根据设计需要购置其他软件产品或组件，包括乙方自主知识产权的产品，都必须向甲方做出详细说明，并列出软件产品的详细清单，包括产品名称、功能、用途、供应商、用户数、质量保证期等。

第十四条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十五条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

（二）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

第十七条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十八条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方因乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同款项。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十九条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部款项，赔偿甲方全部损失及支出的合理费用。

第二十一条 其他

（一）中标通知书（成交通知书）、乙方的投标文件/响应文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）上述文件如有不明确或不一致之处，以下列合同约定次序在先者为准：

1、合同及合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）；

2、中标通知书（成交通知书）；

3、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源；

4、中标人的投标文件/应答文件。

第二十二条 合同生效

本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字并盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

附件一：项目需求书

附件二：政务数据安全管理承诺书

附件三：项目实施管理方案

附件四：培训方案

附件五：技术支持与售后服务方案

附件六：保密承诺书

附件七：廉政承诺书

附件八：供应商近三年未发生重大网络安全事件说明

附件九：投标产品原厂商开源代码管理平台进行代码管理情况说明

附件十：公司驻场人员安全背景调查表

附件十一：分项报价表

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：项目需求书

附件二：政务数据安全管理承诺书

政务数据安全管理承诺书

一、乙方承诺将建立完善政务数据安全防护体系，加强政务数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等全流程各环节安全管理；按照有关法律、行政法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务；不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据用于商业用途，不得擅自向境外提供数据；对通过项目获取的敏感个人信息等，应当按照要求进行脱敏处理和加密保护。

二、乙方承诺不将其承包的项目全部转包，不将中标项目支解后分别向其他企业或者个人转让，不将项目主体和关键部分分包。

三、乙方有义务配合做好政务信息系统安全检查、评测、审计等监督管理工作，如实、完整提供政务信息系统建设、运营、维护和政务数据安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

四、乙方承诺将签订安全保密协议，明确要求其落实数据安全责任，海关有权采取人员派驻、不定期抽查等方式，对乙方建立数据安全监督检查机制。对于乙方负责运行的涉及海关政务数据的信息系统，乙方要严格落实数据安全管理各项要求和操作规范，加强对政务信息系统及网络安全的防护，及时进行安全升级加固，修复安全漏洞，防范数据被窃取、泄露等。

五、对未落实安全责任导致数据泄露，违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定，乙方承诺接受海关按照相关法律法规做出的包括禁止参与海关信息化建设及政务数据处理无异议。

乙方：XX公司

乙方法定代表人：（签字）

附件三：项目实施管理方案

附件四：培训方案

附件五：技术支持与售后服务方案

附件六：保密承诺书

XX公司承担XXXX年XX的XXXXXXXXX项目工作，为保护全国海关信息中心广东分中心涉及该项目的有关工作信息，我司特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我司承担项目过程中，全国海关信息中心广东分中心以口头、书面、电子文本或其他形式向我司提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我司严格控制全国海关信息中心广东分中心提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对全国海关信息中心广东分中心提供的信息进行保密。

三、我司承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经全国海关信息中心广东分中心确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我司承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，我司将对以上人员违反保密协议产生的一切法律后果承担不可撤销的连带责任。

五、我司承诺如违反本承诺书给全国海关信息中心广东分中心造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在XXXX年XX项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

承诺人：

（签字盖章）

日期：    年  月  日

附件七：廉政承诺书

廉政承诺书

在调研、选型和采购供货等合作过程中，本公司秉承诚实守信的原则，自觉遵守党和国家有关法律法规、廉政规定，配合全国海关信息中心广东分中心（以下简称：广东分中心）做好廉政监督工作，以促进双方工作人员廉洁自律，遏制“说情打招呼”、提供或收受“红包”和礼品，以及吃请等谋求不正当利益的不正之风。我方已收到《廉政告知书》，并自愿作出如下承诺：

一、实行明码标价、优惠公开，在合同条款中明确相关内容，不搞不正当竞争。

二、不向广东分中心工作人员提供私人接待，不为其个人兴趣爱好“买单”。

三、不采用“说情打招呼”、写条子、暗示等不正当方式影响采购等活动。

四、不向广东分中心工作人员提供交通工具、通讯工具等超出合同约定的用品。

五、不向广东分中心工作人员提供礼品、“红包”、礼金（包括但不限于现金、银行卡、购物卡、有价证券、电子购物券、会员卡等）。

六、不邀请广东分中心工作人员参加有影响合作业务的宴请和娱乐活动。不为广东分中心工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶和子女等工作安排及出国出境、旅游等提供方便。

七、不安排从广东分中心离职未满三年（含三年）的工作人员作为商务代表、专家或技术人员参与商务洽谈、售前交流以及合同实施等工作。

八、不直接或通过“中间人”与广东分中心工作人员共同或者单方面谋求不正当利益。

九、不做出向广东分中心工作人员提供不正当利益的其他行为。

我方如出现与上述承诺不相符的情况，视为严重违约，广东分中心有权解除合同并追究我方违约责任，我方自行承担由此带来的一切法律后果。

承诺人:

(签名签章)

年    月    日

附件八：供应商近三年未发生重大网络安全事件说明

供应商近三年未发生重大网络安全事件说明

致全国海关信息中心广东分中心：

xxxx公司作为xxxx的供应商郑重向贵方承诺：我方作为xxx供应商，截至本说明签署之日近三年xxxx年xx月xx至xxxx年xx月xx日)未发生重大网络安全事件。

承诺方：xxxx公司

承诺时间：xxxx年xx月xx日

附件九：投标产品原厂商开源代码管理平台进行代码管理情况说明

投标产品原厂商开源代码管理平台进行代码管理情况说明

致全国海关信息中心广东分中心：

xxxxxx公司作为xxxxx的制造商郑重向贵方承诺：我司产品xxxxx不使用互联网的开源代码管理平台进行代码管理。

承诺方：xxxxx公司

承诺时间：xxxx年xx月xx日

附件十：公司驻场人员安全背景调查表

公司驻场人员安全背景调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 国籍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 民族 |  | 政治面貌 |  | 婚姻状况 |  |
| 学历 |  | 学历签发院校 |  |  |  |
| 健康情况 | 好 一般 | 联系方式 |  |  |  |
| 户籍地址 |  |  |  |  |  |
| 居住地址 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 雇佣类型 | 正式员工 第三方派驻 |  |
| 犯罪记录 | 无 有 |  | 失信记录 | 无 有 |  |
| 家庭成员是否有犯罪记录 |  |  | 有(姓名： ) 无 |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起始时间 | 单位名称 | 职务 | 离职原因 | 证明人 | 电话 |
| 公司审查意见 | (意见参考:经我司审查,以上信息属实.我司承担因上述信息有误导致的一切后果。） 公司代表签名： 日期： 年 月 日 （加盖公司公章） |  |  |  |  |

附件十一：分项报价表

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）。

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。