招 标 文 件

招标编号： CG2024-WT-GK-FW-065

项目名称： 大连海关2024年“智慧关税”部分功能软件开发服务采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年10月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	23

第四部分  评审标准	110

第五部分  合同文本	114

第六部分  投标文件格式	123

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“大连海关2024年“智慧关税”部分功能软件开发服务采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-WT-GK-FW-065

二、项目名称： 大连海关2024年“智慧关税”部分功能软件开发服务采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币5,810,000.00元，其中包1人民币4,600,000.00元，包2人民币1,210,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 税收风险大数据智能筛查（“数智筛”）二期升级改造项目 | 1 | 包件1：自合同签订之日起10个月内。 包件2：自合同签订之日起8个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、设计、开发、联调测试、部署上线、试运行等工作。 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |
| 包件2 | 1 | 海关进出口商品涉税要素规范申报智能管理项目 | 1 |  |  |  |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有服务进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

3.评审时将按照第1包、第2包次序进行评标。一家投标人可以对其中一个包或两个包进行投标，但只能中其中1包。若投标人成为第1包的第一中标候选人，则该投标人不能成为第2包的第一中标候选人，第2包第一中标候选人按得分排序顺延。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（3）本项目专门面向中小企业。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-11-15 00:00:00至2024-11-22 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-12-12 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-12-12 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194619（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-08-05公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 大连海关 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币5,810,000.00元，其中包1人民币4,600,000.00元，包2人民币1,210,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 5,810,000.00元，其中包1最高限价人民币4,600,000.00元，包2最高限价人民币1,210,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。（本项目不适用） 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。（本项目不适用） 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |
| 16 | 中标原则 | 评审时将按照第1包、第2包次序进行评标。一家投标人可以对其中一个包或两个包进行投标，但只能中其中1包。若投标人成为第1包的第一中标候选人，则该投标人不能成为第2包的第一中标候选人，第2包第一中标候选人按得分排序顺延。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指大连海关。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

★（2）本项目专门面向中小企业，当投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料，具体要求详见评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（服务类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人提供项目人员团队方案，包括但不限于如下内容：拟成立的本项目实施团队的管理组织机构，包含项目实施团队组织机构及人员的配备、各管理机构/部门的职能以及组织机构的说明，并附上拟投入本项目的主要管理、技术人员等团队情况一览表，团队人员个人简历、相关领域职称或资质证书及相关领域工作经验情况，以及团队人员距开标之日6个月内任意一个月的社保证明等材料，并承诺项目周期内实施人员的稳定性（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人按要求进行需求理解分析，提供技术设计方案、系统集成方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料。（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人提供项目实施管理方案、运维服务方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人认为应该提供的证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

- 承诺项

1.行业类型（必填项）：软件和信息技术服务业

注：行业类型依据工业和信息化部等主管部门印发的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），参考《国民经济行业分类注释》（国家统计局2017年），如工业、建筑业、其他未列明行业等。

2.项目立项审核情况

本项目属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。如果否，请删除以下内容。如果是，请对应勾选以下内容：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。■是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。■是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  ■否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  ■不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。■是  □否

（6）是否满足数据管理和共享要求。■是  □否

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

注：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | ★1、投标人资格条件，详见招标公告 |
|  |  | ★2、其他条件： - 本项目不接受联合体投标。 （2）本项目不接受进口产品。 |
|  |  | 3、可作为评审因素的资质证书等。 具有ISO9001质量管理体系认证证书。 提供复印件，并加盖单位公章 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 |
| 3 | 核心产品 | 无 |
| 4 | 信息安全要求 | ★ 投标人须提供安全承诺书。（承诺内容包括系统不存在后门，如发现漏洞及时修复，项目人员不得向外泄露海关相关信息等）。提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 无 |
| 7 | 支付方式 | 支付方式：合同签订且乙方完成软件需求规格书、系统设计审核确认后，支付合同款项的20%；系统上线后，支付合同款项的70%；合同验收后，支付合同款项的10%。 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 加强税收征管是海关的法定职责，海关税收约占中央财政收入的四分之一，是国家财政的重要来源。全国通关一体化改革后，海关税收征管模式、体制机制发生颠覆性变革，实现了全国海关税收执法的集约、统一，有力促进了整体通关效率的提升，海关税收总量由改革前的1.5万亿元增至2.3万亿元，为经济社会发展提供了有力的财力保障。然而，关税领域业务复杂，运行亟需创新应用技术手段，依托信息化、智能化系统强化统一执法、协同监管、风险防控和高效服务。 税收风险大数据智能筛查系统在一期建设中已取得显著成效，通过自然语言处理、海量数据分析等措施实现了“未知风险”和“已知风险”的联动防控，提高了风险分析的准确性和前瞻性，填补了领域空白。 随着业务需求的不断深化和智慧海关总体要求的快速推进，迫切需要在现有系统的用户体验、商品类别覆盖范围、模型管理、规范申报要素和数据标注等多个方面进一步扩大和补充，以便适应系统的智能化水平和整体效能提高，确保海关税收管理能够持续适应复杂多变的业务环境，全面支撑国家经济社会的高质量发展。 |
| 2 | 执行依据 | 《中华人民共和国海关法》（中华人民共和国主席令第81号） 《中华人民共和国进出口关税条例》（中华人民共和国国务院令第676号） 《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》（海关总署令第213号） 《中华人民共和国海关审定内销保税货物完税价格办法》（海关总署令第211号） 《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》 《海关总署公告2018年第15号关于公布<中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法>涉及法律文书格式的公告》 《关于明确税款滞纳金减免相关事宜的公告》（海关总署2015年27号公告） 《关于进一步明确税款滞纳金减免事宜的公告》（海关总署2017年第32号公告） 《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》（海关总署令第245号） 《中华人民共和国海关进出口货物优惠原产地管理规定》 |
| 3 | 项目内容 | 项目已完成一期建设，基于智能模型算法实现了归类、价格、产地等涉税风险要素在海量数据中的提取分析，本期将对现有功能进行升级改造，并新增定制筛功能，通过自定义筛查规则和参数提供灵活精准的风险识别解决方案，满足复杂税收管理需求。扩展模型覆盖范围，增加对更多商品类别和业务场景的支持，确保系统能够适应多样化的税收管理需求。通过完善模型管理和算法，采用先进的数据分析技术和自然语言处理算法，提升系统在处理复杂申报数据时的智能化水平和准确性。升级核心标注程序，确保从实验室系统向生产系统的完整过渡。全面升级系统架构，结合海关应用支撑平台的框架结构和技术特点进行改造，增强系统的稳定性和可扩展性，实现运维服务的一体化。进行系统集成与全面测试，确保新功能和改进措施的有效性和可靠性，确保平稳过渡系统改造功能的正常运行。数据源向云平台迁移，满足海关统一部署并确保各类业务数据的实时更新和一致性。改造多数据源的适配与数据质量管理，提升数据采集的准确性和系统兼容性。优化数据加载管理，提升数据处理的效率和可靠性。优化和提升用户体验，优化升级风险筛查及报告分享逻辑，便于系统更加直观、易用，提高海关人员的工作效率。通过这些全面的改造和优化措施，系统将具备更高的智能化水平、稳定性和扩展性，全力支持智慧海关建设。 |
| 4 | 项目范围 | 本项目范围涵盖多个关键业务领域，总体上确保在智慧关税项目范畴内的高效实施。首先，在一期项目基础上，根据海关用户反馈意见进行全面升级改造，优化系统的用户体验和操作流程。新增定制筛功能，提供灵活精准的风险识别解决方案，满足海关税收风险管理的复杂需求。扩展模型覆盖范围，支持更多商品类别和业务场景，以满足各税管局的多样化业务需求。完善模型管理和算法，允许业务人员参与模型的定制和微调，提升系统的智能化水平和处理复杂数据的准确性。升级核心标注程序，统一开发语言和通信标准，确保数据标注的规范性和一致性。 全面升级系统架构，结合海关“四横四纵”信息化体系架构和“五平台”“三机制”的科技支撑能力，按照“大平台、微服务、富生态”的理念，升级“数智筛”应用。完成基础数据源向云平台迁移，确保各类业务数据的及时更新和一致性，涵盖企业数据、国别数据、贸易方式数据、币种数据、税则数据、关区数据、报关单表头表体数据和计税数据的同步管理。改造数据采集管理，优化多数据源适配与数据质量管理，确保数据准确性和系统兼容性。 升级数据加载管理，提升数据处理和传输效率，通过并行数据加载和缓存策略管理优化内存使用，确保任务按时完成。优化内存管理，提升系统性能和稳定性，通过内存分配策略、垃圾回收策略、内存数据压缩和内存监控改造实现高效的内存管理。规范申报要素编码，实现“一义一码”，统一申报要素数据分析标准和过程，提高数据的可读性和操作性，支持高效的风险识别和数据分析。 新增语料训练系统对接功能，提升数据处理的精准性和系统的智能化水平，通过语料库接口对接和数据维护功能，确保数据持续更新和一致性。新增和优化多任务管理功能，提升任务管理能力和效率，包括全量同步任务、增量同步任务、数据采集任务、数据标注任务、数据加载任务、分析日志清理和任务日志清理等。新增和优化系统安全日志清理功能，确保数据时效性和系统安全性。 |
| 5 | 需求分析 | 1、升级改造风险分析和报告管理 全面升级筛选条件和处理逻辑，提升系统的交互体验；加强复杂逻辑的分析和权限控制机制，确保数据处理和分析的精确性；优化任务执行和反馈机制，大幅提升系统响应速度和用户操作体验；强化数据保存和报告生成功能，确保数据的一致性和报告的准确性；改进查询功能和数据过滤逻辑，确保系统在高负载情况下的稳定性和安全性。新增报告分享功能，支持灵活的数据分享需求。通过全面且深入的升级改造措施，大幅提升系统的智能化水平和整体效能，以满足复杂和多样化的业务需求，全力支持智慧海关建设，确保系统在高强度和高复杂性的业务环境中持续稳定高效运行。 2、新增定制筛风险分析和报告管理 针对海关税收风险管理的复杂需求，项目将实现定制筛功能，提供灵活精准的风险识别解决方案。用户可自定义筛查规则和参数，通过定制筛分析条件管理，根据申报起止日期、完税价格、税率差异等设置分析条件，实现精细化的数据筛选。定制筛过滤条件管理支持最低完税价格、输出组数等过滤条件，确保结果的精确性。定制筛聚合条件管理允许多维度自定义分析条件。用户可通过定制筛任务创建功能，创建个性化分析任务，并查看任务执行信息和结果。定制筛大数据过滤功能确保大数据量下的流畅交互，多模式数据聚合处理功能生成结构化分析结果。定制筛分析结果详情查看功能展示任务结果，报告保存功能允许用户保存并生成报告。定制筛报告查询和详情展示功能支持已保存报告的查询、编辑和删除。定制筛风险数据转研判功能实现风险数据批量处理，报告结果打标签功能允许标签化管理，辅助识别税收风险特征。 3、升级改造系统多任务管理 实现全面的多任务管理功能升级。新增全量同步任务，确保大规模数据迁移的完整性和准确性，并提供实时进度反馈。增量同步任务改造允许用户调整同步频率，优化同步逻辑处理变动数据，增强自动完成标记和失败任务重试功能，确保同步精度和任务及时完成。数据采集任务改造引入用户可定制的执行频率和手动触发功能，增强数据预处理和增量保存机制，支持自动重试和详尽的执行历史记录。数据标注任务改造允许用户定制标注任务的触发频率，优化数据预处理和增量保存，加强自动重试功能和任务历史记录。数据加载任务改造设置自动任务执行频率和手动触发选项，优化数据解密和解压缩步骤，引入分类增量加载优化内存使用，确保任务按时完成。新增日志清理功能，配置清理频率和日志保留周期，自动删除超期日志，优化存储管理，提供详细记录供审计和监控使用。通过这些改造，使系统具备更高的任务管理能力和效率，以满足复杂业务需求，提升系统的稳定性和可操作性。 4、扩大各类模型的覆盖范围 扩展系统的各类模型覆盖范围，以满足更广泛的业务场景和分析需求。首先，实现专业领域的分词提取，对行业商品税则文本进行细粒度分词处理，并通过关键词提取算法识别和提取关键术语，进行同义词及异义词替换，确保数据的一致性和准确性。利用聚类技术优化数据结构，通过智能聚类实现高效的数据组织和管理。对文本和数值信息进行高效编码，减少存储需求并提升处理速度，同时独立保存分词结果、关键词、同义词和数值模型，支持精准的数据处理和查询。通过模型的训练和优化，提升数据处理和分析的智能化水平，建立多层次、多维度的模型体系，实现对更多业务场景和商品类别的覆盖。动态模型更新机制将根据业务需求和数据变化实时调整和优化模型参数，确保系统始终保持最优性能。 5、升级改造模型适配算法 优化报关单数据预处理和模型数据匹配流程。首先，通过自动化技术优化报关单中的商品信息处理，分词功能将自动分割文本，加快数据处理速度并提升准确性。商品申报要素信息的分词精确切分关键数据，便于进行风险评估和合规性检查。商品行业分类功能则自动将商品归类到相应行业，提升分类效率。其次，特征数据解析通过优化文本分析工具增强数据处理精度和一致性，包括中心词扫描和转换确保关键词的标准化，限定词扫描和转换自动识别关键语句，同义词扫描和转换增强文本一致性，数值提取解析精确捕捉关键数值。最后，模型数据匹配功能确保各商品分类与最新行业标准一致，对重点税源商品和热门商品实施特别的模型匹配，提升匹配效率和准确性，确保数据处理的高效性和数据输出的可靠性。通过这些改造，系统将具备更高的智能化水平和处理效率，以支持复杂的业务需求和精确的业务决策。 6、新增语料训练系统对接 新增语料训练系统对接功能，以提升数据处理的精准性和系统的智能化水平。首先，语料库接口对接功能通过自动和手动同步频率设置，确保数据持续更新。同义词和独立词的同步保存功能维护语料库的准确性，支持有效的文本处理。版本化数据管理和数据对比与合并功能提高数据一致性和质量。接口调用日志记录与查询提升系统透明度，自动重试机制确保调用失败时数据同步的连续性和稳定性，提高整体系统效率和可靠性。其次，语料库数据维护功能集中于同义词和独立词的精确更新，确保词汇准确和时效，并定期更新独立词条目维持数据精确性。此外，生成外部同义词和独立词模型，支持跨平台一致性和专门的数据需求，提升数据的应用价值和系统的灵活性。通过这些对接和维护功能，系统将在文本处理和数据分析方面具备更高的精准性和智能化水平，以更好地支持业务需求和数据处理任务。 7、升级模型和参数管理功能 升级模型和参数管理功能，以应对复杂的智能基础模型及参数的维护和管理需求。提供图形界面化的管理模式，使业务用户能够参与模型的维护和调整工作。支持模型历史版本维护功能，便于追踪和管理模型变更历史，让用户可以对比不同版本的模型差异，提高版本控制的精准度。支持在线编辑和删除模型参数，提供复杂且直观的参数展示，增强模型的可维护性。支持详尽的版本查询、发布、回退和作废等操作，确保模型版本的正确应用。支持模型参数的加密存储，保障数据安全性。通过这些升级措施，显著提升系统在模型参数管理方面的能力，确保高精度、高效率的数据处理和分析，全面支持业务的可持续发展，提高系统的透明度和可操作性，使系统能够在不断变化的规则下稳定高效运行。 8、升级改造数据同步管理 升级改造数据同步管理功能以确保各类业务数据的及时更新和一致性。企业数据同步通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据实时更新，优化增量同步以提升速度，仅处理变更数据，删除同步以确保系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析，超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。国别数据、贸易方式数据、币种数据、税则数据、关区数据的同步也采用同样的方法，保障数据的高效传输和处理。报关单表头和表体数据同步功能进一步增强系统的数据管理能力，支持自动和手动触发同步，确保数据完整性和准确性。新增报关单计税数据同步功能，通过优化增量同步和自动重试机制，确保所有计税数据的准确同步，并提供详尽的历史记录和查询功能，增强系统的可追溯性和透明度。通过这些全面的数据同步管理功能，系统将具备更高的稳定性和可靠性，确保各类业务数据的实时更新和一致性，提升整体数据管理效率。 9、升级改造数据采集管理 升级改造多数据源的适配与数据质量。多数据源适配功能包括数据源配置管理，允许管理员设置多数据源的连接属性，提升集成效率。数据采集路由规则设定动态导向数据处理，提高处理灵活性。数据汇总功能整合各源数据，支持全面分析。数据统计功能提供详细分析，包括频率和异常值，增强数据洞察力。数据质量管理确保数据准确性和系统兼容性。通过原始数据验证防止错误数据影响，通过检查数据格式和一致性来确保准确性。数据清洗功能移除无效记录和重复，修正格式错误，提高数据质量。数据标准化功能统一不同格式的数据，保持系统内数据的一致性，支持有效分析和决策。异常数据管理通过自动化检测、记录、查询和统计数据采集中的异常，提高数据处理流程的效率。自动检测机制识别数据范围异常和格式错误，所有异常数据记录在日志中，便于后续分析和修正。查询功能允许按条件检索异常记录，便于追踪和处理。统计分析帮助评估数据采集的质量和稳定性，指出常见异常类型和频率，优化数据处理流程。通过这些全面的数据采集管理功能，使系统具备更高的灵活性、准确性和稳定性，确保高质量的数据采集和处理。 10、升级改造数据加载管理 提升数据加载的效率和可靠性。并行数据加载通过配置节点数量和资源分配，提高处理速度和效率。任务管理监控节点状态，确保加载顺利进行，并在完成后自动通知相关人员。数据统计分析加载效率和执行量，帮助识别优化点。缓存策略管理设置缓存大小、失效时间和刷新规则，提高数据访问速度和资源利用率，确保数据更新后缓存同步更新。缓存查询功能让用户监控缓存使用情况，评估效率和命中率。加载错误处理功能通过自动检测和记录数据加载中的异常，确保数据质量。异常数据查询和统计分析帮助识别和解决常见问题，持续改进数据处理系统。通过这些功能，使系统具备更高的效率、准确性和稳定性，确保高效的数据处理和传输。 11、升级改造内存使用管理 提升系统性能和稳定性。通过优化内存分配策略减少碎片化，重新设计垃圾回收策略以降低高负载下的开销。实时监控内存使用情况，支持优化决策，早期识别内存泄漏问题，防止应用崩溃。资源动态分配功能通过计算预测各应用和任务的内存需求，确保系统有足够内存支持运行和扩展。配置资源分配策略，动态调整内存分配，提高系统响应和效率，实时查看内存使用情况，确保透明高效管理。内存数据压缩功能选择合适的压缩算法和级别，减少内存和存储占用，提升传输效率。管理员可根据需求调整算法，平衡压缩比和速度，自定义压缩级别满足性能需求。内存监控改造包括实时内存查询、内存水位预防溢出、告警通知机制和使用统计分析。通过这些改造，使系统具备更佳的内存管理能力，确保稳定运行和性能优化。 12、升级改造核心标注程序 全面升级核心标注程序，统一结构和开发语言，以提升系统的整体性能和稳定性。通过应用统一开发语言，实现原有标注程序的数据读取、验证、清洗、标注和缓存等功能，确保数据的完整性和格式正确性。实现标注数据的动态加载和更新，重新设计标注算法、任务调度和结果保存逻辑，以提高标注准确性和处理速度。此外，将标注模型更新接口、任务执行接口和结果查询接口全部重构至新平台，利用并发和多线程能力，实现高并发的数据标注任务。优化标注监控，重构性能监控和日志系统至新平台，提高监测精度和响应速度，并重构日志查询功能以适应系统整体架构。通过这些改造，提升系统在处理海量数据标注任务时的效率和可靠性，确保高精度、高效率的数据标注过程。 13、规范申报要素编码 为了提升数据处理的准确度和效率，项目将对申报要素进行规范化编码管理，实现“一义一码”。通过统一编码，标准化申报要素数据分析过程，提高数据的可读性和操作性，支持高效的风险识别和数据分析。具体需求包括：创建和维护要素编码，展示和管理年度有效编码，支持编码的查询、修改和删除；管理年度编码记录，支持手工新增和导入年度申报要素；提供年度对比功能，实现自动匹配和人工修正未能自动匹配的申报要素；管理编码变更记录，确保变更过程的可追踪性；实现编码变更的审批流程，管理和发布年度申报要素版本，确保版本的一致性和稳定性；系统将登记操作用户信息，提供当前版本的查询展示和发布历史记录，按年度生成并加密申报要素模型文件，确保数据安全。 14、升级统一平台架构 结合海关总署统一平台的微服务架构进行改造升级，以提升系统的稳定性和扩展性。首先，对同步程序、采集程序、标注程序和分析程序等涉及的数据交互流程进行全面升级，确保数据的高效传输和处理。重构管理应用，包括前后端功能的全面重构，集成平台SDK，并解决项目原有的依赖冲突问题。通过重构和优化，实现微服务架构的高可扩展性和高可维护性，显著提升系统的响应速度和并发处理能力。重构后的架构将更好地支持高并发和大数据量处理需求，确保系统在复杂业务场景中的稳定运行。通过这些改造，系统将具备更高的灵活性和适应性，为系统的长远发展提供坚实的技术保障。 - 数据源向云平台迁移 在未来条件允许的情况下，需要将系统目前存储于关系型数据资源池中使用的基础业务数据以及应用采集、标注、加载和分析的逻辑数据，迁移至大数据分析平台处理。旨在通过利用云平台的先进技术，确保数据的高效处理、存储与分析能力。在数据迁移过程中，确保数据的一致性与完整性，同时为后续的深度数据分析、二次处理以及业务扩展提供支持。利用平台自动化处理流程，实时监控与问题解决机制，确保迁移任务的顺利进行。通过迁移，使系统具备更强的扩展性和灵活性，以满足未来业务发展的需求并提升整体运行效率。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 本项目基于前期税收风险大数据智能筛查系统的建设成果，旨在对系统进行全面升级和改造，以提升其功能性和效能。在前期项目中，系统已经通过自然语言处理和大数据分析，实现了初步的风险筛查功能，并取得了显著成效。本次升级工作将充分利用前期项目的技术积累，并根据智慧海关总体建设要求和用户反馈意见，对系统的技术架构和功能进行进一步优化和完善。 在本次升级中，将对原有的技术架构进行优化，改善系统之间的信息交互，确保各模块的数据流动更加高效，同时扩展系统的业务覆盖范围。新增功能包括对模型管理的升级，以及对标注程序的改造，目的是进一步提升系统的智能化水平，确保对各类业务需求的支持。此外，系统将采用统一的平台架构，以增强其稳定性、可靠性和可扩展性，满足未来可能出现的复杂需求。 数智筛项目的二期建设，重点聚焦于内存计算的优化和升级。一期项目由于内存限制，尚未实现对单章商品税则机械类章节标注数据的全量加载，内存使用量已超过256G。因此，二期部署环境将升级到512G内存，以支持更大规模的标注数据处理。为了充分利用大内存的优势，二期标注程序的设计和部署需要根据512G内存的特点进行优化改造。具体而言，系统需通过合理分配和管理内存资源，提升计算性能和数据处理效率。优化工作将确保标注数据在大内存环境下能够实现全量加载和实时计算，从而满足更广泛的税则章节覆盖需求，支持更高效的风险筛查任务。 |
| 7 | 项目履约时间 | ★自合同签订之日起10个月内。提供承诺函并加盖投标人公章。 |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 集成权限管理平台：“数智筛”系统需要与H4A平台集成，实现单点登录、统一授权、菜单控制、页面控制以及数据权限控制等功能，确保操作安全合规。H4A系统是为海关应用系统和其他底层平台提供统一的认证（Authentication）、账号（Account）、授权（Authorization）、审计（Audit）功能而设计的基础平台。 对接税管作业平台：“数智筛”系统将与税管作业平台无缝对接，自动发送需要研判的风险数据，接收并处理反馈状态，确保不同系统间的有效数据传输和协同工作。税管作业平台是智慧关税子项目之一，通过风险处置、属地纳税人管理和商品识别码管理等多模块，实现跨部门数据共享、企业纳税信用底账建立、纳税遵从度评估及商品识别码优化的综合税务管理系统。 对接大数据分析平台：“数智筛”系统需要与大数据资源池、大数据分析平台紧密集成，同步获取和更新各类业务数据。大数据资源池是一个集中存储和管理海关全量及增量业务数据的平台，它支持其他系统通过ETL工具同步数据或通过信息共享服务平台接口访问数据，以满足各种数据需求和应用场景；大数据分析平台是一个集数据存储、处理、分析、展示于一体的综合系统，它通过整合海关全量业务数据，利用多种数据处理工具和服务，为授权用户提供高效、灵活的数据支持和应用服务。 对接信息资源共享服务平台：“数智筛”系统通过接口访问信息资源共享服务平台中的数据，获取业务单据的详细信息。信息资源共享服务平台是一个提供数据访问和共享服务的系统，它通过接口调用等方式，使各类信息系统能够便捷地获取和利用大数据资源池中的数据资源。 集成海关应用支撑平台：采用海关应用支撑平台的前后端开发框架完成系统架构的整体升级，完成前端服务界面框架的集成，保持用户体验一致性。应用支撑平台是基于微服务、容器、DevOps等技术，为海关系统提供可复用、高效、灵活的信息化基础平台。 |
| 2 | 技术需求 | 本项目建设需符合中国海关的技术约束要求。 |
| 3 | 系统需求 | 本项目的建设与管理要符合同类工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合相关工程集成的设计要求及相关标准规范。 本系统能够完全兼容国产化操作系统，包括但不限于国产主流操作系统版本；支持国产化数据库系统，确保数据的安全存储与高效处理；兼容国产化中间件，保证系统架构的完整性与稳定性。 新建、重构类项目相关的系统应按照智慧海关最新应用架构、技术架构相关要求，按照统一界面设计、统一技术路线、统一研发框架、统一开发环境要求开展技术实施，遵循海关总署“大平台、微服务、小终端、富生态”信息化建设模式，严格规范、充分复用已发布的海关服务能力，包括但不限于云计算、大数据、人工智能的重复建设与引用，确保项目建设规范科学。 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 业务要求 | 1、投标人需具备智能信息类应用系统项目建设能力，包含自然语言处理和专家系统等领域的技术能力。 2、投标人需具备风险分析和报告管理的能力，能够提供优质的系统交互体验和高效的操作感受。 3、投标人需具备大数据处理能力，能够进行数据分词提取、关键词提取、同义词替换和聚类技术应用，提升数据组织和管理效率。 4、投标人需具备模型管理和参数优化能力，能够提供图形界面化管理模式，支持模型历史版本维护、在线编辑和加密存储等功能。 5、投标人需具备外贸进出口海量数据的统计分析能力，能够处理和分析复杂的进出口业务数据。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | ▲ | 技术要求 | 1、本项目所用的开发语言、开发工具、技术架构及数据库需符合中国海关的技术约束要求。 2、容错处理周全，考虑到用户可能的误操作以及非法参数设置，能够及时提示，避免因用户操作或系统原因导致系统死机或让用户长时间等待。 3、具备VUE、JAVA和PASCAL语言的项目开发能力，确保能够对现有系统进行有效的维护和升级。 4、本项目应用软件的运行环境，须兼容国产化硬件和操作系统、中间件，例如国产服务器、国产操作系统等。对于应用软件的开发环境，须采用符合国产化技术路线的开发工具和开发环境，以确保软件开发过程与国产化方向的一致性。 5、本项目需通过国产化适配测试，包括但不限于与国产化硬件设备的兼容性测试。投标方应提供详细的国产化适配方案，包括适配范围、适配步骤及预期效果。应用软件在国产化环境中的性能表现应不低于原有非国产化环境。需满足国产化适配的具体要求，包括但不限于软件架构、编程语言、数据库、中间件等方面的适配要求。对于国产化软硬件产品的兼容性测试，须确保软件与国产化环境的无缝集成和互操作性。提供必要的技术支持，包括解决在国产化适配过程中可能出现的技术问题。 6、软件产品工具须满足遵守中国海关的相关内控规定，系统平台具备较强的稳定性、高效性、灵活性、安全性和可靠性。 7、本项目系统设计、编码应当符合海关网络安全架构体系和数据安全要求，满足国家等级保护测评要求和国家商用密码应用测评要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 3 | ▲ | 性能要求 | 数智筛的数据分析和结果查询系统预计每日使用人数为1000人，高峰时段并发用户为100人；现场业务日常工作时间为8:30到17:30，业务高峰时段为上午9时到11时。页面打开时间应控制在5秒以内，流转时间不应超过20秒，简单查询功能的查询时间需在10秒以内，复杂查询功能的查询时间需在60秒以内。系统需具备高并发处理能力，能够在高强度和高复杂性的业务环境中稳定高效运行，并保证业务操作的成功率在99%以上。系统需具备全年可用性不低于99.9%，并具备完善的容灾恢复能力，确保在发生故障时能够在30分钟内恢复关键业务系统。系统需具备实时性能监控能力，支持日志记录和分析功能，确保系统在高负载下的性能和稳定性，并具备良好的扩展性以支持未来的业务增长。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 4 | ▲ | 环境要求 | 本项目所有操作系统和客户端浏览器需遵循中国海关的相关约束。 | 否 |
| 5 |  | 扩展需求指标 | 系统应同时满足技术和业务上的扩展性，在技术设计上能够考虑到用户数及业务量增长的情况下，系统性能可以满足稳定运行的要求：同时根据业务需要，为今后新增的功能模块做好预留准备。 | 否 |
| 6 |  | 业务应急要求 | 系统出现故障，技术人员可立即排查恢复。对系统数据进行备份，防止数据丢失。 | 否 |
| 7 | ▲ | 业务安全要求 | 1、数据保密性需求 系统数据为海关重要数据，暂不涉及敏感数据。系统配置文件中涉及数据库连接的数据库账号及密码存储，应采取中国海关认可的、统一的、标准的密码技术对其进行加密，确保其存储的保密性。 2、角色及权限需求 对登录用户的身份进行鉴别，为不同角色的用户授予不同功能权限和数据权限，用户仅能进行权限范围内允许的操作，防止未授权的功能访问和数据访问。 3、安全审计需求 为确保业务安全，系统需要记录详尽的用户操作行为日志，包括用户的关键操作行为、操作时间戳等。日志记录应被保存至少6个月，并且在整个保存周期内，其内容不应被删除、修改或覆盖。 | 否 |
| 8 |  | 标准规范要求 | 1、系统建设应遵从中国海关信息化标准体系，包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 2、系统需要采用统一数据规范标准，遵从应用建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。 3、投标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。 | 否 |
| 9 | ★ | 安全要求 | 1、系统开发应遵循海关信息系统开发建设的有关标准和规范，并在海关信息化项目管理、网络安全管理相关规定的指导下进行设计、开发、实施。 2、交付物中必须使用正版工具软件。 3、系统在安全运行方面可采用多种手段以满足《中华人民共和国网络安全法》和网络安全等级保护的相关要求：如服务器和开发客户端均须严格遵守海关信息安全规定；用户认证及授权管理应采用统一管理的安全平台，严格管理用户账号和权限：建立系统审计日志；系统应具备软件容错性；系统应确保满足数据在传输及存储过程中的完整性、保密性的要求；确保系统的密码产品符合国家密码管理主管部门的要求；系统应提供剩余信息保护及个人信息保护；加强系统监控，当系统发生异常时可在第一时间得到及时处理；建立系统数据备份和清理机制。 4、网络安全等保级别为三级。 5、本项目中应用系统数据传输及存储需按海关相关管理规定执行。 6、满足采购人关于项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 7、签订保密协议，约定双方权利与义务；投标人应与服务人员签订保密协议，落实相应网络安全相关要求；投标人应接受海关对其提供的服务的定期监督、评审和审核；投标人及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，投标人和服务人员承担相应违约责任。 8、开发团队和测试团队必须在海关内部研发网进行工作，所有成果物都不能从海关内部研发网传出。 9、对于海关提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，需承担保密义务。 10、必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据网络的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 10 |  | 风险及质量管理要求 | 1、投标人应提供完整的风险管理方案，分析本应用建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。 2、投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，制定项目质量保证原则等。 3、投标人需按采购人要求，解决各类风险、问题。 4、项目开展中架构管控要求变更，投标人应配合开展相关工作。 5、投标人需接受采购人监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。 | 否 |
| 11 |  | 非功能性要求 | 1、系统应支持便捷的更新和修复，减少停机时间。提供详细的技术文档和维护手册，确保技术人员快速解决问题。 2、系统界面需设计友好，操作简便。提供用户手册和培训材料，确保用户快速上手并熟练使用系统。界面设计需符合用户习惯。 3、提供完整的系统文档，包括用户手册、技术文档和维护手册，确保用户和技术人员参考使用。提供系统培训服务，确保用户和技术人员熟练操作和维护系统。 4、系统需支持数据备份和恢复，确保在突发事件时数据不丢失并迅速恢复运行。制定应急预案，确保故障发生时能迅速响应并恢复系统功能。系统应提供冗余设计，确保业务连续性。 5、系统需具备良好的配置管理能力，支持灵活调整和管理。提供详细的配置文档，确保配置过程透明、可追踪，确保系统平滑切换和高效运行。 6、系统部署模式类别：集中部署。 7、系统架构模式类别：B/S。 | 否 |
| 12 | ★ | 其他要求 | 项目实施过程中软件需求可做合理调整或者细化，以保证项目功能的完整性和可用性。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 13 |  | 归类筛分析条件升级改造 | 实现快速重置筛选条件。升级改造“过滤条件”的显示逻辑，调整“商品分组”与“聚合水平”的交互逻辑，实现智能联动。新增分析条件快速复制功能，在“国家（地区）”模块中，增加享惠贸易国别的一键勾选功能，支持对已执行完毕的分析任务进行修改并重新执行。 | 否 |
| 14 |  | 归类筛过滤条件升级改造 | 对指定内容的过滤方式进行升级改造，将数字税号的匹配模式改为右匹配，改进税号筛选算法。调整“全部条目”的过滤条件，升级改造“L/M/H/N”等标签的视觉效果。 | 否 |
| 15 |  | 归类筛分析任务升级改造 | 执行扫描任务后，系统即时反馈数据条目、成功匹配数量及耗时。新增任务完成后的点击查看模式，展示详细品名、型号。分析等待提示更详尽，显示前置任务数。操作后页面即显遮罩效果，提升用户体验。 | 否 |
| 16 |  | 归类筛分析功能升级改造 | 加强权限管理，设置“参考补税”和“参考退税”标签的级别权限。重新设计“分析详情”模块交互格式，避免数据过大问题。同时，增加字段含义提示功能，便于用户理解“税率差”“实征税率”等关键数据，提升用户体验。 | 否 |
| 17 |  | 归类筛分析结果保存 | 调整税差率为“0”时的税额显示，确保清晰准确。新增规格型号拖拉条、排序、复制功能，鼠标悬停显示全部信息。增加“保存报告”功能，确保用户明确保存内容。优化“弹出组内全部”界面排序功能，并新增页面监管方式代码翻译。 | 否 |
| 18 |  | 归类筛过滤结果保存 | 调整税率差选项，确保适应实际业务。新增“商品编号对比”显示逻辑，直观指示差异位置。优化处理多组相同数据。针对直属关用户，优先展示所属关区数据，提高查找效率。 | 否 |
| 19 |  | 归类筛报关单查询升级改造 | 针对特定标记的报关单记录，增强数据检索的查询逻辑，优化信息筛选与数据反馈的关联性，确保查询结果的精准与可操作性。 | 否 |
| 20 |  | 价格筛分析条件升级改造 | 对监管方式进行调整，新增排除功能提升筛选灵活性。数据处理效率提升，含“等”数据归入B组。优化商品分组与聚合水平的交互逻辑，实现智能联动。新增分析条件快速复制及享惠贸易国别一键勾选功能，支持修改已执行任务的分析条件并重新执行。 | 否 |
| 21 |  | 价格筛过滤条件升级改造 | 新增多项过滤条件，包括完税价、税号差、输出组数等，支持精确筛选和输出控制。筛选模式灵活多样，覆盖所有国家、指定国家和排除国家。页面设置优化，快速选定输出条目。标签颜色醒目，提升数据可视化效果。 | 否 |
| 22 |  | 价格筛分析任务升级改造 | 新增指定参考价格功能，提升分组分析准确性。扫描过程实时显示数据量和用时，确保体验流畅。优化分析等待提示，显示前置任务数。操作后页面即时遮罩，提升用户体验。 | 否 |
| 23 |  | 价格筛分析功能升级改造 | 新增相同境外发货商筛查选项，便于价格差异分析。设定“参考补税”与“退税”标签权限，保障数据安全。优化“分析详情”模块交互格式，提升用户体验。增加字段含义提示，方便用户理解数据内容。 | 否 |
| 24 |  | 价格筛分析结果保存 | 新增“合理价格差”表头及数值显示，优化规格型号显示方式，修正补税额为负的数据显示，确保报告准确性。价格筛分析过滤高价退税信息，使报告更聚焦。新增“保存报告”及确认功能，优化“弹出组内全部”排序功能，提升用户体验，并增加页面监管方式代码翻译。 | 否 |
| 25 |  | 价格筛过滤结果保存 | 新增规格型号完整显示，提升数据理解度。同时，“基本要素”“商品分组”和“聚合水平”增加一键清除功能，操作更便捷。优化处理多组相同数据，提升数据准确性。针对直属关用户，优先展示所属关区数据，增强数据相关性。 | 否 |
| 26 |  | 价格筛报关单查询升级改造 | 针对特定标记的报关单记录，增强数据检索的查询逻辑，优化信息筛选与数据反馈的关联性，确保查询结果的精准与可操作性。 | 否 |
| 27 |  | 产地筛分析条件升级改造 | 升级改造分析条件设置，允许税率设为0以满足多样需求。新增排除功能精确选择国家（地区）。调整商品分组与聚合水平交互逻辑，简化操作。增加分析条件快速复制和享惠贸易国别勾选功能。支持已完成任务的条件修改和重执行，提升用户体验。 | 否 |
| 28 |  | 产地筛过滤条件升级改造 | 新增产地筛过滤条件，优化筛选模式，支持“不输出同一企业记录”选项。调整数字税号匹配模式为右匹配，提高准确性。优化“全部条目”输出条件，增强数据可视化效果，如标签颜色区分。 | 否 |
| 29 |  | 产地筛分析任务升级改造 | 改进产地筛逻辑，提高筛选精确度和效率。新增企业编码维度，便于精确定位企业数据。优化分析等待提示，显示前置任务数。操作后即时添加遮罩效果，减少等待焦虑。 | 否 |
| 30 |  | 产地筛分析功能升级改造 | 升级改造规格型号悬浮显示，确保清晰准确。取消无意义标签，简化数据展示。改进“分析详情”模块前后台交互，避免数据过大问题。增加字段含义提示功能，提升对关键字段的理解。 | 否 |
| 31 |  | 产地筛分析结果保存 | 默认屏蔽重复国家选项，简化筛选结果。新增“保存报告”功能，清晰展示已选组别。在“弹出组内全部”中增加排序功能，方便信息定位。增加页面监管方式的代码翻译。 | 否 |
| 32 |  | 产地筛过滤结果保存 | 新增功能支持多选国家（地区）和商品分组生成综合分析结果。筛选时增加同品牌型号显示，提供原产地数据。优化处理多组相同数据，提升分析结果准确性。针对直属关用户，优先展示所属关区数据。 | 否 |
| 33 |  | 产地筛报关单查询升级改造 | 针对特定标记的报关单记录，增强数据检索的查询逻辑，优化信息筛选与数据反馈的关联性，确保查询结果的精准与可操作性。 | 否 |
| 34 |  | 逆向筛分析条件升级改造 | 升级商品分组与聚合水平的交互逻辑，新增分析条件快速复制和享惠贸易国别一键勾选功能，允许用户对已完成任务修改条件并重新执行。 | 否 |
| 35 |  | 逆向筛过滤条件升级改造 | 对当前页面设置进行优化，调整输出“全部条目”的过滤条件，方便快速选定需展示的组别。对“L/M/H/N”等标签采用醒目颜色进行区分，增强数据的视觉效果。 | 否 |
| 36 |  | 逆向筛分析任务升级改造 | 改进分析等待提示，提供前置任务数等详尽信息。在页面操作后增加遮罩效果，确保能够及时解任务进度。 | 否 |
| 37 |  | 逆向筛分析功能升级改造 | 重新设计“分析详情”模块的数据交互格式，减少数据量，确保结果顺畅返回。新增字段含义提示功能，解释“税率差”“实征税率”等关键字段，提高对分析结果的理解。 | 否 |
| 38 |  | 逆向筛分析结果保存 | 新增“保存报告”功能，支持选择并确认保存分析结果。“弹出组内全部”界面增加排序功能，新增页面监管方式的代码翻译。 | 否 |
| 39 |  | 逆向筛过滤结果保存 | 新增处理功能，解决分析结果中多组相同内容的问题。为直属关用户优化排序方式，优先展示所属关区数据。 | 否 |
| 40 |  | 逆向筛报关单查询升级改造 | 针对特定标记的报关单记录，增强数据检索的查询逻辑，优化信息筛选与数据反馈的关联性，确保查询结果的精准与可操作性。 | 否 |
| 41 |  | 定制筛分析条件管理 | 提供一套完整的自定义筛选条件管理功能，允许用户根据申报起止日期、完税价格、税率差异等关键参数设置分析条件，以实现精细化的数据筛选和分析。 | 否 |
| 42 |  | 定制筛过滤条件管理 | 实现基于最低完税价格、输出组数等过滤条件的数据筛选，支持排除不匹配或零税率条目，确保输出结果的精确性和数据分析的深入性。 | 否 |
| 43 |  | 定制筛聚合条件管理 | 允许用户根据商品章节、申报要素、聚合水平等多维度自由定制聚合分析条件，以满足不同角度的数据分析需求。 | 否 |
| 44 |  | 定制筛任务创建功能 | 根据用户自定义的分析和过滤条件，创建个性化的分析任务，支持任务执行信息的查看、状态监控和结果详情的展示。 | 否 |
| 45 |  | 定制筛大数据过滤功能 | 针对大规模数据分析结果，提供基于自定义过滤条件的数据过滤功能，确保大数据量下过滤结果的即时浏览和系统交互的流畅性。 | 否 |
| 46 |  | 定制筛多模式数据聚合处理功能 | 支持归类、价格、产地等多维度数据的聚合处理，生成结构化的聚合分析结果，为深入数据分析提供支持。 | 否 |
| 47 |  | 定制筛分析结果详情查看功能 | 展示定制筛分析任务结果的通用和特殊内容，包括任务分析条件、过滤条件，以及聚合分析后的数据概况。 | 否 |
| 48 |  | 定制筛报告保存功能 | 允许用户在浏览分析结果时选择并保存所需报告，创建保存任务，并组织处理报告数据，实现报告的生成和管理。 | 否 |
| 49 |  | 新增全量同步任务 | 为大规模数据迁移需求制定完整的同步策略，确保从源到目标的数据完整性与准确性。系统应具备数据一致性校验、冲突解决方案，并在同步过程中提供实时进度反馈，以便及时发现并解决任何潜在问题。 | 否 |
| 50 |  | 增量同步任务升级改造 | 增量同步任务升级改造允许用户根据需求调整同步频率，优化同步逻辑以仅处理变动数据，提高系统效率。现增加自动完成标记和失败任务重试，减少人工干预。增强的历史记录功能支持详尽的任务审计，新的数据过滤和冲突解决机制确保同步精度。超时监控功能确保任务及时完成，保持系统稳定。 | 否 |
| 51 |  | 数据采集任务升级改造 | 引入用户可定制的自动执行频率和手动触发功能，适应不同场景的数据更新需求。增强的数据预处理和增量保存机制保证数据准确性和及时性。失败任务的自动重试和详尽的执行历史记录功能优化系统的可靠性和可追溯性。数据版本校验和加密压缩确保数据在采集和传输过程中的安全与一致性。超时监控功能确保所有任务在规定时间内完成，提升整体数据处理效率。 | 否 |
| 52 |  | 数据标注任务升级改造 | 允许用户定制自动或手动触发标注任务的频率，适应即时和周期性需求。升级改造包括优化数据预处理，如解密和解压，以及实现增量数据保存以防数据丢失。加强自动重试功能以提升成功率，同时增强任务历史记录和查询功能，提高透明度和追踪能力。新增数据版本校验和加密压缩保护数据安全，集成超时监控自动处理执行延迟，确保效率和数据一致性。 | 否 |
| 53 |  | 数据加载任务升级改造 | 通过设置自动任务执行频率和提供手动触发选项，适应各种数据处理需求和优先级。升级改造数据解密和解压缩步骤，确保加密数据能迅速转换为可用格式，支持高效处理。引入分类增量加载优化内存使用，特别在大数据环境下提高性能，减轻服务器负载。增强失败任务自动重试功能和执行历史记录，提升系统可靠性和追踪能力。实现内存数据的有效管理和查询接口，优化资源使用。集成超时监控确保任务按时完成，提高整体数据加载效率和系统稳定性。 | 否 |
| 54 |  | 新增分析日志清理 | 新增分析日志清理功能使用户能配置清理频率和日志保留周期，自动删除超期日志，优化存储管理。批量删除功能自动识别并清理过期日志，释放资源。失败的清理任务将自动重试，确保无间断执行。所有清理活动记录详细，支持后续审计与问题追踪。超时任务监控保障任务按时完成，提高系统效率。 | 否 |
| 55 |  | 新增自动任务日志清理 | 新增自动任务日志清理功能允许用户设置清理频率和保留周期，自动删除过期日志以释放存储空间。批量删除机制自动处理过期文件，优化系统效率。失败任务的自动重试确保日志清理的连续性。所有清理操作都会被详细记录和可查询，支持系统审计和性能监控。超时任务监控功能确保清理按时完成，防止过程中的延误影响系统性能。 | 否 |
| 56 |  | 新增系统安全日志清理 | 允许管理员设置日志的自动清理频率和保留周期，自动化处理确保数据时效性并优化存储空间利用。系统能自动检测并删除超期的安全日志，简化管理并维护系统整洁。若清理任务失败，自动重试机制减少需要人工介入，保证操作的连续性。所有清理活动详细记录，可供后续审计和监控使用。超时任务监控功能确保任务在设定时间内完成，避免执行延误影响系统性能。 | 否 |
| 57 |  | 新增报告编辑 | 新增列移动、组内序号、报告编号等功能，提升报告布局灵活性和查看效率。同时，支持修改报告描述、筛选特定税号或商品名称数据，并引入点击弹出详细信息和记录条收缩功能，优化体验和数据分析能力。 | 否 |
| 58 |  | 新增报告分享 | 新增报告分享功能，支持特定数据和分组分享。“报告管理”中新增删除功能，优化重复商品编号显示逻辑，并增加批量打标功能。 | 否 |
| 59 |  | 报告查询升级改造 | 针对直属关用户优化数据排序，优先展示关区数据。同时增加商品编号记录总数显示、已转研判字段及多个查询条件，简化查询过程。新增标签查询和转研判状态过滤功能，提升报告内单证查询效率。 | 否 |
| 60 |  | 新增分组数据 | 新增分组序号功能，增加商品编号和商品名称作为查询条件，新增指定分组数据全部弹出展示的功能，进一步增强数据查看和分析能力。 | 否 |
| 61 |  | 归类筛表结构升级改造 | 对组内数据排序功能进行增强，支持多字段排序。新增组内信息概述，展示关键信息。提供全部商品编号明细及税则税率，便于快速解组内数据分布和商品税率信息。 | 否 |
| 62 |  | 归类筛界面升级改造 | 对标识的展示形式进行改进，通过醒目的颜色区分“L/M/H/N”等标签。操作后自动增加区域遮罩以提示等待状态。优化页面监管方式的代码翻译。同时，简化打标颜色的调整过程，能直观选择并管理标签。 | 否 |
| 63 |  | 新增报告编辑 | 支持取消蓝黄红标志选择，改进报告分组显示问题。新增规格型号弹窗显示、列移动功能及组内序号，便于查看与整理信息。同时增加报告编号与描述修改编辑功能。 | 否 |
| 64 |  | 新增报告分享 | 新增报告分享功能，支持报告分享。报告管理新增组和项删除，优化重复商品编号显示逻辑。同时增加批量打标功能。 | 否 |
| 65 |  | 报告查询升级改造 | 新增报告查翻页功能，优化数据排序并优先展示直属关区数据。增加商品编号记录总数显示、“已转研判”字段及多条件查询。报告内单证查询支持标签筛选，并新增转研判状态过滤。 | 否 |
| 66 |  | 新增分组数据 | 新增分组序号功能，增加商品编号和商品名称作为查询条件，新增指定分组数据全部弹出展示的功能，进一步增强数据查看和分析能力。 | 否 |
| 67 |  | 价格筛表结构升级改造 | 升级改造价格筛分析报告，新增“合理价差”条件显示。调整参考补税额为负数的显示方式，确保数据准确性。增强数据排序功能，支持多字段排序。新增组内信息概述及商品编号明细，提升报告的可读性和数据分析能力。 | 否 |
| 68 |  | 价格筛界面升级改造 | 升级统计模式，重置按钮优化，一键清除数据。标识展示改进，采用醒目颜色区分。操作后增加遮罩提示，代码翻译优化。 | 否 |
| 69 |  | 新增报告编辑 | 升级改造税差设置机制与报告表头计算逻辑，确保数据准确性。新增组内序号、报告编号和报告描述修改功能，提升数据定位与报告管理效率。增加税号、商品名称筛选和单项显示功能，方便深入分析研究。 | 否 |
| 70 |  | 新增报告分享 | 新增报告分享功能，支持报告分享。报告管理新增组和项删除，优化重复商品编号显示逻辑。同时增加批量打标功能。 | 否 |
| 71 |  | 报告查询升级改造 | 调整产地筛分析报告，调整列表顺序，增加取消蓝黄红标志功能，展示实征税率等数据。优化数据排序，增加商品编号记录总数显示和“已转研判”字段。简化查询条件，增加标签查询和转研判状态过滤功能。 | 否 |
| 72 |  | 新增分组数据 | 新增分组序号功能，增加商品编号和商品名称作为查询条件，新增指定分组数据全部弹出展示的功能，进一步增强数据查看和分析能力。 | 否 |
| 73 |  | 产地筛表结构升级改造 | 对组内数据排序功能进行升级改造，支持多字段排序。新增组内信息概述功能，显示关键数据分布。同时，增加商品编号明细及税则税率。 | 否 |
| 74 |  | 产地筛界面升级改造 | 对标识的展示形式进行改进，通过醒目的颜色区分“L/M/H/N”等标签。操作后自动增加区域遮罩以提示等待状态。优化页面监管方式的代码翻译。同时，简化打标颜色的调整过程，能直观选择并管理标签。 | 否 |
| 75 |  | 新增报告编辑 | 新增“组内序号”和“报告编号”功能，支持修改“报告描述”和筛选特定税号或商品名称。新增点击弹出单项显示和收缩记录条功能，提升报告浏览和管理效率。 | 否 |
| 76 |  | 新增报告分享 | 新增报告分享功能，支持报告分享。报告管理新增组和项删除，优化重复商品编号显示逻辑。同时增加批量打标功能。 | 否 |
| 77 |  | 报告查询升级改造 | 升级改造数据排序，优先展示直属关区数据。增加商品编号记录总数显示和“已转研判”字段。简化查询条件，新增关键词匹配和转研判状态过滤功能。报告内单证查询支持标签筛选，提升数据检索和报告管理效率。 | 否 |
| 78 |  | 新增分组数据 | 新增分组序号功能，增加商品编号和商品名称作为查询条件，新增指定分组数据全部弹出展示的功能，进一步增强数据查看和分析能力。 | 否 |
| 79 |  | 逆向筛表结构升级改造 | 对组内数据排序功能进行升级改造，支持多字段排序。新增组内信息概述功能，显示关键数据分布。同时，增加商品编号明细及税则税率。 | 否 |
| 80 |  | 逆向筛界面升级改造 | 对标识的展示形式进行改进，通过醒目的颜色区分“L/M/H/N”等标签。操作后自动增加区域遮罩以提示等待状态。优化页面监管方式的代码翻译。同时，简化打标颜色的调整过程，能直观选择并管理标签。 | 否 |
| 81 |  | 定制筛报告查询 | 提供已保存定制筛报告的查询功能，支持报告描述和生成时间的查询，以及报告记录的编辑和删除。 | 否 |
| 82 |  | 定制筛报告详情展示功能 | 展示定制筛报告的详细信息，包括分析条件、过滤条件，以及报告内记录的过滤查询和数据删除。 | 否 |
| 83 |  | 定制筛风险数据转研判功能 | 实现风险数据的批量转研判处理，提供转研判记录的查询、接口对接和研判结果的更新。 | 否 |
| 84 |  | 定制筛报告结果打标签功能 | 允许用户在浏览报告时对记录进行标签化管理，以辅助识别税收风险特征，包括标签的添加、修改和删除。 | 否 |
| 85 |  | 新增行业商品模型覆盖 | 针对行业商品税则文本的自动分词、关键词提取、同义及异义词替换，以及利用聚类技术优化数据结构。此外，对文本和数值信息进行编码以减少存储需求并提升处理速度，同时保存独立词、关键词、同义词和数值模型，支持精准的数据处理和查询需求，提升数据分析的效率和准确性。 | 否 |
| 86 |  | 新增重点税源商品模型覆盖 | 针对重点税源商品税则文本的自动分词、关键词提取、同义及异义词替换，以及利用聚类技术优化数据结构。此外，对文本和数值信息进行编码以减少存储需求并提升处理速度，同时保存独立词、关键词、同义词和数值模型，支持精准的数据处理和查询需求，提升数据分析的效率和准确性。 | 否 |
| 87 |  | 新增热门商品模型覆盖 | 针对热门商品税则文本的自动分词、关键词提取、同义及异义词替换，以及利用聚类技术优化数据结构。此外，对文本和数值信息进行编码以减少存储需求并提升处理速度，同时保存独立词、关键词、同义词和数值模型，支持精准的数据处理和查询需求，提升数据分析的效率和准确性。 | 否 |
| 88 |  | 报关单数据预处理 | 通过自动化技术优化报关单中的商品信息处理。首先，商品信息分词功能通过优化算法自动分割文本，加快数据处理速度并提升准确性，支持深入的数据分析和特征提取。接着，商品申报要素信息分词精确切分关键数据，便于进行风险评估和合规性检查。最后，商品行业分类自动将商品归类到相应行业，提升分类效率。 | 否 |
| 89 |  | 报关单特征数据解析 | 通过优化文本分析工具增强数据处理精度和一致性。中心词扫描和转换确保关键词的标准化，提高数据处理准确性。限定词扫描和转换自动识别关键语句，标准化输入以支持复杂任务，如合规性审核。同义词扫描和转换增强文本的一致性，支持跨数据源的分析。数值提取解析则精确捕捉关键数值，为进一步的分析提供基础。 | 否 |
| 90 |  | 模型数据匹配 | 行业商品模型数据匹配确保各商品分类与最新行业标准一致，支持精确的业务决策。对重点税源商品和热门商品实施特别的模型匹配，提升匹配效率和准确性。确保数据处理的高效性和数据输出的可靠性。 | 否 |
| 91 |  | 语料库接口对接 | 语料库接口对接功能通过自动和手动同步频率设置确保数据持续更新。同义词和独立词的同步保存功能维护语料库的准确性，支持有效的文本处理。版本化数据管理和数据对比与合并功能提高数据一致性和质量。接口调用日志记录与查询提升系统透明度，自动重试机制确保调用失败时数据同步的连续性和稳定性，提高整体系统效率和可靠性。 | 否 |
| 92 |  | 语料库数据维护 | 语料库数据维护功能集中于同义词和独立词的精确更新。维护同义词数据确保词汇准确和时效，同时定期更新独立词条目维持数据精确性。此外，生成外部同义词和独立词模型，支持跨平台一致性和专门的数据需求，提升数据的应用价值和系统的灵活性。 | 否 |
| 93 |  | 品牌库模型表 | 创建和维护品牌库模型表，支持品牌库模型数据的创建、查询、更新、删除，以及模型文件的导入和管理。 | 否 |
| 94 |  | 品牌库模型文件导入功能 | 实现品牌库模型文件的上传与解析，支持加密数据的加载，为后续的品牌信息管理提供数据基础。 | 否 |
| 95 |  | 品牌库模型历史版本查询功能 | 提供品牌库模型历史版本的查询、删除和修改，便于追踪和管理模型的变更历史。 | 否 |
| 96 |  | 品牌库模型可视化比对功能 | 通过可视化界面对比不同版本的品牌库模型，快速识别版本差异，提高版本控制的效率。 | 否 |
| 97 |  | 品牌库模型编辑功能 | 允许用户在线编辑和删除品牌库模型参数，提供直观的参数展示，增强模型的可维护性。 | 否 |
| 98 |  | 品牌库模型版本管理功能 | 管理品牌库模型的各个版本，支持版本查询、发布、回退和作废，确保模型版本的正确应用。 | 否 |
| 99 |  | 生成品牌库模型文件功能 | 整合品牌库模型数据，生成模型文件，并在写入前进行加密，保障模型文件的安全性。 | 否 |
| 100 |  | 企业库模型表 | 创建和维护企业库模型表，提供企业库模型数据的管理功能，包括数据的创建、查询、更新、删除和文件导入。 | 否 |
| 101 |  | 企业库模型文件导入功能 | 支持企业库模型文件的上传与解析，为企业管理提供数据输入和加密保护。 | 否 |
| 102 |  | 企业库模型历史版本查询功能 | 查询、删除和修改企业库模型的历史版本，维护模型的版本控制和历史记录。 | 否 |
| 103 |  | 企业库模型可视化比对功能 | 实现企业库模型不同版本的可视化对比，便于识别版本差异和进行版本管理。 | 否 |
| 104 |  | 企业库模型编辑功能 | 在线编辑和删除企业库模型参数，提升模型管理的便捷性和实时性。 | 否 |
| 105 |  | 企业库模型版本管理功能 | 版本管理功能，包括查询、发布、回退和作废操作，确保企业库模型版本的准确性和有效性。 | 否 |
| 106 |  | 生成企业库模型文件功能 | 生成企业库模型文件，并执行数据加密，确保文件安全，便于数据的存储和传输。 | 否 |
| 107 |  | 申报要素模型表 | 构建并维护申报要素模型表结构，确保数据生命周期管理的完整性，涵盖数据的创建、精确查询、增量更新、逻辑删除以及批量文件导入的支持。 | 否 |
| 108 |  | 申报要素模型文件导入功能 | 导入申报要素模型文件，解析加密数据，为申报要素的管理提供数据输入。 | 否 |
| 109 |  | 申报要素模型历史版本查询功能 | 查询、修改和删除申报要素模型的历史版本，实现模型版本的历史跟踪。 | 否 |
| 110 |  | 申报要素模型可视化比对功能 | 可视化比对申报要素模型的不同版本，快速识别参数差异，优化版本控制。 | 否 |
| 111 |  | 申报要素模型编辑功能 | 在线编辑和删除申报要素模型参数，提升申报要素数据的维护效率。 | 否 |
| 112 |  | 申报要素模型版本管理功能 | 管理申报要素模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，保障模型版本的规范使用。 | 否 |
| 113 |  | 生成申报要素模型文件功能 | 整合申报要素数据生成模型文件，执行加密操作，确保文件的安全性。 | 否 |
| 114 |  | 配额税号模型表 | 构建并维护配额税号模型表结构，支持多维度数据的生成、检索、更新、删除及批量导入，提升配额税号模型数据的管理效率。 | 否 |
| 115 |  | 配额税号模型文件导入功能 | 支持配额税号模型文件的上传与解析，为配额税号数据管理提供输入。 | 否 |
| 116 |  | 配额税号模型历史版本查询功能 | 查询配额税号模型的历史版本，支持版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 117 |  | 配额税号模型可视化比对功能 | 通过可视化界面比对配额税号模型的不同版本，提高版本识别和控制的效率。 | 否 |
| 118 |  | 配额税号模型编辑功能 | 在线编辑和删除配额税号模型参数，增强模型数据的动态管理能力。 | 否 |
| 119 |  | 配额税号模型版本管理功能 | 管理配额税号模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，确保模型版本的规范应用。 | 否 |
| 120 |  | 生成配额税号模型文件功能 | 生成配额税号模型文件，执行数据加密，确保文件安全和规范使用。 | 否 |
| 121 |  | 新增J表达式模型表 | 构建并管理J表达式模型表结构，确保对模型文件数据的多维度操作，包括文件的存储、检索、更新及归档，提升模型数据的维护效率。 | 否 |
| 122 |  | J表达式模型文件导入功能 | 允许上传和解析J表达式模型文件，为逻辑表达式管理提供数据基础。 | 否 |
| 123 |  | J表达式模型历史版本查询功能 | 查询J表达式模型的历史版本，支持版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 124 |  | J表达式模型版本管理功能 | 管理J表达式模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，维护模型版本的正确使用。 | 否 |
| 125 |  | 新增K表达式模型表 | 建立K表达式模型表结构，支持模型文件的数据持久化、查询与更新操作，确保数据维护的完整性和高效性。 | 否 |
| 126 |  | K表达式模型文件导入功能 | 支持K表达式模型文件的上传与解析，为逻辑表达式数据管理提供输入。 | 否 |
| 127 |  | K表达式模型历史版本查询功能 | 查询K表达式模型的历史版本，包括版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 128 |  | K表达式模型版本管理功能 | 管理K表达式模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，确保逻辑表达式的准确性。 | 否 |
| 129 |  | 新增L表达式模型表 | 构建L表达式模型表以支持数据的全面管理，涵盖文件存储、查询、更新及删除，保障模型文件的高效操作。 | 否 |
| 130 |  | L表达式模型文件导入功能 | 实现L表达式模型文件的上传与解析，为逻辑表达式管理提供数据输入。 | 否 |
| 131 |  | L表达式模型历史版本查询功能 | 查询L表达式模型的历史版本，支持版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 132 |  | L表达式模型版本管理功能 | 管理L表达式模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，维护模型版本的规范使用。 | 否 |
| 133 |  | 基本分词字典表 | 构建并维护基本分词字典表，涵盖数据的生成、查询、更新及归档管理，确保分词字典的准确性和完整性。 | 否 |
| 134 |  | 基本分词字典文件导入功能 | 支持基本分词字典文件的上传与解析，为文本处理提供基础分词数据。 | 否 |
| 135 |  | 基本分词字典历史版本查询功能 | 查询基本分词字典的历史版本，支持版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 136 |  | 基本分词字典可视化比对功能 | 可视化比对基本分词字典的不同版本，快速识别版本差异，优化文本处理。 | 否 |
| 137 |  | 基本分词字典编辑功能 | 在线编辑和删除基本分词字典参数，增强分词数据的动态管理能力。 | 否 |
| 138 |  | 基本分词字典版本管理功能 | 管理基本分词字典的版本，包括查询、发布、回退和作废，确保分词数据的规范使用。 | 否 |
| 139 |  | 生成基本分词字典文件功能 | 生成基本分词字典文件，执行数据加密，确保文件安全和规范使用。 | 否 |
| 140 |  | 新增Hed限定词模型表 | 建立并维护Hed限定词模型表，以支持模型文件的存储、检索、更新及删除操作，确保限定词管理的高效性。 | 否 |
| 141 |  | Hed限定词模型文件导入功能 | 允许上传和解析Hed限定词模型文件，为限定词管理提供数据基础。 | 否 |
| 142 |  | Hed限定词模型历史版本查询功能 | 查询Hed限定词模型的历史版本，支持版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 143 |  | Hed限定词模型版本管理功能 | 管理Hed限定词模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，维护限定词模型的准确性。 | 否 |
| 144 |  | 新增Att限定词模型表 | 构建并管理Att限定词模型表，支持数据的存储、查询、更新及文件导入，确保限定词模型的全面管理。 | 否 |
| 145 |  | Att限定词模型文件导入功能 | 支持Att限定词模型文件的上传与解析，为限定词数据管理提供输入。 | 否 |
| 146 |  | Att限定词模型历史版本查询功能 | 查询Att限定词模型的历史版本，包括版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 147 |  | Att限定词模型版本管理功能 | 管理Att限定词模型的版本，包括查询、发布、回退和作废，确保限定词模型的规范使用。 | 否 |
| 148 |  | Mdf辅助词字典表 | 构建Mdf辅助词字典表，支持数据的创建、查询、更新及导入，确保辅助词管理的系统性和数据的高效操作。 | 否 |
| 149 |  | Mdf辅助词字典文件导入功能 | 实现Mdf辅助词字典文件的上传与解析，为辅助词数据管理提供数据输入。 | 否 |
| 150 |  | Mdf辅助词字典历史版本查询功能 | 查询Mdf辅助词字典的历史版本，支持版本信息的删除和修改。 | 否 |
| 151 |  | Mdf辅助词字典可视化比对功能 | 可视化比对Mdf辅助词字典的不同版本，提高版本识别和控制的效率。 | 否 |
| 152 |  | Mdf辅助词字典编辑功能 | 在线编辑和删除Mdf辅助词字典参数，增强辅助词数据的动态管理能力。 | 否 |
| 153 |  | Mdf辅助词字典版本管理功能 | 管理Mdf辅助词字典的版本，包括查询、发布、回退和作废，确保辅助词字典的规范使用。 | 否 |
| 154 |  | 生成Mdf辅助词字典文件功能 | 生成Mdf辅助词字典文件，执行数据加密，确保文件安全和规范使用。 | 否 |
| 155 |  | 非零部件字典表 | 构建并维护非零部件字典表，确保字典数据的创建、查询、更新与导入，提升非零部件数据的管理效率。 | 否 |
| 156 |  | 非零部件字典文件导入功能 | 支持非零部件字典文件的上传与解析，为非零部件数据管理提供数据输入 | 否 |
| 157 |  | 非零部件字典历史版本查询功能 | 查询非零部件字典的历史版本，包括版本信息的删除和修改，实现版本追踪。 | 否 |
| 158 |  | 非零部件字典可视化比对功能 | 通过可视化界面比对非零部件字典的不同版本，快速识别版本差异。 | 否 |
| 159 |  | 非零部件字典编辑功能 | 在线编辑和删除非零部件字典参数，提升数据维护的灵活性和响应速度。 | 否 |
| 160 |  | 非零部件字典版本管理功能 | 管理非零部件字典的版本，包括查询、发布、回退和作废，确保数据版本的准确性。 | 否 |
| 161 |  | 生成非零部件字典文件功能 | 生成非零部件字典文件，执行数据加密，确保文件在存储和传输过程中的安全性。 | 否 |
| 162 |  | 逆向筛模型表 | 创建用于存储逆向筛模型参数的结构化数据库表，包括模型参数、创建和更新时间等信息，以支持逆向筛选功能。 | 否 |
| 163 |  | 逆向筛模型文件导入功能 | 提供模型文件的上传和解析功能，允许加载并解析加密的逆向筛模型数据，并将解析后的数据结构化存储。 | 否 |
| 164 |  | 逆向筛模型历史版本查询功能 | 允许用户查询逆向筛模型的历史版本，包括版本列表查询、特定版本的数据查询，以及历史版本的删除和修改。 | 否 |
| 165 |  | 逆向筛模型可视化比对功能 | 通过可视化界面展示不同历史版本的逆向筛模型数据，使用户能够直观地比较和识别版本之间的差异。 | 否 |
| 166 |  | 逆向筛模型编辑功能 | 提供逆向筛模型参数的可视化展示和在线编辑功能，允许用户直接在浏览器端修改和删除模型参数。 | 否 |
| 167 |  | 逆向筛模型版本管理功能 | 管理逆向筛模型的不同版本，包括版本查询、发布、回退、生效和作废，确保模型的版本控制和有效服务。 | 否 |
| 168 |  | 生成逆向筛模型文件功能 | 实现逆向筛模型的数据查询、结构化处理、加密保护及文件生成，确保模型文件的安全性和数据的完整性，便于模型的存储与分发。 | 否 |
| 169 |  | 企业数据同步 | 企业数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 170 |  | 国别数据同步 | 国别数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 171 |  | 贸易方式数据同步 | 贸易方式数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 172 |  | 币种数据同步 | 币种数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 173 |  | 税则数据同步 | 税则数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 174 |  | 关区数据同步 | 关区数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 175 |  | 报关单表头数据同步 | 报关单表头数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 176 |  | 报关单表体数据同步 | 报关单表体数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 177 |  | 报关单计税数据同步 | 报关单计税数据同步功能通过自动同步频率设定和手工触发选项保持数据及时更新。增量同步优化同步速度，仅处理变更数据，而删除同步确保所有系统数据一致。自动重试机制减少同步失败，历史记录和查询功能增强任务追踪与分析。超时监控防止任务延误，确保数据同步的效率和准确性。 | 否 |
| 178 |  | 多数据源适配 | 多数据源适配功能包括数据源配置管理，允许管理员设置多数据源的连接属性，优化集成效率。数据采集路由规则设定动态导向数据处理，提高处理灵活性。数据汇总功能整合各源数据，支持全面分析。数据统计提供详细分析，包括频率和异常值，增强数据洞察力。 | 否 |
| 179 |  | 数据质量管理 | 数据质量管理确保数据准确性和系统兼容性。原始数据验证防止错误数据影响，通过检查数据格式和一致性来确保准确性。数据清洗移除无效记录和重复，修正格式错误，提高数据质量。数据标准化统一不同格式数据，保持系统内数据一致性，支持有效分析和决策。 | 否 |
| 180 |  | 异常数据管理 | 自动化检测、记录、查询和统计数据采集中的异常。自动检测机制识别数据范围异常和格式错误。所有异常数据记录在日志中，便于后续分析修正。查询功能允许按条件检索异常记录，便于追踪和处理。统计分析帮助评估数据采集的质量和稳定性，指出常见异常类型和频率，优化数据处理流程。 | 否 |
| 181 |  | 并行数据加载 | 并行数据加载功能通过配置定义、任务管理、完成通知和数据统计来优化加载过程。配置定义允许设定加载节点数量和资源分配，提高处理速度和效率。任务管理监控各节点状态，确保加载顺利进行。加载完成后，系统自动通知相关人员或系统，确认和总结加载结果。数据统计分析加载效率和执行量，帮助评估性能并识别优化点，确保数据加载操作的最优化。 | 否 |
| 182 |  | 缓存策略管理 | 缓存策略管理功能通过设置、更新确认和查询优化数据处理。缓存策略设置允许定义缓存大小、失效时间和刷新规则，提高数据访问速度和资源效率。缓存更新确认确保数据更新后缓存也同步更新，保持数据一致性。缓存情况查询功能让用户和管理员能够监控缓存使用状况，评估缓存效率和命中率，确保缓存系统的有效运行。 | 否 |
| 183 |  | 加载错误处理 | 加载错误处理功能通过自动检测、记录、查询和统计提高数据加载质量。自动化机制检测数据加载中的异常如格式错误或数据完整性问题，确保数据质量。所有异常数据都被详尽记录，方便后续分析和修正。异常数据查询允许管理员按条件如日期或类型查找异常，提高问题解决效率。统计分析记录的异常数据，识别常见问题和评估加载流程的稳定性，助力持续改进数据处理系统。 | 否 |
| 184 |  | 内存管理升级改造 | 内存管理升级改造旨在提升系统性能和稳定性。内存分配策略升级改造减少碎片化，优化性能。垃圾回收策略重新设计以减少开销和影响，特别是在高负载下。内存使用情况收集监控各应用的内存占用，支持优化决策。内存泄漏预防检测功能早期识别潜在问题，防止应用崩溃和系统不稳定。 | 否 |
| 185 |  | 资源动态分配 | 资源动态分配功能优化系统内存管理和性能。资源需求计算帮助预测各应用和任务的内存需求，确保系统有足够内存支持运行和扩展。资源分配策略配置允许管理员调整内存分配策略，优化内存利用和性能。动态资源分配根据实时负载自动调整内存，提高系统响应和效率。资源分配查询功能使用户和管理员能够查看当前内存使用情况，确保资源管理的透明性和效率。 | 否 |
| 186 |  | 内存数据压缩 | 内存数据压缩功能优化数据存储和传输效率。选择合适的压缩算法和级别可最大化压缩效果。管理员可根据数据类型和需求选择最适合的算法，平衡压缩比和速度。用户可自定义压缩级别，满足性能需求。实施压缩操作减少内存和存储占用，提升传输效率。评估压缩效果支持策略优化。 | 否 |
| 187 |  | 内存监控升级改造 | 内存监控升级改造包括实现实时内存查询功能，设置内存水位以预防内存溢出，实施内存告警通知机制，以及进行内存使用统计分析，旨在提高系统对内存的监控和管理能力，确保系统运行的稳定性和性能优化。 | 否 |
| 188 |  | 数据加载升级改造 | 数据加载升级改造包括用Java实现原有Pascal程序的数据读取、验证、清洗和缓存功能。数据读取从数据库或文件系统加载采集到的数据，供标注程序使用。数据验证检查数据完整性和格式正确性。数据清洗去除无关信息，标准化格式。数据缓存提高处理速度，减少重复读取。 | 否 |
| 189 |  | 数据标注升级改造 | 数据标注升级改造包括在Java平台上实现标注模型的动态加载和更新、重新设计标注算法逻辑、调度任务逻辑和保存结果逻辑。这些升级改造旨在提升标注准确性、处理速度和系统效率。 | 否 |
| 190 |  | 标注接口升级改造 | 标注接口升级改造的目标包括将模型更新接口从Pascal转移到Java，引入灵活的数据模型管理功能，实现实时模型更新和多版本控制；优化标注任务执行接口以利用Java的并发和多线程能力，支持高并发的数据标注任务；迁移标注结果查询接口至Java平台，提升查询性能和响应速度，特别是对大数据集的处理，以及重构标注统计信息接口。 | 否 |
| 191 |  | 标注监控升级改造 | 标注监控升级改造目标包括将实时性能监控逻辑迁移到Java平台，优化监控指标提高监测精度和反应速度，保持实时性能监控；将日志记录系统迁移到Java，优化日志记录机制降低性能开销，提高数据存储效率和查询响应速度；重构日志查询功能以适应Java环境，提升查询效率和数据处理能力，保证快速响应用户查询请求；重新设计标注过程中的异常处理逻辑，利用Java的异常处理框架提高错误处理的准确性和效率。 | 否 |
| 192 |  | 文本结构分析 | 对文本数据进行结构化分析，识别和处理倒装语句等复杂结构，以提高文本处理的准确性和效率。 | 否 |
| 193 |  | 中文分词处理 | 对中文文本进行分词处理，根据预设的参数模型对文本进行精确解析，为后续的文本分析提供基础。 | 否 |
| 194 |  | 同义词替换处理 | 在文本分析中识别同义词，并根据模型设定进行替换处理，以统一文本表达，增强数据的一致性。 | 否 |
| 195 |  | 数据噪声滤除 | 滤除数据中的噪声和无意义信息，提高数据质量，确保数据分析的准确性和有效性。 | 否 |
| 196 |  | 计量单位转换 | 识别文本中的计量单位并进行单位转换，确保数值数据的统一性和可比性。 | 否 |
| 197 |  | 数值格式识别 | 识别和提取文本中的数值格式数据，为数值分析和处理提供准确的数据基础。 | 否 |
| 198 |  | 数据提取标注 | 根据业务需求，提取和标注数据字段中的要素信息，包括特征要素提取、中心词和限定词扫描替换，以及数值解析处理。 | 否 |
| 199 |  | 增量处理模式 | 针对数据的新增、修改和删除操作进行增量处理，提高数据处理的效率和响应速度。 | 否 |
| 200 |  | 数据交互接口 | 为系统其他模块提供数据交互接口，实现数据标注参数的发送、标注状态查询和标注结果的获取。 | 否 |
| 201 |  | 要素编码维护功能 | 创建和维护要素编码表，提供要素编码的查询、删除、修改、生效和作废功能，确保编码的准确性和服务的有效性。 | 否 |
| 202 |  | 要素编码展示功能 | 展示和管理年度有效的要素编码，支持多种筛选条件，提供要素编码的结构化在线展示。 | 否 |
| 203 |  | 年度编码管理功能 | 管理年度编码记录，包括记录表的创建、查询、删除和复制，以及年度记录的创建和维护。 | 否 |
| 204 |  | 手工新增要素编码功能 | 允许用户手动新增要素编码，包括要素分类设置、税则类号设置、序号生成、冲突校验和申报要素关联创建。 | 否 |
| 205 |  | 本年度申报要素导入功能 | 支持年度商品编码和申报要素的导入，包括数据文件解析、记录保存和与年度商品编码表的关联。 | 否 |
| 206 |  | 申报要素按年度对比功能 | 允许用户按年度查询和对比申报要素记录，自动对比商品编码和申报要素内容的差异。 | 否 |
| 207 |  | 年度申报要素与要素编码自动匹配 | 创建申报要素编码映射表，实现年度申报要素与要素编码的自动匹配，简化编码映射流程。 | 否 |
| 208 |  | 要素编码自动映射功能 | 在要素编码自动映射过程中，根据不同类型将申报要素映射为相应类型的要素编码，提高编码映射效率。 | 否 |
| 209 |  | 人工识别申报要素编码功能 | 对于未能自动匹配的申报要素，提供人工识别和修正功能，允许新增要素编码并进行映射关联。 | 否 |
| 210 |  | 要素编码映射变更管理功能 | 管理申报要素映射编码的变更记录，提供查询、修改、删除和版本预览，以及版本变更申请和审批。 | 否 |
| 211 |  | 编码修改记录查询列表 | 创建和查询申报要素编码变更记录表，记录版本变更和审批信息，提供详细的变更历史追踪。 | 否 |
| 212 |  | 编码修改详情展示功能 | 提供变更申请的详细展示，包括版本信息、申请描述和变更映射记录数，以及年度申报要素数据的预览。 | 否 |
| 213 |  | 编码修改审批功能 | 实现对申报要素编码变更申请的审批流程，包括审批通过、拒绝以及备注变更映射的拒绝原因。 | 否 |
| 214 |  | 变更版本发布管理功能 | 管理审批通过的年度申报要素版本，支持版本发布、信息维护和版本回退，确保服务的一致性和稳定性。 | 否 |
| 215 |  | 数据变更关联H4A用户功能 | 在进行要素编码映射修改、年度版本编辑、审批操作和发布时，系统自动登记操作用户信息，形成可追踪的用户记录。 | 否 |
| 216 |  | 要素编码当前版本数据查询展示 | 创建要素编码版本表，存储和展示当前已发布的在用版本申报要素编码信息，提供直观的查询界面。 | 否 |
| 217 |  | 发布历史记录功能 | 查询和展示全部发布过的申报要素版本信息，提供发布历史的查询和删除功能，维护版本发布的历史记录。 | 否 |
| 218 |  | 发布历史详情及关联文件展示功能 | 允许用户查看指定发布历史的详情，并展示关联的模型文件记录，支持在线查看模型文件数据。 | 否 |
| 219 |  | 模型文件界面预览功能 | 在用户查看模型文件数据时，系统加载并解密模型文件，解析并格式化文件数据，提供在线的结构化查看。 | 否 |
| 220 |  | 生成年度申报要素模型文件功能 | 按年度查询并组织申报要素版本信息，允许指定版本生成年度申报要素模型文件，并对模型数据进行加密，确保安全。 | 否 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务承诺函 | ★ | 本项目的免费质保期自系统验收之日起1年。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 服务团队要求 | ▲ | （1）服务人员应为本项目配置具有同类项目开发能力的人力资源，项目团队应由项目经理、系统分析师、需求分析师、开发工程师、测试工程师等组成，团队不少于20人。 （2）服务团队应严格遵守采购人和实施单位各项管理制度，包括工作制度、项目进度、项目管理制度、内部安全管理要求、安全生产管理、数据安全管理的相关要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 驻场人员要求 | ★ | 1．人员要求：驻场人员不少于8人。团队成员包括项目经理1人、其余为需求分析、系统设计、开发、测试等技术人员。 2．驻场时间：项目团队核心成员驻场至系统部署上线，试运行期间安排足够运维人员保障驻场运维。 3．驻场地点：大连海关或海关指定的其他地点。 4. 保密要求：项目团队人员应严格遵守相关保密协议。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 人员资格标准 | ▲ | （1）项目经理：具有10年及以上同类项目开发及管理能力，具有信息系统项目管理师、系统分析师或系统架构设计师计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书，提供人员距开标之日6个月内任意一次社保证明，并加盖公章。 （2）项目成员：具有3年及以上同类项目实施能力，提供人员距开标之日6个月内任意一次社保证明，并加盖公章。 | 是，投标人应提供人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明材料。 |
|  | 服务网络标准 |  | 需严格按照海关网络管理规范开展工作，并严格遵守海关的管理要求，做好保密工作。 | 否 |
|  | 培训标准 |  | 根据应用软件的功能和特点，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 | 否 |
|  | 集成标准 | ▲ | 本项目应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集成工作，并接受和配合集成联调测试工作。 集成方式：主要集成方式为接口方式，包括数据接口和系统接口。 | 否 |
|  | 评测要求 | ▲ | 投标人须按照采购人的统一安排，负责配合第三方评测机构完成系统测试及整改工作，直至系统通过验收。 | 否 |
|  | 安全生产要求 | ★ | 1、投标人为采购人提供服务过程中不得设置可以禁用或者绕过安全机制的组件及其他未经明示的功能模块；不得将与本项目相关的设计文档、源代码、配置文件、操作手册等相关信息在互联网上公布或托管。 2、投标人提交的源代码需通过采购人代码审查、安全代码扫描通过，不得存在A类安全代码风险。 3、投标人人员在项目执行过程中严格遵守法律法规、相关政策，不得发生违反采购人安全生产、数据安全、知识产权、工作制度等各项规章制度的情况。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 知识产权归属 | ★ | 投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 1、采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 2、投标人须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 3、投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归采购人所有。 4、投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与采购人无关。 5、采购人有权对工程涉及的所有成果在全国海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 6、采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 7、未经采购人和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 8、投标人不可申请本项目涉及的软件著作权和发明专利等相关知识产权。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 安全保密要求 | ★ | 1、投标人应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，投标人不得对外透露。 2、在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证参与本项目的服务人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保参与本项目的服务人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 12 | 其他要求 | ★ | - 投标人应接受采购人聘请的总集成单位、监理单位的集成管理和监理工作。 - 投标人提供专职或兼职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。并在质保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合完成等级保护的系统定级、评审、备案等系列工作；在各关键节点配合完成审计工作；竣工验收前配合做好第三方验收测试等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合商用密码应用测评、网络安全等保测评，竣工验收前按照测评要求完成整改工作。 - 投标人提交的投标文件，凡是响应描述为支持的内容，等同于提供该内容。 - 需求未注明的内容，以实际采购人最终需求为准。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ▲ | 投标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向采购人报审工程文档；每周三提交项目周报。 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 1、要求投标人的设计方案包含概要设计、详细设计以及数据库设计，方案的内容需符合海关相应的管理标准。 2、投标人必须提供但不限于以下文档：需求文档、设计文档、测试文档、部署文档、操作手册等文档。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，人员配置要求：项目组成员及角色设置合理。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | ★ | 本项目的建设工期为 10个月，各阶段工作安排如下： 需求分析（方案设计）：工期1个月，合同签订后1个月完成。 开发测试：工期6个月，合同签订后7个月完成； 联调测试（含业务测试）：工期1个月，合同签订后8个月完成； 部署上线：工期1个月，合同签订后9个月完成； 试运行：工期1个月，合同签订后10个月内完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 开发测试完成后，根据采购人安排，规定时间内完成联调测试和系统部署。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | ▲ | 具体验收由采购人组织相关业务、技术专家进行评审。 1、投标人需承诺协助为验收提供相关服务： 系统试运行1个月后，由中标人申请合同验收。 配合整体项目竣工验收。 2、系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： 系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求； 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； 已提供合同规定的全部资料和软件； 移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属海关所有，包括文档资料和程序等。 | 否 |
| 7 | 交付或实施地点 | ★ | 大连、北京或海关指定地址。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

- 其它内容

1.业绩要求。

投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料。

注：合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）；提供的业绩材料复印件须字迹清晰，辨识无误；不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。

2.相关主观评审因素要求。

（一）需求理解分析

应全面考量税收风险大数据智能筛查（“数智筛”）信息化系统现状，深入分析系统的架构和功能。同时，需涵盖以下关键分析内容：业务现状分析、业务目标分析、业务需求分析、功能需求分析、技术需求分析以及集成需求分析等内容。应具备创新性和先进性，能够灵活扩展，并具有很强的可行性。通过多维度细致梳理需求，应清晰识别出项目所需实现的应用功能与具体内容，并与业务目标紧密结合，从而充分彰显采购方的核心要求。

（二）实施管理方案

提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。

（三）技术设计方案

技术设计方案应充分理解并响应具体的业务需求，对各项内容进行详细且精确的描述，方案应包括业务架构设计、应用架构设计、功能架构设计、技术架构设计、数据架构设计、部署架构设计及安全架构设计等内容。方案需保证内容完整、设计合理，并且逻辑清晰。同时，方案必须具有高度的可行性，能够提供核心功能的界面设计图，以支持项目的高效实施和应用。

（四）系统集成方案

需提供针对海关H4A应用系统的集成方案，展示管理应用中数据权限与功能权限的控制路径。在与税管作业平台对接方面，要求实现风险数据发送及状态反馈的处理机制，以确保系统间数据传输的有效性和协同工作。方案中应详细说明与大数据池、大数据分析平台对接的业务数据同步获取与更新机制，并提供可靠的数据同步方法，以满足实时更新需求。方案需阐明与数据资源共享服务平台的对接策略，以确保获取单证详情的效率和符合平台间数据交换的标准。此外，还需介绍集成海关应用支撑平台前后端服务的具体方案。系统集成方案应包含总体说明、架构设计、功能设计、技术实现等内容，展现其集成模式的清晰性、科学性和可行性。

（五）运维服务方案

包括但不限于售后服务机构的设置及专业维护人员的配备、故障排除时间、服务措施、服务承诺等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

3.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 26 | - 货物或服务指标要求17个：第1项5个，第2项7个，第3项1个，第4项1个，第7项3个。 七、服务要求6个：第2项2个，第4项2个，第 7、8项各1个。 八、实施要求3个：第1项1个，第6项2个。 |
| 2 | 一般指标项 | 234 | 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求225个：第 5、6项各1个，第8项3个，第10项5个，第11项7个，第 13至220 项各1个。 七、服务要求2个：第 5、6项各1个。 八、实施要求4个：第2项2个，第 3、5项各1个。 |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

4.中标原则：评审时将按照第1包、第2包次序进行评标。一家投标人可以对其中一个包或两个包进行投标，但只能中其中1包。若投标人成为第1包的第一中标候选人，则该投标人不能成为第2包的第一中标候选人，第2包第一中标候选人按得分排序顺延。

第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 注：上述证书均需处于有效期内，否则不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 勾选打分(0;0.5) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得1.3分； 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0.7分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;0.7;1.3) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料。每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 注：1.合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； 2.提供的业绩合同材料复印件须字迹清晰，辨识无误； 3.不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
| 技术部分 | 技术需求响应程度 | 完全满足招标文件项目需求书相关要求得63.7分，标注▲重要指标项每有一个不满足扣0.65分，一般指标项每有一个不满足扣0.2分。 重要指标共26个：分别为： 六、货物或服务指标要求17个：第1项5个，第2项7个，第3项1个，第4项1个，第7项3个。 七、服务要求6个：第2项2个，第4项2个，第 7、8项各1个。 八、实施要求3个：第1项1个，第6项2个。 一般指标项共234个： 分别为： 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求225个：第 5、6项各1个，第8项3个，第10项5个，第11项7个，第 13至220 项各1个。 七、服务要求2个：第 5、6项各1个。 八、实施要求4个：第2项2个，第 3、5项各1个。 | 区间打分(0-63.7) |
|  | 需求理解分析 | 投标人应全面考量税收风险大数据智能筛查（“数智筛”）信息化系统现状，深入分析系统的架构和功能。需涵盖以下关键分析内容：业务现状分析、业务目标分析、业务需求分析、功能需求分析、技术需求分析以及集成需求分析等内容。应具备创新性和先进性，能够灵活扩展，并具有很强的可行性。通过多维度细致梳理需求，应清晰识别出项目所需实现的应用功能与具体内容，并与业务目标紧密结合，从而充分彰显采购方的核心要求。 需求理解分析科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得5分。 需求理解分析内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但需求理解分析内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.4分。 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.7分。 未提供需求理解分析或需求理解分析严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.7;3.4;5) |
|  | 技术设计方案 | 投标人提供技术设计方案，应充分理解并响应具体的业务需求，对各项内容进行详细且精确的描述，方案应包括业务架构设计、应用架构设计、功能架构设计、技术架构设计、数据架构设计、部署架构设计及安全架构设计等内容。方案需保证内容完整、设计合理，并且逻辑清晰。同时，方案必须具有高度的可行性，能够提供核心功能的界面设计图，以支持项目的高效实施和应用。 技术设计方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得5分。 技术设计方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.4分。 技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.7分。 未提供技术设计方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.7;3.4;5) |
|  | 系统集成方案 | 投标人需提供针对海关H4A应用系统的集成方案，展示管理应用中数据权限与功能权限的控制路径。在与税管作业平台对接方面，要求实现风险数据发送及状态反馈的处理机制，以确保系统间数据传输的有效性和协同工作。方案中应详细说明与大数据池、大数据分析平台对接的业务数据同步获取与更新机制，并提供可靠的数据同步方法，以满足实时更新需求。方案需阐明与数据资源共享服务平台的对接策略，以确保获取单证详情的效率和符合平台间数据交换的标准。此外，还需介绍集成海关应用支撑平台前后端服务的具体方案。系统集成方案应包含总体说明、架构设计、功能设计、技术实现等内容，展现其集成模式的清晰性、科学性和可行性。 系统集成方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得5分。 系统集成方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.4分。 系统集成方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.7分。 未提供系统集成方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.7;3.4;5) |
| 服务部分 | 实施管理方案 | 投标人提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。 实施管理方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得2.4分。 实施管理方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案上述内容中有一项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.6分。 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或上述两个以上内容中存在缺陷，得0.8分。 未提供实施管理方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.8;1.6;2.4) |
|  | 运维服务方案 | 投标人提供运维服务方案，包括但不限于售后服务机构的设置及专业维护人员的配备、故障排除时间、服务措施、服务承诺等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 运维服务方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得2.1分。 运维服务方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.4分。 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得0.7分。 未提供运维服务方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.7;1.4;2.1) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

# 第五部分  合同文本

技术开发服务合同

委托方：

受托方：

委托方（全称）：中华人民共和国大连海关（简称甲方）

受托方（全称）：                            （简称乙方）

甲乙双方根据        年        月        日采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目                            采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、技术服务范围：

项目开发服务，上线部署及运维管理。

二、服务内容及基本要求：

内容及要求应符合、满足招标文件“第三部分项目需求书”。

三、合同履行期限及地点：

1.合同履行期限：合同签订后   日内完成项目建设及上线部署工作，系统试运行   日后组织验收，验收合格后正式上线使用。

2.服务地点：大连、北京或海关指定地址。

四、付款方式：

1.合同签订且乙方完成软件需求规格书、系统设计审核确认后，支付合同款项的20%；系统上线后，支付合同款项的70%；合同验收后，支付合同款项的10%。

2.每次支付价款前，乙方应当向甲方提供等额的增值税普通发票。否则，甲方有权拒绝支付且不承担任何责任，乙方不得以此为由迟延或拒绝服务。甲方对发票的接收并不表示甲方对该发票的真伪承担责任。如因乙方提交虚假发票或该发票存在其他瑕疵而使甲方被税务机关处罚或受到其他损失的，甲方有权向乙方追偿，并有权要求乙方重新提供合法有效的增值税普通发票。

3.本合同签订时，乙方已经充分了解甲方财政拨款支付程序，愿意接收甲方按照财政拨款支付程序支付合同价款，如因政府财政原因导致甲方延迟向乙方付款的，乙方无异议，并不因此向甲方主张任何权利。

五、合同金额

本合同金额为(大写):        元 (￥:             元)人民币。（详见报价表）

六、技术提供

1.甲方向乙方提供所采购服务的有关技术资料。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.乙方所派技术人员的数量、业务能力应满足甲方业务需要，确保提供的技术服务专业、高效。

4.乙方应在向甲方交付工作成果后，根据甲方的要求，为系统应用人员提供相关的培训服务和技术支持。

七、保密义务

乙方承诺并保证，在任何时候、任何情况下，对履行本合同提供服务所获取的甲方所有信息实行严格保密，并采取一切合理及必要的措施，保证其工作人员不将任何信息或其任何部分透露或以其他方式提供给任何第三人。不得将任何信息、资料透露给或以其他方式提供给甲、乙双方内部与本合同无关的任何人员。保密期限永久。

八、合同的转包与分包

乙方不得以任何形式将合同部分或全部转让、转包、分包，或以其他形式将合同部分或全部转让、转包、分包其应履行的合同义务。

- 知识产权、专有技术和商业秘密

1.乙方应保证本项目提供服务或提交的工作成果，均不会侵犯任何第三方的知识产权、专有技术、商业秘密，否则由此产生的一切后果由乙方承担。

2.本合同项下工作成果或其中任何一部分的知识产权属于甲方，咨询人将工作成果交付甲方后，该项目的知识产权属于甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或允许第三方使用。

十、质保期

本合同项下系统的质保期为   年/月，自系统正式验收合格之日起计算。质保期内，如果系统运行出现问题，乙方负责免费进行维修维护。

十一、违约责任

1.如果乙方逾期开展服务或没有按照本合同约定时间交付工作成果的，每逾期1日，乙方应按合同总价款日万分之五承担违约金。逾期10日（含10日），甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

2.乙方提供的技术支持或交付的工作成果不符合甲方需求和/或招标文件技术要求时，乙方应当无条件进行整改，经二次限期整改后仍未达到甲方需求和/或招标文件技术要求，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

3.如果乙方违反本合同项下保密义务的，应当按照合同总价款10%承担违约金。如果合同在履行期限内，甲方还有权单方解除合同。

4.如果乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下服务项目部分或全部转让、转包、分包或以其他形式部分或全部转让、转包、分包给第三人履行的，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自使用或转让给他人使用本合同项下工作成果、知识产权的，应当按照合同总价款10%承担违约金。

6.如果乙方提供的技术服务或工作成果侵犯第三人的知识产权、专有技术、商业秘密，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

7.质保期内，如果系统运行出现问题，乙方接到甲方电话通知后 小时内，必须以电话咨询、远程处理或现场处理的方式，解决系统问题。如果延迟，每迟延1小时（含1小时），承担违约金100元；迟延8小时（含4小时）或经过2次维修，仍没有修复的，甲方有权找第三人对系统进行维修，维修费用在合同价款或质保金中直接扣除。

8.乙方接到甲方单方解除合同通知后3日内，应当将甲方提供的资料全部交还给甲方，不交还或交还不完全的，应当承担违约金   元。

9.双方约定，乙方违反本合同约定，除应按本条款约定承担违约责任外，如果给甲方造成损失（包括直接损失、间接损失及甲方为维权所支付的调查取证费、律师费、差旅费等）的，乙方还应当承担赔偿责任。

10.双方特别约定，因为乙方违约，应当承担的违约金和赔偿金，甲方有权在合同价款中直接扣除。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同解除

发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同且不承担违约责任：

1.法律、法规、政府政策规定或甲方上级主管部门文件规定，必须取消本合同项下项目的；

2.因为乙方违约，被甲方单方解除合同的；

3.甲方根据本条款第（1）款原因解除合同，可以按照乙方实际工作量，支付工作费用。

十四、争议解决方式

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第2种方法解决。

1.提交大连仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、通知与送达

双方约定，任何一方的通知以纸质文档、信息、电子邮件、传真、特快专递等书面方式送达对方，视为已经送达。

十六、双方联系方式、联系人

1.甲方联系方式、联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

2.乙方联系方式、联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

双方约定，任何一方上述信息发生变更，应当于变更当日通知对方，否则，对方有理由视为没有发生变更。

十七、合同生效及其它

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、单位盖章后生效。

2.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力，如果发生冲突，首先执行本合同条款：

1.招标文件。

2.服务清单和分项价格表。

3.服务方案。

4.乙方投标文件的内容及澄清内容。

5.中标通知书。

6.保密协议。

7.其他与本合同相关的单据。

8.本合同适用的特殊条款。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

签订时间： 年  月  日           签订地点：

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）。

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。