招 标 文 件

招标编号： CG2024-WT-GK-FW-065

项目名称： 大连海关2024年“智慧关税”部分功能软件开发服务采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年10月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	23

第四部分  评审标准	60

第五部分  合同文本	63

第六部分  投标文件格式	72

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“大连海关2024年“智慧关税”部分功能软件开发服务采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-WT-GK-FW-065

二、项目名称： 大连海关2024年“智慧关税”部分功能软件开发服务采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币5,810,000.00元，其中包1人民币4,600,000.00元，包2人民币1,210,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 税收风险大数据智能筛查（“数智筛”）二期升级改造项目 | 1 | 包件1：自合同签订之日起10个月内。 包件2：自合同签订之日起8个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、设计、开发、联调测试、部署上线、试运行等工作。 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |
| 包件2 | 1 | 海关进出口商品涉税要素规范申报智能管理项目 | 1 |  |  |  |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有服务进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

3.评审时将按照第1包、第2包次序进行评标。一家投标人可以对其中一个包或两个包进行投标，但只能中其中1包。若投标人成为第1包的第一中标候选人，则该投标人不能成为第2包的第一中标候选人，第2包第一中标候选人按得分排序顺延。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（3）本项目专门面向中小企业。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-11-15 00:00:00至2024-11-22 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-12-12 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-12-12 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194619（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-08-05公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 大连海关 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币5,810,000.00元，其中包1人民币4,600,000.00元，包2人民币1,210,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 5,810,000.00元，其中包1最高限价人民币4,600,000.00元，包2最高限价人民币1,210,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。（本项目不适用） 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。（本项目不适用） 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |
| 16 | 中标原则 | 评审时将按照第1包、第2包次序进行评标。一家投标人可以对其中一个包或两个包进行投标，但只能中其中1包。若投标人成为第1包的第一中标候选人，则该投标人不能成为第2包的第一中标候选人，第2包第一中标候选人按得分排序顺延。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指大连海关。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

★（2）本项目专门面向中小企业，当投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料，具体要求详见评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（服务类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人提供项目人员团队方案，包括但不限于如下内容：拟成立的本项目实施团队的管理组织机构，包含项目实施团队组织机构及人员的配备、各管理机构/部门的职能以及组织机构的说明，并附上拟投入本项目的主要管理、技术人员等团队情况一览表，团队人员个人简历、相关领域职称或资质证书及相关领域工作经验情况，以及团队人员距开标之日6个月内任意一个月的社保证明等材料，并承诺项目周期内实施人员的稳定性（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人按要求进行需求理解分析，提供技术设计方案、集成方案、部署方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料。（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人提供项目实施管理方案、运维服务方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人认为应该提供的证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则作为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

- 承诺项

1.行业类型（必填项）：软件和信息技术服务业

注：行业类型依据工业和信息化部等主管部门印发的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），参考《国民经济行业分类注释》（国家统计局2017年），如工业、建筑业、其他未列明行业等。

2.项目立项审核情况

本项目属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。如果否，请删除以下内容。如果是，请对应勾选以下内容：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。■是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。■是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  ■否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  ■不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。■是  否

（6）是否满足数据管理和共享要求。■是  □否

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

注：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 一、投标人的资格条件，详见招标公告。 |
|  |  | ★二、其他条件： - 本项目不接受联合体投标。 （2）本项目不接受进口产品。 |
|  |  | ▲三、可作为评审因素的资质证书等。 - 具有ISO27001信息安全管理体系认证证书。 - 具有ISO9001质量管理体系认证证书。 - 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。 提供复印件，并加盖单位公章。 |
| 2 | 投标产品资质 | 无。 |
| 3 | 核心产品 | 无。 |
| 4 | 信息安全要求 | ★ 投标人须提供安全承诺书。（承诺内容包括系统不存在后门，如发现漏洞及时修复，项目人员不得向外泄露海关相关信息等）。提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无。 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 无。 |
| 7 | 支付方式 | 合同签订且乙方完成软件需求规格书、系统设计审核确认后，支付合同款项的20%；系统上线后，支付合同款项的70%；合同验收后，支付合同款项的10%。 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 加强税收征管是海关的法定职责。海关税收约占中央财政收入的四分之一，是国家财政的重要来源；关税措施是国家宏观调控的重要手段，是开展对外经贸斗争的有力工具。进出口商品规范申报是海关实施税收征管的基础。但是由于进出口商品及其属性的申报都是以文字方式呈现，实际申报信息存在大量不规范问题，传统技术手段无法对这些数据进行有效的识别，对关税领域管理手段的数字化、智能化发展形成制约，阻碍了海关税收征管水平向智能化方向发展的进程。 本项目通过引入智能化工具，对进出口商品的涉税要素进行规范申报的评估、考核与日常管理，实现申报数据的自动化和智能化审核。该项目不仅要覆盖口岸和属地海关，而且要延伸到全国各个直属海关层面，从商品和企业两个角度进行管理，提升申报数据处理的效率和准确性，推动海关税收管理的数字化转型、智能化升级。 |
| 2 | 执行依据 | 《中华人民共和国海关法》（中华人民共和国主席令第81号） 《中华人民共和国进出口关税条例》（中华人民共和国国务院令第676号） 《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》（海关总署令第213号） 《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》 《海关总署公告2018年第15号关于公布<中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法>涉及法律文书格式的公告》 《关于明确税款滞纳金减免相关事宜的公告》（海关总署2015年27号公告） 《关于进一步明确税款滞纳金减免事宜的公告》（海关总署2017年32号公告） 《中华人民共和国海关对上海钻石交易所监管办法》（海关总署第152号令） 《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》（海关总署令第245号） 《中华人民共和国海关进出口货物优惠原产地管理规定》 |
| 3 | 项目内容 | 涉税要素规范申报智能管理将海关对涉税要素的申报要求参数化，对关税专家的业务经验数字化。实施“涉税要素规范申报”的智能管理。通过建立智能系统开展“涉税要素规范申报训练样本库”搭建，基于训练样本库对放行后数据实施自动化、智能化规范申报审核评估，将这一业务领域的管理方式从传统的人工方式转变为智能化审核模式。 |
| 4 | 项目范围 | 按照总署统一规划、统一开发、统一部署，在智慧海关建设框架下，基于“五平台”的科技支撑体系，提供署级应用和全国各级海关应用。 |
| 5 | 需求分析 | 服务对象：本项目不涉及对外服务对象，内部对象包括： 海关总署、直属海关、隶属海关。 业务对象：本项目涉及业务对象主要聚焦于报关单，包括进口报关单和出口报关单。 业务事项：本项目根据不同权限，赋予用户不同功能，其页面菜单显示不同。根据相关要求，本系统使用管理人员目前分五种：海关总署管理员、直属海关管理员、隶属海关人员、应用系统管理员和操作检查员。 海关总署管理员相关操作包括全国海关规范申报情况统计、训练样本库管理和系统设置； 直属海关管理员负责该直属关的相关操作，包括训练任务、评估考核、规范申报情况统计、查询处置、训练样本库管理、系统设置； 隶属海关人员主要负责该直属关现场的相关操作，包括评估考核以及查询处置； 应用系统管理员仅具有用户授权和系统功能调整权限，无实际业务操作权限； 操作检查员仅用于开展业务审计，无实际业务操作权限。 （1）全国海关规范申报情况统计：根据总署管理员输入条件统计全国规范申报情况。 （2）训练样本库管理：根据当前登录账号所直属关区，管理当前关区训练样本库，训练样本库包含五种知识，正本知识，负本知识，互斥知识，正则正本知识，正则负本知识。 （3）系统设置：设置各个关区通配符，账户，关区名称等信息。 （4）训练任务：通过报关单可创建训练任务，训练任务可进行正负本的知识，以及互斥词知识的训练，智能训练。 （5）评估考核：根据已选训练样本库，创建报关单评估考核，进行评估后可查看考核。并且可对评估错误的报关单发起报关单处置。 （6）查询处置：可查看评估后发起处置的数据，并且对待处置的数据进行处置。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 本项目在海关总署科研项目《NLP技术在海关商品规范申报管理领域》前期理论研究成果的基础上，根据智慧海关总体建设需求，预期采用统一平台架构进行工程化实现。 |
| 7 | 项目履约时间 | ★自合同签订之日起8个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、设计、开发、联调测试、部署上线、试运行等工作。合同验收通过之日起提供1年质保服务。 |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 海关进出口商品涉税要素规范申报智能管理整体集成了H4A系统（H4A系统是为海关应用系统和其他底层平台提供统一的认证（Authentication）、账号（Account）、授权（Authorization）、审计（Audit）功能而设计的基础平台），实现实时身份认证和权限控制，确保操作安全合规。 各模块依托H4A完成身份管理、认证管理和安全审计，保障认证授权要求，使用H4A实现统一身份管理，单点登录。其中，用户登录后，可与第三方系统通过标准的互认协议实现相互认证。 |
| 2 | 技术需求 | 本项目建设需符合中国海关的技术约束要求。 |
| 3 | 系统需求 | 本项目的建设与管理要符合同类工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合相关工程集成的设计要求及相关标准规范。 本系统能够完全兼容国产化操作系统，包括但不限于国产主流操作系统版本；支持国产化数据库系统，确保数据的安全存储与高效处理；兼容国产化中间件，保证系统架构的完整性与稳定性。本项目按照智慧海关最新应用架构、技术架构相关要求，按照统一界面设计、统一技术路线、统一研发框架、统一开发环境要求开展技术实施，遵循海关总署“大平台、微服务、小终端、富生态”信息化建设模式，严格规范、充分复用已发布的海关服务能力，包括但不限于云计算、大数据、人工智能的重复建设与引用，确保项目建设规范科学。 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 业务总体要求 | “涉税要素规范申报”将海关对涉税要素的申报要求参数化，对关税专家的业务经验数字化，实施放行后涉税要素的智能评估管理。实施“涉税要素规范申报”的智能管理。通过建立智能系统开展“涉税要素规范申报知识库”搭建，基于知识库对放行后数据实施自动化、智能化规范申报审核评估，将这一业务领域的管理方式从传统的人工方式转变为智能化审核模式。 | 否 |
| 2 | ▲ | 环境要求 | 本项目所有操作系统和客户端浏览器需遵循中国海关的相关约束。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 3 | ★ | 系统基础要求 | （1）与海关统一门户集成，实现用户统一登录，并根据海关用户认证体系要求实现用户身份认证和权限管理，支持分级管理。 （2）在符合中国海关的技术约束要求的系统技术架构上实现系统各个功能，简化用户操作流程，所选技术和组件需满足海关技术约束要求。 （3）符合海关国产化服务器、中间件、数据库、浏览器等部署要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 4 |  | 系统管理 | （1）用户管理 用户对登录过的用户数据进行管理。 （2）申报目录管理 用户管理申报目录，可以对已导入的申报目录进行编辑，从而进行要素和是否必填的编辑。 （3）要素代码管理 管理当前导入的要素代码信息，进行代码编辑，必填项修改删除导入等。 （4）要素阈值管理 在要素列表页，可直接设置章节阈值，点击当前章节的设定要素阈值按钮，可设置当前章节中的要素阈值。 （5）重点商品管理 对重点商品管理，新增重点商品，用于对评估报关单的筛选。可通过重点商品新增增加新的重点商品，从而使评估更轻易的筛选出重点商品。 （6）通配符对比变量 对通配符进行编辑新增，可对通配符进行导入、查询、删除等操作。 （7）同步数据 对已同步的报关单进行查询查看。 （8）关区代码管理 对当前关区代码进行编辑管理。 | 否 |
| 5 | ▲ | 总署样本库管理 | 实现总署管理员对总署样本库的管理，可进行增删改查等操作，并且可对各个直属关样本库进行采集对比等操作，从而实现对全关样本的把控。总署样本库包含六种样本：总署负本、总署正本、总署互斥词、总署正则正本、总署正则负本、总署默认负本管理。可对已采集的总署知识库进行下发，提供各属关使用。 | 否 |
| 6 | ▲ | 训练样本库管理 | 当前直属关管理员对当前直属关的样本库进行管理，可对下发总署知识库进行比对采集、冲突处理，训练样本库包含六种样本：正本管理、负本库管理、互斥词管理、正则正本管理、正则负本管理、默认负本管理。 | 否 |
| 7 | ▲ | 训练任务 | 对特定的语料进行训练，从而实现语料的入库，可根据特定条件筛选语料创建训练任务，对训练任务进行训练、正本语料入库、负本语料入库、训练任务智能训练、人工训练等功能。 | 否 |
| 8 | ▲ | 评估考核 | 评估考核可根据所选要素进行评估，选择知识库作为评估依据，从而进行智能评估，智能评估能够筛选出错误数据，正确数据，疑似错误数据，疑似正确数据，未评估数据。并且评估考核可导入临时评估进行评估。可对评估结果生成评估报表，进行报表下载。人工复评时，可以对错误数据进行处置发起，处置可在相应的处置人处查看处置。 | 否 |
| 9 |  | 查询处置 | 查询处置功能对当前登录人有权限查看的评估时错误和已发起的数据提供查看和处理等操作，并且可进行数据处置、比对已处置数据和未处置数据。 | 否 |
| 10 |  | 规范情况统计 | 规范情况统计提供针对当前直属关的规范情况统计，管理员登录后可对当前直属关选择固定条件进行规范情况任务创建，从而在任务详情看到当前直属关规范申报情况的统计、大词负本应用率以及正则表达式负本应用率的统计。 | 否 |
| 11 |  | 全国规范情况统计 | 全国规范情况统计提供针对全国直属关的规范情况统计，总署管理员登录后可对当前直属关选择固定条件进行规范情况任务创建，从而在任务详情看到全国直属关规范申报情况的统计、全国大词负本应用率以及全国正则表达式负本应用率的统计。 | 否 |
| 12 | ▲ | 海关总署数据拉取 | 针对系统所需要海关数据进行数据拉取，主要功能： （1）特征要素提起 针对业务所需要的数据字段进行分析，根据特征依据参数模型提取相关要素信息并进行分类处置。 （2）数值格式识别 针对业务所需要的数据字段进行分析，依据参数模型设定识别出数值格式的字符并进行提取。 （3）增量数据处理 针对增量新增、修改和删除的数据进行增量标注。 | 否 |
| 13 | ▲ | 语义识别算法模拟 | （1）数据预处理 对原始报关单数据进行清洗、分词等操作，生成申报要素数据。 （2）语义识别、同义词分析。 将申报要素数据文本和负本库转化为词向量。 （3）相似度计算 对申报要素数据词向量与负本库词向量进行相似度计算，得到二者的相似度。 （4）结果记录 将计算的相似度结果与阈值进行比较，超过阈值的进行大词进行记录保存。 | 否 |
| 14 | ★ | 具备对海关涉税要素申报规范性的分析能力。 | 海关进出口商品涉税要素规范申报智能管理系统能够根据规范申报业务要求对数据进行规范性分析，按照“申报正确、申报错误、申报疑似错误”对样例数据进行分类，所使用算法效率较高。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 15 | ▲ | 性能要求 | 海关进出口商品涉税要素规范申报智能管理系统可实现对业务单证的智能评估，对于业务环节的性能需求具体说明如下： （1）平台预期用户数为1000人。现场业务日常工作时间为 8:30到 17:30，业务高峰时段为上午9时到11时。并发用户数支持300人。 （2）主要功能的操作响应时间应控制在5秒以内，流转时间不应超过20秒，简单查询功能查询时间在10秒以内，复杂查询功能查询时间在60秒以内，任务执行时间根据复杂度和数据量而定。 （3）业务单证的评估环节，预计后台服务为6线程。高峰时段单证智能评估业务处理能力需达到每小时200万次，业务成功率要求在99%以上。 | 否 |
| 16 |  | 实施总体要求 | 投标人应在项目实施过程中，承诺做到：遵守国家相关法律法规要求，满足行业相关标准要求，服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向实施单位报审项目文档；按双方约定及时提交项目周报、月报或专项报告。 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送建设单位。 项目实施过程中产生的《实施方案》《需求规格说明书》《详细设计文档》必须通过建设单位的评审。 按要求安排人员参加联络会议。 在满足海关内网安全管理要求的基础上，支撑软件、项目开发、系统部署、运维等方面需参照海关相关规范要求。 投标人服务人员在实施服务过程中，如有违反国家法律法规、违反采购人纪律规定的情况发生，采购人有权提出更换要求，投标人立即予以更换并承担因此产生的相关费用。 配合总集和实施单位有关要求开展项目实施工作。 投标人在本项目建设过程中，应主动就项目建设开展调研，整理归纳有关资料。业务主管部门可给予必要协助，但不负责投标人与任何相关方的协调工作，不负责所提供业务资料的全面性、完全有效性和及时性。所有技术对接由投标人负责。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 17 | ▲ | 设计要求 | （1）采用开放式标准 系统将基于JAVA平台，采用开放式标准，采用先进成熟的设备和技术，确保系统的技术先进性，保证投资的有效性和延续性。 （2）规范性与标准化 系统的设计和开发在严格遵循国家相关标准、行业标准的同时，充分考虑海关总署已制定的各种规范和政策，严格执行统一的指标体系和其他各类编码标准。 （3）可行性和可实施性 系统的设计方案具有较好的可行性以及可实施性。 （4）可扩展性与可伸缩性 系统具有开放的、可扩展的系统结构，在功能设计、数据库设计等方面，尽量降低功能耦合度，便于将来扩展系统功能。系统能够适应组织的变更及扩展而不需要对程序做相应的修改。系统能够适应应用模块不断的添加而不至于程序大量的修改或推翻重来。随着用户数的增长及功能应用的增长系统能够保持足够的稳定性，维持正常的运行。 （5）安全性与可靠性 充分利用现有的信息化基础，提供良好的数据安全可靠性策略，保证系统及数据的安全与可靠。 （6）易用性 系统设计面向最终用户，应保证易操作、易理解、易控制。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 18 | ▲ | 技术要求 | （1）本项目所用的开发语言、开发工具、技术架构及数据库需符合中国海关的技术约束要求。 （2）容错处理周全，考虑到用户可能的误操作以及非法参数设置，能够及时提示，避免因用户操作或系统原因导致系统死机或让用户长时间等待。 （3）本项目应用软件的运行环境，须兼容国产化硬件和操作系统、中间件，例如国产服务器、国产操作系统等。对于应用软件的开发环境，须采用符合国产化技术路线的开发工具和开发环境，以确保软件开发过程与国产化方向的一致性。 （4）本项目需通过国产化适配测试，包括但不限于与国产化硬件设备的兼容性测试。投标方应提供详细的国产化适配方案，包括适配范围、适配步骤及预期效果。应用软件在国产化环境中的性能表现应不低于原有非国产化环境。需满足国产化适配的具体要求，包括但不限于软件架构、编程语言、数据库、中间件等方面的适配要求。对于国产化软硬件产品的兼容性测试，须确保软件与国产化环境的无缝集成和互操作性。提供必要的技术支持，包括解决在国产化适配过程中可能出现的技术问题。 （5）软件产品工具须满足遵守中国海关的相关内控规定，系统平台具备较强的稳定性、高效性、灵活性、安全性和可靠性。 （6）本项目系统设计、编码应当符合海关网络安全架构体系和数据安全要求，满足国家等级保护测评要求和国家商用密码应用测评要求。 | 否 |
| 19 |  | 权限要求 | 该项目的数据权限需要严格按照海关总署主管部门的规定与建议进行设计，投标人不能够擅自通过技术手段对数据进行处理及迁移，所有的数据处理、分析应在主管部门知晓的情况下进行，数据分析的成果属于主管部门。 系统所有在海关网的应用开发需要通过海关网“认证、授权、账号、审计”H4A系统实现身份鉴别功能。 访问控制：系统遵循最小授权原则，对系统中不同角色的用户分配完成其任务的最小权限，实现访问控制需求。 | 否 |
| 20 | ★ | 安全要求 | （1）系统开发应遵循海关信息系统开发建设的有关标准和规范，并在海关信息化项目管理、网络安全管理相关规定的指导下进行设计、开发、实施。 （2）交付物中必须使用正版工具软件。 （3）系统需满足《网络安全法》和网络安全等级保护的相关要求：包括但不限于服务器和开发客户端均须严格遵守海关信息安全规定；用户认证及授权管理应采用统一管理的安全平台，严格管理用户账号和权限：建立系统审计日志；系统应具备软件容错性；系统应确保满足数据在传输及存储过程中的完整性、保密性的要求；确保系统的密码产品符合国家密码管理主管部门的要求；系统应提供剩余信息保护及个人信息保护；加强系统监控，当系统发生异常时可在第一时间得到及时处理；建立系统数据备份和清理机制。 （4）按照国家信息安全等级保护要求，海关智慧监管平台网络需要按照三级等保要求来建设。 （5）本项目中应用系统数据传输及存储需按海关相关管理规定执行。 （6）满足采购人关于项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 （7）签订保密协议，约定双方权利与义务；投标人应与服务人员签订保密协议，落实相应网络安全相关要求；投标人应接受海关对其提供的服务的定期监督、评审和审核；投标人及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，投标人和服务人员承担相应违约责任。 （8）开发团队和测试团队必须在海关内部研发网进行工作，所有成果物都不能从海关内部研发网传出。 （9）对于海关提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，需承担保密义务。 （10）必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据传输的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 21 |  | 标准规范要求 | 系统需要采用统一数据规范标准，遵从相关的海关信息系统标准体系，需要遵从业务主管部门建设的各项技术标准及规范。 | 否 |
| 22 | ▲ | 风险及质量管理要求 | 投标人应提供完整的风险管理方案，分析本系统建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。 投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，定制项目质量保证原则等。 投标人需按甲方要求，解决各类风险、问题。 项目开展中架构管控要求变更，投标人应配合开展相关工作。 投标人需接受采购人驻场监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。 | 是，提供业务安全需求响应方案，并加盖单位公章 |
| 23 |  | 升级更新要求 | 升级更新内容需要符合海关标准。 | 否 |
| 24 |  | 运行维护要求 | 本系统运维服务保障等级为三级。 （1）实时性要求程度：实时性要求高。 （2）中断后对海关业务工作影响：有明显影响。 （3）远程运维技术支持：7天×24小时。 （4）影响系统运行的重大故障发生需要2至4小时内恢复系统。 | 否 |
| 25 |  | 安全审查和保密要求 | （1）投标人应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，投标人不得对外透露。 （2）在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证参与本项目的服务人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保参与本项目的服务人员遵守保密等方面的约定。 | 否 |
| 26 | ★ | 知识产权归属 | 投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 （1）采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 （2）投标人须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 （3）投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归采购人所有。 （4）投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与采购人无关。 （5）采购人有权对工程涉及的所有成果在全国海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 （6）采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 （7）未经采购人和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 （8）投标人不可申请本项目涉及到的软件著作权和发明专利等相关知识产权。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 27 | ▲ | 项目实施管理 | 投标人必须证明自身有足够的能力实施，并且提出有效的实施方案，项目团队成员能够与用户进行良好的沟通，要熟悉系统开发架构。 | 是，投标人应提供人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明材料。 |
| 28 |  | 测试要求 | 项目开发完成后，应通过系统测试（包括单元测试、系统测试、性能测试等）。 投标人需按采购人要求，配合完成集成测试、业务测试、系统上线、试点运行等工作，按要求完成缺陷修复，重新提交工作成果。 | 否 |
| 29 |  | 验收要求 | 系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： （1）系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求。 （2）系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。 （3）已提供了合同的全部资料和软件。 （4）移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属海关所有，包括文档资料和程序等。 具体验收由海关组织相关业务、技术专家进行评审。投标人应承诺协助为工程验收提供相关服务。 | 否 |
| 30 |  | 上线 | 配合采购方完成验收，并完成系统上线部署，做好运行期间的运行支持（包括必要的异地支持）。 | 否 |
| 31 |  | 其他需求 | 软件产品工具须满足海关网络信息系统建设相关要求。 （1）数据标准:海关信息化标准体系要求对海关收集和管理的各类数据进行统一的命名和格式要求，确保数据的准确性、完整性和可比性。这样可以方便海关之间的数据交换和对接，提高数据的利用价值。 （2）接口标准:海关信息化标准体系要求海关系统之间的接口标准化，确保各个系统之间的数据传输和信息共享的顺畅和安全。通过制定统一的接口规范，可以避免信息传输过程中的错误和丢失，提高数据的传递效率。 （3）功能标准:海关信息化标准体系要求各个海关系统的功能设计和实现要符合一定的标准和规范。这样可以确保不同海关系统的功能具备一致性和可操作性，方便海关工作人员进行操作和管理。 （4）安全标准:海关信息化标准体系要求各个海关系统在安全方面的设计和实现满足一定的标准和规范。包括网络安全、数据安全、身份认证等方面的要求，以保障海关信息的安全和防止恶意攻击。 （5）满足海关信息化标准体系的制定和执行，可以提高海关的工作效率和质量，提升海关业务水平，保障贸易的安全和顺畅进行。同时，也有助于加强海关之间的合作和信息共享，推动国际贸易的便利化和互联互通。 （6）系统开发中涉及的开源工具，运维保障工作由投标人承担，投标人需要签订《安全运维承诺书》。 | 是，提供《安全运维承诺书》并加盖单位公章。 |
| 32 | ▲ | 评测要求 | 投标人须按照采购人的统一安排，负责配合第三方评测机构完成系统测试及整改工作,直至系统通过验收。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 33 |  | 数据源需求 | 数据源按照智慧海关统一规划，满足使用海关大数据云平台作为数据源的要求进行设计实施。 | 否 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺函 | ▲ | 本项目的免费质保期自系统验收之日起1年。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | 服务团队要求 | ★ | （1）人员要求：驻场人员不少于5人。团队成员包括项目经理1人、其余为需求分析、系统设计、开发、测试等技术人员。 （2）驻场时间：从合同签订后海关通知驻场之日起至项目验收完成，试运行期间安排足够运维人员保障驻场运维。 （3）驻场地点：大连海关或海关指定地点。 （4）保密要求：项目团队人员应严格遵守相关保密协议。 | 是，投标人应提供人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明材料。 |
| 3 | 投标人服务标准 | ▲ | （1）本项目要求中标人负责现场安装调试。中标人应提供完整的售后服务计划、售后服务策略。 （2）本项目质保期内中标人免费为招标人提供必要的现场技术支持和服务电话。提供7×24小时服务，系统出现故障时需在半小时内响应1小时内到场，完成保修任务。如因故不能尽快完成时，应提前与招标人协商并征得其同意，否则招标人有权追究违约责任。 （3）保修期：发生与保修服务相关的一切费用由中标人承担，保修期内软件免费升级。 （4）提供售后跟踪服务，保修期内定期回访。 （5）免费指导使用和维护本项目，并提供详细的技术资料及源代码。 （6）本次投标总报价应包含与本项目相关的人工、材料、配件、安装调试等一切费用。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 4 | 人员资格标准 | ▲ | （1）项目经理：具有10年及以上同类项目开发及管理能力，具有信息系统项目管理师、系统分析师或系统架构设计师计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书，提供人员距开标之日6个月内任意一次社保证明，并加盖公章。 （2）项目成员：具有3年及以上同类项目实施能力，提供人员距开标之日6个月内任意一次社保证明，并加盖公章。 | 是，投标人应提供人员名单、人员简历、项目履历、相关资质证书、在本项目中职责分工，并按人员提供距开标之日前6个月内任意一个月的社保证明材料。 |
| 5 | 软件制造商服务标准 |  | 符合国标GB/T 25000.1-2021，即《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第1部分：SQuaRE指南》的要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 6 | 服务网络标准 |  | （1）服务响应时间：承诺在接到客户报修电话后半小时内给予响应；对于紧急问题，提供7×24小时不间断服务支持。 （2）服务人员要求：所有服务人员均需经过专业培训，具备相关技能和知识； 服务人员应具备良好的服务态度，耐心解答客户疑问。 （3）服务质量保障：建立服务质量监控机制，定期对服务过程进行检查和评估； （4）设立客户反馈渠道，鼓励客户对服务进行评价和反馈，以便持续改进服务质量。 | 否 |
| 7 | 培训标准 |  | 根据应用本系统的功能和特点，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 | 否 |
| 8 | 集成标准 |  | 本项目应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集成工作，并接受和配合集成联调测试工作。 集成方式：主要集成方式为接口方式，包括数据接口和系统接口。 | 否 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ▲ | 投标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向采购人报审工程文档；定期提交项目周报。定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 提供需求文档、设计文档、测试文档、部署文档、操作手册等文档。并且符合海关相应的管理标准。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 提供完善、合理的项目实施组织架构，确保项目实施顺利进行 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | ★ | 本项目的建设工期为 8个月，各阶段工作安排如下: 需求分析（方案设计）:工期1个月，合同签订后1个月完成。 开发测试:工期4.5个月，合同签订后5.5个月完成； 联调测试(含业务测试):工期1个月，合同签订后6.5个月完成； 部署上线:工期0.5个月，合同签订后7个月完成； 试运行：工期1个月，合同签订后8个月内完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 开发测试完成后，根据采购人安排，规定时间内完成联调测试和系统部署。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | ▲ | 具体验收由采购人组织相关业务、技术专家进行评审。投标人需承诺协助为验收提供相关服务： （1）系统试运行1个月后，由中标人申请合同验收。 （2）配合整体项目竣工验收。 系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： （3）系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求； （4）系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； （5）已提供了合同规定的全部资料和软件； （6）移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属海关所有，包括文档资料和程序等。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 7 | 项目培训安排 |  | 开发测试完成后，根据采购人安排，制定培训计划，规定时间内完成指定培训计划，进行项目培训。 | 否 |
| 8 | 交付或实施地点 | ★ | 大连、北京或者海关指定地点。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

- 其它内容

1.业绩要求。

投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料。

注：合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； 提供的业绩材料复印件须字迹清晰，辨识无误；不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。

2.相关主观评审因素要求。

(一)需求理解分析

阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。

(二)实施管理方案

提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。

(三)技术设计方案

提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。

(四)集成方案

集成方案包含本项目所涉及的全部应用于其他作业系统、应用支撑平台、智能模型、科研项目对接的设计实现内容。

(五)部署方案

部署方案包括本项目所涉及的全部应用系统各自的部署环境、部署方式、高可用方案等方面内容，涉及异地容灾部署的需提供容灾部署方案。

(六)运维服务方案

包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、质保期内功能调整、质保期外服务方案及报价等内容。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

3.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 46 | - 货物或服务指标要求30个：第2、第5项至第8项、第22项、第27项、第32项各1个，第12、15项各3个，第13项4个，第17、18项各6个。 - 服务要求9个：第1项1个，第3项6个，第4项2个。 - 实施要求7个：第1项1个，第6项6个。 |
| 2 | 一般指标项 | 49 | 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求35个：第1项1个，第4项8个，第9项1个，第10项1个，第11项1个，第16项1个，第19项1个，第21项1个，第23项1个，第24项4个，第25项2个，第28项1个，第29项4个，第30项1个，第31项6个，第33项1个。 七、服务要求7个：第5项1个，第6项4个，第7项至第8项2个。 八、实施要求4个：第2项1个，第3项1个，第5项1个，第7项1个。 |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

4.中标原则：评审时将按照第1包、第2包次序进行评标。一家投标人可以对其中一个包或两个包进行投标，但只能中其中1包。若投标人成为第1包的第一中标候选人，则该投标人不能成为第2包的第一中标候选人，第2包第一中标候选人按得分排序顺延。

# 第四部分  评审标准

包2

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1.投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 2.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 3.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分，否则不得分。 注：上述证书均需处于有效期内，否则不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得1.9分； 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得1.0分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;1;1.9) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供2021年11月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目的相关业绩材料。每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 注：1.合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； 2.提供的业绩合同材料复印件须字迹清晰，辨识无误； 3.不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
| 技术部分 | 技术需求响应程度 | 完全满足招标文件项目需求书相关要求得63.6分，标注▲重要指标项每有一个不满足扣0.85分，一般指标项每有一个不满足扣0.5分。 重要指标共46个：分别为： 六、货物或服务指标要求30个：第2、第5项至第8项、第22项、第27项、第32项各1个，第12、15项各3个，第13项4个，第17、18项各6个。 七、服务要求9个：第1项1个，第3项6个，第4项2个。 八、实施要求7个：第1项1个，第6项6个。 一般指标项共49个： 分别为： 五、集成需求3个：第1至3项各1个。 六、货物或服务指标要求35个：第1、9、10、11、16、19、21、23、28、30、33项各1个，第4项8个，第24、29项各4个，第25项2个，第31项6个。 七、服务要求7个：第5、7、8项各1个，第6项4个。 八、实施要求4个：第2、3、5、7项各1个。 | 区间打分(0-63.6) |
|  | 需求理解分析 | 投标人阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解，对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。 需求理解分析科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得3分。 需求理解分析内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但需求理解分析内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分。 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1分。 未提供需求理解分析或需求理解分析严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2;3) |
|  | 技术设计方案 | 投标人提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。 技术设计方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得3分。 技术设计方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分。 技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1分。 未提供技术设计方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2;3) |
|  | 集成方案 | 投标人提供集成方案，包含本项目所涉及的全部应用于其他作业系统、应用支撑平台、智能模型、科研项目对接的设计实现内容。 集成方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得3分。 集成方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分。 集成方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1分。 未提供集成方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2;3) |
|  | 部署方案 | 投标人提供部署方案，包括本项目所涉及的全部应用系统各自的部署环境、部署方式、高可用方案等方面内容，涉及异地容灾部署的需提供容灾部署方案。 部署方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得3分。 部署方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案上述内容中有一项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分。 部署方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或上述两个以上内容中存在缺陷，得1分。 未提供部署方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2;3) |
| 服务部分 | 实施管理方案 | 投标人提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。 实施管理方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得3分。 实施管理方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案上述内容中有一项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分。 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或上述两个以上内容中存在缺陷，得1分。 未提供实施管理方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2;3) |
|  | 运维服务方案 | 投标人提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、质保期内功能调整、质保期外服务方案及报价等内容。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 运维服务方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得3分。 运维服务方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分。 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1分。 未提供运维服务方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1;2;3) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

# 第五部分  合同文本

技术开发服务合同

委托方：

受托方：

委托方（全称）：中华人民共和国大连海关（简称甲方）

受托方（全称）：                            （简称乙方）

甲乙双方根据        年        月        日采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目                            采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、技术服务范围：

项目开发服务，上线部署及运维管理。

二、服务内容及基本要求：

内容及要求应符合、满足招标文件“第三部分项目需求书”。

三、合同履行期限及地点：

1.合同履行期限：合同签订后   日内完成项目建设及上线部署工作，系统试运行   日后组织验收，验收合格后正式上线使用。

2.服务地点：大连、北京或海关指定地址。

四、付款方式：

1.合同签订且乙方完成软件需求规格书、系统设计审核确认后，支付合同款项的20%；系统上线后，支付合同款项的70%；合同验收后，支付合同款项的10%。

2.每次支付价款前，乙方应当向甲方提供等额的增值税普通发票。否则，甲方有权拒绝支付且不承担任何责任，乙方不得以此为由迟延或拒绝服务。甲方对发票的接收并不表示甲方对该发票的真伪承担责任。如因乙方提交虚假发票或该发票存在其他瑕疵而使甲方被税务机关处罚或受到其他损失的，甲方有权向乙方追偿，并有权要求乙方重新提供合法有效的增值税普通发票。

3.本合同签订时，乙方已经充分了解甲方财政拨款支付程序，愿意接收甲方按照财政拨款支付程序支付合同价款，如因政府财政原因导致甲方延迟向乙方付款的，乙方无异议，并不因此向甲方主张任何权利。

五、合同金额

本合同金额为(大写):        元 (￥:             元)人民币。（详见报价表）

六、技术提供

1.甲方向乙方提供所采购服务的有关技术资料。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.乙方所派技术人员的数量、业务能力应满足甲方业务需要，确保提供的技术服务专业、高效。

4.乙方应在向甲方交付工作成果后，根据甲方的要求，为系统应用人员提供相关的培训服务和技术支持。

七、保密义务

乙方承诺并保证，在任何时候、任何情况下，对履行本合同提供服务所获取的甲方所有信息实行严格保密，并采取一切合理及必要的措施，保证其工作人员不将任何信息或其任何部分透露或以其他方式提供给任何第三人。不得将任何信息、资料透露给或以其他方式提供给甲、乙双方内部与本合同无关的任何人员。保密期限永久。

八、合同的转包与分包

乙方不得以任何形式将合同部分或全部转让、转包、分包，或以其他形式将合同部分或全部转让、转包、分包其应履行的合同义务。

- 知识产权、专有技术和商业秘密

1.乙方应保证本项目提供服务或提交的工作成果，均不会侵犯任何第三方的知识产权、专有技术、商业秘密，否则由此产生的一切后果由乙方承担。

2.本合同项下工作成果或其中任何一部分的知识产权属于甲方，咨询人将工作成果交付甲方后，该项目的知识产权属于甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或允许第三方使用。

十、质保期

本合同项下系统的质保期为   年/月，自系统正式验收合格之日起计算。质保期内，如果系统运行出现问题，乙方负责免费进行维修维护。

十一、违约责任

1.如果乙方逾期开展服务或没有按照本合同约定时间交付工作成果的，每逾期1日，乙方应按合同总价款日万分之五承担违约金。逾期10日（含10日），甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

2.乙方提供的技术支持或交付的工作成果不符合甲方需求和/或招标文件技术要求时，乙方应当无条件进行整改，经二次限期整改后仍未达到甲方需求和/或招标文件技术要求，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

3.如果乙方违反本合同项下保密义务的，应当按照合同总价款10%承担违约金。如果合同在履行期限内，甲方还有权单方解除合同。

4.如果乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下服务项目部分或全部转让、转包、分包或以其他形式部分或全部转让、转包、分包给第三人履行的，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自使用或转让给他人使用本合同项下工作成果、知识产权的，应当按照合同总价款10%承担违约金。

6.如果乙方提供的技术服务或工作成果侵犯第三人的知识产权、专有技术、商业秘密，甲方除有权单方解除合同外，还有权要求乙方按照合同总价款10%承担违约金。

7.质保期内，如果系统运行出现问题，乙方接到甲方电话通知后 小时内，必须以电话咨询、远程处理或现场处理的方式，解决系统问题。如果延迟，每迟延1小时（含1小时），承担违约金100元；迟延8小时（含4小时）或经过2次维修，仍没有修复的，甲方有权找第三人对系统进行维修，维修费用在合同价款或质保金中直接扣除。

8.乙方接到甲方单方解除合同通知后3日内，应当将甲方提供的资料全部交还给甲方，不交还或交还不完全的，应当承担违约金   元。

9.双方约定，乙方违反本合同约定，除应按本条款约定承担违约责任外，如果给甲方造成损失（包括直接损失、间接损失及甲方为维权所支付的调查取证费、律师费、差旅费等）的，乙方还应当承担赔偿责任。

10.双方特别约定，因为乙方违约，应当承担的违约金和赔偿金，甲方有权在合同价款中直接扣除。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同解除

发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同且不承担违约责任：

1.法律、法规、政府政策规定或甲方上级主管部门文件规定，必须取消本合同项下项目的；

2.因为乙方违约，被甲方单方解除合同的；

3.甲方根据本条款第（1）款原因解除合同，可以按照乙方实际工作量，支付工作费用。

十四、争议解决方式

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第2种方法解决。

1.提交大连仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、通知与送达

双方约定，任何一方的通知以纸质文档、信息、电子邮件、传真、特快专递等书面方式送达对方，视为已经送达。

十六、双方联系方式、联系人

1.甲方联系方式、联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

2.乙方联系方式、联系人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

双方约定，任何一方上述信息发生变更，应当于变更当日通知对方，否则，对方有理由视为没有发生变更。

十七、合同生效及其它

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、单位盖章后生效。

2.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力，如果发生冲突，首先执行本合同条款：

1.招标文件。

2.服务清单和分项价格表。

3.服务方案。

4.乙方投标文件的内容及澄清内容。

5.中标通知书。

6.保密协议。

7.其他与本合同相关的单据。

8.本合同适用的特殊条款。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

签订时间： 年  月  日           签订地点：

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）。

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。