招 标 文 件

招标编号： CG2025-WT-GK-FW-009

项目名称： 黄埔海关2025年智慧信用项目采购项目

海关总署物资装备采购中心

2025年04月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目需求书	21

第四部分  评审标准	22

第五部分  合同文本	23

第六部分  投标文件格式	24

# 第一部分  招标公告

## 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“黄埔海关2025年智慧信用项目采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2025-WT-GK-FW-009

二、项目名称： 黄埔海关2025年智慧信用项目采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币11,230,000.00元，其中包1人民币11,230,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 智慧信用项目 | 1 | 自合同签订之日起10个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、设计、开发、联调测试、部署上线等工作。 | 采购人指定地点（广州、北京） | 详见项目需求书 |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2025-04-18 00:00:00至2025-04-25 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2025-05-09 08:45:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2025-05-09 08:45:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65195191（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-08-02公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 黄埔海关 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币11,230,000.00元，其中包1人民币11,230,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 11,230,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指黄埔海关。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2022年5月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准）同类开发服务项目业绩相关材料。（具体要求详见评审标准，加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人需提供需求理解分析、实施管理方案、技术设计方案、集成方案、测试方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人需提供部署方案、运维服务方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人按项目需求书提供项目实施团队成员清单及其在投标人就职的外部证明，投标截止日之前三个月以内任意月份的社保证明；提供有关资质证书复印件；加盖单位公章，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

- 承诺项

1.行业类型：软件和信息技术服务业

2.项目立项审核情况

本项目  是  属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。如果否，请删除以下内容。如果是，请对应勾选以下内容：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。☑是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  ☑否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  ☑不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。是  □否

（6）是否满足数据管理和共享要求。是  □否

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

注：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1、投标人资格条件。 | 详见招标公告 |
|  |  | ★2、其他条件： - 本项目不接受联合体投标。 （2）本项目不接受进口产品。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 | 否 |
| 3 | 核心产品 | 无 | 否 |
| 4 | 信息安全要求 | ★ 投标人须提供安全承诺书。（承诺内容包括系统不存在后门，如发现漏洞及时修复，项目人员不得向外泄露海关相关信息等）。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 | 否 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 交付合同金额的10%的履约保函或履约保证金 | 否 |
| 7 | 支付方式 | 合同签订，支付合同款项的30%； 完成需求分析、方案设计阶段工作并评审通过后，支付合同款项的20%； 系统上线后，支付合同款项的30%； 合同验收后，支付合同款项的20%。 | 否 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 按照“智慧海关”建设要求，以“四全”“六化”建设路径，着力构建以信用为基础的海关新型监管机制。夯实海关信用管理基础，全面整合优化企业管理，建设智慧信用管理业务场景，将检验检疫要求纳入信用评价体系，优化升级信用信息管理系统。整合完善现有业务系统，实现全面、准确、标准化的数据查询统计功能，统一信用管理平台；建设多维度企业画像模块，强化结果应用，及时推送信用管理结果，辅助相关业务司局职能管理、服务领导决策，推动构建以信用管理为基础的新型海关监管机制；推进AEO国际互认合作，建设AEO企业“获得感”评估功能模块，客观、科学展现境内外AEO企业在我国的享惠情况；优化信用培育认证，实现信用培育全流程“进系统、标准化、留痕迹、可追溯”。 |
| 2 | 执行依据 | 1.业务依据 《海关总署关于印发<智慧海关建设总体方案>的通知》（署综发〔2023〕76 号） 《海关总署关于印发<智慧海关建设实施安排>的通知》（署综发〔2023〕118 号） 《海关总署办公厅关于组织实施智慧海关2024年建设项目清单有关事项的通知》（署办综函〔2024〕4 号） 《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》（海关总署第251号令） 《海关企业信用培育工作管理办法》（署企发〔2020〕232号） 《中华人民共和国海关企业信用管理操作规程（2021年修订）》（署企发【2021】107号） 《海关总署关于推进海关信用管理高质量发展的指导意见》（署企发【2022】52号）等 2.技术依据 《中华人民共和国个人信息保护法》（主席令第91号） 《海关总署关于印发〈海关信息化应用项目管理办法〉的通知》（署科发〔2020〕122号） 《海关政务信息系统整合技术规范（试行）》（科技函〔2018〕37号） 《海关信息系统跨网传输指导方案》（科技函〔2016〕66号） 《海关网络安全管理规定》（署科发〔2021〕10号） 《海关信息系统运行管理规定》（署科发〔2021〕10号） 《海关业务数据应用系统（项目）数据安全规范指引V1.0》（统计函〔2021〕19号） 《海关业务数据内部使用操作指引（V1.0）》（统计函〔2022〕4号） 《海关数据分类分级标准规范》（署统发〔2022〕87号） 《海关数据安全管理办法（试行）》等 |
| 3 | 项目内容 | 建设企业信用信息一体化应用业务场景，重构企业信用信息管理应用，构建以企业为单元的企业信用信息主题库，全面查询统计企业备案登记、进出口通关、关税缴纳、保税监管、检验检疫、稽核查、违法违规等各业务领域企业进出口信用信息，动态监控企业信用状况，为构建以信用为基础的新型海关监管机制提供支持；建设AEO“获得感”评估业务场景，建立 AEO企业获得感客观评估指标体系，对AEO企业便利措施运用科技手段进行量化评估，客观、科学展现境内外AEO企业在中国海关的享惠情况，推动差别化管理措施落地落实；建设企业画像业务场景，对企业实施多维度的个体画像和群体画像，开发标签管理功能，精准定位特定管理对象；建设企业信用培育业务场景，实施信用培育全周期智能化作业，实现关企信息线上交互，企业自主在线学习，辅助关员智能审核，作业“全流程”留痕迹，推动信用培育可量化、可分析、可评估，支持更多企业享惠AEO。 |
| 4 | 项目范围 | 本项目将结合智慧海关建设有关要求，利用智慧海关“五平台”的基础赋能，根据智慧信用有关建设需求，建设全新的企业信用信息管理应用（包含企业信用信息一体化应用、企业画像、AEO获得感评估、智能分析工具等建设内容），在企业信用作业管理、企业信用作业管理（海关外网端）、掌上单一窗口APP中新增信用培育相关功能。 |
| 5 | 需求分析 | 以优化升级企业信用管理子系统为主线推动企业信用信息一体化应用，统一信用管理平台。丰富数据内容实现“信用信息全面化”。结合关检融合后新海关业务改革发展以及海关信用管理改革需求，将检验检疫业务数据纳入系统，进一步扩充系统数据来源，丰富数据内容。优化结果输出实现“信用分析易用化”。优化企业信息数据展示界面和展示内容。进一步优化修正部分指标业务逻辑，实现全面、准确、标准化的数据查询统计功能。结合数据安全管理工作要求，对用户权限设置、系统日志记录等功能进一步优化完善。完善运算逻辑实现“信用查询精准化”。优化系统数据库的结构和数据的获取方式，提高系统的运行维护保障等级，以提高数据准确性，进一步发挥系统的应用效益。建设多维度企业画像模块，以企业为单元，汇总计算海关各个业务领域涉企指标，给每个企业加标签刻画企业属性，从宏观上展示业务授权范围内企业的综合信息和趋势信息，通过标签的组合筛选，展示符合某类条件的企业的群体情况和趋势信息、具体企业的详细情况和趋势信息、企业之间的关系图谱、群体情况和趋势信息。建设AEO企业“获得感”评估功能模块，自动采集海关各业务条线监管数据，构建AEO企业“获得感”评估模型，实现AEO企业“获得感”评估结果与海关相关业务系统的互联互通和数据共享。聚焦“全方位便捷高效服务机制”，打造信用培育全链条“一站式办理”工作模式；建设便捷、智能、高效的“信用培育智能化模块”，填补信用培育信息化空白、提升培育服务效能、完善信用培育工作链条、整合信用管理资源、强化风险预警防控，着力提升信用培育智能化水平，推进海关信用管理工作高质量发展，支持更多企业享惠AEO。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 本项目按照智慧海关总体架构要求，利用智慧海关“五平台”的基础赋能，整合企业信用信息管理、多维度企业画像、企业信用绩效评估相关功能，建设全新的企业信用信息管理应用；升级企业信用作业管理、企业信用作业管理（海关外网端）、掌上单一窗口APP业务功能。 |
| 7 | 项目履约时间 | 自合同签订之日起10个月内，基于海关的技术开发框架，完成系统的需求分析、设计、开发、联调测试、部署上线等工作。 合同验收通过之日起提供1年维保服务。 提供《承诺函》并加盖单位公章。 |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲业务需求 | 本项目企业信用信息管理、企业信用作业管理应用集成H4A系统（H4A系统是为海关应用系统和其他底层平台提供统一的认证（Authentication）、账号（Account）、授权（Authorization）、审计（Audit）功能而设计的基础平台。），实现用户身份认证和权限控制，确保操作安全合规。 本项目企业信用作业管理（海关外网端）/掌上单一窗口APP使用电子口岸单点登录系统进行用户身份认证。 本项目企业信用信息管理应用基于海关大数据云平台建设。 本项目企业信用作业管理应用与行政相对人统一管理3.0数据共享共用，通过行政相对人统一管理3.0将企业信用数据同步给下游系统使用。 本项目企业信用作业管理（海关外网端）/掌上单一窗口APP作为信用培育的企业端，企业信用作业管理作为信用培育的海关端，两者之间存在数据对接。 本项目企业信用信息管理应用与海关业务运行监控有指标共享需求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | 技术需求 | 本项目建设需符合中国海关的技术约束要求。 | 否 |
| 3 | 系统需求 | 本项目的建设与管理要符合同类工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合相关工程集成的设计要求及相关标准规范。 本系统能够完全兼容国产化操作系统，包括但不限于国产主流操作系统版本；支持国产化数据库系统，确保数据的安全存储与高效处理；兼容国产化中间件，保证系统架构的完整性与稳定性。 系统应按照项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施工作，并接受和配合集成联调测试工作。 系统应按照智慧海关最新应用架构、技术架构相关要求，按照统一界面设计、统一技术路线、统一研发框架、统一开发环境要求开展技术实施，遵循海关总署“大平台、微服务、小终端、富生态”信息化建设模式，严格规范、充分复用已发布的海关服务能力，包括但不限于云计算、大数据、人工智能、移动应用等，以及现有业务能力，严禁已有公共服务能力的重复建设与引用，确保项目建设规范科学。 | 否 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 技术要求 | 1、本项目所用的开发语言、开发工具、技术架构及数据库需符合中国海关的技术约束要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  |  | 2、容错处理周全，考虑到用户可能的误操作以及非法参数设置，能够及时提示，避免因用户操作或系统原因导致系统死机或让用户长时间等待。 |  |
|  |  |  | 3、本项目应用软件的运行环境，须兼容国产化硬件（ARM架构）和操作系统（银河麒麟等）、中间件（东方通等）、数据库（达梦等）。对于应用软件的开发环境，须采用符合国产化技术路线的开发工具和开发环境，以确保软件开发过程与国产化方向的一致性。 |  |
|  |  |  | 4、软件产品工具须满足遵守中国海关的相关内控规定，系统平台具备较强的稳定性、高效性、灵活性、安全性和可靠性。 |  |
|  |  |  | 5、本项目系统设计、编码应当符合海关网络安全架构体系和数据安全要求，满足国家等级保护测评要求和国家商用密码应用测评要求。 |  |
|  |  |  | 6、因海关大数据云平台正在升级，在本项目实施过程中，部分建设内容需先在旧的海关大数据云平台上开发，海关大数据云平台升级完成后，再迁移至新的海关大数据云平台。 |  |
| 2 |  | 环境要求 | 本项目所有操作系统和客户端浏览器需遵循中国海关的相关约束。 | 否 |
| 3 |  | 扩展需求 | 系统应同时满足技术和业务上的扩展性，在技术设计上能够考虑到用户数及业务量增长的情况下，系统性能可以满足稳定运行的要求：同时根据业务需要，为今后新增的功能模块做好预留准备。 | 否 |
| 4 |  | 业务应急需求 | 系统出现故障，技术人员可立即排查恢复。对系统数据进行备份，防止数据丢失。 | 否 |
| 5 |  | 数据及业务管控要求 | 1、数据保密性 | 否 |
|  |  |  | 使用海关HEAI数据交换平台进行数据交换，HEAI采用国密算法对数据传输报文加签，以保证数据转输的完整性与保密性。 |  |
|  |  |  | 系统配置文件中涉及数据库连接的数据库账号及密码存储，应采取中国海关认可的、统一的、标准的密码技术对其进行加密，确保其存储的保密性。 |  |
|  |  |  | 根据数据不同级别，提供打印水印防伪功能。 |  |
|  |  |  | 2、数据完整性需求 |  |
|  |  |  | 应采取中国海关认可的、统一的、标准的相关技术保障数据在传输、存储和处理过程中不被篡改、丢失或损坏，以确保数据的完整性。 |  |
|  |  |  | 3、业务安全审计 |  |
|  |  |  | 按照安全日志规范要求，对全部用户的登录、退出、数据查询、数据下载、数据修改、数据删除等操作进行日志记录，日志记录的内容包括用户账号、操作时间、操作类型、操作参数、业务功能、操作结果等内容等。同时记录应用系统自身由于各类故障产生的报错日志。用户操作日志保存周期不少于3年，其他日志保存时间不少于6个月。日志通过权限控制确保日志记录不能被非授权删除、修改或覆盖。通过开启服务器日志记录，记录各服务器调用日志。 |  |
| 6 |  | 标准规范要求 | 系统建设应遵从中国海关信息化标准体系，包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 | 否 |
|  |  |  | 系统需要采用统一数据规范标准，遵从应用建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。 |  |
|  |  |  | 投标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。 |  |
| 7 | ★ | 安全要求 | 1、系统开发应遵循海关信息系统开发建设的有关标准和规范，并在海关信息化项目管理、网络安全管理相关规定的指导下进行设计、开发、实施。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  |  | 2、交付物中必须使用正版工具软件。 |  |
|  |  |  | 3、系统需满足《网络安全法》和网络安全等级保护的相关要求：包括但限于服务器和开发客户端均须严格遵守海关信息安全规定；用户认证及授权管理应采用统一管理的安全平台，严格管理用户账号和权限：建立系统审计日志；系统应具备软件容错性；系统应确保满足数据在传输及存储过程中的完整性、保密性的要求；确保系统的密码产品符合国家密码管理主管部门的要求；系统应提供剩余信息保护及个人信息保护；加强系统监控，当系统发生异常时可在第一时间得到及时处理；建立系统数据备份和清理机制。 |  |
|  |  |  | 4、按照国家信息安全等级保护要求，按照二级等保要求来建设。 |  |
|  |  |  | 5、本项目中应用系统数据传输及存储需按海关相关管理规定执行。 |  |
|  |  |  | 6、满足采购人关于项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 |  |
|  |  |  | 7、签订保密协议，约定双方权利与义务；投标人应与服务人员签订保密协议，落实相应网络安全相关要求；投标人应接受海关对其提供的服务的定期监督、评审和审核；投标人及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，投标人和服务人员承担相应违约责任。 |  |
|  |  |  | 8、开发团队和测试团队必须在海关内网进行工作，所有成果物都不能从海关内网传出。 |  |
|  |  |  | 9、对于海关提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，需承担保密义务。 |  |
|  |  |  | 10、必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据传输的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。 |  |
| 8 |  | 非功能性要求 | 1.本项目信用培育相关作业模块高峰使用时段为工作日早上9：00—11：30及下午14：00—17：00，用户数不少于1000人，要求支持的最大并发数不少于100人。高峰时段，要求信用培育相关作业环节的响应时间不高于5秒。对外服务（单一窗口）在高峰时段同时在线用户数至少支持400个，高峰时段应用系统性能响应时间应至少小于3秒，通过网关发布的业务服务并发请求处理能力至少在400次/秒以上。 |  |
|  |  |  | 本项目企业信用信息管理相关数据分析类功能的高峰使用时段为工作日早上9：00—11：30及下午14：00—17：00，用户数不少于10000人，要求支持的最大并发数不少于100人。高峰时段，对于1千万以内数据量的查询统计，要求在3秒内完成；对于5千万以内数据量的查询统计，要求在5秒内完成。 | 否 |
|  |  |  | 2.数据导出行为监控及预警需求 |  |
|  |  |  | 针对系统业务数据查询功能，当用户查询的业务数据记录超过10000条时，查询页面仅列出前10000条记录，并通过页面提示用户“您查询的数据记录超过了10000条，仅列出前10000条数据，建议修改查询条件重新查询”，并记录用户的查询日志。 |  |
|  |  |  | 系统对数据下载单独进行授权控制，并详细记录日志，同时限制单次数据下载不得超过1000条。 |  |
|  |  |  | 3.软件容错需求 |  |
|  |  |  | 对文件上传、数据上传、文本框查询、修改URL等输入数据进行校验，校验内容包含格式、特殊字符、长度等，保证输入数据格式、长度等符合系统设定要求，对于不合法数据应给出相应提示。 |  |
| 9 | ▲ | 企业信用信息主题库 | 获取海关各业务条线信息系统数据，根据信用管理工作需求，建立企业信用信息主题库，丰富扩展企业信用信息数据来源。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 10 | ▲ | 企业综合信息查询 | 从大数据池获取企业相关信息，创建企业综合信息中间表，完成数据打底，开发企业综合信息查询相关功能，提供下载打印功能。 1.基本信息 从大数据池获取企业基本信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出基本备案信息、资质附加信息、认证证书、双失联企业名录、严重失信主体名单、企业年报、通关锁定、下级单位、生产场所、境外推荐注册等相关指标，开发企业基本信息展示相关功能，提供数据下载功能。 2.管理人员信息 从大数据池获取管理人员信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发管理人员信息清单相关功能，提供数据下载功能。 3.投资关系信息 从大数据池获取投资关系信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发投资关系清单相关功能，提供数据下载功能。 4.报关人员情况 从大数据池获取企业信用等级调整信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业信用等级调整情况相关功能，提供数据下载功能。 5.企业信用等级调整情况 从大数据池获取企业信用等级调整信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业信用等级调整情况相关功能，提供数据下载功能。 6.监管通关情况 从大数据池获取监管通关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出进出口总值（贸统、全口径）、主要进出口商品、报关单数（申报、代理）、检查报关单数、报关单检查率、报关单查获率、检查主要商品、案件线索数、查获主要商品、本地申报报关单数、涉证商品报关单数、删改单数、删改单率等相关指标（分上一年度、上一年度同期、本年度、进口、出口、进出口等时间维度），开发监管通关情况展示相关功能，提供数据下载功能。 7.关税征管情况 从大数据池获取关税征管信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出纳税额、主要税源商品、修改商品编码报关单数、估价次数、估价补税报关单数、估价补税金额、估价补税率、滞纳报关单数、滞纳税款金额、减免税款总额、《进出口货物征免税证明》份数、减免税进口主要商品等相关指标（分上一年度、上一年度同期、本年度、进口、出口、进出口等时间维度），开发关税征管情况展示相关功能，提供数据下载功能。 8.加工贸易情况 从大数据池获取加工贸易信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出在执行加工贸易帐册数、在执行加工贸易手册数、在执行物流账册数、在执行不作价手册数、已备案手册数、已结案手册数、加工贸易料件进口金额、加工贸易成品出口金额、深加工结转转入报关金额、深加工结转转出报关金额、余料结转转入金额、余料结转转出金额、料件内销金额、边角料内销金额、内销征税额、超期报核手册数、超期未报核手册数、手册变更次数、缴纳风险担保金金额等相关指标（分上一年度、上一年度同期、本年度、进口、出口、进出口等时间维度），开发加工贸易情况展示相关功能，提供数据下载功能。 9.企业稽核查情况 从大数据池获取企业稽核查信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出稽查作业办结数、稽查追补税款额、最近一次稽查作业办结时间、最近一次稽查作业处置结果、核查作业办结数、主动披露作业办结数等相关指标，开发企业稽核查情况相关功能，提供数据下载功能。 10.企业违法及复议诉讼情况 从大数据池获取企业违法及复议诉讼信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出立案数、最近一次立案时间、结案数、违规案件数、走私行为案件数、走私罪案件数、侵权案件数、涉检行政处罚案件数、罚款金额合计等相关指标，开发企业违法及复议诉讼情况展示相关功能，提供数据下载功能。 11.跨境电商情况 从大数据池获取企业开展跨境电商业务有关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出跨境电商进出口总值、清单量、检查量、检查率、查获量、查获率等相关指标，开发企业跨境电商业务情况展示相关功能，提供数据下载功能。 12.食品安全情况 从大数据池获取企业开展进出口食品业务有关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出进出口食品报关单数、货物总值、布控检查数、布控检查率、取样送检数、取样送检率、送检检出率、查获数、查获率、主要进出口商品、主要来源地、电子底账数、电子底账查检数、电子底账查检率、电子底账取样送检数、电子底账取样送检率、电子底账送检检出数、电子底账送检检出率、电子底账查发异常数、电子底账查发异常率、案件数等相关指标，开发企业进出口食品安全业务情况展示相关功能，提供数据下载功能。 13.商品检验情况 从大数据池获取企业商品检验业务有关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出商品检验业务进出口报关单数、货物总值、布控检查数、布控检查率、取样送检数、取样送检率、送检检出率、查获数、查获率、主要进出口商品、电子底账数、电子底账查检数、电子底账查检率、电子底账取样送检数、电子底账取样送检率、电子底账送检检出数、电子底账送检检出率、电子底账查发异常数、电子底账查发异常率、案件数以及涉及危险品和危险品包装的报关单数、检查报关单数、查获报关单数、电子底账数、电子底账检查数、电子底账查发数等相关指标，开发企业商品检验业务情况展示相关功能，提供数据下载功能。 14.动植检情况 从大数据池获取企业动植检业务有关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出动植检业务报关单数、货物总值、布控检查数、布控检查率、取样送检数、取样送检率、送检检出率、查获数、查获率、主要进出口商品、电子底账数、电子底账查检数、电子底账查检率、电子底账取样送检数、电子底账取样送检率、电子底账送检检出数、电子底账送检检出率、电子底账查发异常数、电子底账查发异常率、案件数等相关指标，开发企业动植检业务情况展示相关功能，提供数据下载功能。 15.卫生检疫情况 从大数据池获取企业卫生检疫业务有关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出进出境特殊物品（分A、B、C三类）报关单数、检查报关单数、查获报关单数、报关单查获率、电子底账数、查发异常电子底账数、电子底账查发异常率、案件数等相关指标，开发企业卫生检疫业务情况展示相关功能，提供数据下载功能。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 11 |  | 企业信用等级/类型情况查询 | 从大数据池获取企业备案、信用等级等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业海关编码 、企业中文名称 、注册海关 、统一社会信用代码、 首次注册日期、信用等级、等级认定时间、企业类型、法人代表、联系电话、注册地址、工商注册日期、行业种类、注销标志等相关指标，开发企业信用等级/类型情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 12 |  | 企业报关情况查询 | 从大数据池获取企业备案、信用、报关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出申报报关单数(票)、进出口额(万美元)、进出口额(万人民币)、进出口税款额(万元)、进出口监管货运量(万吨)、进出口查验数、进出口查获数、进出口查验率、进出口查获率等相关指标，开发企业报关情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 13 |  | 企业申报口岸情况查询 | 从大数据池获取企业备案、报关、查验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、海关编码、注册海关、企业名称、信用等级、企业类型、申报口岸、报关单数(票)、进出口额(万美元)、进出口额(万人民币)、进出口税款额(万元) 、进出口减免税款额(万元) 、进出口查验报关单、进出口查获报关单等相关指标，开发企业申报口岸情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 14 |  | 企业本地异地情况查询 | 从大数据池获取企业备案、报关、减免税等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、海关编码、注册海关、企业名称、信用等级、企业类型、进出口额(万美元)、进出口额(万人民币)、进出口税款额(万元) 、进出口监管货运量(吨) 、进出口申报报关单、进出口查验率、进出口查获率等相关指标，开发企业本地异地情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 15 |  | 企业进出口货物报关情况查询 | 从大数据池获取企业备案、报关、税单信息、减免税、查验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、海关编码、企业名称、商品编码、商品税则名称、进出口、申报口岸、监管方式、申报数量、统计美元值、统计人民币值、第一法定数量、第二法定数量、美元单价等相关指标，开发企业进出口货物报关情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 16 |  | 企业稽核查情况查询 | 1.企业稽查情况查询 从大数据池获取企业备案、稽查等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、海关编码、企业名称、信用等级、经办海关、稽查作业编号、稽查方式、稽查种类、稽查事由、开始时间、结束时间、补税金额(万元)、稽查结论等相关指标，开发企业稽查情况查询相关功能，提供数据下载功能。 2.核查作业开展情况查询 从大数据池获取企业备案、核查等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、海关编码、企业名称、信用等级、经办海关、核查作业单号、核查方式、核查项目、开始时间、结束时间、核查结果、处置建议等相关指标，开发核查作业开展情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 17 |  | 企业加工贸易内销补税情况查询 | 从大数据池获取企业备案、加贸等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、海关编码、企业名称、信用等级、企业类型、料件内销金额(万美元)、料件内销金额(万人民币)、料件内销征税额(万元)、成品内销金额(万美元)、成品内销金额(万人民币)、成品内销征税额(万元)、边角料内销内销金额(万美元)、边角料内销内销金额(万人民币)、边角料内销征税额(万元)等相关指标，开发企业加工贸易内销补税情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 18 | ▲ | 企业注册信息组合查询 | 从大数据池获取企业备案、信用等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标。支持自定义企业注册信息表单间的关联，自定义查询条件和输出结果字段，执行查询要求返回查询结果。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 19 |  | 市场监督管理局注销企业查询 | 从大数据池获取企业备案、市场局等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业编码、统一社会信用代码、企业名称、备案海关、工商注销时间等相关指标，开发市场监督管理局注销企业相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 20 |  | 企业信息打印 | 1.企业基本情况表打印 从大数据池获取企业备案、报关、缉私、行政处罚、税收等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、投资国别、投资金额、投资人、上级单位、企业信用等级、调整时间、调整事由、特定资质、上一年度进出口额（万美元）、进出口额（万人民币）、报关单量、税额及本年度同比、行政处罚次数等相关指标，开发企业基本情况表查询展示相关功能，提供一键打印功能。 2.企业信用报告打印 从大数据池获取企业备案、信用、缉私、行政处罚等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出统一社会信用代码、企业名称、企业编码、备案时间、备案海关、备案地址、企业性质、行业种类、经营范围、变更记录、法人及联系方式、海关联系人及联系方式、投资国别、投资金额、投资人、上级单位、企业信用等级、调整时间、调整事由、级别调整具体列表、行政处罚案件信息等相关指标，开发企业信用报告查询展示相关功能，提供下载打印功能。 | 否 |
| 21 |  | 联合奖惩企业查询 | 从大数据池获取企业备案、信用、联合奖惩信息等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业编码、企业名称、统一社会信用代码、联合奖惩部门、奖惩事项或称号、奖惩日期等相关指标，开发联合奖惩企业信息查询相关功能，提供下载打印功能。 | 否 |
| 22 |  | 特定资质企业信息查询 | 从大数据池获取企业备案、信用、特定资质等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发特定资质企业情况查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 23 |  | 企业涉检业务查询-卫检业务信息 | 1.企业卫检业务信息 从大数据池获取企业备案、信用、卫检等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业卫检业务情况相关功能，提供数据下载功能。 2.企业动植检业务信息 从大数据池获取企业备案、信用、动植等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发动植检业务情况相关功能，提供数据下载功能。 3.企业食安业务查询 从大数据池获取企业备案、信用、动植等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发动植检业务情况相关功能，提供数据下载功能。 4.企业商检业务查询 从大数据池获取企业备案、信用、商品检验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发商检业务情况相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 24 |  | 跨境电商相关企业查询 | 从大数据池获取企业备案、信用、报关、通关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出注册海关、海关编码、企业名称、统一社会信用代码、注册海关、信用等级、跨境电商企业相关字段等相关指标，开发跨境电商相关企业情况相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 25 |  | 企业信用状况批量查询 | 从大数据池获取企业备案、信用、行政处罚、刑事案件等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、统一社会信用代码、备案海关、注册地址、海关业务联系人、联系人固定电话、联系人移动电话、法定代表人、法定代表人联系电话、法定代表人固定电话，企业信用等级、最近一次信用调整时间、调整内容、企业违法案件编号、案件处罚金额、案件处罚时间等相关指标，开发企业信用状况批量查询相关功能（支持导入企业进行批量查询），提供数据下载功能。 | 否 |
| 26 |  | 相同信息监控 | 1.法定代表人（负责人）相同企业监控 从大数据池获取企业备案、信用等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、企业类型、注册海关、注册日期、注册地址、统一社会信用代码、法定代表人（负责人）、身份证件、证件号码、注销标志等相关指标，开发法定代表人（负责人）相同企业监控相关功能，提供数据下载功能。 2.投资者相同企业监控 从大数据池获取企业备案等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级 企业类型、注册海关 注册日期、统一社会信用代码、法定代表人（负责人）、身份证件、证件号码、注销标志等投资者相同企业监控相关指标，开发投资者相同企业监控相关功能，提供数据下载功能。 3.联系电话相同企业监控 从大数据池获取企业备案等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、企业类型、注册海关、统一社会信用代码、法定代表人、法定代表人固定电话、法定代表人移动电话、海关业务联系人、海关业务联系人固定电话、海关业务联系人移动电话、企业地址等联系电话相同企业监控相关指标，开发联系电话相同企业监控相关功能，提供数据下载功能。 4.注册地点相同企业监控 从大数据池获取企业备案等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、企业类型、注册海关、统一社会信用代码、工商注册地址、其他经营地址等注册地点相同企业监控等相关指标，开发注册地点相同企业监控相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 27 |  | 企业案件情况监控 | 从大数据池获取企业备案、信用、缉私、行政处罚、刑事处罚等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出注册海关、海关编码、企业名称、统一社会信用代码、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、案件编号、违法方式、办案海关、立案时间、结案时间、案件性质、案值(万元) 、涉税额(万元) 、罚款金额、法律文书编号等相关指标，开发企业案件情况监控相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 28 |  | 企业查验率情况监控 | 1.企业查验率情况监控 从大数据池获取企业备案、信用、报关、查验查获等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、注册海关、报关单申报票数、报关单查验票数、查验率(%)等相关指标，开发企业查验率情况监控相关功能，提供数据下载功能。 2.企业检验比例监控 从大数据池获取企业备案、信用、报关、查验查获等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、注册海关、商品报检单数量、抽中检验数量、检验比例（%）等相关指标，开发企业检验比例情况监控相关功能，提供数据下载功能。 3.企业检疫比例监控 从大数据池获取企业备案、信用、报关、查验查获等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、注册海关、商品报检单数量、抽中检疫数量、检验比例（%）等相关指标，开发企业检疫比例情况监控相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 29 |  | 查获企业情况监控 | 1.查获企业情况监控 从大数据池获取企业备案、信用、报关、查验查获等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、注册海关、报关单申报票数、报关单查验票数、报关单查获票数、查获率(%)等相关指标，开发查获企业情况监控相关功能，提供数据下载功能。 2.检验查获企业情况监控 从大数据池获取企业备案、信用、报关、查验查获等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、注册海关、报检申报单数、报检抽中检验数、检验查获票数、检验查获率(%)等相关指标，开发检验查获企业情况监控相关功能，提供数据下载功能。 3.检疫查获企业情况监控 从大数据池获取企业备案、信用、报关、查验查获等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、注册海关、报检申报单数、报检抽中检疫数、检疫查获票数、检疫查获率（%）等相关指标，开发检疫查获企业情况监控相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 30 |  | 长期无进出口企业情况监控 | 从大数据池获取企业备案、信用、报关、通关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出海关编码、企业名称、注册海关、信用等级、统一社会信用代码、企业类型、最近一次申报日期等相关指标，开发长期无进出口企业情况监控相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 31 | ▲ | 统计表 | 1.备案企业统计表 从大数据池获取企业备案、变更、注销、延期、作业等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发备案企业统计表相关功能，提供数据下载功能。 2.跨境电子商务企业统计表 从大数据池获取企业备案、变更、注销、延期等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发跨境电子商务企业统计表相关功能，提供数据下载功能。 3.企业备案工作情况统计表 从大数据池获取企业备案、变更、注销、延期、信用等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业备案工作情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 4.企业信用等级情况统计表 从大数据池获取企业备案、信用等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业信用等级情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 5.企业信用管理工作情况统计表 从大数据池获取企业备案、信用、变更、延期、注销等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业信用管理工作情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 6.企业信用等级调整情况统计表 从大数据池获取企业备案、信用等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业信用等级调整情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 7.企业进出口情况统计表 从大数据池获取企业备案、信用、报关、税单、减免税、查验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出关区、进出口企业数（家）、进出口额（万美元）、进出口额（万元）、报关单量（票）、监管货物量（万吨）、征税额（万元）、减免税税款（万元）、数量、占比、同比等相关指标，开发企业进出口情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 8.企业进出口监管情况统计表 从大数据池获取企业备案、报关、税单、减免税、查验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出查验数、查验率、查获数、查获率、改删单数、改删单率、数值、同比、占比等相关指标，开发企业进出口监管情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 9.企业查获情况统计表 从大数据池获取企业备案、报关、税单、减免税等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出注册海关、报关单数、可实施查验报关单数、查验报关单数、查获报关单数、正常、补税放行、补证放行、退运、补正补税放行、处罚后放行、没收、销毁、警告、退运（退回）、补监管证件、补证明文件、补（退）税、技术整改、检疫处理、知识产权保护、罚款、收缴、技术管控、一般行政或刑事立案、不予出口等相关指标，开发企业查获情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 10.特定资质备案企业统计表 从大数据池获取企业备案、特定资质、备案、变更、注销等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发特定资质备案企业统计表相关功能，提供数据下载功能。 11.特定资质企业备案工作情况统计表 从大数据池获取企业备案、特定资质、备案、变更、注销等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发特定资质企业备案工作情况统计表相关功能，提供数据下载功能。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 32 |  | 系统管理 | 1.公告管理 允许新建、修改、发布、预览、删除、撤销公告，拥有权限的用户可进行操作管理。 2.日志管理 记录系统类日志、操作类日志、服务类日志、采集类日志，拥有权限的用户可进行查询。 3.登陆次数统计 统计一定时间范围内各直属海关、隶属海关总登陆次数、企管人员登陆次数、非企管人员登陆次数、匿名登陆次数，日均登陆次数，月均登陆次数，年均登陆次数。 | 否 |
| 33 |  | 企业保税核注清单情况查询 | 从大数据池获取企业备案、信用、加贸等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发企业保税核注清单情况相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 34 |  | 信用培育-守法规范性培育 | 1.政策学习 为企业用户提供学习海关信用管理政策和规章制度、政策解读、新媒体以及世界海关组织AEO制度等功能。记录企业政策学习的学习进度。提供查看政策信息功能。 2.视频培训 为企业用户提供视频学习《海关高级认证企业标准》功能；对视频学习进行“内部控制”、“财务标准”、“守法规范”、“贸易安全”四大模块进行分类 管理。记录企业视频学习的学习进度。提供企业查看培训视频详情的功能。 3.在线答题 为企业用户提供信用培育模块开展在线答题，系统根据认证标准逐条设计问题，并给出答案选项详细讲解。记录企业在线答题进度。提供企业查看答题记录的功能。 4.学习报告 为企业用户提供信用培育模块可以查看企业学习历史，查看在线答题记录，查看整体学习进度等功能。并以百分比形式直观展示。 | 否 |
| 35 |  | 信用培育掌上单一窗口-守法规范性培育 | 1.政策学习 为企业用户提供移动方式使用信用培育模块查询的海关信用管理政策和规章制度、政策解读新媒体以及世界海关组织AEO制度等功能。记录企业政策学习的学习进度。提供查看政策信息详情功能。 2.视频培训 为企业用户提供移动方式视频学习的功能《海关高级认证企业标准》，针对“内部控制”、“财务标准”、“守法规范”、“贸易安全”四大模块进行详细介绍。记录企业政策学习的学习进度，提供查询培训视频详情的功能。 3.在线答题 为企业用户提供移动方式在线答题的功能，系统根据认证标准逐条设计问题，并给出答案选项详细讲解。记录企业在线答题进度。提供查看答题记录的功能。 4.学习报告 为企业用户提供移动方式查看企业学习历史，查看在线答题记录，查看整体学习进度，并以百分比形式直观展示。 | 否 |
| 36 |  | 信用培育-AEO认证培育 | 海关创建AEO认证培育作业，选定培育组人员，与企业建立一对一重点辅导。 | 否 |
| 37 |  | 信用培育-AEO认证培育（海关外网端） | 接收海关发起的信用培育作业，企业端根据海关作业指令，以三级菜单的形式，展示需培育的认证标准。企业可针对每个认证标准上传相应资料和档案，发起认证培育申请，由海关负责审核。 | 否 |
| 38 |  | 信用培育-远程协审 | 海关AEO认证培育组组长发起远程协审申请，经过隶属海关、直属海关审核同意，在直属（全国）范围内邀请协审专家参与。 | 否 |
| 39 |  | 信用培育-培育申请 | 1.撤回培育申请 企业提交信用培育申请后，位审核通过之前，可主动发起撤回培育申请，由海关负责审核。 2.终止培育申请 对于需要终止培育的情形，培育组长提出终止培育申请，发起审核流程。 | 否 |
| 40 |  | 信用培育-终止培育申请（海关外网端） | 企业端处理接收海关端的终止培育信息，并向企业展示。 | 否 |
| 41 |  | AEO认证培育-培育组变更 | 培育组长提出培育组变更申请，发起审核流程。 | 否 |
| 42 |  | 信用培育-企业评估 | 分别对接画像系统和绩效评估系统，开发相关功能。 | 否 |
| 43 |  | 信用培育-查询统计（企业端） | 开发企业端查询申请信用培育的历史记录以及海关培育意见的相关功能。 | 否 |
| 44 |  | 信用培育-查询统计（海关端） | 1.企业综合查询 企业综合查询开发企业注册信息、申请信用培育的历史记录、海关培育意见的企业综合查询相关功能。 2.企业数据统计 开发信用培育的企业数量、培育次数、关企互动记录的企业数据统计相关功能。 | 否 |
| 45 |  | 信用培育-维护功能（海关端） | 1.内部培训 海关更新维护培训信息，包括守法规范性培育资料、视频、试题，允许新增、删除、预览、发布、下载、学习人数及进度。发布时，企业端、海关端、手机端需同步发布。 2.AEO认证培育人员信息维护功能 支持添加、变更、删除、查看培育人员信息，维护工号、资质、关区等信息。 3.材料维护功能 支持海关人员维护政策性学习材料、视频培训材料、在线答题材料、培育认证标准等资料，可增加、修改、删除、预览。记录企业学习相关材料的点击次数和学习进度。 | 否 |
| 46 |  | 信用培育-材料维护（海关外网端） | 海关外网端接收海关内网发送的政策性学习材料、在线答题材料、培育认证标准等资料。 | 否 |
| 47 |  | 减免税货物查询 | 从大数据池获取企业备案、报关、税单、减免税等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出手册号、经营单位代码、经营单位名称、货主单位代码、货主单位名称、商品名称、商品编号、监管方式、数量、单价、完税价格、总价、征免方式、报关单号码、申报时间等相关指标，开发减免税货物查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 48 |  | 超期未上报减免税年报风险企业分析 | 从大数据池获取企业备案、报关、税单、减免税等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出减免税货物监管期间超期未向海关上报减免税年报企业清单等相关指标，开发超期未上报减免税年报风险企业分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 49 |  | 不作价设备查询 | 从大数据池获取企业备案、报关、税单、减免税等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出手册号、经营单位代码、经营单位名称、货主单位代码、货主单位名称、商品名称、商品编号、监管方式、数量、单价、完税价格、总价、征免方式、报关单号码、申报时间等相关指标，开发不作价设备查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 50 |  | 危化品风险分析 | 从大数据池获取企业报关、随附单证、危险化学品目录等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出危化品未如实申报、报检等相关指标，开发危化品风险情况分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 51 |  | 医疗器械风险分析 | 从大数据池获取报关单、医疗器械注册证编号等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出同一医疗器械注册证项下医疗器械商品报关单中规格型号不一致情况相关指标，开发医疗器械风险分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 52 |  | 进口蛋白类、酶类产品比对分析 | 从大数据池获取报关单、进口蛋白类、酶类产品对应税号等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出同税号、同品名商品规格型号中的用途字段差异相关指标，开发进口蛋白类、酶类产品比对分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 53 |  | 特殊贸易方式监控分析 | 从大数据池获取报关单、手册表头、核注清单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出已报核手册的特殊贸易方式进出不平衡相关指标，开发特殊贸易方式监控分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 54 |  | 执行手册进出口比例异常 | 从大数据池获取企业备案、报关、手册表头、核注清单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出对未报核的加工贸易手册中执行时间进度与实际进口进度、实际出口进度不协调的异常情况相关指标，开发执行手册进出口比例异常分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 55 |  | 已结案手册分析 | 从大数据池获取企业备案、报关、手册、核注清单、涉案等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出已结案手册首次进出时间倒挂、末次进出时间倒挂相关指标，开发已结案手册分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 56 |  | 内销原产地异常监控 | 从大数据池获取企业备案、报关、手册表头、核注清单、税收等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出已结案的手册中，原进口料件原产地为特定国别或地区、内销进口时申报为非特定国别或地区以涉嫌逃避关税情况相关指标，开发内销原产地异常监控相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 57 |  | 净重损失率过高风险分析 | 从大数据池获取手册号码等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出手册进口保税料件总净重和出口成品总净重差异相关指标，开发净重损失率过高风险分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 58 |  | 单耗备案超总署单耗标准风险分析 | 从大数据池获取企业备案、报关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出单耗备案超总署单耗标准相关指标，开发单耗备案超总署单耗标准风险分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 59 |  | 价格分析 | 1.价格风险分析 从大数据池获取企业备案、报关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业同一商品最高单价和最低单价偏差超过一定比例相关指标，开发价格波动分析相关功能，提供数据下载功能，予以风险提示。 2.不同贸易方式价格异常分析 从大数据池获取报关单、通关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出不同成交方式和贸易方式的单价差异相关指标，开发不同贸易方式价格异常分析相关功能，异常情况予以风险提示。 3.不同关区价格异常分析 从大数据池获取报关单、通关等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出商品在不同口岸的不同价格分布相关指标，开发不同贸易方式价格异常分析相关功能，提供数据下载功能。 4.价格行业性分析 从大数据池获取报关单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出同品名商品同行业价格差异相关指标，开发同品名商品同行业价格分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 60 |  | 一致性分析 | 1.企业归类一致性分析 从大数据池获取报关单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业同一商品以不同税号申报相关指标，开发企业归类一致性分析相关功能，提供数据下载功能。 2.行业归类一致性分析 从大数据池获取报关单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业相同品名的商品同行业归类不一致情况相关指标，开发行业归类一致性分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 61 |  | 商品税率查询 | 从大数据池获取报关单、税收等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出不同年份税号及商品对应税则相关指标，开发商品税率查询相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 62 |  | 归类准确性查询 | 从大数据池获取报关单、商品等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出归类一致性比较结果与商品税则库、海关归类决定库差异相关指标，开发归类准确性分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 63 |  | 贸易国启运国异常 | 从大数据池获取报关单、商品等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业相同品名商品的贸易国、启运国异常相关指标，开发贸易国启运国异常分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 64 |  | 原产国异常 | 从大数据池获取报关单、商品等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业相同品名的原产国异常相关指标，开发原产国异常分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 65 |  | 双特风险分析 | 从大数据池获取报关单、商品等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出企业境外发货人特殊关系异常相关指标，开发双特风险分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 66 |  | 突增突减商品进出口分析 | 从大数据池获取企业备案、报关单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出突增突减商品进出口相关指标，开发突增突减商品进出口分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 67 |  | 零税率商品分析 | 从大数据池获取报关单等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出零税率商品相关指标，开发零税率商品分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 68 |  | 涉税报关单修改分析 | 从大数据池获取报关单、税收等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出涉税报关单修改相关指标，开发涉税报关单修改情况分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 69 |  | 加工贸易分析 | 1.加工贸易企业多种贸易方式并存分析 从大数据池获取报关单、税收、加贸等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出工贸易企业多种贸易方式并存相关指标，开发加工贸易企业多种贸易方式并存分析相关功能，提供数据下载功能。 2.加工贸易禁止类商品 从大数据池获取报关单、税收、加贸等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出加工贸易禁止类商品相关指标，开发加工贸易禁止类商品分析相关功能，提供数据下载功能。 3.加工贸易限制类商品 从大数据池获取报关单、税收、加贸等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出加工贸易限制类商品相关指标，开发加工贸易限制类商品分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 70 |  | 保税仓库6个月无仓储业务分析 | 从大数据池获取报关单、税收、保税等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出保税仓库长期无仓储业务相关指标，开发保税仓库长期无仓储业务情况分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 71 |  | 法检进口商品未经检验擅自销售或者使用分析 | 从大数据池获取报关单、检验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出法检进口商品未经检验擅自销售或者使用相关指标，开发进境粮食未经审批擅自调运核查、进境粮食未经检验擅自生产加工核查、进口食品化妆品未经检验擅自销售核查等情况分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 72 |  | 进口商未建立并遵守食品、食品添加剂进口和销售记录制度分析 | 从大数据池获取报关单、检验等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，计算出相关指标，开发进口商未建立并遵守食品、食品添加剂进口和销售记录制度等情况分析相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 73 |  | 被稽查商品画像 | 从大数据池获取报关单、企业注册信息等相关信息，按照一定的逻辑进行关联，根据实际情况使用现有中间表或创建新的中间表，完成数据打底，建立增量计算任务，对商品进行多维度画像，开发被稽查商品画像相关功能，提供数据下载功能。 | 否 |
| 74 | ▲ | 指标管理平台 | 建设指标管理平台（作为公共组件），以该平台为基础，实现本项目相关业务指标的计算和管理。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  |  | 1.指标管理 |  |
|  |  |  | 需实现指标全生命周期管理，包括指标元数据管理、分类、标签和版本控制功能。系统应支持指标信息的批量导入导出，提供多层级、多维度的灵活指标分类体系和自定义标签功能。同时，需实现指标版本管理，记录历史变更，支持版本比对和回滚，确保指标定义的一致性和完整性。此外，需支持指标关系的沉淀，为指标拆解、问题定位挖掘、指标持续监控提供全景化、体系化能力。 |  |
|  |  |  | 2.指标开发 |  |
|  |  |  | 需提供可视化、拖拽式的指标构建工具，使用户能够直观地定义和构建指标。系统应搭建支持实时和批量计算的高性能指标计算引擎，并建立完善的指标测试机制，支持样本数据导入和模拟计算，以确保指标的准确性和可靠性。需实现积木式组装派生和衍生指标的功能，提高数据复用性，降低开发运维成本。同时，支持指标的开发生命周期管理和多套逻辑对比，确保开发指标口径的一致性。 |  |
|  |  |  | 3.指标应用 |  |
|  |  |  | 需设计统一的指标查询API，支持多种查询方式和参数配置，满足不同场景的需求。系统应实现指标订阅机制，支持多种推送方式和策略配置，使用户能够及时获取关注的指标信息。此外，需建立细粒度的指标访问控制体系，支持与海关H4A系统对接，确保数据安全和合规使用。需支持BI工具等数据应用系统通过API消费指标，实现一处定义，随处使用的理念。 |  |
|  |  |  | 4.指标智能化 |  |
|  |  |  | 需利用机器学习算法自动发现指标间的相关性和因果关系，提供数据洞察。系统应实现基于统计和机器学习的多维异常检测算法，及时识别异常情况。同时，需基于用户行为分析和协同过滤算法，实现个性化的指标推荐功能，提升用户体验和数据应用效率。需提供指标智能预警及归因功能，支持事前发现指标异常波动，自动拆解异常指标，实现指标异常一键定位和分析报告自动生成。 |  |
|  |  |  | 5.数据集成与可视化 |  |
|  |  |  | 需具备强大的数据集成能力，支持多源异构数据的整合，为指标计算和分析提供全面的数据基础。系统应提供直观的可视化界面和自助式指标开发环境，使用户能够方便地进行数据探索和指标开发。需支持基于指标的业务自助分析，提维度直接拖拉拽做报表，降低使用门槛。 |  |
| 75 | ▲ | AI数据服务 | 面向海关关员提供基于大语言模型的生成式AI数据服务（作为公共组件），实现自然语言输入的精准理解和智能处理。该服务需与指标管理平台深度集成，能够基于用户的自然语言查询智能生成各种统计查询指标。通过语义理解和上下文分析，系统可以准确把握用户意图，转化为相应的数据查询和分析操作，最终以易懂的自然语言形式呈现结果，大大提升用户体验和数据获取效率。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  |  | 1.自然语言理解 |  |
|  |  |  | 需实现基于深度学习的大语言模型的意图识别功能，支持多轮对话中的意图理解，准确把握用户需求。系统应实现针对海关业务的命名实体识别功能，准确提取查询中的关键实体，如商品名称、海关编码、企业名称等。同时，需设计提供流畅的交互体验。 |  |
|  |  |  | 2.查询生成 |  |
|  |  |  | 需开发自然语言到指标到SQL的转换引擎，支持复杂查询条件的构建，满足多样化的数据查询需求。需设计查询优化引擎，自动识别和重写低效查询，提高查询性能和响应速度。 |  |
|  |  |  | 3.结果呈现 |  |
|  |  |  | 需开发混合自然语言生成系统，将查询结果转化为易懂的文本描述，提高数据解读的直观性。系统应集成丰富的可视化组件库，支持多种图表类型和智能图表推荐功能，增强数据展示效果。同时，需设计自然、流畅的对话式交互界面，支持文本和语音输入，提供便捷的用户交互方式。需支持交互式的数据钻取和切片功能，允许用户深入探索数据间的复杂关系。 |  |
|  |  |  | 4.与指标管理平台集成 |  |
|  |  |  | 需与指标管理平台深度集成，能够基于自然语言查询智能生成统计查询指标，实现无缝衔接。系统应通过语义理解和上下文分析，准确把握用户意图并转化为相应的数据查询和分析操作，提供高质量的查询结果和数据洞察。需支持指标化使用，允许基于标准口径自由衍化时间粒度及维度限定范围。 |  |
|  |  |  | 5.系统兼容性和可扩展性 |  |
|  |  |  | 需具备良好的可扩展性和兼容性，能与海关现有系统无缝对接，确保平滑集成。系统应支持未来功能的持续扩展和优化，适应不断变化的业务需求和技术发展。 |  |
| 76 |  | 企业画像-系统首页 | 以多种方式对历史数据和增量数据计算和展示企业画像评估结果、报关单位备案、特定资质企业、信用管理、进出口情况、快件、跨境电商、稽核查、行政处罚、刑事处罚等企业信息。 | 否 |
| 77 |  | 企业画像-企业群体画像 | 1.企业群体画像评估信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下企业数量和评估分值。 2.企业群体画像备案信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下企业备案信息。 3.企业群体画像特定资质信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下特定资质企业的基本信息。 4.企业群体画像信用信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下高级认证企业数量、注册登记和备案企业数量、失信企业数量。 5.企业群体画像进出口情况 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下企业进出口相关信息。 6.企业群体画像快件业务信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下有快件业务企业的相关信息。 7.企业群体画像跨境电商信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下有跨境电商数据业务企业的相关信息。 8.企业群体画像稽核查信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下企业稽核查相关信息。 9.企业群体画像案件信息 以一般查询条件和标签查询条件，对历史数据和增量数据，通过指标计算程序，展示各标签群体下企业行政处罚和刑事处罚相关信息。 10.企业群体画像定制查询 包含查询功能、保存模板功能和调用模板功能。 | 否 |
| 78 |  | 企业画像-企业个体画像 | 1.企业个体画像基本信息展示 以企业统一社会信用代码、企业名称为查询条件，对历史数据和增量数据，计算并展示企业基本信息。 2.企业个体画像进出口情况展示 以企业统一社会信用代码、企业名称为查询条件，对历史数据和增量数据，计算并展示企业进出口相关信息。 3.企业个体画像稽核查信息展示 以企业统一社会信用代码、企业名称为查询条件，对历史数据和增量数据，计算并展示企业稽核查相关信息。 4.企业个体画像处罚信息展示 以企业统一社会信用代码、企业名称为查询条件，对历史数据和增量数据，计算并展示企业行政处罚和刑事处罚相关信息。 5.企业个体画像评估展示 以企业统一社会信用代码、企业名称为查询条件，对历史数据和增量数据，计算并展示企业平均分及基本属性、经营行为、业务规范、守法情况、企业外部数据五大类评分及对比情况。 6.企业个体画像行为特征展示 以企业统一社会信用代码、企业名称为查询条件，对历史数据和增量数据，计算并展示企业收发货人与生产销售单位二者一致的比率为50%以上、A级纳税人名单（税务总局）、三年内注册地址变更次数大于2次、2018年水运工程建设领域守信典型企业、特定资质等情况。 | 否 |
| 79 | ▲ | 企业画像-标签功能 | 1.标签初始设计 开发标签设计功能，包括基本属性标签、人工维护标签、运算指标标签三大类标签。 2.标签管理功能 开发标签管理相关功能，包括标签类别管理功能、归类表管理功能和参数表管理功能。 3.标签运算 对历史和增量数据进行运算，根据运算结果，给每个企业加标签。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 80 |  | 企业画像-关联企业图谱 | 1.投资关系展示 以企业为单元，按照一定指标计算逻辑，找到该企业所有投资关联企业。 2.总/分公司关系展示 以企业为单元，按照一定指标计算逻辑，找到该企业所有总/分公司关联企业。 3.代理关系展示 以企业为单元，按照一定指标计算逻辑，找到该企业所有总/分公司关联企业。 | 否 |
| 81 |  | 企业画像-企业普通货物相关指标 | 1.企业普通货物通用指标 以普通货物为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算普通货物贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 2.企业普通货物涉及出口食品指标 以普通货物涉及出口食品为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算普通货物涉及出口食品贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 3.企业普通货物涉及进口食品化妆品指标 以普通货物涉及进口食品化妆品为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算普通货物涉及进口食品化妆品贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 4.企业普通货物涉及动植物检验检疫指标 以普通货物涉及动植物检验检疫为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算普通货物涉及动植物检验检疫贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 5.企业普通货物涉及商品检验指标 以普通货物涉及商品检验为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算普通货物涉及商品检验贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 6.企业普通货物涉及卫生检疫指标 以普通货物涉及卫生检疫为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算普通货物涉及卫生检疫贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 | 否 |
| 82 |  | 企业画像-企业低值快放货物相关指标 | 1.企业低值快放货物通用指标 以低值快放货物为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算低值快放货物贸易指标、涉税指标、查验指标、删改单指标。 2.企业低值快放货物涉及出口食品指标 以低值快放货物涉及出口食品为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算低值快放货物涉及出口食品贸易指标、涉税指标、查验指标。 3.企业低值快放货物涉及进口食品化妆品指标 以低值快放货物涉及进口食品化妆品为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算低值快放货物涉及进口食品化妆品贸易指标、涉税指标、查验指标。 4.企业低值快放货物涉及动植物检验检疫指标 以低值快放货物涉及动植物检验检疫为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算低值快放货物涉及动植物检验检疫贸易指标、涉税指标、查验指标。 5.企业低值快放货物涉及商品检验指标 以低值快放货物涉及商品检验为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算低值快放货物涉及商品检验贸易指标、涉税指标、查验指标。 6.企业低值快放货物涉及卫生检疫指标 以低值快放货物涉及卫生检疫指标为维度，汇总境内收发货人、申报单位、生产销售/消费使用单位，对历史数据和增量数据计算低值快放货物涉及卫生检疫指标贸易指标、涉税指标、查验指标。 | 否 |
| 83 |  | 企业画像-企业快件报关单（A类和B类）指标 | 以快件报关单为维度，汇总快件企业，对历史数据和增量数据计算低值快放货物涉及卫生检疫指标贸易指标、查验指标。 | 否 |
| 84 |  | 企业画像-进出口跨境电商清单 | 1.企业出口跨境电商清单 以出口跨境电商为维度，汇总跨境电商企业，对历史数据和增量数据计算出口跨境电商贸易指标、涉税指标、查验指标。 2.企业进口跨境电商清单 以进口跨境电商为维度，汇总跨境电商企业，对历史数据和增量数据计算进口跨境电商贸易指标、涉税指标、查验指标。 | 否 |
| 85 |  | 企业画像-企业属地查检 | 以属地查验为维度，汇总报检单位、代理报检单位，对历史数据和增量数据计算贸易指标、查验指标。 | 否 |
| 86 |  | 企业画像-企业加工贸易手（账）册 | 以加工贸易手账册为维度，汇总经营单位、加工厂，对历史数据和增量数据计算手（帐）册数量、备案商品金额、核销商品金额、超期报核数量、超期报核涉及金额等。 | 否 |
| 87 |  | AEO“获得感”评估-全国整体情况评估 | 包括进出口情况评估、企业处罚情况评估、企业数量评估、企业信用状况变化评估、企业查验查获情况评估、企业检验情况查获评估、企业检疫情况查获评估、企业管理措施情况概览。 | 否 |
| 88 | ▲ | AEO“获得感”评估-优先办理措施评估 | 包括报关单申报优先审核、报关单修撤优先办理、口岸货物检查优先派单、口岸货物检查优先实施、口岸货物检查优先后续处置、属地查检优先派单、属地查检优先实施、属地查检优先后续处置、货物检验检测优先取样、货物检验检测优先实施、货物检验检测总时长、出入境特殊物品卫生检疫审批优先办理等情况评估。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 89 |  | AEO“获得感”评估-减少监管频次类措施评估 | 包括降低查验率、降低检验率、降低检疫率、降低属地查检率、减少核查频次等情况评估。 | 否 |
| 90 |  | AEO“获得感”评估-降低通关成本类措施评估 | 包括"两步申报"免担保、暂时进出境等特定业务免担保、加工贸易免担保评估、综保区内分送集报免担保、非侵入式检查等情况评估。 | 否 |
| 91 |  | AEO“获得感”评估-缩短办理时长类措施评估 | 包括压缩特殊物品审批时长、压缩进境动植物检疫审批时长、企业海关通关时长等情况评估。 | 否 |
| 92 |  | AEO“获得感”评估-企业信用状况评估 | 包括基础数据准备、企业信用等级下调判别、资产负债率指标不达标判别、未按规定下调等级判别、已下调信用等级判别、企业信用等级上调判别、企业信用等级上调统计、已上调失信企业统计、企业暂停管理措施判别、企业恢复管理措施统计、记录甄别查询、判别结果内容甄别查询、企业认证作业判别查询、人工补录案件企业等级下调判别。 | 否 |
| 93 |  | AEO“获得感”评估-企业适用单项标准评估 | 包括企业信用单项标准查询、检验检疫表查询 | 否 |
| 94 |  | AEO“获得感”评估-系统管理 | 1.管理员工具 包括特殊物品录入、食安局产品录入、强制性产品录入、进口旧机电录入、人工补录案件行政案件数据导入、数据导入任务运行情况、定时任务。 2.系统操作日志 查询系统运行结果情况，包括序号、查询列表、查询结果。 3.系统调用接口 为行政相对人统一管理平台3.0系统提供数据调用接口，为信用管理作业提供辅助功能。 | 否 |
| 95 |  | 企业管理相关查询统计 | 1.查询 包括企业备案编码、场所信息、AEO企业、双失联企业、企业年报等查询。 2.统计 包含报关单位统计、食品类企业统计、出口食品生产企业统计、保税仓库和出口监管仓库统计、种养殖场统计、报关单位注销统计、信用等级调整情况统计、跨境电商企业统计、跨境电商企业注销统计等。 | 否 |
| 96 |  | 完善企业画像评估模型 | 完善企业画像评估模型。 | 否 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务承诺函 | ▲ | 合同验收通过后，应提供1年的免费维保期，包括以下形式： （1）维保期内，中标人应提供海关工作时段内的技术支持，配备至少6名技术人员（须全部为项目实施团队成员）进行现场支持与维护，驻场地点在采购人指定地点（广州、北京）；如发生严重系统故障（如系统瘫痪、性能急剧下降等重大事故），应增派人员到达现场支持，并采取相应措施，直至问题解决。 （2）第三方产品的维保服务由中标人提供。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 服务团队驻场要求 | ★ | （1）由于本项目实施过程中需要与海关业务方及时有效的沟通并与多个海关现有系统有业务交互，因此中标人项目团队须全员驻场开发，驻场地点为广州、北京。 中标人项目团队驻场办公地点要求在甲方（项目实施单位）办公场所一千米（直线距离）范围内，驻场办公所产生的所有费用由中标方承担；中标人项目团队需自行配备全新的办公电脑，只能安装甲方（项目实施单位）指定的软件，项目完成后，电脑须经甲方（项目实施单位）脱敏后方可带离驻场地点。 （2）在项目实施期间及维保期间，根据工作需要，中标人项目团队须参加海关组织的集中工作（集中工作地点由海关确定）。中标人项目团队集中工作期间产生的交通、食宿等全部费用由中标人自行承担。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 投标人服务标准 |  | 严格遵守项目进度及采购人的项目管理制度；应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理；为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除采购人批准外，不得更换项目经理、架构师、核心开发人员；服务期间，项目经理、架构师和核心开发人员须提供7*24小时联系方式，并保证联系渠道畅通；必须保证提供的服务具有针对性，能够满足采购人的要求。 | 否 |
|  | 软件制造商服务标准 |  | 无 | 否 |
|  | 项目实施团队质量 | ▲ | 项目团队应不少于30人，包括项目经理1人、架构师2人，以及不少于27名的需求分析人员、开发人员、测试人员。 （1）项目团队成员需具有本项目类似系统软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统开发架构。 （2）项目经理应具备国家人社部颁发的信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师等计算机技术与软件专业技术高级资格证书（具备一种即可）。 除项目经理外，至少还有3名团队成员具备国家人社部颁发的信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师等计算机技术与软件专业技术高级资格证书（具备一种即可），以及3名团队成员具备国家人社部颁发的软件设计师、网络工程师、信息安全工程师、信息系统监理师等计算机技术与软件专业技术中级或中级以上资格证书（具备一种即可）。持有高级证书和中级证书的人员不可重复计算，具备高级证书的可视为具备中级证书，反之不能。 （3）项目团队人员应为投标人员工，且需具有本项目类似系统软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统开发架构，所有团队人员入场前，须经过采购人（实施单位）许可，未经许可不得入场开展工作，由此造成的项目延期等全部责任由中标方承担。 （4）本项目执行过程中，项目经理和架构师要专职于本项目，核心开发人员要保证本项目投入时间，在项目验收之前不得调离该项目。 项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外（如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位），其他人员调动需提前两周以书面形式向采购人申请，并提交人员更换相关材料。采购人有权根据项目情况否决或调整上述申请。采购人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整。 如投标人未经采购人批准更换人员，采购人有权扣除更换人员相关费用，并由投标人赔偿由此造成的一切直接损失与间接损失。 | 是，提供项目实施团队成员清单及其在投标人就职的外部证明，如投标截止日之前三个月以内任意月份的社保证明；提供有关资质证书复印件；加盖单位公章 |
|  | 服务网络标准 |  | 无 | 否 |
|  | 培训标准 |  | 投标人必须根据系统软件的功能和特点，充分考虑到海关系统人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到系统管理人员能够独立管理投标人所提供的系统软件和日常的维护处理能力。 投标人必须根据本项目的需求，分别列出全部产品及系统正常运行、管理和使用所需要的培训。 投标人提供的培训方案内容至少应包括培训目的、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。提供的培训方式应包括现场培训、定制培训等。 | 否 |
|  | 集成标准 |  | 本项目应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集成工作，并接受和配合集成联调测试工作。 集成方式：主要集成方式为接口方式，包括数据接口和系统接口。 | 否 |
|  | 评测要求 | ▲ | 投标人须按照采购人的统一安排，负责配合第三方评测机构完成系统测试及整改工作,直至系统通过验收。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 安全生产要求 | ★ | 1、投标人为采购人提供服务过程中不得设置可以禁用或者绕过安全机制的组件及其他未经明示的功能模块；不得将与本项目相关的设计文档、源代码、配置文件、操作手册等相关信息在互联网上公布或托管。 2、投标人提交的源代码需通过采购人代码审查、安全代码扫描通过，不得存在A类安全代码风险。 3、投标人人员在项目执行过程中严格遵守法律法规、相关政策，不得发生违反采购人安全生产、数据安全、知识产权、工作制度等各项规章制度的情况。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 知识产权归属 | ★ | 投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 1、采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 2、投标人须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 3、投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归采购人所有。 4、投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与采购人无关。 5、采购人有权对工程涉及的所有成果在全国海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 6、采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 7、未经采购人和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 8、投标人不可申请本项目涉及到的软件著作权和发明专利等相关知识产权。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 安全保密要求 | ★ | 1、投标人应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，投标人不得对外透露。 2、在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证参与本项目的服务人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保参与本项目的服务人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  | 试点推广要求 |  | - 按照采购人要求，投标人需配合采购人完成各应用系统部署上线的组织协调工作，并对上线运行过程中出现的异常情况进行分析、定位、解决，确保应用顺利平稳地上线运行。 - 投标人应配合制定生产环境的部署及验证方案，为不影响业务的正常开展，方案中至少要明确指出试运行和推广上线单位如何做好相关新旧系统的过渡工作。 - 投标人应配合组织和协调各应用系统完成在生产环境中的部署及相关的接口参数配置工作，配合解决过程中的各类问题。 - 投标人协助采购人完成项目的试点推广。 | 否 |
|  | 其他要求 |  | - 投标人应接受项目建设单位聘请的总集成单位、监理单位的集成管理和监理工作。 - 投标人提供专职或兼职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。并在维保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合完成等级保护的系统定级、评审、备案等系列工作；在各关键节点配合完成审计工作；竣工验收前配合做好第三方验收测试等工作。 - 为满足项目安全要求，需要投标人配合商用密码应用测评、网络安全等保测评，竣工验收前按照测评要求完成整改工作。在维保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 - 投标人必须对采购需求书中的内容进行实质性响应，应提供对项目的独特理解和满足采购需求的能力，投标方案若仅是照抄采购需求书内容，未体现实质性响应，将被视为无效投标。 - 需求未注明的内容，以实际采购人最终需求为准。 | 否 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 |  | 1. 项目建设过程包括需求调研与分析、系统设计、程序开发、系统测试、上线、项目验收、维保服务等阶段。 （1）中标人完成《需求规格说明书》、《软件详细设计说明书》的编制，提请采购人开展设计阶段合规性检查。合规性检查通过后，中标人依据《需求规格说明书》、《软件详细设计说明书》组织系统开发、系统测试、系统集成等工作，并出具相应的技术资料。 （2）中标人需按采购人要求，分阶段提供相应的源代码，支持采购人完成持续集成、自动编译和部署等相关工作。 （3）系统开发测试完成后，中标人提请采购人开展交付阶段合规性检查，合规性检查通过后，提请系统上线部署。 （4）系统上线后启动试运行。 （5）试运行结束后，中标人向采购人提请合同验收。合同验收通过后，进入维保期。 投标人需要在投标文件中提出项目实施计划的草案，内容包括：投标人必须给出切实可行的项目实施时间进度表；所有可交付的开发成果、服务及交付时间和方式。 2.投标人必须证明自身有足够的能力实施，并且提出有效的实施方案。本项目执行过程中，项目经理和架构师要专职于本项目，核心开发人员要百分之百地投入到本项目中，在项目验收之前不得调离该项目。 投标人应承诺在项目实施过程中做到： （1）根据工程进展及时向采购人报送工程文档、项目问题、风险；对不符合进度的事项有问题及时报告、及时请示。 （2）定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 （3）所有设计文档必须通过采购人的评审。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 项目各阶段相关文档交付要求如下： 1、需求细化与系统设计阶段：《需求调研记录》、《软件需求规格说明书》、《技术方案》、《数据库结构设计》、《设计阶段合规性检查报告》等； 2、开发测试阶段：《系统功能测试报告》、《系统性能测试报告》、《安全测试报告》、《集成测试报告》、《业务测试报告》、《第三方测试报告》等； 3、项目上线阶段：源程序、《交付阶段合规性检查报告》、《安装部署手册》、《用户操作手册》、《培训方案》、《试运行报告》等； 4、维保服务阶段：《运维报告》等。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下： 投标人应提供项目团队人员名单、学历、项目履历、在本项目中职责分工等信息。 投标人应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权力，以确保项目顺利交付。 投标人须保证项目经理、架构师和核心开发人员参加由采购人组织的例会及其它与项目开发相关的会议。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | ★ | 本项目的建设工期为 10个月，各阶段工作安排如下: 需求分析和方案设计：工期2个月，合同签订后2个月完成； 系统开发：工期5个月，合同签订后7个月完成； 系统测试（含联调、业务测试）：工期2个月，合同签订后9个月完成； 上线部署：工期1个月，合同签订后10个月完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 开发测试完成后，根据采购人安排，规定时间内完成联调测试和系统部署。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 |  | 系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： （1）系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求； （2）系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； （3）已提供了合同的全部资料和软件； （4）移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属海关所有，包括文档资料和程序等。 具体验收由海关组织相关业务、技术专家进行评审。 中标人需承诺协助为项目验收提供相关服务。 | 否 |
| 7 | 总体要求 |  | 中标人应在项目实施过程中，承诺做到：遵守国家法律法规要求，满足国家及行业标准要求，服从采购人的组织、协调。根据工程进展及时向采购人报审工程文档；按双方约定及时提交项目周报、月报或专项报告。 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 所有设计文档必须通过采购人的评审。 按要求安排人员参加联络会议、高层会晤。 中标人服务人员在实施服务过程中，如有违反国家法律法规、违反采购人纪律规定的情况发生，采购人有权提出更换要求，中标人立即予以更换并承担因此产生的相关费用。 | 否 |
| 8 | 设计要求 |  | 中标人应保证产品开发设计须满足“应用项目服务调用约束”内容要求，包括应用支撑平台服务调用约束、安全管理平台服务调用约束、运维管理平台服务调用约束、信息资源共享服务平台服务调用约束、统一资源管理平台服务调用约束等。 中标人项目方案设计和交付环节必须通过架构管控评审，获得相关授权和认可文件后，开展后续建设工作。 | 否 |
| 9 | 技术要求 |  | 1.企业信用信息管理 基于海关大数据云平台建设，应用系统开发采用java语言，采用海关自有开发框架（基于springboot+mybatis-plus+vue开源框架搭建），B/S架构设计，适配国产化软硬件环境。 采用集中式部署，部署地点为海关大数据云平台，供全国海关用户访问。具备集群部署技术，支持应用系统随服务器水平扩展。 2.企业信用作业管理 （1）环境要求 部署环境：部署在总署信息中心的虚拟机集群环境（国产化环境），操作系统、中间件为国产化软件。 技术路线：Java。 开发框架：基于海关自有开发框架开发。 采用基于B/S架构设计，适配国产客户端，用户使用WEB浏览器即可访问，不需安装客户端软件，支持谷歌浏览器和国产奇安信浏览器。 （2）部署要求 采用集中式部署。部署地点为全国海关信息中心（海关业务网），供全国海关用户访问。 具备集群部署技术，支持应用系统随服务器水平扩展。 支持异地容灾部署方式。 3.企业信用作业管理（海关外网端）、掌上单一窗口APP 基于“互联网+海关”一体化网上办事服务平台、国际贸易单一窗口统一技术架构建设。 | 否 |
| 10 | 权限要求 |  | 海关端集成海关H4A平台实现系统的身份认证、授权管理、访问控制。 | 否 |
| 11 | 运维保障要求 |  | 按照海关运维服务保障等级规范相关要求，本项目运维服务保障等级拟定为二级。 本系统上线运行须符合“应用系统部署环境约束”内容要求，包括物理部署约束、数据计算环境约束、应用计算环境约束、安全运维约束、跨网传输访问控制约束等，投标人需要在投标文件中提出项目的详细实施运行计划及切实可行的项目运维保障方案。 其他相关要求包括： 1.运维服务保障要求 （1）实时性要求程度：高。 （2）中断后对海关业务工作影响：有较大影响。 （3）基础环境层面的技术支持：“7天x24小时”。 （4）影响系统运行的重大故障发生需要多久恢复系统：4小时。 2.数据备份 本项目采用“增量备份+全量备份”相结合的方式对系统数据进行备份，每日对系统数据进行一次增量备份，每周对系统数据进行一次全量备份。 3.用户体验及系统运行信息记录 稽核查业务管理应用是全国海关稽核查部门的日常作业系统，应具备保持长期稳定运行的能力，要求可用率不得低于99%。 系统应记录运行过程中的异常信息、错误日志，以便对相关问题进行排查。 | 否 |
| 12 | 风险及质量管理要求 |  | 中标人需按采购人要求，解决各类风险、问题。 项目开展中架构管控要求变更，中标人应配合开展相关工作。 投标人需接受采购人监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。 项目验收前应通过符合海关要求的第三方软件测试，费用由中标人承担。 | 否 |
| 13 | 技术方案要求 |  | 投标人投标文件的技术方案部分应包含总体技术架构、应用设计、数据架构、部署设计、安全设计、系统对接方案、系统切换方案等内容。 | 否 |

- 其它内容

1.业绩要求

投标人提供2022年5月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，完成本项目同类开发服务项目的相关资料，并应附带合同首页、签章页、付款证明、验收证明等相关材料。

2.相关主观评审因素要求。

(一)需求理解分析

阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。

(二)实施管理方案

提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。

(三)技术设计方案

提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。

(四)集成方案

集成方案包含本项目所涉及的全部应用与其他作业系统、应用支撑平台等对接的设计实现内容。

(五)测试方案

测试方案包含本项目所涉及的全部应用建设内容的完整功能测试方案、测试用例等内容。

(六)部署方案

部署方案包括本项目所涉及的全部应用系统各自的部署环境、部署方式、高可用方案等方面内容，涉及异地容灾部署的需提供容灾部署方案。

(七)运维服务方案

提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、维保期内功能调整、维保期外服务方案及报价等内容。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

3.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 13 | 五、集成需求1个（第1项） “六、货物或服务指标要求”中的第1、9、10、18、31、74、75、79、88项 “七、服务要求”中的第1、5、9项 |
| 2 | 一般指标项 | 105 | 五、集成需求2个（第2、3项） 六、货物或服务指标要求86个（除第1、7、9、10、18、31、74、75、79、88项之外） 七、服务要求5个（第3、7、8、13、14项） 八、实施要求12个（第1-3、5-13项） |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得1分; 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0.5分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1) |
|  | 投标人业绩 | 投标人须提供与本项目同类服务项目业绩材料 ，提供一份有效合同得1分，最多得5分。 注：1.上述销售业绩指与本项目同类开发服务项目的相关销售业绩。 2.合同签订时间须为2022年5月1日起至本项目招标公告发布之日止。 3.合同销售方（乙方）必须为投标人自身且销售业绩，合同中必须至少包含并应附带合同首页、签章页、付款证明、验收证明等相关材料（以上内容缺少一项，案例不予承认）。 4.提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误。 不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
| 技术部分 | 重要技术服务指标响应程度 | 完全满足文件指标要求得26分，▲标记重要指标项每有一项不满足扣2分。 注：一共有13个重要指标，分别在：五、集成需求1个（第1项） “六、货物或服务指标要求”中的第1、9、10、18、31、74、75、79、88项 “七、服务要求”中的第1、5、9项 | 区间打分(0-26) |
|  | 一般技术服务指标响应程度 | 完全满足文件指标要求得42分，普通指标项每有一项不满足扣0.4分。 注：一共有105个普通指标，分别在： 五、集成需求2个（第2、3项） 六、货物或服务指标要求86个（除第1、7、9、10、18、31、74、75、79、88项之外） 七、服务要求5个（第3、7、8、13、14项） 八、实施要求12个（第1-3、5-13项） | 区间打分(0-42) |
|  | 需求理解分析 | 阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和优化升级的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。 需求理解分析内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.5分； 需求理解分析内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供需求理解分析内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2.5) |
|  | 实施管理方案 | 提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。 实施管理方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.5分； 实施管理方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供实施管理方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2.5) |
|  | 技术设计方案 | 提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。 技术设计方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.5分； 技术设计方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供技术设计方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2.5) |
|  | 集成方案 | 集成方案包含本项目所涉及的全部应用与其他作业系统、应用支撑平台等对接的设计实现内容。 集成方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2分； 集成方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 集成方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供集成方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2) |
|  | 测试方案 | 测试方案包含本项目所涉及的全部应用建设内容的完整功能测试方案、测试用例等内容。 测试方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2分； 测试方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 测试方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供测试方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2) |
| 服务部分 | 部署方案 | 部署方案包括本项目所涉及的全部应用系统各自的部署环境、部署方式、高可用方案等方面内容，涉及异地容灾部署的需提供容灾部署方案。 部署方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2分； 部署方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 部署方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供部署方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2) |
|  | 运维服务方案 | 提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、维保期内功能调整等内容。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 运维服务方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.5分； 运维服务方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.5分； 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供运维服务方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.5;2.5) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

附件2

## 第五部分  合同文本

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购清单及报价

| 项目名称 | 数量（人天数） |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求分析及系统设计 | 程序开发 | 软件测试 | ... |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 实施服务 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

本合同总价款（人民币大写） __________元（含税）。除上述款项外，乙方不得向甲方（用户）主张其他任何费用，详见附件分项报价表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.乙方完成软件需求规格书、系统设计工作，通过经甲方组织的技术方案合规性检查，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、技术方案合规性检查单（原件）。

3.乙方完成系统功能开发并通过业务测试，具备上线条件，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、上线证明（原件）。

4.乙方完成全部服务内容，经甲方组织的合同验收通过，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、合同验收合格报告（原件）。

5.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方指定收取款项账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：自提交保证金之日起至项目质保期满后30个日历日止（因乙方原因造成延期履约的，履约保证金相应顺延）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方在收到乙方提交退款申请后10个工作日内无息退还。

第五条  工作进度要求及履行地点

（一）本技术服务工期   个月，要求合同签订之日起    个月内完成合同约定的所有服务内容（以乙方满足招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求及投标文件/响应文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方（用户）原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方（用户）书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方（用户）造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

第六条 验收

乙方完成甲方（用户）要求的全部服务内容后，向甲方（用户）提交工作成果，甲方（用户）组织对服务内容进行验收，并出具验收意见（具体根据招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求和投标文件/响应文件应答填写）。

第七条 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方的需求文件和设计文件应通过甲方（用户）及其委托人组织的论证等形式的审核确认。

（三）本合同项目质量保证期为：自双方签署合同验收合格报告之日起计算    年。

第八条 培训

本合同包括培训，具体培训方案详见附件。

第九条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供7（5）天*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同包含售后服务，具体运维服务方案详见附件。

第十条 双方的权利和义务

一、甲方（用户）的权利与义务

（一）甲方（用户）有权了解整个委托技术服务的执行进程，监督服务执行，并对技术服务的进度及质量进行要求和检查。

（二）甲方（用户）有权要求乙方按照本合同约定及时提供服务，并对乙方的服务成果进行评估和确定，提出修改意见。

（三）甲方（用户）对服务成果拥有所有权以及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方（用户）可安排技术人员参与核心工作，以便后续维护。

（四）甲方（用户）有权在海关范围内对技术服务涉及的所有成果进行推广应用。

（五）如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方（用户）以书面形式通知乙方整改，乙方应在3个工作日内予以补正和改进。如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付款项，直至乙方能够按照合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方（用户）规定的期限内仍无法达到合同要求，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

（六）甲方（用户）应在实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供完成技术服务所需的全部文档及相关资料；

2.解答或协调解答技术服务实施过程中的需求问题。

（七）在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方保证在甲方规定的工期进度内按照合同以及合同附件的要求完成应交付的完整、合格服务，并符合服务质量要求。

（二）乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。

（三）乙方应派专人负责技术服务执行，以保证技术服务顺利进行，加强风险分析与控制，对风险要有详细的分析，有可靠的控制手段和措施，并及时向甲方（用户）汇报。

（四）乙方应在服务期内及时修复安全漏洞。

（五）乙方所派人员应熟练掌握所需技术，所派人员对技术服务内容进行严格保密，不得泄露相关信息。

（六）乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

（七）乙方应按甲方（用户）要求保质保量地完成相关代码实现，提供安全、可编译可执行的源代码以及配套文档资料，并及时、完整向甲方（用户）交付相关材料。

（八）乙方应无条件配合完成技术服务的业务测试工作。

（九）乙方在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方（用户）主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金等都由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方（用户）造成的损失，且乙方需承担因此而产生的所有的费用。

（十）乙方须遵守甲方（用户）提出的各项安全管理要求。

（十一）乙方须按照国家关于通过政府采购渠道参与政务信息化建设的有关要求，签订《政务数据安全管理承诺书》，具体详见附件。

（十二）乙方须严格遵守海关相关信息化应用架构和技术架构要求。乙方对应用系统的建设必须遵循甲方（用户）开发框架、技术路线及统一界面设计，必须在甲方（用户）指定或认可的开发环境、测试环境下进行开发和测试，服从海关架构管控相关要求，并通过甲方（用户）及其委托人的架构管控合规性检查。对于新建及重构项目应遵循海关信息化开发架构指南要求进行建设，如不符须通过甲方（用户）的评审才能进行实施。乙方在服务实施中须严格规范、充分复用海关已发布的公共服务能力，包括云计算、大数据、人工智能、移动应用等技术能力以及业务能力。严禁已有公共服务能力的重复建设，确保项目建设规范科学。

（十三）乙方应接受甲方指定单位的集成管理和监理管理工作。

第十一条 违约责任

（一）乙方未按照本合同规定的时间提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意乙方延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成服务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付款项、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

（二）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方（用户）或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（三）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方（用户）造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方服务成果过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十四条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十五条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十七条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十八条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）因乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同款项。

2.该解除合同将不损害或影响甲方（用户）已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十九条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部款项，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十一条 其他

中标通知书（成交通知书）、乙方的投标文件/响应文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 合同生效

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份；自甲乙双方签字并盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

附件四：项目实施管理方案

附件五：技术设计方案

附件六：运维服务方案

（附件二、四、五、六内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日X个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。