招 标 文 件

招标编号： CG2024-WT-GK-FW-058

项目名称： 深圳海关2024年物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年10月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目需求书	21

第四部分  评审标准	22

第五部分  合同文本	23

第六部分  投标文件格式	24

第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“深圳海关2024年物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-WT-GK-FW-058

二、项目名称： 深圳海关2024年物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币2,598,000.00元，其中包1人民币2,598,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块 | 1 | 在合同生效后12个月内，完成全部功能的系统设计、软件开发、联调测试、部署实施、上线工作，并开展试运行。 | 中国电子口岸数据中心深圳分中心指定地点。 | 合同验收通过后，中标人需提供运维期的系统运维服务，运维服务期限为合同验收通过后2年 |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-11-04 00:00:00至2024-11-11 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-11-28 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-11-28 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街63号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65195191（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-04-11公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 深圳海关 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币2,598,000.00元，其中包1人民币2,598,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 2,598,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指深圳海关。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，完成本项目同类开发服务项目的相关资料，并应附带合同首页、签章页、付款证明、验收证明等相关材料。（具体要求详见评审标准，加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人需提供需求理解分析、技术设计方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人需提供项目实施管理方案、解决方案、优化设计方案、运维服务方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人按项目需求书提供人员名单、项目履历、在本项目中职责分工，并按人员分别提供提供团队成员在投标人单位缴纳的距开标之日三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章。（未提供的不予认定），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

- 承诺项

1.行业类型（必填项）：软件和信息技术服务业

注：行业类型依据工业和信息化部等主管部门印发的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），参考《国民经济行业分类注释》（国家统计局2017年），如工业、建筑业、其他未列明行业等。

2.项目立项审核情况

本项目 否 属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是。提供《中小企业声明函》并加盖单位公章。 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是。提供证明资料，并加盖单位公章。 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是。提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章。 |

备注：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | ★1.本项目不接受联合体投标，不允许分包转包。 2.投标人资格条件详见招标公告。 其他资质证书： （1）投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书。 （2）投标人提供有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书。 （3）投标人提供有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。 | 是,须提供相关有效证明材料 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 | 否 |
| 3 | 核心产品 | 无 | 否 |
| 4 | ★信息安全要求 | 一、保密要求： 1.保密内容是指与投标人本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及采购人网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标方的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。 2.在双方合作期间及合作终止后，投标人有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标人内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。 二、知识产权保护要求： 本项目及项目所含服务涉及的版权属于甲方所有，乙方应向甲方提供该项目软件开发全部源代码（含运维期内的后续升级版本）等技术资料，保障甲方的二次开发权等权利，乙方不得向任何第三方提供。本项目的设计开发知识产权及专利申请权归甲方所有。本项目的技术秘密的使用权、转让权归甲方所有。 | 是,须提供承诺函并加盖公章 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 | 否 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 交付合同金额的10%的履约保函。 | 否 |
| 7 | 支付方式 | 1）合同签订后，乙方完成项目实施方案、软件需求规格说明书、技术设计方案、测试方案、团队人员明细等文档，并经甲方审核通过，乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的30%。 乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）；中标通知书（复印件）。 2）项目上线运行后，乙方完成系统测试报告、用户操作手册、部署手册、安全运行维护说明等文档，并经甲方审核通过，乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的40%。 乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）。 - 乙方完成全部服务内容，乙方完成安全测试报告、试运行报告等文档，并经甲方组织的合同验收通过，乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的30%。 乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）；合同总价10%的银行履约保函（原件），其中履约保函期限为合同验收之日起至本项目运维服务期结束之日止，若项目延误，保函期限按期顺延。 4）在乙方无违约情形的前提下，银行履约保函在运维期满后20个工作日内退还。 | 否 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 当前我关海运吞吐量增长显著，海运企业对通过多式联运模式高效流转货物、货物轨迹状态等需求越来越高，为了促进深圳关区企业高质量发展，进一步提高物流效率，建设多式联运对企服务项目，进一步降低企业物流成本，提升企业服务质效。 |
| 2 | 执行依据 | 1.业务 《国务院口岸工作部际联席会议制度》（国函〔2015〕97号） 《优化营商环境条例》（国令第722号） 《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号） 《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》（国发〔2018〕37号） 2.技术 1) 海关总署关于印发《海关信息化应用项目管理办法》的通知》（署科发〔2020〕122号） 2) 《深圳海关关于修订印发《深圳海关信息化应用项目管理实施细则》的通知》（深关科〔2021〕89 号） 3) 《海关政务信息系统整合技术规范（试行）》（科技函〔2018〕37号） 4) 《海关信息系统跨网传输指导方案》（科技函〔2016〕66号） |
| 3 | 项目内容 | 一是数据接入。从外部接入船舶轨迹数据、码头业务操作数据等2类数据，同时联通海关舱单管理水空子系统、智能卡口系统等7个内部业务系统的数据，充分整合分析，辅助海关业务决策，便利企业通关。 二是无纸化业务。将原企业需要线下纸质单证转为线上办理，极大便利了企业业务办理，共涉及货物先行提离申请等5种单证类型，企业可在PC端及移动端多渠道便捷操作。 三是预警管理。对舱单传输时效超期、空箱重量异常等17类具体场景进行预警，提醒相关人员及时处置异常情况，引导企业合规经营；对于到达时间应提离但未提离等的集装箱，及时向企业推送提醒。 四是船舶、货物及轨迹管理。支持地图平移、缩放、测距、标注等操作，展示船舶基础信息、航向航速等船舶状态、货物信息及堆存位置、船舶轨迹等信息，并可通过海图标注进行区域、航线绘制。 五是全景展示。向收发货人、船代等4类企业提供全流程办理节点状态查询，包括货物调拨申报、船舶抵港、船舶离泊等26个状态；通过全球电子海图、电子地图和卫星图展示本关区内全部船舶的实时动态、异常情况，同时，企业也可查询到船舶离境后在海上航行的轨迹，方便企业掌握动态，合理安排工作。 六是平台整合及适配性改造。对原内网端基于华为云搭建的途中大数据智能支撑模块整合进本系统及适配性改造，并完善跨境快速通关模块、转关业务调拨单等15个业务功能。 |
| 4 | 项目范围 | 本项目集成汇总多个业务系统数据及码头生产数据，向企业提供货物全流程办理节点查询；接入AIS数据，可视化展示船舶航行轨迹，方便企业实时掌握船舶到港、离港情况；增加预约登临、查验材料提交线上办理，让企业少跑腿；接入码头作业数据，便于海关了解码头运行情况，针对堵点优化海关监管；一个登录查询平台，省去企业多系统切换查询的繁琐。 |
| 5 | 需求分析 | 目前企业缺乏通过一个系统查询货物通关、船舶物流信息，部分海关业务仍需提供纸质资料办理，企业对无纸化办理的需求迫切，同时，海运货物、船舶全流程数据分散在多个系统，未能实现集成分析。 该项目的建设能够让企业在通关环节实时掌握节点状态，开展无纸化业务办理的需求，并且通过智能化系统将物流管理前移到事中管理，统筹掌握船舶、集装箱通关情况，对异常情况及时进行追溯、排查，强化货物、船舶全链条的管理效能。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 在现有“物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用”上开发新应用模块。 |
| 7 | 项目履约时间★ | 在合同生效后12个月内，完成全部功能的系统设计、软件开发、联调测试、部署实施、上线工作，并开展试运行。总体建设计划为： （一）合同生效后1个月内完成需求分析与设计，提供整体全部功能的《软件需求规格说明书》、《项目实施方案》、《技术设计方案》、《测试方案》，需求分析和系统设计根据实际需求由甲方组织进行评审； （二）在合同生效后按照采购方要求在规定时间内完成技术实施工作： 合同签订后12个月内开发上线系统全部功能。并提供全部功能的《系统测试用例》、《安全测试报告》、《集成报告》、《系统部署手册》、《用户操作手册》、《安全运行维护说明》、《试运行报告》等，同时提供系统交付书面申请、程序源代码，且源代码必须通过甲方代码安全扫描。 （三）相关软件服务在全部功能上线试运行期间稳定运行1月后并符合采购方要求后，中标方可申请合同验收，采购方根据试运行情况组织开展验收； （四）中标方必须按照规定的时间完成项目各阶段建设内容，如中途出现重大延误，采购方有权终止合同并按合同规定进行处罚； （五）合同验收通过后，中标人需提供运维期的系统运维服务，运维服务期限为合同验收通过后2年； （六）项目自上线至运维期结束期间，中标方要及时解决出现的各类问题； （七）地点：中国电子口岸数据中心深圳分中心指定地点。 |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求▲ | 本项目系统分为企业端、管理端，总体建设内容包括企业端船舶轨迹、集装箱信息全流程展示，无纸化业务办理；船舶进出境状态管理、船舶轨迹智能管理、货物在港状态管理、预警管理与处置等。外部接入深圳关区码头数据、AIS船舶轨迹数据，内部接入海关多个业务系统数据，建设全面的多式联运物流管理对企服务平台。将物流管控应用途中大数据智能支撑整合至多式联运对企服务模块，并做适配性改造。本项目建设内容如下： 一、企业端建设内容： 企业端分为PC端和APP端。企业端需要部署电子底图。 1.用户身份认证：对接现有平台身份认证体系规范进行登录认证。 2. 全流程展示：根据企业在全流程展示模块中通过下拉列表选择的企业类型，选择收发货人及代理的，后台逻辑与水空舱单数据项里的传输人信息进行比对，选择船公司或船代的，后台逻辑与通关系统的收发货人信息进行比对，比对不一致的，弹窗提示“企业类型与实际不符”，不展示流程节点；比对一致的，按照流程图展示流程节点，已完成的节点显示为绿色,未完成的节点显示未灰色。企业可自行在目前已选的企业类型下的所有可查看流程节点中选择关注的流程节点，后续默认仅显示企业关注的流程节点。 3.集装箱状态查询：企业通过输入集装箱号、提运单号，显示查询集装箱堆场位置、卸船或装船时间等20余项相关信息。 4.超期集装箱状态提醒：已清关集装箱，根据清关时间计算，达到7天仍未装船/提离的，向企业推送提醒信息。 5.无纸化业务办理：向企业提供船舶预约登临、先行提离申请等5项无纸化业务办理功能。 二、管理端建设内容： 管理端主要提供现场关员操作服务。管理端需要部署电子底图。 1.大屏展示：全方位展示本关区内全部船舶的实时动态、异常情况以及船舶业务相关的隶属关的各种汇总统计数据。屏幕比例32:9。可适配PC端屏幕展示。 2.船舶进出境、货物在港状态管理：根据权限显示各隶属海关码头泊位或堆场地图；可通过船舶编号、航次、进出境等字段查询船舶、集装箱信息；对提运单及其集装箱物流路径进行展示查询，将各个节点的物流信息以可视化的形式展示。 3. 船舶轨迹智能化、并行港信息管理：可全方位展示本关区内全部船舶的实时动态；可用列表显示供油企业名称，总吨位，净吨位等保税油供船承运船舶信息，通过可视化流程显示查供单审批、出仓申请等时间节点；接收并行港来港载货清单等数据，并支持船名航次等条件查询。 4. 无纸化业务受理：针对企业提交的船舶预约登临等业务申请，进行收阅及反馈，并具备查询功能，海关用户可根据企业名称、船舶名称等查询历史记录。 5. 预警处置：提供对在港船舶、船舶轨迹、空箱重量、异常开门等场景的预警功能，可对预警信息以列表形式展示并进行处置。 6. 综合统计：对外贸集装箱吞吐量、航线统计等指标通过列表、柱状图等形式进行展示。 7.参数及权限配置：支持包括地图内容、业务指标、预警信息等参数按实际需要进行配置；支持对系统角色权限划分及配置。 三、适配性改造： 将物流一体化大数据支撑模块整合至多式联运对企服务模块，并做适配性改造，具体包括： 1.开发框架改造：开发框架改造、代码层级改造等。 2.功能优化：增加跨境快速通关模块、转关业务调拨单生成功能等；优化原参数设置、预警类型统计、中途停靠港相关逻辑处理等功能。 四、AIS数据采购（中标商提供）： 用于服务企业查询船舶实时轨迹，海关实时查看船舶异常行为，需采购途径深圳关区港口及附近船舶此次航次全过程AIS（船舶自动识别系统）数据，以及深圳关区港口附近（12海里内）的船舶。AIS数据来源，既包括靠近海岸的岸基来源数据，又包括来自低轨道卫星的远洋AIS数据。上述船舶产生轨迹数据即实时传输AIS数据。需采购2年（从项目上线之日起算）。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 2 | 技术需求▲ | 一、总体架构 本系统的总体架构包括数据层、应用支撑层、服务层、展示层，以及贯穿各架构层面的海关信息管理体系、系统信息标准体系、信息安全保障体系、运行维护体系等部分。 数据层包括结构化数据、非结构化数据等。应用支撑层包括基础类库及框架、统一认证授权（包括掌上海关登录认证）、统一日志管理等。应用服务层主要是指系统各子功能模块业务应用的具体实现，展示层包含企业移动应用端、企业PC端、管理端。 本系统分为管理端和企业端、管理端的使用人员为海关体系用户，用户登录、角色和授权管理功能均基于海关H4A平台标准实现；企业移动应用、企业PC端的使用人员均为企业用户，用户登录、角色和授权管理功能均基于标准版单一窗口平台标准实现。 二、应用设计需求 本系统管理端采用海关统一身份认证授权系统。 本系统不涉及对外提供的接口。 企业移动应用端、企业PC端采用前后端分离的微服务框架构。前端框架选用Vue3.0,UI组件采用vantUI、Element-UI,http请求工具采用axios。后端技术选用spring cloud 微服务，采用spring cloud gateway作为网关接入、Spring Boot Admin作为监控中心、Spring Security + JWT(Json Web Token)实现统一认证授权，持久层框架选用mybatis-plus。结构化数据存储采用达梦数据库，非结构化数据存储采用MinIO,结合Redis缓存减轻对数据库访问的压力。 管理端采用前后端分离。前端框架选用Vue3.0,UI组件采用vantUI、Element-UI,http请求工具采用axios。后端基础框架选用spring boot框架，安全框架选用spring Security, 持久层框架选用mybatis-plus,数据存储采用达梦数据库。 三、数据架构 1.数据分类：按照数据存储方式划分，可以分为结构化数据和非结构化数据，结构化数据主要为整个业务数据，数据中间存在着彼此的关系。非结构化数据为系统提交业务单证时的附件，包括图片等文件。 根据数据性质划分，可以分为业务数据、字典数据、统计数据及技术数据。业务数据主要包括：船舶进出境状态管理数据、外贸集装箱吞吐量数据、无纸化业务申请数据。 技术数据包括:操作日志、登录日志、服务调用日志等。 2.数据生命周期：生产库存储的基础数据、衍生数据和附件数据等按照时间字段进行月分区存储，仅保留近36个月分区数据，系统自动定期通过格式化的方式清理超出生命周期的分区数据。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 3 | 系统需求▲ | 一、需适配国产化硬件设备和软件环境。 二、性能要求 企业端支持预期用户数不低于300，同时在线用户数不低于50，同时操作的并发数不低于30，根据实际需要扩容。 管理端支持预期用户数不低于150，同时在线用户数不低于50，同时操作的并发数不低于30，根据实际需要扩容。 系统响应时间（客户端响应时间+服务器响应时间+网络响应时间的总和）不高于5秒。 平台性能指标（包括并发用户数、响应时间等）须提供相关国家权威机构检验报告，参照标准《GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级》。 各模块开发时应充分考虑各业务环节关系。制定安全稳定高效的数据库设计方案，数据库能够快速录入、查询、维护和统计。数据存储器容量和响应速度充分适应“大数据”存储和处理要求。 充分考虑各个业务操作环节可预见的异常情况和升级扩展需求，系统按照“模块化”理念设计，预留必要的功能接口和数据交换接口。 三、安全需求 数据传输及存储完整性：应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性。 数据传输保密性：所有的数据请求采用HTTPS、SSL+VPN等方式进行数据传输，同时对其中的敏感数据进行加密传输，确保敏感数据在传输过程中的保密性。 数据存储保密性：配置文件中涉及数据库连接的用户名、口令采取技术措施，实现用户名、口令的非明文存储。 软件容错：对系统中人机接口输入或通过通信接口输入的数据的格式（字符或数字、长度）及上传文件格式（后缀、大小）进行有效性校验，确保输入数据符合系统要求，对于不符合系统要求的数据及上传文件，应拒绝输入，并给出相应提示。 身份鉴别：管理端用户登录、角色和授权管理功能均基于海关“认证、授权、账号、审计”H4A 登录和授权认证实现。应对登录的用户分配账户和权限。重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；授予管理用户所需最小权限，实现管理用户的权限分离。 剩余信息保护：在系统开发编码过程中，实现用于用户身份鉴别的鉴别信息（如用户账号、口令或其他生物特征信息等）以及敏感信息（如有）所在存储空间被释放或重新分配前的完全清除。 文件处理安全：相互传输各类文件时，应严格限制文件上传格式；文件类型验证除检查文件名外应进行文件类型校验；严格过滤文件上传路径变量，避免文件上传漏洞；严格限制上传文件的大小。 安全建设管理：根据“安全建设三同步”原则进行系统建设。在应用系统立项和设计阶段同步开展安全需求分析和安全设计，符合安全要求，论证通过后实施；避免使用版本老旧或已不再提供技术支持的开发框架、组件；确保在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测；应用限制一个时间段内的并发会话连接数，设定一个访问账户或一个请求进程占用的资源最大限额。系统设计时不应以维护、支持或操作需要等原因留有“后门”（即：设计有违反或绕过安全规则的任何类型的入口和文档中未说明的任何模式的入口）；系统开发过程中需要对内部代码进行检查和安全扫描，解决潜在的安全缺陷，关闭或取消所有的后门和安全漏洞，同时使用反向代理阻断外部主机对内部主机的访问，使内部网主机免受外部网主机的攻击；测试验收需进行安全性测试验收；系统上线前需要进行新上线系统安全评估，并出具安全评估报告，发现高危安全漏洞时需要及时完成漏洞修复工作；系统交付时，根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点。提供建设过程中的文档和指导用户进行运行维护的文档。 入侵防范：应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制；应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求。 安全审计：应提供安全审计功能即建设日志模块，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；日志记录应包含操作时间、操作人员、操作数据对象（到数据表、数据项）、操作指令（例如SQL查询语句）、使用的设备（设备IP或物理地址）、操作数据量（记录条数量或数据文件大小）及其它业务关键信息（若有）；审计记录应进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。日志保存周期不少于3年，日志通过权限控制确保日志记录不能被非授权删除、修改或覆盖。开启应用服务日志记录，记录各服务接口调用日志。应用审计员角色不能用于进行普通业务操作。 四、运维保障要求 1.运维服务保障要求：四级。 （1）实时性要求程度：不高 （2）中断后对海关业务工作影响：有明显影响 （3）基础环境层面的技术支持：“5天x8小时” （4）影响系统运行的重大故障发生需要多久恢复系统：2个工作日 2.数据备份 结构化数据需要有增量备份和全量备份功能。 增量备份：每天对系统中的新增或修改的数据进行一次备份。 全量备份：每周对系统中的所有数据进行一次备份。 3.用户体验及系统运行信息记录 系统应具备较高稳定性，在实时性较高的业务环节，系统相应时间不多于2秒，系统异常时用户可等待时长不多于30秒。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 企业端-用户身份认证 | 对接现有平台身份认证体系规范进行登录认证。 | 无 |
| 2 | ▲ | 企业端-pc端-全流程展示（一） | 根据企业在全流程展示模块中通过下拉列表选择的企业类型，选择收发货人及代理的，后台逻辑与水空舱单数据项里的传输人信息进行比对，选择船公司或船代的，后台逻辑与通关系统的收发货人信息进行比对，比对不一致的，弹窗提示“企业类型与实际不符”，不展示流程节点；比对一致的，按照流程图展示流程节点，已完成的节点显示为绿色,未完成的节点显示未灰色。企业可自行在目前已选的企业类型下的所有可查看流程节点中选择关注的流程节点，后续默认仅显示企业关注的流程节点。 1. 收发货人及代理——进出口货物 在全流程查询模块中输入报关单号、柜号、进出口类型，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 该类型下默认节点为： （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 3 | ▲ | 企业端-pc端-全流程展示（二） | 2. 收发货人及代理——物流一体化货物 在全流程查询模块中输入报关单号、柜号、进出口类型，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 车辆在途运输实时轨迹对企推送、途中运输异常信息对企推送，供企业实时掌握在途运输情况。（可参考目前一体化平台接收轨迹内容） 异常信息包括 轨迹偏移、超时停留、关锁异常等。仅提示文字信息，不提供视频或图片。 接收电子关锁的轨迹信息，并在地图显示。 查询并监听电子关锁的轨迹流对接状态，正常或异常状态显示。 该类型下默认节点为： （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 报关单结单状态 提货状态 调拨单申报 调拨单审核 调拨出闸 调拨途中信息 调拨进闸 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 调拨单申报 调拨单审核 调拨出闸 调拨途中信息 调拨进闸 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 离境轨迹 其中，离境轨迹展示船舶当前正在执行的运输任务的离境轨迹。在“离境轨迹”节点后，设置轨迹查看按钮，点击弹出地图小窗口，小窗口地图可以拖动，可以查看船舶离境到下一港口的轨迹。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 4 | ▲ | 企业端-pc端-全流程展示（三） | 3. 船公司货船代——舱单流程 在全流程查询模块中输入提运单号、柜号、进出口类型，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 该类型下默认节点为： （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 舱单核注 舱单核销 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 舱单核注 舱单核销 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 5 | ▲ | 企业端-pc端-全流程展示（四） | 4. 船公司货船代——运输工具流程 在全流程查询模块中输入运输工具编号、航次号，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 该类型下默认节点为： 船舶进境途中挂靠港 船舶抵港状态 船舶结关状态 船舶离泊状态 在页面下方显示当前船舶位置、船舶静态信息（定义见下文），小窗口显示海图，并在海图显示船舶图标。海图支持缩放、拖动。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 6 |  | 企业端-pc端-集装箱状态查询（一） | 1.企业可输入集装箱号、提运单号，显示查询结果，包括下列信息： 进出口标识功E/国际中转Z 集装箱号 港区代码(例如:SCT、MCT、CCT) 港区(小港区代码) 堆场位置 进口卸船时间、进口出闸时间、出口进场时间，载货拖车信息 出口装船时间 创建时间 更新时间 拖车备案数据 日预约进港货车数 集装箱当前位置 集装箱操作记录 操作时间 船公司 尺寸箱型高度 集装箱箱型代码空/重 集装箱重量数据 装货港 卸货港 目的港 铅封号 是否超限 订舱号 是否组合港 | 无 |
| 7 |  | 企业端-pc端-集装箱状态查询（二） | 2.支持以提运单号为索引，对提运单及其集装箱物流路径进行展示查询，将各个节点的物流信息以可视化的形式展示。 （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 | 无 |
| 8 | ▲ | 企业端-pc端-超期集装箱状态提醒 | 已清关集装箱，根据清关时间计算，达到7天仍未装船/提离的，向企业推送提醒信息。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 9 |  | 企业端-pc端-无纸化业务办理（一） | 1. 船舶预约登临 “船舶预约登临”功能包括:“船舶预约登临申请”、“船舶预约登临申请暂存”、船舶预约登临申请提交”及“船舶预约登临查询”。 （1）“船舶预约登临申请、暂存及提交”： 企业点击选择“船舶预约登临”业务后，在页面录入必填项:船舶名称、航次号、IMO号、关区代码，展开“预约信息填报”。填报内容初始内容如下: 靠泊时间（精确到小时） 离泊时间（精确到小时） 本港下船计划：是否下船（是/否）、人数（填写）、国籍（填写） 一个月内是否发现病媒生物活动情况（鼠、蚊、蟑螂等）：（是/否） 是否计划在本港装卸物料或卸载垃圾：（是/否） 上述填写内容设置为自定义，可设置选项数量、选项内容，可配置填写项或选择项（是/否），可配置必填或选填。 可支持附件上传，包括文档、图片等常见格式。 设置备注栏，初始字数限制为500字，字数可配置。 企业完成预约信息填报后，可以点击“暂存”按钮进行保存后再进行提交，也可直接点击提交，提交后，完成预约。 （2）“船舶预约登临查询”： 点击“船舶预约登临查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“船舶预约登临申请”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“船舶名称”、“航次号”、“IMO号”、关区代码等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已申请”、“已通过”、“已退回”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 10 |  | 企业端-pc端-无纸化业务办理（二） | 2. 免到场申请 “免到场申请”功能包括:“免到场申请”、“免到场申请暂存”、“免到场申请提交”及“免到场申请查询”。 (1)“免到场申请、暂存、提交”: 点击“免于到场申请”，企业在页面填写: 【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”; 【选填项]“舱单号”(可以添加多个舱单)、“附件上传”、“申请时间”(提交时系统生成)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮进行申报。 (2)“免到场申请查询”: 点击“免于到场申请查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“免到场申请”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已申请”、“已通过”、“已退回”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 11 |  | 企业端-pc端-无纸化业务办理（三） | 3. 货物先行提离申请 货物先行提离申请”功能包括:“货物先行提离申请”、“货物先行提离申请暂存”、“货物先行提离申请提交”及“货物先行提离申请查询”。 (1)“货物先行提离申请、暂存、提交”: 点击“货物先行提离申请”，企业在页面填写: 【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”; 【选填项]“舱单号”(可以添加多个舱单)、“附件上传”、“申请时间”(提交时系统生成)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮进行申报。 (2)“货物先行提离申请查询”: 点击“货物先行提离申请查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“货物先行提离申请”记录，每页默认显示 20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已申请”、“已通过”、“已退回”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 12 |  | 企业端-pc端-无纸化业务办理（四） | 4. 业务办理授权委托资料上传 “业务办理授权委托资料”功能包括:“业务办理授权委托资料上传”、“业务办理授权委托资料暂存”、“业务办理授权委托资料提交”及“业务办理授权委托资料历史记录查询”。 (1)“业务办理授权委托资料上传、暂存、提交”: 点击“业务办理授权委托资料上传”,企业在页面填写:【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“附件上传”、“提交时间”(提交时系统生成); 【选填项】“舱单号”(可以添加多个舱单)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮完成资料提交。 (2)“业务办理授权委托资料历史记录查询”: 点击“业务办理授权委托资料历史记录查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“业务办理授权委托资料历史记录”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已收阅”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 13 |  | 企业端-pc端-无纸化业务办理（五） | 5. 业务异常情况说明资料提交 “业务异常情况说明资料提交”功能包括:“业务异常情况说明材料上传”、“业务异常情况说明材料暂存”、“业务异常情况说明材料提交”及“业务异常情况说明历史记录查询”。 (1)“业务异常情况说明资料上传、暂存、提交”: 点击“业务异常情况说明资料提交”,企业在页面填写:【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“附件上传”、“提交时间”(提交时系统生成); 【选填项]“舱单号”(可以添加多个舱单)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮完成资料提交。 (2)“业务异常情况说明历史记录查询”: 点击“业务异常情况说明历史查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“业务异常情况说明资料提交”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将接收状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已收阅”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 14 | ▲ | 企业端-app端-全流程展示（一） | 与PC端功能相同，但需要适配现有i深关架构以及设计风格等。 根据企业在全流程展示模块中通过下拉列表选择的企业类型，选择收发货人及代理的，后台逻辑与水空舱单数据项里的传输人信息进行比对，选择船公司或船代的，后台逻辑与通关系统的收发货人信息进行比对，比对不一致的，弹窗提示“企业类型与实际不符”，不展示流程节点；比对一致的，按照流程图展示流程节点，已完成的节点显示为绿色,未完成的节点显示未灰色。企业可自行在目前已选的企业类型下的所有可查看流程节点中选择关注的流程节点，后续默认仅显示企业关注的流程节点。 1. 收发货人及代理——进出口货物 在全流程查询模块中输入报关单号、柜号、进出口类型，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 该类型下默认节点为： （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 15 | ▲ | 企业端-app端-全流程展示（二） | 2. 收发货人及代理——物流一体化货物 在全流程查询模块中输入报关单号、柜号、进出口类型，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 车辆在途运输实时轨迹对企推送、途中运输异常信息对企推送，供企业实时掌握在途运输情况。（可参考目前一体化平台接收轨迹内容） 异常信息包括 轨迹偏移、超时停留、关锁异常等。仅提示文字信息，不提供视频或图片。 接收电子关锁的轨迹信息，并在地图显示。 查询并监听电子关锁的轨迹流对接状态，正常或异常状态显示。 该类型下默认节点为： （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 报关单结单状态 提货状态 调拨单申报 调拨单审核 调拨出闸 调拨途中信息 调拨进闸 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 调拨单申报 调拨单审核 调拨出闸 调拨途中信息 调拨进闸 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 离境轨迹 其中，离境轨迹展示船舶当前正在执行的运输任务的离境轨迹。在“离境轨迹”节点后，设置轨迹查看按钮，点击弹出地图小窗口，小窗口地图可以拖动，可以查看船舶离境到下一港口的轨迹。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 16 | ▲ | 企业端-app端-全流程展示（三） | 3. 船公司货船代——舱单流程 在全流程查询模块中输入提运单号、柜号、进出口类型，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 该类型下默认节点为： （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 舱单核注 舱单核销 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 舱单核注 舱单核销 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 17 | ▲ | 企业端-app端-全流程展示（四） | 4. 船公司货船代——运输工具流程 在全流程查询模块中输入运输工具编号、航次号，点击查询按钮，页面按流程图展示查询结果。 该类型下默认节点为： 船舶进境途中挂靠港 船舶抵港状态 船舶结关状态 船舶离泊状态 在页面下方显示当前船舶位置、船舶静态信息（定义见下文），小窗口显示海图，并在海图显示船舶图标。海图支持缩放、拖动。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 18 |  | 企业端-app端-集装箱状态查询（一） | 1.企业可输入集装箱号、提运单号，显示查询结果，包括下列信息： 进出口标识功E/国际中转Z 集装箱号 港区代码(例如:SCT、MCT、CCT) 港区(小港区代码) 堆场位置 进口卸船时间、进口出闸时间、出口进场时间，载货拖车信息 出口装船时间 创建时间 更新时间 拖车备案数据 日预约进港货车数 集装箱当前位置 集装箱操作记录 操作时间 船公司 尺寸箱型高度 集装箱箱型代码空/重 集装箱重量数据 装货港 卸货港 目的港 铅封号 是否超限 订舱号 是否组合港 | 无 |
| 19 |  | 企业端-app端-集装箱状态查询（二） | 2.支持以提运单号为索引，对提运单及其集装箱物流路径进行展示查询，将各个节点的物流信息以可视化的形式展示。 （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 | 无 |
| 20 | ▲ | 企业端-app端-超期集装箱状态提醒 | 已清关集装箱，根据清关时间计算，达到7天仍未装船/提离的，向企业推送提醒信息。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 21 |  | 企业端-app端-无纸化业务办理（一） | 1. 船舶预约登临 “船舶预约登临”功能包括:“船舶预约登临申请”、“船舶预约登临申请暂存”、船舶预约登临申请提交”及“船舶预约登临查询”。 （1）“船舶预约登临申请、暂存及提交”： 企业点击选择“船舶预约登临”业务后，在页面录入必填项:船舶名称、航次号、IMO号、关区代码，展开“预约信息填报”。填报内容初始内容如下: 靠泊时间（精确到小时） 离泊时间（精确到小时） 本港下船计划：是否下船（是/否）、人数（填写）、国籍（填写） 一个月内是否发现病媒生物活动情况（鼠、蚊、蟑螂等）：（是/否） 是否计划在本港装卸物料或卸载垃圾：（是/否） 上述填写内容设置为自定义，可设置选项数量、选项内容，可配置填写项或选择项（是/否），可配置必填或选填。 可支持附件上传，包括文档、图片等常见格式。 设置备注栏，初始字数限制为500字，字数可配置。 企业完成预约信息填报后，可以点击“暂存”按钮进行保存后再进行提交，也可直接点击提交，提交后，完成预约。 （2）“船舶预约登临查询”： 点击“船舶预约登临查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“船舶预约登临申请”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“船舶名称”、“航次号”、“IMO号”、关区代码等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已申请”、“已通过”、“已退回”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 22 |  | 企业端-app端-无纸化业务办理（二） | 2. 免到场申请 “免到场申请”功能包括:“免到场申请”、“免到场申请暂存”、“免到场申请提交”及“免到场申请查询”。 (1)“免到场申请、暂存、提交”: 点击“免于到场申请”，企业在页面填写: 【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”; 【选填项]“舱单号”(可以添加多个舱单)、“附件上传”、“申请时间”(提交时系统生成)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮进行申报。 (2)“免到场申请查询”: 点击“免于到场申请查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“免到场申请”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已申请”、“已通过”、“已退回”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 23 |  | 企业端-app端-无纸化业务办理（三） | 3. 货物先行提离申请 货物先行提离申请”功能包括:“货物先行提离申请”、“货物先行提离申请暂存”、“货物先行提离申请提交”及“货物先行提离申请查询”。 (1)“货物先行提离申请、暂存、提交”: 点击“货物先行提离申请”，企业在页面填写: 【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”; 【选填项]“舱单号”(可以添加多个舱单)、“附件上传”、“申请时间”(提交时系统生成)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮进行申报。 (2)“货物先行提离申请查询”: 点击“货物先行提离申请查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“货物先行提离申请”记录，每页默认显示 20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已申请”、“已通过”、“已退回”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 24 |  | 企业端-app端-无纸化业务办理（四） | 4. 业务办理授权委托资料上传 “业务办理授权委托资料”功能包括:“业务办理授权委托资料上传”、“业务办理授权委托资料暂存”、“业务办理授权委托资料提交”及“业务办理授权委托资料历史记录查询”。 (1)“业务办理授权委托资料上传、暂存、提交”: 点击“业务办理授权委托资料上传”,企业在页面填写:【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“附件上传”、“提交时间”(提交时系统生成); 【选填项】“舱单号”(可以添加多个舱单)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮完成资料提交。 (2)“业务办理授权委托资料历史记录查询”: 点击“业务办理授权委托资料历史记录查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“业务办理授权委托资料历史记录”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将审核状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已收阅”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 25 |  | 企业端-app端-无纸化业务办理（五） | 5. 业务异常情况说明资料提交 “业务异常情况说明资料提交”功能包括:“业务异常情况说明材料上传”、“业务异常情况说明材料暂存”、“业务异常情况说明材料提交”及“业务异常情况说明历史记录查询”。 (1)“业务异常情况说明资料上传、暂存、提交”: 点击“业务异常情况说明资料提交”,企业在页面填写:【必填项]“企业名称”(系统返填)、“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“附件上传”、“提交时间”(提交时系统生成); 【选填项]“舱单号”(可以添加多个舱单)。 页面下方设置备注栏(非必填)。企业填写完毕后点击“暂存”按钮，可进行保存，暂存状态下可修改，点击“提交”按钮完成资料提交。 (2)“业务异常情况说明历史记录查询”: 点击“业务异常情况说明历史查询”，进入查询界面，界面显示该企业用户的所有“业务异常情况说明资料提交”记录，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。也可以通过查询条件包括:“进出口岸”、“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。管理端将接收状态回执发送至企业端，状态回执类型包括:“已收阅”，企业端接收状态回执信息，展示在“状态”栏。 | 无 |
| 26 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-底图显示 | 展示本关区内全部船舶的实时动态、异常情况以及船舶业务相关的隶属关的各种汇总统计数据。屏幕比例32:9。可适配PC端屏幕展示。 电子地图要求如下： （1）底图服务引擎 通过底图服务来呈现和处理地理信息数据，提供地图显示、数据处理、搜索等功能。地图引擎基于地图数据源和地图渲染技术，能够将各种地理信息数据转化为可视化地图展示。地图引擎的基本构成包括地图数据源、地图渲染引擎、地图控制器等组件。 地图数据源是地图引擎的重要组成部分，包括海图数据、地图数据、卫星影像数据等。 地图渲染引擎是地图引擎的核心部分，主要负责将海图数据、地图数据、卫星影像数据转换为可视化地图展示。地图渲染引擎支持多种地图样式、符号和标注等可视化效果。 （2）电子底图页面 船位数据、港口数据等信息在栅格形式的电子海图、卫星图、地图三种类型的底图上进行展示。 系统前端展示提供包括全球电子海图、电子地图和卫星图，支持不少于15级缩放。 电子底图包括海图、地图和卫星图三类，三类可根据需要，点击三个类型相应的按钮进行底图的切换显示。 电子海图可显示各项海洋数据，数据主要包含大陆架、岛屿、暗礁、港口、航道、水深、灯标、风、浪、流等海洋信息资料。电子底图应支持多比例尺等级划分，最大比例可清晰显示上述数据，地图比例尺不小于1:70.5。支持电子底图的缩放、平移、鼠标提示和测距等操作。 地图按照一定的数学规则，经过一定的抽象和概括用，使用各种点、线、面、符号、注记、色彩、文字、图片等标识，对地形、地貌、城市、街道、土地、河流、海洋等基础地理信息的描述。 卫星图是由卫星拍摄的高分辨率图像，可以展示地球表面的真实景象，例如城市、山脉、河流、海洋等。卫星图通常用于地理信息分析和可视化、自然资源开发等领域。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 27 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-底图操作 | 电子底图操作 A.底图缩放 为了能快速的查看不同比例尺的底图，海图、地图和卫星图需分级进行显示，通过鼠标滚轮实现地图的放大缩小操作。比例尺越大，显示的内容越详细。 底图分不少于15级显示，通过鼠标滚轮或者通过电子地图左上角的比例尺工具条可以实现地图的放大缩小操作。比例尺越大，电子海图显示的内容越详细。 B.底图平移 系统支持用户通过按住鼠标左键拖动地图，实现地图平移漫游。 C.测距 系统支持用户移动鼠标，利用鼠标左键点击底图进行距离量测。 D.鼠标提示 在地图上移动鼠标，左下角提示鼠标当前的经纬度信息，格式为“度分”。 支持在多个网络开发部署。开发部署的地图服务支持实时更新（有变化时），日常更新为3个月一次，支持线下更新，如需授权文件，则授权文件永久有效。 开发部署的地图服务还需包括企业端、管理端的界面展示和渲染时需要用到的地图相关组件和前端开发的SDK方法。 地图服务需要提供全球海域及港口、中国沿岸及海关作业场所的地图。 地图服务需要本地部署，需要实现全球海洋地理信息可视化显示，为船舶实时位置叠加提供基础底图 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 28 |  | 管理端-首页-展示大屏-地图显示 | （1）港口展示 在地图设置5个快捷按钮：盐田港、蛇口港、大铲湾、惠州港、三门岛，点击按钮地图快速居中聚焦显示该港口，在地图上标记当前港口所有泊位编号。 （2）船舶展示 实现24小时连续不断提供深圳关区港口及附近船舶的位置信息，并直接显示在电子海图上，用户可直接查看所有船舶的分布。 A.AIS的数据范围：途径深圳关区港口及附近船舶此次航线AIS（船舶自动识别系统）数据，以及深圳关区港口附近（12海里内）的船舶。深圳港进出境船舶约5.2万艘次/年，港口附近船舶约2.4万艘次/月。 B.AIS数据来源，既包括靠近海岸的岸基来源数据，又包括来自低轨道卫星的远洋AIS数据。 C.AIS数据更新要求:首次需将最近6个月内的历史船舶轨迹一次性接入数据池，后续增量接入，通过轨迹更新服务，实现轨迹数据的每日更新，保障可查询到途径深圳关区港口及深圳关区周边12海里内的的船舶最近3个月内的轨迹数据。 D.船舶在海图图标显示:不同比例尺下，船舶以不同的图标形式展示。比例尺较低级别船舶以绿点的形式显示；中级以上以三角的形式显示；比例尺高级别以上时， 如果船舶长度在当前比例尺级别下超过15个像素时，根据船型显示不同图标。 按照船舶位置更新时间的不同，船舶颜色分为3类显示，便于了解船舶的实际位置回传情况。 黄色符号，表示实时更新的船舶位置； 绿色符号，表示船舶数据延时30分钟； 灰色符号，表示船舶数据延时2个小时以上。 实现24小时连续不断提供船舶的位置信息，并默认直接显示在电子海图上，缩放至深圳港区域。 每3分钟获取一次船舶位置信息，单独查询某条船舶时，实时获取位置信息。 | 无 |
| 29 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-船舶搜索 | 船舶监控 A.船舶搜索 该功能支持采用船舶搜索的模式查询定位目标船舶，通过在搜索框中输入船名/呼号/IMO/MMSI中任何一项，即可查询此船舶的实时位置。 船名：可以英文字母形式输入，也支持中文格式。 呼号：船舶呼号称为CALL SIGN，是国际海事组织（IMO）指定给每条船舶唯一的识别信号。 MMSI：（Maritime Mobile Service Identity）海上移动业务识别码。 IMO：（International Maritime Organization）国际海事组织，此船舶名称代码采用国际海事组织认定的船舶登记号的编号。 点击搜索后，定位目标船舶，并弹出船舶信息窗。 B.船舶信息窗 点击任意船舶图标，弹窗显示船舶信息窗。包括船舶的AIS信息、船舶资料信息和船舶当前航次信息。 a.船舶信息窗标题显示船舶国籍国旗，船舶中文船名，无中文船名则显示英文船名。 b.信息窗分AIS信息、船舶资料信息、当前航次三个标签。 c.数据内容 船舶AIS信息包含三类，船舶动态信息、船舶静态信息、船舶航程信息。 船舶动态信息包含：船舶经纬度、航向、航速、航行状态、船首向等； 船舶静态信息包含：船名、呼号、IMO、MMSI、船长、船宽、船舶类型等； 船舶的航程信息包含：吃水、目的地、到港时间。 C.全流程展示 搜索后，在地图下方显示该船舶流程，包括靠港计划时间、实际靠深圳港时间、离港时间，并计算在港小时数。未靠港船舶相关时间显示为空。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 30 |  | 管理端-首页-展示大屏-船舶航次 | 根据船舶的航行轨迹和挂靠港口记录等得出当前航次，展示船舶当前正在执行的运输任务的航次信息及轨迹。在单船信息窗口处，默认窗口的最上端显示当前的航次信息，点击内容，可以查看船舶从上一港离开到目前为止的轨迹。可显示船舶的出发港和目的港、船舶当前位置、当前状态（靠泊、在途、到港）、已航行的距离/时间、船位点平均速度等。 “历史航次”默认查看船舶最近6个月的航次数据，包括船舶的出发港、实际离港时间、实际在港时间、等泊时间、目的港、实际抵港时间、实际在港时间、等泊时间等。按照时间先后倒序排列。支持更长时间航次查询。点击列表中任意航次的内容，可以查看对应航次的轨迹。点击最近一年，可查看最近一年的航次信息。 | 无 |
| 31 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-船队分组 | 船舶分组支持自定义建立船舶分组，建立的分组会在登录系统后以不同的高亮颜色显示在底图上，并且不会随着缩放而消失。 点击地图上“我的船队”按钮，进入分组管理界面，展示当前系统内已经建立的船队。 默认已建立“中途监管船舶分组”、“保税供油船舶分组”、“组合港驳船分组”。可对未关注船选择显示或者隐藏。用户可添加新的船队分组，可自定义分组名称并选择颜色，点击保存后完成船队添加，可对分组进行编辑修改。支持用户点击分组模块下的船舶列表，展示船舶的分组名称及颜色、船名、航速、吃水、状态、目的地等信息。可对多个分组复选，选择后在海图显示该分组下船舶图标。（参数维护船舶清单）。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 32 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-船舶轨迹 | 船舶轨迹支持查询关区范围内的任何一条船舶的的180天内的轨迹，查询到的轨迹节点需有明确的时间标识。查看某条船舶的轨迹，需定位到船舶后在船舶信息框中点击轨迹按钮，然后设置轨迹的开始和结束时间。 系统根据设置的开始和结束时间查询船舶的历史轨迹，并将轨迹叠加显示在海图上。根据时间的推移，绘制出箭头代表船舶移动方向，每个轨迹点都显示该点数据的准确获取时间，两个轨迹点之间永远保持固定间距，随着海图放大，轨迹点间能够分裂出更多轨迹点，但间距依然不变。 每个轨迹点都可以查当时的航速，针对整条轨迹的轨迹点航速也可以进行航速分析，展示当前航次的航速、航向的变化曲线。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 33 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-电子围栏 | （1）电子围栏 支撑备案船和监管海域内船舶的监控管理，保障船舶各种动态时间的准确获取，支持分组管理各种电子围栏，包括添加锚地、航道、警戒区和其他重点水域的分组，以及组内添加各种电子围栏。 支持根据电子围栏的属性创建区域分组，在各个分组下添加港口锚地、航道和疑似过驳区等各种重点区域等。系统初始期间，可批量提供各分组电子围栏的坐标进行批量初始化。 每个分组创建后都会显示该分组下电子围栏的数量。 系统使用过程中，可自行填写新的分组，或添加新的区域。 区域分组里点击“分组”，弹出分组管理对话框。点击“添加” ，在“添加分组”对话框中输入区域分组的名称并选择分组的颜色后点击保存，创建新的分组。点击每个分组后面的【添加】，可以为该分组增加新的区域。弹出“新增区域”对话框，填写区域名称，手动绘制或输入坐标方式完成区域绘制，点击保存即可创建新的电子围栏。 （2）海图标注 支持基于底图进行点状、线状要素的自定义标注和管理。 点击“折线”子按钮，可显示折线设置的总数，可对折线进行显示及隐藏，可在搜索框中输入折线名称进行搜索，也可添加折线。点击添加按钮，弹出小框，可新增折线，可以设置折线名称、选择线性（实线或虚线），点击绘制折线，可在地图中按选点进行折线绘制，绘制后窗口自动显示折线序号及经纬度，可以点击“保存”完成新增，点击“取消”取消新增。 点击“航线”子按钮，可显示航线设置的总数，可对航线进行显示及隐藏，可在搜索框中输入航线名称进行搜索，也可添加航线。点击添加按钮，弹出小框，可新增航线，可以设置航线名称。点击绘制航线，可在地图中按选点进行航线绘制，绘制后窗口自动显示航线序号及经纬度，可以点击“保存”完成新增，点击“取消”取消新增。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 34 | ▲ | 管理端-首页-展示大屏-船舶筛选及统计 | （1）船舶筛选 船舶筛选功能支持系统对当前系统重的船舶进行条件筛选显示，通过对船舶类型、船舶长度、船舶状态、船舶速度以及船旗进行选择（可单选也可多选）来控制底图上显示的船舶。 A.船舶类型包括：散货船、集装箱船、油轮、拖船/引航船、渔船、客船、其他。船舶长度包括：0-40、41-80、81-120、121-160、161-40、241-320、大于320。 B.船舶状态包括：在航、锚泊、失控、吃水受限、靠泊、搁浅、其他。 C.船舶速度包括：静止、在航。 D.船旗包括：中国大陆、中国港澳台、外国，支持自定义船旗。 （2）在港船舶统计 以用户选定的港口为统计口径，统计这个港口当前正在港口范围内的船舶的数量，支持按船舶类型进一步统计数量。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 35 |  | 管理端-首页-展示大屏-业务指标数据展示 | 默认显示一级指标，可点击展开显示二级指标。 一级指标：全关区当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。 二级指标：可切换日、周、月数据。可切换显示蛇口港、盐田港、大铲湾港、惠州港当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。可切换日、周、月数据。图表 列表显示当前靠港船舶信息：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头及泊位、IMO号、航次号。显示船舶关联的舱单统计数据（票、进口、出口、箱数）水空舱单）（运输工具水空子系统）装卸柜 一级指标：图表形式显示今日和本月深圳关区国际航行船舶、来往港澳小型船舶、中途监管船舶数量。（运输工具水空子系统） 一级指标：列表形式显示关区今日和本月供退物料汇总数据 二级指标：（票数，主要品类，：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头、IMO号、航次号、物料品类、单位、数量。点击切换显示今日和本月饼状图展示物料品类比例。 一级指标：列表形式显示关区今日和本月进出境集装箱数量，进出境集装箱空、重柜数量。 二级指标：以柱状图显示本月深圳关区每日外贸集装箱吞吐量，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：万标箱）。设置4个港口+深圳关区标签，可切换显示。 每日3:00更新前一日深圳港外贸集装箱吞吐量，列表显示。 一级指标：列表显示关区今日和本月港口卡口进出车辆统计数据。 一级指标：显示关区码头泊位镜头，每15s切换至下一镜头。可点击放大窗口，放大后窗口可拖动，可设置在最顶层，可改变窗口大小，可选择手动切换镜头或自动切换。（对接IHS视频融合赋能平台接入视频镜头） | 无 |
| 36 |  | 管理端-首页-展示大屏-预警及提醒信息展示 | 1.预警展示 表格形式展示预警信息。表格列：序号、预警项、预警内容、操作（详情、处置）。点击详情切换至预警发生的船舶、轨迹等信息，点击处置弹出处置对话框，可点选预录入的处置结果选项，或在文本框手动输入。对话框设置保存、取消按钮。 2.提醒展示 （1）船舶提醒 以单个船舶为主体，以港口或自定义区域为对象，记录船舶进出港口发生的事件，并将事件推送到系统提醒。 A.选择设置到港提醒的船舶 l 方法1：在船队列表中，点击某条船舶的设置到港提醒的图标，即可对该船设置到港提醒。 l 方法2：在海图上定位到某个船队里的船，在弹出的信息框中点击到港提醒按钮，即可对该船进行到港提醒设置。 B.设置提供的港口 全部港口：到离全球任意港口都提醒； 配置部分港口：通过设置需要提醒的目标港口，对进出的船舶进行报警提醒。 设置完成后，系统开始对这些船舶进行监控，当船舶进出港口时，将到离事件发送到系统界面或客户的邮箱。 （2）区域提醒 系统支持用户自定义重点水域，如隔离带、航道、滩险航段、桥梁水域、船闸引航道、大风区域、雾航区域、狭窄水道区域、吃水受限区域、战区/海盗区域的范围，提供自定义区域提醒功能，实现重点水域的监控与报警。 监控大致分为三个类别： a. 指定船，进出某个重点水域时，进行监控报警； b. 指定某个重点水域，所有船进出该区域都需要提醒报警； c. 自定义的报警类型和报警条件。 （2）目的地提醒 船舶维度，某条船舶当前航次目的地港口若为设置的某一特殊港口时，系统发出提醒。 港口维度，监控未来一段时间内目的地为本港的船舶，当有某些特殊关注船舶即将抵达本港时发出提醒。 （3）预计抵港时间提醒 船舶预计抵达港的时间，根据实时获取的船舶位置、所在航线和当前航速，自动计算船舶到达目的地港口的剩余里程和剩余时间并提醒。 “预计抵港时间提醒”根据船舶实时航速、船舶装卸港对应的航线信息计算在途船舶的预到港时间、已航行里程、已航行时间、剩余航行时间、剩余航行里程和装卸港之间航线距离。 （4）港口预到船舶 港口预到船舶是基于港口维度，通过对船舶目的地以及船舶预到时间进行设置，进而监测每天预计到达的船舶，并且以列表形式呈现。 可人工进行设定，并且设定推送频率等，可以实现在任意时间查看目的地为本港的船舶列表，再可以基于船舶的预计到达时间（ETA）进行筛选。 本节中，船队分组、电子围栏、海图标注、船舶提醒等设置支持多选，支持配置指定作用关区。 | 无 |
| 37 |  | 管理端-首页-总关PC端-业务指标数据展示 | 默认显示一级指标，可点击展开显示二级指标。 一级指标：全关区当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。 二级指标：全关区当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。可切换日、周、月数据。可切换显示蛇口港、盐田港、大铲湾港、惠州港当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。可切换日、周、月数据。 二级指标：列表显示当前靠港船舶信息：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头及泊位、IMO号、航次号。显示船舶关联的舱单统计数据信息（票、进口、出口、箱数）（关联报关单号、集装箱号、核注核销数据等）。（水空舱单）（运输工具水空子系统）装卸柜情况（码头数据）。 一级指标：图表形式显示今日和本月深圳关区国际航行船舶、来往港澳小型船舶、中途监管船舶数量。（运输工具水空子系统） 一级指标：列表形式显示关区今日和本月供退物料汇总数据 二级指标：品类和数量（票数，主要品类，：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头、IMO号、航次号、物料品类、单位、数量。点击切换显示今日和本月饼状图展示物料品类比例。 一级指标：列表形式显示关区今日和本月进出境集装箱数量。，进出境集装箱空、重柜数量。 二级指标：以柱状图显示本月深圳关区每日外贸集装箱吞吐量，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：万标箱）。设置4个港口+深圳关区标签，可切换显示。 每日3:00更新前一日深圳港外贸集装箱吞吐量，列表显示。 一级指标：列表显示关区今日和本月港口卡口进出车辆统计数据。 一级指标：显示关区码头泊位镜头，每15s切换至下一镜头。可点击放大窗口，放大后窗口可拖动，可设置在最顶层，可改变窗口大小，可选择手动切换镜头或自动切换。（对接IHS视频融合赋能平台接入视频镜头） 一级指标：显示无纸化业务待办条数。 | 无 |
| 38 |  | 管理端-首页-总关PC端-预警及提醒信息展示 | 表格形式展示预警信息。表格列：序号、预警项、预警内容、操作（详情、处置）。 船舶轨迹类预警点击详情切换至船舶轨迹智能管理页面，并自动显示预警发生的船舶、轨迹等信息，点击处置弹出处置对话框，可点选预录入的处置结果选项，或在文本框手动输入。对话框设置保存、取消按钮。 在港船舶类、货物类预警，点击详情弹窗显示预警详情。 | 无 |
| 39 |  | 管理端-首页-隶属关PC端-业务指标数据展示 | 4.3.1.2.2.1. 业务指标数据展示 根据权限显示蛇口港、盐田港、大铲湾港、惠州港数据。 默认显示一级指标，可点击展开显示二级指标。 一级指标：全关区当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。 二级指标：全关区当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。可切换日、周、月数据。可切换显示蛇口港、盐田港、大铲湾港、惠州港当前在港船舶数量，待靠船舶数量，离港船舶数量。可切换日、周、月数据。 二级指标：列表显示当前靠港船舶信息：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头及泊位、IMO号、航次号。显示船舶关联的舱单统计数据信息（票、进口、出口、箱数）（关联报关单号、集装箱号、核注核销数据等）。（水空舱单）（运输工具水空子系统）装卸柜情况（码头数据）。 一级指标：图表形式显示今日和本月深圳关区国际航行船舶、来往港澳小型船舶、中途监管船舶数量。（运输工具水空子系统） 一级指标：列表形式显示关区今日和本月供退物料汇总数据 二级指标：品类和数量（票数，主要品类，：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头、IMO号、航次号、物料品类、单位、数量。点击切换显示今日和本月饼状图展示物料品类比例。 一级指标：列表形式显示关区今日和本月进出境集装箱数量。，进出境集装箱空、重柜数量。 二级指标：以柱状图显示本月深圳关区每日外贸集装箱吞吐量，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：万标箱）。设置4个港口+深圳关区标签，可切换显示。 每日3:00更新前一日深圳港外贸集装箱吞吐量，列表显示。 一级指标：列表显示关区今日和本月港口卡口进出车辆统计数据。 一级指标：显示关区码头泊位镜头，每15s切换至下一镜头。可点击放大窗口，放大后窗口可拖动，可设置在最顶层，可改变窗口大小，可选择手动切换镜头或自动切换。（对接IHS视频融合赋能平台接入视频镜头） 无纸化业务审批列表及条数。点击打开无纸化业务审批办理页面。 | 无 |
| 40 | ▲ | 管理端-船舶进出境状态管理-首页 | 地图界面展示 根据权限显示各隶属海关码头泊位地图，总关权限可切换显示4个码头泊位地图。 泊位地图支持缩放、拖动，地图上标记泊位位置并编号。 泊位如有靠港船舶，使用图标显示，可点击船舶图标，页面两侧弹出船舶信息，包括以下： 1.MMSI、呼号、中文船名、英文船名、IMO号、航次号、船籍、类型、状态、船长、船宽； 2.靠泊码头及泊位、计划靠泊时间、实际靠泊时间、计划离港时间、计算已靠泊时长； 3.舱单及报关单信息：舱单号、舱单状态、船载集装箱量、卸货量（空、重箱）、装货量（空、重箱）、分拨情况等，报关单号，报关单状态，船员信息、登临检查信息，中控查验信息。 4.船舶供退物料品类和数量：序号、中文审核状态、船名、英文船名、靠泊码头及泊位、IMO号、航次号、物料代码、申报数量、计量单位。 5.船舶本航次轨迹、航次停靠国家/地区和港口列表。 6.船舶停靠泊位的视频监控镜头，可点击放大窗口，放大后窗口可拖动，可设置在最顶层，可改变窗口大小。 7．显示船舶靠港类预警信息。 包括舱单传输时效预警，船舶靠泊异常预警，船员异常下船预警，船名申报不符预警等。 点击打开预警页面。 表格形式展示预警信息。表格列：序号、预警项、预警内容、操作（详情、处置）。点击详情切换至预警发生的船舶、轨迹等信息，点击处置弹出处置对话框，可点选预录入的处置结果选项，或在文本框手动输入。对话框设置保存、取消按钮。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 41 |  | 管理端-船舶进出境状态管理-船舶信息查询 | 可通过以下字段查询（默认货船）：船舶编号、航次、进出境、中英文船名、抵离时间（时间范围）、申报关区、申报港口代码、上一港代码、途径国查询。 查询结果列表显示当前靠港船舶信息：序号、中文船名、英文船名、靠泊码头及泊位、IMO号、航次号、进港日期、离港日期。（运输工具水空子系统） 点击任意船舶表格行，拓展按钮：船舶舱单信息、船员信息、登临检查信息、供退物料信息、全流程展示、挂靠港。点击按钮扩展显示具体内容。 船舶舱单信息： 船员信息：序号、姓名、性别、国籍/地区、证件类型、证件号码、职务或身份。上下船人员名单。 登临检查信息：是否登临检查，检查开始时间，检查结束时间，检查人，所需技能。 供退物料信息：物料项号，实际作业时间，物料代码，申报数量，计量单位，单价。 全流程展示： 查询船舶后在列表下方以进度条形式显示船舶全流程，并显示工作流时间： 全流程展示包括运输工具流程和舱单货物流程。点击“全流程展示”按钮，展开选择“运输工具流程”或“舱单货物流程”。 运输工具流程节点： 船舶进境途中挂靠港 船舶抵港状态 船舶结关状态 船舶离泊状态 | 无 |
| 42 |  | 管理端-船舶进出境状态管理-可视化显示舱单及报关单流程 | （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 报关单结单状态 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 | 无 |
| 43 |  | 管理端-货物在港状态管理-首页 | 地图界面展示 根据权限显示盐田港、蛇口港、大铲湾、惠州港码头堆场平面图，总关权限可切换显示4个码头堆场地图。 堆场地图支持拖动，标记堆场编号等功能。 堆场编号区域点击显示该区域箱号清单。对进出口区域进行标注并突出显示每个闸口所在位置，可以通过点击显示该片区闸口详情页面，并标记车辆流向。 闸口通道的情况见下表。 区域 通道名称 通道功能 盐田港A闸 出港1号道 出口畅流 查验调拨后返场 跨境快速通关 出港2号道 出口畅流 出港3号道 中控后查验调拨重车出园道 出港4号道 企业卡口 盐田港B闸 蛇口SCT 进港0-9号道 企业进闸卡口 进港10-18号道 企业进闸卡口 出港1-8号道 海关出闸卡口 出港1-8号道 企业出闸卡口 蛇口CCT 进港1-14号道 企业进闸卡口 进港1-7号道 企业验箱卡口 出港1-14号道 海关出闸卡口 蛇口MCT 进港0-9号道 企业进闸卡口 进港10-18号道 企业进闸卡口 出港1-8号道 海关出闸卡口 出港1-8号道 企业出闸卡口 大铲湾 进港1-9号道 企业进闸卡口 出港1-8号道 海关出闸卡口 出港1-8号道 企业出闸卡口 惠州港 进港1-6号道 企业进闸卡口 出港1-6号道 海关出闸卡口 出港1-6号道 企业出闸卡口 | 无 |
| 44 |  | 管理端-货物在港状态管理-首页-业务指标数据展示 | 列表显示来往港澳小型船舶空箱列表 点击船舶标签，弹出船舶信息： 中文船名、英文船名、靠泊码头及泊位、IMO号、航次号。 今日进/出闸箱数，按进闸数和出闸数分别展示。（码头推送数据） | 无 |
| 45 |  | 管理端-货物在港状态管理-首页-预警信息展示 | 空箱重量预警：集装箱空重箱状态为空箱，实际重量（码头卡口数据，码头吊柜数据等）超过空箱自重。 异常开门预警（AI视频）：接收管理网IHS视频融合赋能平台提供的视频预警报文信息。 堆存位置异常预警：危险品箱堆至其他类型堆存区内。 | 无 |
| 46 |  | 管理端-货物在港状态管理-货物信息查询 | 输入集装箱号、提运单号，显示下列信息：进出口标识功E/国际中转Z、集装箱号、港区代码(例如:SCT、MCT、CCT)、港区(小港区代码)、堆场位置、进口卸船时间、进口出闸时间、出口进场时间，载货拖车信息、出口装船时间、创建时间、更新时间、拖车备案数据、日预约进港货车数、集装箱当前位置、集装箱操作记录、操作时间、船公司、尺寸箱型高度、集装箱箱型代码空/重、集装箱重量数据、装货港、卸货港、目的港、铅封号、是否超限、订舱号、是否组合港。 支持以提运单号为索引，对提运单及其集装箱物流路径进行展示查询，将各个节点的物流信息以可视化的形式展示。 （1）进口流程： 进口原始舱单传输状态 船舶抵港状态 卸货状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 （2）出口流程： 出口预配舱单传输状态 货物运抵码头状态 报关单申报状态 报关单审单状态 报关单现场接单状态 报关单转人工审单状态 报关单放行状态 集装箱查验状态 报关单结单状态 货物装船状态 船舶离境状态 | 无 |
| 47 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-地图界面展示 | 展示本关区内全部船舶的实时动态、异常情况以及船舶业务相关的隶属关的各种汇总统计数据。屏幕比例32:9。可适配PC端屏幕展示。 电子地图要求如下： （1）底图服务引擎 通过底图服务来呈现和处理地理信息数据，提供地图显示、数据处理、搜索等功能。地图引擎基于地图数据源和地图渲染技术，能够将各种地理信息数据转化为可视化地图展示。地图引擎的基本构成包括地图数据源、地图渲染引擎、地图控制器等组件。 地图数据源是地图引擎的重要组成部分，包括海图数据、地图数据、卫星影像数据等。 地图渲染引擎是地图引擎的核心部分，主要负责将海图数据、地图数据、卫星影像数据转换为可视化地图展示。地图渲染引擎支持多种地图样式、符号和标注等可视化效果。 （2）电子底图页面 船位数据、港口数据等信息在栅格形式的电子海图、卫星图、地图三种类型的底图上进行展示。 系统前端展示提供包括全球电子海图、电子地图和卫星图，支持不少于15级缩放。 电子底图包括海图、地图和卫星图三类，三类可根据需要，点击三个类型相应的按钮进行底图的切换显示。 电子海图可显示各项海洋数据，数据主要包含大陆架、岛屿、暗礁、港口、航道、水深、灯标、风、浪、流等海洋信息资料。电子底图应支持多比例尺等级划分，最大比例可清晰显示上述数据，地图比例尺不小于1:70.5。支持电子底图的缩放、平移、鼠标提示和测距等操作。 地图按照一定的数学规则，经过一定的抽象和概括用，使用各种点、线、面、符号、注记、色彩、文字、图片等标识，对地形、地貌、城市、街道、土地、河流、海洋等基础地理信息的描述。 卫星图是由卫星拍摄的高分辨率图像，可以展示地球表面的真实景象，例如城市、山脉、河流、海洋等。卫星图通常用于地理信息分析和可视化、自然资源开发等领域。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 48 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-底图操作 | 电子底图操作 A.底图缩放 为了能快速的查看不同比例尺的底图，海图、地图和卫星图需分级进行显示，通过鼠标滚轮实现地图的放大缩小操作。比例尺越大，显示的内容越详细。 底图分不少于15级显示，通过鼠标滚轮或者通过电子地图左上角的比例尺工具条可以实现地图的放大缩小操作。比例尺越大，电子海图显示的内容越详细。 B.底图平移 系统支持用户通过按住鼠标左键拖动地图，实现地图平移漫游。 C.测距 系统支持用户移动鼠标，利用鼠标左键点击底图进行距离量测。 D.鼠标提示 在地图上移动鼠标，左下角提示鼠标当前的经纬度信息，格式为“度分”。 支持在多个网络开发部署。开发部署的地图服务支持实时更新（有变化时），日常更新为3个月一次，支持线下更新，如需授权文件，则授权文件永久有效。 开发部署的地图服务还需包括企业端、管理端的界面展示和渲染时需要用到的地图相关组件和前端开发的SDK方法。 地图服务需要提供全球海域及港口、中国沿岸及海关作业场所的地图。 地图服务需要本地部署，需要实现全球海洋地理信息可视化显示，为船舶实时位置叠加提供基础底图 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 49 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-地图显示 | （1）港口展示 在地图设置5个快捷按钮：盐田港、蛇口港、大铲湾、惠州港、三门岛，点击按钮地图快速居中聚焦显示该港口，在地图上标记当前港口所有泊位编号。 （2）船舶展示 实现24小时连续不断提供深圳关区港口及附近船舶的位置信息，并直接显示在电子海图上，用户可直接查看所有船舶的分布。 A.AIS的数据范围：途径深圳关区港口及附近船舶此次航线AIS（船舶自动识别系统）数据，以及深圳关区港口附近（12海里内）的船舶。深圳港进出境船舶约5.2万艘次/年，港口附近船舶约2.4万艘次/月。 B.AIS数据来源，既包括靠近海岸的岸基来源数据，又包括来自低轨道卫星的远洋AIS数据。 C.AIS数据更新要求:首次需将最近6个月内的历史船舶轨迹一次性接入数据池，后续增量接入，通过轨迹更新服务，实现轨迹数据的每日更新，保障可查询到途径深圳关区港口及深圳关区周边12海里内的的船舶最近3个月内的轨迹数据。 D.船舶在海图图标显示:不同比例尺下，船舶以不同的图标形式展示。比例尺较低级别船舶以绿点的形式显示；中级以上以三角的形式显示；比例尺高级别以上时， 如果船舶长度在当前比例尺级别下超过15个像素时，根据船型显示不同图标。 按照船舶位置更新时间的不同，船舶颜色分为3类显示，便于了解船舶的实际位置回传情况。 黄色符号，表示实时更新的船舶位置； 绿色符号，表示船舶数据延时30分钟； 灰色符号，表示船舶数据延时2个小时以上。 实现24小时连续不断提供船舶的位置信息，并默认直接显示在电子海图上，缩放至深圳港区域。 每3分钟获取一次船舶位置信息，单独查询某条船舶时，实时获取位置信息。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 50 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-船舶搜索 | 船舶监控 A.船舶搜索 该功能支持采用船舶搜索的模式查询定位目标船舶，通过在搜索框中输入船名/呼号/IMO/MMSI中任何一项，即可查询此船舶的实时位置。 船名：可以英文字母形式输入，也支持中文格式。 呼号：船舶呼号称为CALL SIGN，是国际海事组织（IMO）指定给每条船舶唯一的识别信号。 MMSI：（Maritime Mobile Service Identity）海上移动业务识别码。 IMO：（International Maritime Organization）国际海事组织，此船舶名称代码采用国际海事组织认定的船舶登记号的编号。 点击搜索后，定位目标船舶，并弹出船舶信息窗。 B.船舶信息窗 点击任意船舶图标，弹窗显示船舶信息窗。包括船舶的AIS信息、船舶资料信息和船舶当前航次信息。 a.船舶信息窗标题显示船舶国籍国旗，船舶中文船名，无中文船名则显示英文船名。 b.信息窗分AIS信息、船舶资料信息、当前航次三个标签。 c.数据内容 船舶AIS信息包含三类，船舶动态信息、船舶静态信息、船舶航程信息。 船舶动态信息包含：船舶经纬度、航向、航速、航行状态、船首向等； 船舶静态信息包含：船名、呼号、IMO、MMSI、船长、船宽、船舶类型等； 船舶的航程信息包含：吃水、目的地、到港时间。 C.全流程展示 搜索后，在地图下方显示该船舶流程，包括靠港计划时间、实际靠深圳港时间、离港时间，并计算在港小时数。未靠港船舶相关时间显示为空。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 51 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-船舶航次 | 根据船舶的航行轨迹和挂靠港口记录等得出当前航次，展示船舶当前正在执行的运输任务的航次信息及轨迹。在单船信息窗口处，默认窗口的最上端显示当前的航次信息，点击内容，可以查看船舶从上一港离开到目前为止的轨迹。可显示船舶的出发港和目的港、船舶当前位置、当前状态（靠泊、在途、到港）、已航行的距离/时间、船位点平均速度等。 “历史航次”默认查看船舶最近6个月的航次数据，包括船舶的出发港、实际离港时间、实际在港时间、等泊时间、目的港、实际抵港时间、实际在港时间、等泊时间等。按照时间先后倒序排列。支持更长时间航次查询。点击列表中任意航次的内容，可以查看对应航次的轨迹。点击最近一年，可查看最近一年的航次信息。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 52 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-船队分组 | 船舶分组支持自定义建立船舶分组，建立的分组会在登录系统后以不同的高亮颜色显示在底图上，并且不会随着缩放而消失。 点击地图上“我的船队”按钮，进入分组管理界面，展示当前系统内已经建立的船队。 默认已建立“中途监管船舶分组”、“保税供油船舶分组”、“组合港驳船分组”。可对未关注船选择显示或者隐藏。用户可添加新的船队分组，可自定义分组名称并选择颜色，点击保存后完成船队添加，可对分组进行编辑修改。支持用户点击分组模块下的船舶列表，展示船舶的分组名称及颜色、船名、航速、吃水、状态、目的地等信息。可对多个分组复选，选择后在海图显示该分组下船舶图标。（参数维护船舶清单）。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 53 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-船舶轨迹 | 船舶轨迹支持查询关区范围内的任何一条船舶的的180天内的轨迹，查询到的轨迹节点需有明确的时间标识。查看某条船舶的轨迹，需定位到船舶后在船舶信息框中点击轨迹按钮，然后设置轨迹的开始和结束时间。 系统根据设置的开始和结束时间查询船舶的历史轨迹，并将轨迹叠加显示在海图上。根据时间的推移，绘制出箭头代表船舶移动方向，每个轨迹点都显示该点数据的准确获取时间，两个轨迹点之间永远保持固定间距，随着海图放大，轨迹点间能够分裂出更多轨迹点，但间距依然不变。 每个轨迹点都可以查当时的航速，针对整条轨迹的轨迹点航速也可以进行航速分析，展示当前航次的航速、航向的变化曲线。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 54 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-电子围栏 | （1）电子围栏 支撑备案船和监管海域内船舶的监控管理，保障船舶各种动态时间的准确获取，支持分组管理各种电子围栏，包括添加锚地、航道、警戒区和其他重点水域的分组，以及组内添加各种电子围栏。 支持根据电子围栏的属性创建区域分组，在各个分组下添加港口锚地、航道和疑似过驳区等各种重点区域等。系统初始期间，可批量提供各分组电子围栏的坐标进行批量初始化。 每个分组创建后都会显示该分组下电子围栏的数量。 系统使用过程中，可自行填写新的分组，或添加新的区域。 区域分组里点击“分组”，弹出分组管理对话框。点击“添加” ，在“添加分组”对话框中输入区域分组的名称并选择分组的颜色后点击保存，创建新的分组。点击每个分组后面的【添加】，可以为该分组增加新的区域。弹出“新增区域”对话框，填写区域名称，手动绘制或输入坐标方式完成区域绘制，点击保存即可创建新的电子围栏。 （2）海图标注 支持基于底图进行点状、线状要素的自定义标注和管理。 点击“折线”子按钮，可显示折线设置的总数，可对折线进行显示及隐藏，可在搜索框中输入折线名称进行搜索，也可添加折线。点击添加按钮，弹出小框，可新增折线，可以设置折线名称、选择线性（实线或虚线），点击绘制折线，可在地图中按选点进行折线绘制，绘制后窗口自动显示折线序号及经纬度，可以点击“保存”完成新增，点击“取消”取消新增。 点击“航线”子按钮，可显示航线设置的总数，可对航线进行显示及隐藏，可在搜索框中输入航线名称进行搜索，也可添加航线。点击添加按钮，弹出小框，可新增航线，可以设置航线名称。点击绘制航线，可在地图中按选点进行航线绘制，绘制后窗口自动显示航线序号及经纬度，可以点击“保存”完成新增，点击“取消”取消新增。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 55 | ▲ | 管理端-船舶轨迹智能管理-船舶筛选及统计 | （1）船舶筛选 船舶筛选功能支持系统对当前系统重的船舶进行条件筛选显示，通过对船舶类型、船舶长度、船舶状态、船舶速度以及船旗进行选择（可单选也可多选）来控制底图上显示的船舶。 A.船舶类型包括：散货船、集装箱船、油轮、拖船/引航船、渔船、客船、其他。船舶长度包括：0-40、41-80、81-120、121-160、161-40、241-320、大于320。 B.船舶状态包括：在航、锚泊、失控、吃水受限、靠泊、搁浅、其他。 C.船舶速度包括：静止、在航。 D.船旗包括：中国大陆、中国港澳台、外国，支持自定义船旗。 （2）在港船舶统计 以用户选定的港口为统计口径，统计这个港口当前正在港口范围内的船舶的数量，支持按船舶类型进一步统计数量。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 56 |  | 管理端-船舶轨迹智能管理-保税油供船监管 | 列表显示保税油供船承运船舶信息，包括：船舶名称，IMO号，呼号，所属企业名称，供油企业名称，总吨位，净吨位，载重吨位，船长姓名，联系人，联系电话，船舶当前状态（在港/途中/供船），视频监控（点击可弹出视频监控窗口）。 点击船舶当前状态可打开地图界面，在海图显示当前位置及航次轨迹。 接入“一口办理”平台数据，船舶视频、流量计数据。 可视化流程显示查供单审批、出仓申请、出仓审批、加注开始、加注结束、加注流量、余油回库/留船时间节点。 | 无 |
| 57 |  | 管理端-船舶轨迹智能管理-组合港驳船管理 | 列表显示组合港驳船船舶信息，包括：船舶名称，IMO号，呼号，所属企业名称，供油企业名称，总吨位，净吨位，载重吨位，船长姓名，联系人，联系电话，船舶当前状态（在港/途中/供船），视频监控（点击可弹出视频监控窗口）。 点击船舶当前状态可打开地图界面，在海图显示当前位置及航次轨迹。 | 无 |
| 58 |  | 管理端-船舶轨迹智能管理-中途监管小型船舶管理 | 列表显示中途监管小型船舶信息，包括：船舶名称，IMO号，呼号，所属企业名称，供油企业名称，总吨位，净吨位，载重吨位，船长姓名，联系人，联系电话，船舶当前状态（在港/途中/供船），视频监控（点击可弹出视频监控窗口）。 点击船舶当前状态可打开地图界面，在海图显示当前位置及航次轨迹。 | 无 |
| 59 |  | 管理端-无纸化业务受理-船舶业务-船舶预约登临 | （1）收阅功能 关员点击选择“船舶预约登临”业务后，在页面以列表形式展示企业名称、船舶名称、航次号、IMO号、关区号、预约提交时间、详情,点击详情，展开企业提交的“预约信息填报”内容、附件及备注内容，按表格展示。 序号 填写内容 企业预约内容 1 靠泊时间 例:2024年5月20日11点 2 离泊时间 例:2024年5月20日11点 3 本港下船计划是否下船、人数、国籍 例:是否下船(否);人数(15);国籍(丹麦) 4 四周内是否发现病媒生物活动情况(鼠、蚊、蟑螂等) 例:否 5 是否计划在本港装卸物料或卸载垃圾 例:否 可查看企业上传的附件，可对附件进行浏览、下载。 （2）反馈及查询功能 海关用户可根据企业名称、船舶名称、航次号、IMO号、预约提交时间进行单个或多个条件组合查询。 海关用户点击“船舶预约登临申请及反馈查询”按钮，界面显示所有“船舶预约登临申请”记录及“船舶预约登临申请反馈”结果，界面显示“企业名称”、“船舶名称”、“航次号”、“IMO号”、“预约提交时间”，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。海关用户也可以通过查询条件包括:“企业名称”、“船舶名称”、“航次号”、“IMO号”、“预约提交时间”等进行单个或多个条件组合查询。审核结果包括:“待申请”、“通过”、“不通过”等。不通过的可在备注栏填写不通过原因（非必填）。 | 无 |
| 60 |  | 管理端-无纸化业务受理-船舶业务- 其他业务 | 该功能需对接查验管控模块等实现。 1. 部分业务办理免到场申请受理 “免到场申请反馈”功能包括:“免到场申请反馈”及“免到场申请及反馈查询”。 （1）“免到场申请反馈”: 管理端接收“免到场申请”后，向pc端及app端反馈“已申报”回执。海关用户点击“免于到场申请反馈”功能，界面显示所有“待反馈”状态的“免到场申请”。海关用户点击“通过”、“不通过”按钮进行反馈操作。“不通过”的可以填写不通过原因(选填)。相关状态反馈给 APP 端及 PC 端。 （2）“免到场申请及反馈查询”: 海关用户点击“免到场申请及反馈查询”按钮，界面显示所有“免到场申请”记录及“免到场申请反馈”结果，界面显示“报关单号”、“柜号”、“车牌号”、“申请时间”、“反馈结果”，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。海关用户也可以通过查询条件包括:“报关单号”、“柜号”、“车牌号”、“申请时间”、“反馈结果”等进行查询。反馈结果包括:“待反馈”、“通过”、“不通过”等。 （3）附件下载、打印 海关用户可对“免到场申请”记录勾选进行单条或批量“下载”、“打印”相关操作。 2.货物先行提离申请受理 “货物先行提离申请反馈”功能包括:“货物先行提离申请反馈”及“货物先行提离申请及反馈查询”。 （1）“货物先行提离申请反馈”: 管理端接收“货物先行提离申请反馈”后，向pc端及 app 端反馈“已申报”回执。海关用户点击“货物先行提离申请反馈”功能，界面显示所有“待反馈”状态的“货物先行提离申请”。海关用户点击“通过”、“不通过”按钮进行反馈操作。“不通过”的可以填写不通过原因(选填)。相关状态反馈给APP端及PC 端。 （2）“货物先行提离申请及反馈查询”: 海关用户点击“货物先行提离申请及反馈查询”按钮，界面显示所有“货物先行提离申请”记录及“货物先行提离申请反馈”结果，界面显示“报关单号”、“柜号”、“车牌号”、“申请时间”、“反馈结果”，每页默认显示20条，每页条数可自定义，超过默认或自定义条数需要点击下一页。海关用户也可以通过查询条件包括:“报关单号”、“柜号”、“车牌号”、“申请时间”、“反馈结果”等进行查询。反馈结果包括:“待反馈”、“通过”、“不通过”等。 （3）附件下载、打印 海关用户可对“货物先行提离申请”记录勾选进行单条或批量“下载”、“打印”相关操作。 3.业务办理授权委托资料收阅 “业务办理授权委托资料收阅”功能包括:“业务办理授权委托资料收阅”及“业务办理授权委托资料收阅查询”。 （1）“业务办理授权委托资料收阅”: 海关用户点击“业务办理授权委托资料收阅”按钮，界面显示所有“待收阅”状态的“业务办理授权委托资料”,海关用户可以点击进行查看，点击后状态变更为"已收阅”, 并记录收阅人。相关状态回执反馈给APP端及PC 端。 （2）“业务办理授权委托资料收阅查询”: 海关用户点击“业务办理授权委托资料收阅查询”按钮，进入该界面显示所有“业务办理授权委托资料”记录，海关用户也可以通过查询条件包括:“报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。状态包括:“待收阅”、“已收阅”等。 （3）附件下载、打印 海关用户可对“业务办理授权委托资料”的附件勾选进行单条或批量“下载”、“打印”相关操作。 4. 业务异常情况说明资料收阅 “业务异常情况说明收阅”功能包括:“业务异常情况说明收阅”及“业务异常情况说明收阅查询”。 （1）“业务异常情况说明收阅”: 海关用户点击“业务异常情况说明收阅”按钮，界面显示所有“待收阅”状态的“业务异常情况说明收阅”，海关用户可以点击进行查看，点击后状态变更为“已收阅”，并记录收阅人。相关状态回执反馈给APP端及PC端。 （2）“业务异常情况说明收阅查询”: 海关用户点击“业务异常情况说明收阅查询”按钮，进入该界面显示所有“业务异常情况说明”记录，海关用户也可以通过查询条件包括:”报关单号”、“柜号”、“申请时间”、“状态”等进行查询。状态包括:“待收阅”、“已收阅”等。 （3）附件下载、打印 海关用户可对“业务异常情况说明”的附件勾选进行单条或批量“下载”、“打印”相关操作。 | 无 |
| 61 |  | 管理端-并行港信息管理 | 来港/离港载货/装卸情况 本港装卸清单 离港载货清单 | 无 |
| 62 |  | 管理端-并行港信息管理 | 并行港业务集装箱信息查询 理货信息展示 理货现场图片 理货装卸视频短片 | 无 |
| 63 |  | 管理端-预警管理-船舶预警-在港船舶预警 | 1.舱单传输时效预警 船舶抵达境内第一目的港的2小时以前应传输原始舱单；空集装箱应在船舶抵港前传输。 查询进境船舶抵达境内第一目的港时间（AIS数据确定船舶第一目的港到港时间），以船舶IMO号、航次号、船名为主键，在舱单系统查询该船舱单传输时间。小于2小时则预警。空集装箱小于0则预警。 2.船员异常下船预警 与海关IHS视频融合赋能平台通过接口方式进行对接，接收海关IHS视频融合赋能平台提供的视频预警报文信息以及视频，按列表展示预警信息，点击详情可查看对应的15秒视频。 3.船名泊位不符预警 与海关IHS视频融合赋能平台通过接口方式进行对接，接收海关IHS视频融合赋能平台提供的视频预警报文信息以及视频，按列表展示预警信息，点击详情可查看对应的15秒视频。 | 无 |
| 64 | ▲ | 管理端-预警管理-船舶预警- 船舶轨迹预警 | （1）备案异常预警 通过实时比对船舶自动识别系统（AIS）信息与海关运输工具系统备案数据，当系统检测到AIS信息与海关备案不一致时预警。点击详情，显示不一致信息的具体内容、时间和地点，同时支持用户定制预警规则和历史记录查询。 比对字段：船舶静态信息。 （2）区域联动提醒 自定义两或三个区域，当船舶连续进入并穿过所有预设区域后，系统预警。点击详情显示船舶静态信息、行驶轨迹、进入第一区域至离开最后区域时间。 （3）船舶自动监控预警 设置船舶类型、尺寸、目的地、预计到达时间等，当符合这些条件的船舶进入指定的电子围栏区域时，系统预警。 例如，用以设置条件，如特定类型的船舶或载有特定货物的船舶进入某个敏感区域时，系统将预警，并自动对船舶进行高亮显示。 （4）搭靠异常预警 将某一船舶分组列入监控，当该组中船舶周边出现两船距离小于阈值（X米，可配置）、停靠时间超过阈值（搭靠时长可配置）且搭靠时航速为阈值（<2节）时，即预警。 （5）AIS缺失预警 当船舶的AIS关闭时间达到1小时（可配置）时，系统将开始记录开关异常事件，并累计失联时长，预警提醒。 （6）AIS漂移预警 当船舶AIS关闭时间超过1小时（可配置）且恢复信号时，如果其位置偏移超过25海里（可配置），系统将自动标记该船为未知风险船只，并预警提醒，累计失联时长。 （7）非设关地码头长期停留预警 在海域设置N个电子围栏，系统监控这N个电子围栏，当有船舶在这N个电子围栏中任何一个区域，停留时间60（可配置）分钟以上，对该船舶进行标记预警提醒，继续监控该船。 （8）偏离主航道预警 当船舶偏离主航道（主航道数据应在海图标记）时，系统将发出预警。 （9）预计到港异常预警 申报动态与船舶实际动态不一致。 系统对从某码头（可配置）出发并进境的船舶进行全面监控和分析，特别关注其自动识别系统（AIS）中所标注的目的港信息。通过计算船舶的预计到达时间（ETA），预测船舶抵达目的港的时间。当船舶未在预计时间内到达原定目的地，而是抵达了其他区域时，系统预警通知。 （10）重大卫生事件风险预警 当船舶此次航程停靠过港口监视列表中的港口时，其目的港包含深圳港港口，或者这些船舶已经进入我国领海时，系统将立即发出提醒。 （11）流量计数据异常预警功能。 系统接收承运船舶流量计实时传输数据，在非白名单区域，流量计数据变化时，予以预警提示。 提取保税燃料“一口办理”系统和承运船舶流量计数据，通过读取船舶AIS轨迹信息，读取到承运船舶与非受油船舶搭靠且承运船舶流量计数据变动，予以预警。 提取保税燃料“一口办理”确认加注数据，流量计数量与“一口办理”上显示的供油数量不一致，系统则提示“流量计数据异常”预警。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 65 |  | 管理端-预警管理-船舶预警- 货物在港预警 | 1.集装箱空重箱状态为空箱，实际重量（码头卡口数据，码头吊柜数据等）与舱单系统集装箱重量比对，差值超过设定值（可配置）即预警。 2.异常开门预警（AI视频） 与海关IHS视频融合赋能平台通过接口方式进行对接，接收海关IHS视频融合赋能平台提供的视频预警报文信息以及视频，按列表展示预警信息，点击详情可查看对应的15秒视频。 3.堆存位置异常预警 空重箱、内外贸箱（码头提供堆场位置）与4.3.8.1的4.码头堆场分区维护表中，堆场堆存类型不符则预警。 | 无 |
| 66 |  | 管理端-预警管理-预警展示 | 在预警展示界面对空港货物物流管控中的系统预警提示进行明显提示并对系统预警情况专版展示，展示界面整体以列表形式列出，包括:序号、船名航次、IMO号、预警内容、配套视频画面(如有，弹窗)、船舶定位系统轨迹(如有，弹窗)、预警发生时间、预警处置情况、处置按钮。根据预警处置情况展示处置结果“待处置”“已处置，待复核”“已核实，无异常”“已核实，移交后续部门处置”“复核不通过”以及备注栏处置人员信息。以上弹出窗口支持拖动、拖动放大、置于顶层、关闭。 预警展示界面表头可通过选择预警类型、船名航次、预警处置结果、预警发生时间进行预警记录单查询、筛选。 | 无 |
| 67 |  | 管理端-预警管理-预警处置 | 可对系统预警进行核实、处置，异常情况处置以单一异常情事为单元开展，同一对象可开展多个异常情况处置作业。 对于“待处置”状态预警可点击处置，需录入实际核实情况，根据登录用户H4A记录处置人员信息(姓名、关号)及处置时间。处置关员处置后流转至处置复核关员进行复核，处置复核岗位界面显示所有需复核状态预警提供“已核实，无异常”或“已核实，移交处置”“复核不通过”选项并录入处置具体情况，根据登录用户H4A记录初核、复核处置人员信息(姓名、关号)及初核、复核处置时间。对于“复核不通过”的填写具体原因并流转回处置办理人员。 | 无 |
| 68 |  | 管理端-综合统计-数据接入 | 码头数据表： 提运单号、进出口标识I/E国际中转Z、集装箱号、港区代码(例如:SCT、MCT、CCT)、港区(小港区代码)、堆场位置、进口卸船时间、进口出闸时间、出口进场时间、出口装船时间、创建时间、更新时间、是否删除，0-正常 1-删除、拖车备案数据、日预约进港货车数、集装箱当前位置、集装箱操作记录、操作时间、船公司、尺寸箱型高度、集装箱箱型代码、空/重、集装箱重量数据、集装箱重量数据、装货港、卸货港、目的港、铅封号、是否超限、订舱号、是否组合港、外贸集装箱日吞吐量、外贸集装箱日卸柜量、外贸集装箱日装柜量、外贸集装箱统计口径(国际中转、进口空重、出口空/重)，按月统计。、进出港船舶信息，包括但不限于IM0号、船名、航次、靠泊时间、预计离泊时间等、日靠泊作业船舶数、锚地待泊船舶数、开放泊位数、航线信息、卸货吊柜集装箱抓拍图片、堆场存柜集装箱抓拍图片、场所提离集装箱抓拍图片。 并行港数据： 详见并行港功能。 船舶数据表： 海关运输工具水空管理子系统、水空舱单管理子系统中相关的数据表。 集装箱数据表 H2018通关系统、查验管理子系统中相关的数据表。 车辆放行数据表： 智能卡口系统、物流一体化平台相关数据表、码头系统接入卡口数据表 | 无 |
| 69 |  | 管理端-综合统计-外贸集装箱吞吐量 | 每日3:00更新前一日深圳港外贸集装箱吞吐量，列表显示。 深圳关区XX-XX-XX外贸集装箱吞吐量 港口 国际中转 进口重箱 出口重箱 进口空箱 出口空箱 合计 盐田港 蛇口港 大铲湾港 惠州港 合计 以柱状图显示本月深圳关区每日外贸集装箱吞吐量，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：万标箱）。设置4个港口+深圳关区标签，可切换显示。 每月5日23:00重新更新上月各港口外贸集装箱吞吐量，标记“校正数据”。 以柱状图显示系统深圳关区每月外贸集装箱吞吐量，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：万标箱）。以同比值为次要纵轴，折线图。 支持手动录入历史每月外贸集装箱吞吐量。表头选择年-月，录入4个港口集装箱吞吐量，表格自动计算合计值。 可回查每月吞吐量表格，表底备注显示最新更新操作人员名称，系统自动更新则显示9999。 支持数据表格下载。 数据来源：各码头提供生产数据，手动录入。 直装直提/同船运输数据 | 无 |
| 70 |  | 管理端-综合统计-直装直提 | 每月5日23:00更新上月各港口直装直提数据。列表显示。 以柱状图显示系统深圳关区每月直装直提数据，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：标箱）。 以柱状图显示系统深圳关区每月同船运输数据，横轴为日期，纵轴为吞吐量（单位：标箱）。 支持手动录入。表头选择年-月，录入4个港口数据，表格自动计算合计值。 可回查每月表格，表底备注显示最新更新操作人员名称，系统自动更新则显示9999。 数据来源：各码头提供生产数据，手动录入。 | 无 |
| 71 |  | 管理端-综合统计-港口堆存情况 | 支持手动录入。表头选择年-月，录入4个港口数据，表格自动计算合计值。 可回查每月表格，表底备注显示最新更新操作人员名称，系统自动更新则显示9999。 数据来源：各码头提供生产数据。 | 无 |
| 72 |  | 管理端-综合统计-航线统计 | 列表显示4个港口航线表，表示例如图，括号内为对比上月变化情况： 蛇口港XX-XX航线统计表 详情按钮 US美洲 39 点击展示该地区航线列表清单，详见下表。 Europe欧洲 16 同上 Mediterranean地中海 4 Middle East中东 1 South America南美 4 Central America中美 1 Asia亚洲(不含中东) 12(11+1) Africa非洲 0 Australia澳洲 5(5-1+1) HK shuttle香港捷运 1 Feeder shuttle 国内支线 13 Total总数 96 设置查看详情按钮，点击后显示详细航线列表，默认按区域展示第一行，点击展开按钮，显示该区域全部列表，示例如图： 区域 航线代码 经营公司 到港时间 挂靠港口 北美 1 AA3 万海航运 星期一 香港 - 蛇口(E) - 厦门-台北-宁波-上海-长滩-奥克兰-蛇口(W)-海防-盖梅港-香港 南美 1 ACSA5 达飞轮船/中远集运 星期二 香港-蛇口-宁波--上海-曼萨尼约- 圣胡赛危地马拉 -圣安东尼奥-香港 高亮显示深圳港口名称。 支持手动录入。表头选择年-月，录入4个港口航线数据，表格自动计算合计值。 支持数据表格下载。 可回查每月表格，表底备注显示最新更新操作人员名称，系统自动更新则显示9999。 页面中部为世界地图，页面右侧为航线统计表，默认地图显示统计表第一行区域的所有航线，标记所有挂靠港。也可根据区域（欧洲、北美、东南亚、东盟等）、深圳关区4个港口、国家、港口筛选显示。 | 无 |
| 73 |  | 管理端-综合统计-数据统计 | 港口挂靠统计 港口挂靠统计功能帮助用户能够选择特定海关管辖范围内的港口或码头，并设定一个时间范围，系统随后自动收集和分析船舶挂靠数据。用户首先选择一个或多个港口或码头作为统计对象，然后设定起止时间点来确定统计的时间范围。系统根据这些参数自动统计并展示在指定时间段内挂靠这些港口或码头次数最多的前十艘船舶的列表。数据分析结果会按照挂靠次数进行排序。 | 无 |
| 74 |  | 管理端-综合统计-参数-地图内容配置 | 全球国家及地区名称维护 用于标识和区分全球所有国家和地区，提供详尽的名称信息以在地图上快速识别各个国家和地区。系统定期更新全球国家及地区的名称信息。列明每个国家和地区的附加属性，如国家代码和首都等信息。支持模板批量导入，支持国家及地区信息的增加、删除、修改。此参数修改后，应在电子海图、航线轨迹图中实时应用变更。 全球港口名称维护 对全球港口名称进行维护，确保数据的准确性与及时性支持中英文双语显示及修改，支持模板批量导入，支持全球港口信息的增加、删除、修改。此参数修改后，应在电子海图、航线轨迹图等地图页面中实时应用变更。 深圳关区港口码头泊位信息维护 此功能涉及码头和泊位的详细信息维护，包括泊位的编号、尺寸、承载能力等。支持模板批量导入，支持泊位信息的增加、删除、修改。此参数修改后，应在电子海图、码头泊位图等地图页面中实时应用变更。数据样例如下： 序号 码头 泊位及信息 1 Xx港XX码头 地理位置：泊位类型：泊位长度：水深：最大承载能力：当前状态： 服务设施：岸桥起重机：X台 龙门起重机：X台 镜头推送列表 系统支持连接安装在船舶上的视频设备，可展示单船的实时视频。有突发事件可以及时调看现场画面并进行实时录像，记录时间发生的时间、地点，事后可对事件发生视频资料进行查询分析。 码头堆场分区维护： 针对重点关注港口码头堆场进行分区维护，包括盐田港、蛇口港（SCT/CCT/MCT）、大铲湾港、惠州港等，使用户能够对特定港口的堆存区域进行细致的划分与管理。通过码头、堆存区号、堆存箱型（空箱或重箱）、堆存箱型（内贸或外贸）等多个条件进行码头堆场分区的数据维护。数据样例如下（实际数据按照甲方提供为准）： 序号 码头 堆存区号 堆存箱型（选择空箱和/或重箱，） 堆存箱型（内、外贸箱） 1 X码头 1011 空箱 内贸 | 无 |
| 75 |  | 管理端-综合统计-参数-业务指标配置 | 1. 大屏显示模板 大屏显示中所有数据展示指标，可在此页面配置显示布局，所有条目是否显示，蛇口、大鹏、惠州港、大铲湾四个港口数据配置是否显示。 2. 其他页面数据指标 系统中其他页面所有数据展示指标，可在此页面配置显示布局，所有条目是否显示，蛇口、大鹏、惠州港、大铲湾四个港口数据配置是否显示。 | 无 |
| 76 |  | 管理端-综合统计-参数-预警信息配置 | 系统可对预警指标中符合预警参数条件的进行预警，以工作台形式展示整体情况及总数据。对于各预警指标可通过配置预警开关控制是否生效开关包括“开/关/仅提示”。仅提示状态不做预警处置,预警处置情况栏为空。 | 无 |
| 77 |  | 管理端-综合统计-参数-角色授权配置 | 授权管理角色：对其他所有岗位进行授权。 直属海关业务管理角色：设置系统展示界面部分参数；查看直属海关可视范围下的系统展示界面；对全关区海运口岸进出境船舶、轨迹、货物、港口数据等管理记录进行查询、统计，具有打印功能；查看直属海关可视范围下的预警功能界面。 直属海关监控角色：设置系统预警功能部分参数；查看直属海关可视范围下的集中展示页面、预警功能界面等。 隶属海关业务角色：查看隶属海关可视范围下的系统展示界面；对本隶属关区海港货物及船舶进出境状态、轨迹管理记录进行查询、统计；查看隶属海关可视范围下的预警功能界面；对预警情况进行隶属关处置、查询。 隶属海关预警复核角色：查看隶属海关可视范围下的系统展示界面；对本隶属关区海港货物及船舶进出境状态、轨迹管理记录进行查询、统计；查看隶属海关可视范围下的预警功能界面；对预警情况进行隶属关复核。 审理角色：用于开展业务审计，不具备任何作业权限。 | 无 |
| 78 |  | 管理端-综合统计-参数-关注列表配置 | 关注列表配置是船舶监管系统中一个高度定制化和用户友好的功能，它允许用户根据特定的监管需求，创建个性化的关注列表，以实现对关键船舶和区域的高效监管。 关注中途监管船舶列表： 此功能可以帮助用户实时追踪和监控在航行途中需要特别关注的船舶。 查询与显示：系统提供了一个查询工具，允许用户通过多种方式（如IMO号、英文船名、中文船名等）快速检索船舶。查询结果将展示船舶的详细静态信息，包括但不限于船舶的注册信息、尺寸、类型、所有权等。 关注操作：系统设计了一个直观的“关注”按钮，用户只需点击此按钮，即可将所选船舶加入到关注列表中。此外，系统还支持对关注列表中的船舶进行分类、标记和优先级排序，以便于用户管理。 批量导入与导出：为了提升用户工作效率，系统支持通过Excel文件批量导入船舶信息，快速构建关注列表。同时，用户也可以将关注列表导出为Excel文件，方便进行备份和分享。 关注保税供油船舶列表： 此功能专门针对保税供油船舶的监管需求进行设计。用户可以利用这一功能，对保税供油船舶的动态进行密切监控，确保其操作符合国际和地区的法律法规。 查询与显示：系统提供了一个详细的查询界面，用户可以输入相关信息，系统将展示保税供油船舶的静态信息，包括船舶的基本信息、供油记录等。 关注操作：用户可以通过点击“关注”按钮，将保税供油船舶加入到关注列表，实现对其动态的持续跟踪和管理。 批量导入与导出：系统支持通过Excel文件进行批量导入，使得用户能够高效地管理关注列表，同时保持数据的一致性和准确性。 关注国家或地区列表： 功能概述：此功能允许用户根据地理位置对特定国家或地区的港口进行关注。用户可以针对国际贸易中的关键节点，如特定国家的港口或特定区域，进行集中监管和信息收集，以优化监管资源的分配和使用。 查询与显示：用户输入国家或地区名或港口名，系统将展示该国家或地区内所有外贸港口的名称，并提供港口的部分信息。 批量关注：用户可以选择一次性关注一个国家或地区内的所有港口，通过点击国家或地区名旁的“关注”按钮，实现对该地区港口的关注。系统还支持对关注列表中的国家或地区进行分组排序。 单个关注：用户也可以选择只关注单个港口，通过点击港口名称旁的“关注”按钮，实现对特定港口的关注。 编辑与导入：系统支持用户通过Excel表格批量导入国家、港口以及自定义区域的信息，并且提供了信息编辑功能，使用户能够根据最新的监管需求和市场变化，灵活地调整关注列表。 | 无 |
| 79 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造 | 将物流一体化大数据支撑模块整合至本项目，并做适配性改造。 组件改造：redis（当前使用华为服务提供的）、nginx（当前使用华为服务提供的）、欧拉操作系统（需要改造成银河麒麟）、需剥离华为的k8s、docker相关组件、文件存储改造成nas存储。 代码层级改造：后端代码目前使用的华为统一后台框架，基于servicecombo的后台框架，包括上传、下载、持久层、接口层级等一系列代码都是使用的华为框架包开发，需改造成常用的开源springboot/springcloud等框架。从使用华为服务平台集成的三统一授权服务，改造成直接对接海关三统一授权。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 80 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-统计功能 | 涉及架构调整的功能包括： 1.H4A单点登录及角色权限 2.jdk、redis、nginx、服务注册组件、网关等均需自己安装搭建、配置及开发。 3.统计功能，包括： 关区物流记录统计 监控任务记录统计 在途调拨单数统计 在途运输工具数统计 异常运输工具数统计 在途运营企业数统计 在途线路数统计 在途箱量数统计 当月30天数据统计 当天24小时数据统计 隶属关在途调拨单量实时统计 系统所有调拨单统计 大湾区组合港调拨单数据统计 公路进口调拨单数据统计 湾区海铁通调拨单数据统计 监管场站间调拨拨单数据统计 公路出口调拨单数据统计 当年大湾区组合港调拨单数据统计 当年公路进口调拨单数据统计 当年湾区海铁通调拨单数据统计 当年监管场站间调拨拨单数据统计 当年公路出口调拨单数据统计 当月大湾区组合港调拨单数据统计 当月公路进口调拨单数据统计 当月湾区海铁通调拨单数据统计 当月监管场站间调拨拨单数据统计 当月公路出口调拨单数据统计 当日大湾区组合港调拨单数据统计 当日公路进口调拨单数据统计 当日湾区海铁通调拨单数据统计 当日监管场站间调拨拨单数据统计 当日公路出口调拨单数据统计 预警状态日统计 预警状态月统计 预警状态年统计 预警类型日统计 预警类型月统计 预警类型年统计 实时调拨单列表统计 调拨单统计 线路预警数量总数统计 线路预警数量当年统计 线路预警数量当月统计 线路预警数量当日统计 未处置预警统计 作业点待抵达车辆数统计 作业点待抵达船只数统计 作业点已启运车辆但未抵达数统计 作业点已启运船只但未抵达数统计 待后续操作预警数量统计 今日已操作预警数量统计 累计已操作预警数量统计 超时停留统计 出口调拨量统计 出口箱量统计 出口TEU量统计 进口调拨量统计 进口箱量统计 进口TEU量统计 总计调拨量统计 总计箱量统计 总计TEU量统计 公路调拨量统计 公路箱量统计 延迟统计 实时在途车辆数统计 实时在途异常车辆数统计 实时在途船舶数统计 实时在途异常船舶数统计 切换预警统计 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 81 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-监控功能 | 直属海关监控岗位班次参数信息 直属海关监控岗位班次参数设置 监控任务记录查询 物流记录监控 预警监控单信息 预警监控单生成 | 无 |
| 82 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-数据对接 | 系统对接实时状态展示 公路数据对接 水运数据对接 海铁通数据对接 公路轨迹数据对接 水路轨迹数据对接 海铁通轨迹数据对接 公路视频数据对接 水运视频数据对接 海铁通视频数据对接 水运轨迹数据对接 空运物流单一道卡口显示屏对接 空运物流单二道卡口显示屏对接 用户信息对接 部门信息对接 角色信息对接 权限信息对接 车辆轨迹数据对接_交通局 轨迹数据对接_船讯网 广东省地图数据对接 广东省海洋点位数据对接 广东省海洋图层数据对接 多场景线路的数据通过盐田港、招商集团信息系统数据对接。 | 无 |
| 83 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-查询功能 | 不同状态运输工具查询 车辆轨迹位置查询 绘制展示线路规划路径查询 绘制展示线路实际行驶轨迹查询 绘制展示运输工具轨迹切换查询 物流状态节点查询 普通随机初次操作比例查询 普通随机二次操作比例查询 普通随机三次操作比例查询 线路类型三次操作比例查询 线路参数查询 黑白名单区域查询 白白名单区域查询 作业点列表查询 调拨单列表查询 物流信息报文捆绑查询 卡口验放记录列表查询 码头关区代码查询 待放行货物信息查询 空运物流单货物捆绑查询 隶属关物流单查询 物流管控中心物流单查询 | 无 |
| 84 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-处置功能 | 调拨单处置 未处置预警处置 车辆实时预警处置 运输工具实时预警处置 | 无 |
| 85 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-安全智能锁视频播放/暂停/快进/全屏 | 视频文件格式转换 视频编码格式转换 音频编码格式转换 | 无 |
| 86 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-查看功能 | 未处置预警详情查看 物流状态信息查看 查看/抓拍视频 查看/抓拍图片 历史轨迹查看 智能电子锁轨迹或车辆轨迹切换查看 在途车船详情查看 报关单信息查看 车辆实时预警详情查看 运输工具实时预警详情查看 运输工具调拨单记录查看 历史抓拍图片查看 预警坐标点查看 电子锁轨迹查看 调拨单信息查看 运输工具信息查看_PC端 物流状态信息查看_PC端 预警信息查看 查看/抓拍视频_PC端 查看/抓拍图片_PC端 历史轨迹查看_PC端 电子锁行驶轨迹查看_PC端 公路智能电子锁轨迹查看 海铁通智能电子锁轨迹查看 预警点详情查看 海铁通流程节点查看 公路流程节点查看 组合港流程节点查看 操作步骤模板列表查看 操作步骤模板详情查看 普通随机初次操作比例详情查看 普通随机二次操作比例详情查看 普通随机三次操作比例详情查看 线路类型三次操作比例详情查看 全局参数查看 全局参数详情查看 线路参数详情查看 线路列表查看 规划路径查看 路径标识查看 偏航区域查看 预警后续二次操作列表查看 预警后续二次操作详情查看 预警后续三次操作列表查看 预警后续三次操作详情查看 预警后续四次操作列表查看 预警后续四次操作详情查看 历史视频查看 历史图片查看 备案船轨迹坐标查看 线路类型转复核比例查看 普通随机转复核比例查看 预警复核列表查看 历史所有调拨单信息查看 车辆所有历史预警信息查看 全部预警参数配置、模板修改 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 87 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-搜索功能 | 车牌号码搜索 船舶名称搜索 集装箱号搜索 调拨单号搜索 车牌号码搜索_PC端 船舶名称搜索_PC端 集装箱号搜索_PC端 调拨单号搜索_PC端 | 无 |
| 88 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-预警功能 | 指挥中心显示大屏自定义功能。 实时预警信息 实时预警信息展示 未处置预警处置 发生预警的坐标标出 车辆实时预警处置 运输工具实时预警处置 预警提示 预警坐标点信息 预警坐标点标记 预警点信息 预警点展示 主预警基准轨迹设置 运抵超时预警 货物运抵异常预警 启运地出闸异常预警 平湖南进闸异常预警 装运列车异常预警 抵达平盐闸口异常预警 抵运地入闸异常预警 货物口岸堆存时间超长预警 环节出现异常重复预警 启运地出闸途中运输超时预警 偏航预警 货物超时停留预警 货物轨迹缺失预警 锁体倾斜预警 非法尝试开锁预警_公路 暴力破坏预警_公路 防拆预警_公路 偏航预警_公路 货物超时停留预警_公路 货物轨迹缺失预警_公路 锁体倾斜预警_公路 下发装运驳船时间延迟预警 下发驳船离泊时间延迟预警 下发驳船抵达时间延迟预警 信号异常预警 靠泊异常预警 偏航预警_组合港 航速异常预警 到港时间异常预警 预警初次操作 预警二次操作 预警三次操作 预警四次操作 预警后续操作次数自定义信息 预警后续操作次数自定义 预警分发 预警缓存设置 预警监控单信息 预警监控单生成 | 无 |
| 89 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-轨迹功能 | 公路轨迹数据 水路轨迹数据 海铁通轨迹数据 车辆轨迹位置信息 水运轨迹数据 电子锁轨迹信息 电子锁轨迹标记 双轨迹对比展示 电子锁行驶轨迹标记_PC端 规划路线轨迹显示 轨迹抓拍点信息 轨迹抓拍点展示 轨迹缺失设置 备案船轨迹坐标信息 备案船的轨迹坐标保存 轨迹补偿 轨迹补偿关联 车辆轨迹数据_市交通局 轨迹纠偏接口 货物轨迹等信息共享 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 90 |  | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-预警处置后抽核业务 | 操作步骤模板信息、添加、编辑、删除。 普通随机初次操作比例信息、添加、编辑、删除。 普通随机二次操作比例信息、添加、编辑、删除。 普通随机三次操作比例信息、添加、编辑、删除。 线路类型三次操作比例信息、添加、编辑、删除。 线路参数信息、添加、编辑、删除。 | 无 |
| 91 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-架构调整-地图功能设置 | 描绘区域_点 描绘区域_线 大屏路径描绘 路径手动描绘 路径点修改 路径点删除 黑白区域设置 偏航区域信息 偏航区域描绘 区域方块点修改 区域方块点删除 卡口区域信息 卡口区域描绘 卡口区域方块点修改 卡口区域方块点删除 卡口区域删除 虚拟卡口设置 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 92 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-功能优化-跨境快速通关功能 | 1.系统增加跨境快速通关（以下简称跨快）模块，跟现有海铁通、公路、组合港三大业务场景合并，变为四大业务场景。 a.获取跨快数据并生成跨快的调拨单 接入舱单管理公路子系统跨快数据，调拨单数据包括：物流作业记录单编号、关区名称、物流类型、境内运输工具、关锁号、启运地关区、启运监管场站代码、启运时间、抵运地关区、抵运地监管场站代码，抵达时间、物流状态。在途逻辑为轮循到新的跨快车，且有入境时间没有抵达时间的，则视为在途，有抵达时间则视为非在途。 b.大屏展示端和电脑可视端展示跨快车辆 大屏电脑端和电脑可视端均需加入跨快车相关的内容及处理相应的逻辑 大屏端和电脑可视端是不同的两个客户端，均需实现以下： （1）对接交通局系统，获取跨快车坐标，并在地图上标识车辆的当前位置及绘制车辆的行驶轨迹路线图。 （2）在大屏地图上提供根据车牌号搜索跨快车辆的功能，并在地图上标识车辆的当前位置及绘制车辆的行驶轨迹图。 （3）跨快车类型需与公路、海运、海铁通做数据类型的区分，并支持跨快车辆和公路、海运、海铁通类型在页面的切换显示。 （4）处理相应的逻辑是指需要将读取到的跨快车记录转换成物流管控系统的调拨单，调拨单有几十个字段，跨快记录如过闸时间对应启运时间字段、到达对应抵运时间等，调拨单号由系统自动按规则生成，其余调拨单必须的字段但跨快记录没有的，系统需赋予默认值，保障查询展示不会报错且合理显示。 （5）跨快类型的车辆只做展示，调拨单发生预警需判断是跨快类型，则不生成预警。 由于跨快车可能较多，大屏一层的车辆图标需加上聚合防止车辆图标重叠 c.大屏可视端和电脑可视端两侧数据栏展示调整 首层两侧数据栏的统计数据需要重新梳理并开发加入跨快车类型后的处理逻辑及显示内容。 统计的类型包括： 按年月日统计业务类型在途车辆：原有是公路、海铁通、海运，现在需加上跨快、 按年月日统计各隶属关的单量总量（需加上跨快）、按年月日统计隶属关的各业务类型数量，原有是公路、海铁通、海运，现在需加上跨快、列表滚动显示的调拨单需加上跨快类型的调拨单 大屏二层的数据栏根据跨快车调整展示内容 d.现有轨迹逻辑调整 跨快车车辆当前实时位置的坐标要从交通局数据库里面去取，大屏端和后台PC端均需调整，调拨单标识跨快车，并判断是跨快车，轨迹显示交通局的数据且屏蔽切换电子锁轨迹 e.现有抓拍逻辑调整 调拨单判断类型为跨快车的，不执行抓拍动作及取消页面的相应展示 f.预警逻辑改造 针对跨境车开发维护相应的预警参数规则，如是偏航预警则是根据交通局轨迹来判断的 g.数据统计 后台数据的所有统计模块均需加上跨快类型的数据统计 以图表（折线、柱状、饼状等）形式统计：时间段内的单量统计、进出口统计、类型统计、关区统计、作业点（起始点）统计等 h.历史轨迹 交通局轨迹数据库60天清理，会导致跨快车的调拨单历史轨迹过了60天以后会无法查看，因此需要进行持久化保存到物流管控数据库。具体的逻辑为：保存跨快车入境时间至抵达目的地卡口的时间段的车辆坐标。 i.大屏展示页面接口的重新梳理 由于跨快车从数据源到数据处理逻辑均与之前的业务场景不同，会额外增加系统的性能负担，之前梳理过的页面刷新间隔逻辑及取数据逻辑及处理逻辑均要全面重新测试后制定，保障操作使用的流畅性。 调拨单相关接口均需加上跨快类型的标识。 页面查询轨迹坐标的接口，须先判断是否跨快类型，是则在与交通局对接的数据库中去查询数据，否则在电子关锁坐标表里面查询。 涉及到条件筛选查询的接口均需加上跨快类型的调拨单筛选。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 93 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-功能优化-pad施解封时检验电子关锁位置 | 点对点调拨时，采用pad施解封时需校验车辆当前位置，一是后台维护pda施解封区域；二是判断是否pda区域，是则在施解封时判断是否在区域内，不在区域内则生成预警给监控人员处置。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 94 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-功能优化-对接新型安全智能锁 | 适配安装了顶部摄像机的新型智能锁对接接口。 处理历史数据，原有调拨单历史抓拍图片和视频默认为主摄像头抓拍。 获取到主和顶部摄像头视频图片，系统各个地方涉及到视频图片和视频展示的都区分主和顶进行展示。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 95 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-功能优化-其他功能 | 1.优化点击 PC 端各模块时，采用跳出新的窗口的模式。 所有菜单以新窗口模式打开。 2.随机审核比例、初、复核比例需要在每个账号中单独设置后方可生效，该比例设置应由直属关相关人员全局设置，或根据每个隶属关区单独设置，其他人员不得自行设置。 a.PC端取消实时预警模块。 b.隶属关模块中“预警处置（科员）”调整为“预警处置”；“预警处置（科长）”调整为“预警审批”。物流管控中心中“预警初核（科员）”调整为“预警初核”，“预警复核（科长）”调整为“预警复核”。 c.预警处置模块中表格展示，将调拨单号放在第一列，处置单号往后移。增加物流状态列并固定展示，分为“在途”、“办结”，排序按照“处置状态”“物流状态”进行组合排序，未处置>处置中>已处置；在途>办结。 d.预警处置模块，点击详情直接进入调拨单详情页面，将预警信息、在途抓拍视频等板块功能集成到在行驶轨迹板块中，同时增加预警定位功能，增加抓拍视频、图片定位功能。同步上述筛选条件增加物流状态筛选“在途”“办结”。物流管控中心逻辑参照修改。 e.预警处置模块点击“处置”，增加暂存按钮，点击暂存后该条处置单处置状态显示“处置中（XX关员正在处置）”，该条处置单被锁定，其余科员不得处置，但科长权限可以继续处置。物流管控中心逻辑参照修改。 f.预警处置模块预警指标筛选框中的预警指标应与实际发生的预警指标保持一致，才能查询到特定预警数据。 统一预警名称，预警指标统一去掉预警两字，“超时停留异常预警”调整为“超时停留。” 3.抓拍参数配置、卡口区域维护、线路维护、预警参数配置等均区分隶属关和直属关权限，隶属关可按照本关具体线路进行上述配置，直属关可进行全局配置和针对具体线路配置。 4.删除白名单参数设置。在路线维护下，白名单区域维护时，可选择该白名单区域内不生成的预警。 5.处置模板设置后仅为自己账号可见，其余人不可见。 6.组合港预警，预警信息中的预警捉拍图片\视频缺少对监控设备安装运行情况的提示。在预警图片下提示设备故障无捉拍图片\视频或船舶未安装监控设备。 7.中途停靠港相关逻辑处理 对接蛇口平安系统获取中途停靠港数据，对进入申报中途停靠港的数据白名单规则平台不生成预警，对进入未申报的中途停靠港的按照原有规则预警。同时计算运抵超时时需要减去船舶在申报途中港停留的时间，自动计算在途中停靠港时间，并在平台上相应展现。 PC端数据统计功能增加针对各场景的预警类型统计。PC端数据统计功能增加针对各场景的预警类型统计，能区分具体场景、具体线路，按时间进行图表展示。 8.转关业务调拨单生成功能 设置参数开关以下功能是否在某条/多条线路生效。 选取两个作业点，其中一个设置为转出地，另一个设置为转入地。读取作业点对应的4位关区代码，接入转关系统数据，自动生成从起点到终点的调拨单。 调拨单数据包括：物流作业记录单编号、关区名称、物流类型、境内运输工具、关锁号、启运地关区、启运监管场站代码、启运时间、抵运地关区、抵运地监管场站代码，抵达时间、物流状态。如无相关业务单证号码，可直接输入新型安全智能锁号后，点击启动途中监控，系统自动生成一条物流作业记录单。 9.转关业务调拨单启动途中监控 a.启动途中监控 按业务类型输入转关单号，或输入新型安全智能锁号，读取对应申报单信息，安全智能锁施封后启动途中监控，按照系统设置监控参数定期记录轨迹坐标，抓拍途中运输图片、视频，根据智能预警参数配置，实时分析在途行驶状态，对运抵超时、非法开锁、锁体倾斜、轨迹偏移、超时停留、轨迹缺失、行驶异常、暴力开拆锁体、锁体挂靠异常等异常状态进行智能预警，预警信息生成后立即触发抓拍图片、视频。 b.抵运地抵达 安全智能锁解封后，物流作业记录单物流状态变更为“抵运地抵达”，终止途中监控，立即记录轨迹坐标数据、抓拍图片、视频数据后，途中监控终止。 10. 在调拨单的线路类型筛选条件中增加转关类型，可单独查询转关线路调拨单信息。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 96 | ▲ | 管理端-多式联运物流管控平台整合改造-功能优化-组合港驳船轨迹对接 | 直接从本项目AIS获取组合港驳船轨迹。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 97 | ★ | AIS数据采购-数据范围 | 用于服务企业查询船舶实时轨迹，海关实时查看船舶异常行为，需采购途径深圳关区港口及附近船舶此次航次全过程AIS（船舶自动识别系统）数据，以及深圳关区港口附近（12海里内）的船舶。深圳港进出境船舶约5.2万艘次/年，港口附近船舶约2.4万艘次/月，上述数据需采购2年。 AIS数据来源，既包括靠近海岸的岸基来源数据，又包括来自低轨道卫星的远洋AIS数据。 上述船舶产生轨迹数据即实时传输AIS数据。 数据内容 船舶AIS信息包含三类，船舶动态信息、船舶静态信息、船舶航程信息。 船舶动态信息包含：船舶经纬度、航向、航速、航行状态、船首向等； 船舶静态信息包含：船名、呼号、IMO、MMSI、船长、船宽、船舶类型等； 船舶的航程信息包含：吃水、目的地、到港时间。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 98 | ▲ | AIS数据采购-字段要求 | AIS信息每个字段的解释如下：船名 船舶的名称，英文船名用英文拼写，中文船名用汉字拼音拼写。 呼号 应国际海事组织（IMO）的要求，为每条船舶指定的唯一识别编号。是由4-5位的字母和数字组合而成的编码。中国籍船舶的呼号以B（Bravo）开通。 MMSI 海上移动通信业务识别码（Maritime Mobile Service Identity），9位数字组成的船舶唯一通信编码。 IMO 国际海事组织为国际航行船舶颁发的唯一身份号码，由7位数字组成。IMO编号是终身编码，不随着船舶买卖、变更等发生变化。 船舶类型 船舶类型包含：货船、油船、渔船、拖轮、引航、搜救、军事用途等。 船长*船宽*吃水 表明船舶的大小，和当前航次的吃水深度。 纬度、经度 船舶的地理位置。 航首向 船头的方向。 航迹向 船舶航行的方向。 航速 船舶的行进速度。 目的地 由船上船员录入，结果供参考。 预到时间 船舶预计到达港口的时间，人工录入，结果仅供参考。 最后时间 船舶位置更新的时间。 通过船舶IMO建立船舶档案数据与船舶的关联。船舶信息框作为单独一个标签页，包括船舶档案中船舶的船籍、总吨、净吨、载重吨、建造时间、型深和更新时间等信息； 船舶资料数据包括的基础字段，包括船名、呼号、船籍、IMO、船长/宽、总/净吨、载重吨、经济航速、夏季吃水、国籍、船级社、船舶类型、船舶所属公司、船舶管理公司、船舶经营公司、建造地和P&I等信息完整字段显示。船舶数据每月更新，通过接口调取，覆盖更新原有船舶信息。 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 99 | ▲ | AIS数据采购-船舶档案要求 | 序号 字段 类型 说明 1 IMO int(11) 2 MMSI int(11) MMSI 3 ShipName varchar(64) 船名 4 CallSign varchar(64) 呼号 5 LengthLOA decimal(10,2) 船长 6 MouldWidth decimal(10,2) 船宽 7 DeadWeight int(11) 吃水 8 NetTonnage int(11) 净吨 9 lon int(11) AIS最新经度 10 lat int(11) AIS最新纬度 11 utc int(11) AIS最后时间 12 china tinyint(4) 是否在中国区域 13 AisType varchar(64) AIS类型 14 AisType2 varchar(64) AIS类型2 15 ShipType varchar(64) 船舶类型 16 ShipStatus varchar(64) 船舶状态 17 FlagCountry varchar(64) 船期国 18 RegisteredOwner varchar(64) 船东 19 OperatorCompany varchar(64) 经营人 20 GroupCompany varchar(64) 所属公司 21 DocCompany varchar(64) DOC公司 22 TechnicalManager varchar(64) 技术公司 23 ShipManagerCompany varchar(64) 管理公司 24 ShipbuilderCompany varchar(64) 建造公司 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 100 | ▲ | AIS数据采购-船舶类型字段 | 船舶类型 引航船 搜救船 拖轮 港口供应船 装有防污设置和装备的船舶 执法艇 医疗船 符合号决议（Mob-83）的船舶 捕捞 拖引 拖引并且船长大于 200m 或者船宽大于 25m 疏浚或者水下作业 潜水作业 参与军事行动 帆船航行 娱乐船 地效应船 高速船 客船 货船 油轮 其他类型的船舶 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |
| 101 | ▲ | AIS数据采购-航行状态字段 | 航行状态 在航 锚泊 失控 操纵受限 吃水受限 靠泊 搁浅 捕捞作业 靠船帆提供动力 | 是，须提供承诺函并加盖公章 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 |  | 售后服务方案和运维期完全满足招标文件要求，提供完整的售后服务方案，售后服务体系完善，按要求提供技术支持服务。 | 是，提供售后服务方案并出具承诺函，均加盖单位公章。 |
| 2 | 驻场人员要求 | ▲ | 根据甲方指定地点安排项目团队成员总数在14人以上，至少包括项目经理、产品经理、UI设计、前端工程师、后端工程师、测试工程师等角色，其中前端工程师和后端工程师不少于9人。承诺函需写明承诺按投标文件提供驻场服务。 | 是，提供人员团队方案并出具承诺函，加盖单位公章。 |
| 3 | 投标人服务标准（1） | ★ | 投标人承诺合同验收后提供2年7x24小时免费技术服务支持响应，系统运维期需在0.5小时内响应，1天内解决相关故障问题。 | 是，提供承诺函并加盖单位公章 |
|  | 投标人服务标准（2） | ▲ | 如果遇到影响系统正常运行且甲方判定属于系统故障，最迟在8小时内提供应急方案并实施，遇到仅影响系统性能但不影响系统正常使用的故障，最迟在72小时内提供应急方案并实施。 | 是，提供应急方案并出具承诺函，均加盖单位公章 |
|  | 投标人服务标准（3） |  | 运维期内，如发生系统软件扩展升级等情况，应提供升级到最新版本的服务； 提供对所开发的产品进行系统巡检的服务； 对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。 | 是，提供承诺函并加盖公章 |
|  | 投标人服务标准（4） |  | 提供系统性能调试方面的建议和支持，提供系统维护及安全性能设置方面的建议和支持。 | 否 |
|  | 投标人服务标准（5） | ★ | 投标人在中标后须和甲方签订保密承诺书。 | 是，提供承诺函并加盖公章 |
|  | 投标人服务标准（6） |  | 提供的针对项目提出的总体工作方案（含实施方案、进度安排等） | 是，提供对项目提出的总体工作方案 |
| 4 | 硬件、软件制造商服务标准 |  | 无 | 否 |
| 5 | 人员资格标准（一） |  | 投标人拟派负责本项目的项目经理（项目负责人）具备由人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书或软件设计师，且具有担任2个及以上软件信息化的项目管理经验，能够与用户进行良好的沟通。（需提供证书扫描件） | 是，提供证书扫描件和担任项目管理师或软件设计师的经验证明并加盖单位公章，原件备查。 |
|  | 人员资格标准（二） |  | 投标人拟派负责本项目的团队人员（含项目经理）50%及以上具有同类业绩1年及以上实施经验。（提供团队成员在投标人单位缴纳的距开标之日三个月内任意一个月的社保证明并加盖公章)。 | 是，需在人员团队方案中体现，并加盖公章。 |
| 6 | 服务网络标准 |  | 无 | 无 |
| 7 | 培训标准 |  | 投标人必须根据系统软件的功能和特点，充分考虑到招标人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到招标方管理人员能够独立管理投标人所提供的系统软件和日常的维护处理能力。 根据项目的总体要求和招标方的实际情况，投标人需配合进行培训，培训总时长不少于24学时（小时）。 | 是，提供培训方案 |
| 8 | 集成标准 |  | 投标人在投标时须提供承诺函，承诺满足以下集成服务标准： 1、投标人应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成各项软、硬件产品的集成、安装、调试，并完成与招标人现有软、硬件系统之间的联调工作。 2、项目所建应用系统需集成甲方统一身份认证体系，同时需兼容原有系统。 | 是，提供承诺函并加盖公章 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ▲ | 供应商应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按深圳海关数据分中心相应的技术、管理等规范要求开展工作。需指派专职项目经理进行项目实施的资源协调和进行控制；编制施工总进度计划并控制其执行，按期完成整个施工项目的任务。 | 是，投标文件中提供履约保障措施和质量保证体系。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 在项目实施过程中，所有有关需求、建议、解决方案、技术文档和结论都必须文档化、标准化，以便查阅和引用。 | 是，提供项目实施过程文档管理规范及方案。 |
| 3 | 项目实施组织架构（一） | ▲ | 人员配置要求： 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下： 投标人应提供人员名单、项目履历、本单位的社保证明或劳劳动合同、在本项目中职责分工。项目人员配备齐全，项目实施人员结构合理、分工明确、队伍稳定、具有丰富的实施经验。项目团队核心成员至少需包括：项目经理、产品经理、系统架构师、系统分析师、UI设计师、前端开发工程师、后端开发工程师、测试工程师等。 项目经理、主要开发人员需具有承担过同类系统软件开发经验能够与用户进行良好的沟通熟悉系统开发架构本项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要保证本项目投入时间，不得参与与本项目无关的工作，在项目验收之前不得调离该项目。 投标人应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权力，以确保项目顺利交付。 项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外(如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位)，其他人员调动需提前两周以书面形式向采购人申请，并提交人员更换相关材料。采购人有权根据项目情况否决或调整上述申请。采购人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整， 如投标人未经采购人批准更换人员，采购人有权扣除更换人员相关费用，并由投标人赔偿由此造成的全部损失。 | 是。需提供工作经验证明材料，包含：人员名单、项目履历、本单位的社保证明或劳动合同等材料、在本项目中职责分工。 |
|  | 项目实施组织架构（二） | ▲ | 项目人员工作要求。 严格遵守项目进度及采购人的项目管理制度； 应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理； 为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除采购方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。 服务期间，项目经理、架构师和主要技术人员须提供7*24小时联系方式，并保证联系渠道畅通； 必须保证提供的服务具有针对性，能够满足采购人的要求。 | 是。提供承诺函并加盖公章。 |
| 4 | 项目实施进度安排 |  | 项目实施计划及进度安排需内容详细，时间安排紧凑、合理，充分满足本项目需求。 | 是，投标文件中提供项目实施计划。 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 项目上线应满足进度计划要求，实施过程应符合相关行业规范。 | 是，提供承诺函并加盖公章。 |
| 6 | 项目验收安排 |  | 合同验收合格的条件必须至少满足以下要求： （一）系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准（含国产化技术标准）、合同和实施方案的要求； （二）系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； （三）已提供了合同要求的全部资料； （四）移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属中国电子口岸数据中心深圳分中心所有，包括文档资料、软件源代码等； （五）具体验收由深圳海关组织相关业务、技术专家进行评审。中标方需承诺协助为验收提供相关服务。 | 否 |
| 7 | 项目培训安排 |  | 中标方必须根据系统软件的功能和特点，充分考虑到海关系统人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到系统管理人员能够独立管理中标方所提供的系统软件和日常的维护处理能力。 根据项目的总体要求和采购方的实际情况，中标方需配合进行培训，培训时长不少于24学时，培训地点由采购方指定。 中标方提供的培训方案内容至少应包括培训目的、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。 | 是，提供承诺函并加盖公章 |
| 8 | 集成标准 |  | 无 | 否 |
| 9 | 交付或实施地点 |  | 中国电子口岸数据中心深圳分中心指定地点。 | 否 |

- 其它内容

1.业绩要求。

投标人提供2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，完成本项目同类开发服务项目的相关资料，并应附带合同首页、签章页、付款证明、验收证明等相关材料。

2.相关主观评审因素要求。

(一)需求理解分析

阐述对项目业务需求的理解，对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，至少包括业务流程图、业务流程分析、业务需求分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。

（二）解决方案管理

提供解决方案全面覆盖需求点，提供具有前瞻性及方向性的战略规划建议、方案细化可执行落地，不是纯粹学术性的词汇堆积。涉及内容包括：①架构设计、②功能清单、③UI/UE产品设计、④系统集成、⑤信息安全、⑥接口技术、⑦数据存储、⑧测试方案、⑨产品部署、⑩培训/运维等。

（三）优化分析方案

提供对本项目的优化分析方案，需包含：①技术要求、②性能要求、③部署及运行环境要求设计进行评价，详细描述且能够根据本项目的特点进行有针对性优化。

(四)实施管理方案

提供项目实施管理方案，对项目实施过程中项目进度控制、应急措施、风险管理、质量管理、人员控制、配置管理、文档管理等方面进行说明。方案措施完善合理、内容全面详细。

(五)技术设计方案

提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包括：①系统架构的设计方案，包含对系统架构图和系统架构图描述情况、②网络架构的设计方案，包含对网络架构图和网络架构图描述情况、③系统安全性设计进行评价，设计内容包含系统的网络安全、数据交换安全（包括联网数据安全）、安全管理运维体系、④业务数据保护措施、⑤突发情况的应急处理与故障恢复方案。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。

(六)运维服务方案

提供运维服务方案，包括运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、运维期内功能调整、运维期外服务方案及报价等内容等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

3.服务清单（若有）。

4.其它认为有必要的内容,如未尽的技术指标要求、中标原则、是否专门针对中小企业等等（若有）。

5.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 50 | 分别为： 五、集成需求（3个）：第1项1个，第2项1个，第3项1个。 六、货物或服务指标要求（42个）：第2-5、8、14-17、20、26、27、29、31-34、40、47-55、64、79、80、86、89、91-96、98-101项，每项分别各1个，共标记32个。 七、服务要求（2个）：第2项1个，第3项1个。 八、实施要求（3个）：第1项1个，第3项2个。 |
| 2 | 一般指标项 | 74 | 分别为： 六、货物或服务指标要求（58个）：第1、6、7、9-13、18、19、21-25、28、30、35-39、41-46、56-63、65-78、81-85、87、88、90项。 七、服务要求（10个）：第1项1个，第2项1个，第3项4个，第5项2个，第7项1个，第8项1个 。 八、实施方案（6个）：第2、4、5、6、7、9项各1个。 |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1.投标人提供ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，完整准确无误提供得0.5分，不提供不得分； 2.投标人提供ISO27001 信息安全管理体系认证证书，完整准确无误提供得0.5分，不提供不得分。 3.投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书，完整有效提供得0.5分；否则不得分。 注：上述证书均需处于有效期内并通过年检（如有），需提供复印件并加盖供应商公章。满足上述条件方为有效。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项应答、定位和绑定清晰准确得2分； 有一项未应答或定位和绑定模糊、有偏差的得1分； 有两项或两项以上未应答或定位和绑定模糊、有偏差的得0分 | 勾选打分(0;1;2) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止(以合同签订日期为准)，完成本项目同类开发服务项目的相关资料，并应附带合同首页、签章页、付款证明、验收证明等相关材料。提供一份有效合同得1分，最多得5分。 注：1.需提供合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，案例不予承认）； 2.提供的案例业绩合同材料复印件须字迹清晰，辨识无误； 3.不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 区间打分(0-5) |
| 技术部分 | 技术响应程度（重要指标项） | 根据投标文件中技术偏离表响应情况进行评审，有“▲”标记表示为重要指标项，共计50项，全部满足得30分，不满足每项减0.6分，直至该项分数扣完。 注：重要指标项分别为： 五、集成需求（3个）：第1项1个，第2项1个，第3项1个。 六、货物或服务指标要求（42个）：第2-5、8、14-17、20、26、27、29、31-34、40、47-55、64、79、80、86、89、91-96、98-101项，每项分别各1个，共标记32个。 七、服务要求（2个）：第2项1个，第3项1个。 八、实施要求（3个）：第1项1个，第3项2个。 | 区间打分(0-30) |
|  | 技术响应程度（一般指标项） | 根据投标文件中技术偏离表响应情况进行评审，一般指标项共计74项，全部满足得29.6分，不满足每项减0.4分，直至该项分数扣完。 注：一般指标项分别为：六、货物或服务指标要求（58个）：第1、6、7、9-13、18、19、21-25、28、30、35-39、41-46、56-63、65-78、81-85、87、88、90项。 七、服务要求（10个）：第1项1个，第2项1个，第3项4个，第5项2个，第7项1个，第8项1个 。 八、实施方案（6个）：第2、4、5、6、7、9项各1个。 | 区间打分(0-29.6) |
|  | 需求理解分析 | 投标人提供需求理解分析，阐述对项目业务需求的理解，对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，至少包括业务流程图、业务流程分析、业务需求分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。 1.需求理解分析内容科学周密，对项目的功能性和非功能性需求，实施的难点解析符合实际，给出的业务流程图、业务流程等内容完全契合项目需求实际，，应对措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得4分； 2.需求理解分析内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分； 3. 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 4.未提供需求理解分析内容或分析内容严重脱离项目实际，得0分。 | 区间打分(0-4) |
|  | 技术设计方案 | 投标人提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包括：①系统架构的设计方案，包含对系统架构图和系统架构图描述情况、②网络架构的设计方案，包含对网络架构图和网络架构图描述情况、③系统安全性设计进行评价，设计内容包含系统的网络安全、数据交换安全（包括联网数据安全）、安全管理运维体系、④业务数据保护措施、⑤突发情况的应急处理与故障恢复方案。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。 1.技术设计方案针对上述要求所提供的方案，内容全面，涵盖所提要求，方案科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得4分； 2.技术设计方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分； 3.技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 4.未提供技术设计方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 区间打分(0-4) |
| 服务部分 | 解决方案 | 提供解决方案全面覆盖需求点，提供具有前瞻性及方向性的战略规划建议、方案细化可执行落地，不是纯粹学术性的词汇堆积。涉及内容包括：①架构设计、②功能清单、③UI/UE产品设计、④系统集成、⑤信息安全、⑥接口技术、⑦数据存储、⑧测试方案、⑨产品部署、⑩培训/运维等。 1.解决方案针对项目需求提供解决方案，内容全面涵盖上述要求，方案具备前瞻性及方向性的战略规划，内容科学，完全契合项目需求实际，针对性可行性强，实施进度要求及交付要求等，得3分； 2.解决方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分； 3.解决方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 4.未提供解决方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 区间打分(0-3) |
|  | 优化分析方案 | 提供对本项目的优化分析方案，需包含：①技术要求、②性能要求、③部署及运行环境要求设计进行评价，详细描述且能够根据本项目的特点进行有针对性优化。 1优化分析方案内容内容全面，涵盖上述要求，提出的针对本项目特点的优化针对性可行性强，工作进度安排科学合理，符合实施进度要求及交付要求等，得3分； 2.优化分析方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分； 3.优化分析方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 4.未提供部优化分析方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 区间打分(0-3) |
|  | 实施管理方案 | 投标人提供实施管理方案，实施管理方案内容完整（应至少包括实施过程控制、组织架构、文档管理、进度安排、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素），项目进度及保障措施等内容。 1.实施管理方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得3.9分； 2.实施管理方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分； 3.实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 4.未提供实施管理方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 区间打分(0-3.9) |
|  | 运维服务方案 | 提供运维服务方案，包括运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、运维期内功能调整、运维期外服务方案及报价等内容等。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 1.运维服务方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得4分； 2.运维服务方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得2分； 3.运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得1分； 4.未提供运维服务方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 区间打分(0-4) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

第五部分  合同文本

合同编号：

物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用

多式联运对企服务模块项目

合

同

书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

有效期限：从合同生效之日起至合同验收后满二年止（即项目运维期结束时止）

甲方：

联系人：

联系方式：

地址：

乙方：

联系人：

联系方式：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，甲方对进物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块采购项目以公开招标方式进行采购（采购编号：                       ），确定乙方为中标供应商，现依招标文件、投标文件等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一部分 基本情况

一、合同标的

项目名称：物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块

项目实施地点：中国电子口岸数据中心深圳分中心指定地点

合同总价：人民币XXXX元整（￥XXX.XX）。

服务目标：提供物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块定制开发服务。

服务方式：定制开发服务。

服务质量要求：乙方在甲方规定的工期进度内完成应交付的服务，并符合服务质量要求。

项目周期要求：

（一）合同生效后1个月内完成需求分析与设计，提供整体全部功能的《软件需求规格说明书》、《项目实施方案》、《技术设计方案》、《测试方案》，需求分析和系统设计根据实际需求由甲方组织进行评审；

（二）在合同生效后按照采购方要求在规定时间内完成技术实施工作：合同生效后12个月内开发上线系统全部功能。并提供全部功能的《系统测试用例》、《安全测试报告》、《集成报告》、《系统部署手册》、《用户操作手册》、《安全运行维护说明》、《试运行报告》等，同时提供系统交付书面申请、程序源代码，且源代码必须通过甲方代码安全扫描。

（三）系统在全部功能上线并稳定试运行1个月后，同时符合甲方要求，乙方可提出合同验收申请，由甲方根据试运行情况组织验收。合同验收合格之日起，提供2年7x24小时技术服务支持响应。

合同有效期限：至项目维保期结束时止。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，下述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：

1.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2.合同文件；

3.中标通知书；

4.投标文件。

四、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并盖章之日起生效（若授权签字人签字，需提供相关授权文件）。

五、本合同一式陆份。甲方执叁份，乙方执叁份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以主合同为准。

第二部分 标准条件

# 一、合同名词

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1.1“甲方”是指中国电子口岸数据中心深圳分中心。

1.2“乙方”是指提供项目开发服务的单位，即：                        。

# 二、甲方的权利和义务

2.1甲方有权要求乙方按本合同约定及时提供服务。甲方对服务的工作成果进行评估和确认，提出修改意见。

2.2甲方对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。乙方需向甲方提供完整源代码。

2.3甲方有权对项目涉及的所有成果进行推广应用。

2.4如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方以书面形式通知乙方，乙方应在 5 个工作日内予以补正和改进；如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付，直至乙方能够按照本合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方规定的工作日内仍无法达到合同要求，甲方有权按第九条违约责任处理。

2.5在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

# 三、乙方的权利和义务

3.1乙方在为甲方提供服务的过程当中，必须坚持中国共产党的领导，严格遵守国家政治纪律和政治规矩，严格遵守国家法律法规。

3.2乙方应按照本合同及合同附件的要求，为甲方提供合格的服务，具体内容详见招标书。

3.3乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准（含国产化技术标准）、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求，执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。 乙方提交的资料须满足甲方对于国产化技术标准的要求。

3.4乙方应分阶段及时向甲方提供服务报告、管理及技术文件和资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护、项目管理等需要。

项目最终验收前，乙方应将项目所有相关文件和资料归档整理并形成正式档案，提供给甲方。文档应以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。包括但不限于项目实施方案、软件需求规格说明书、技术设计方案、测试方案、系统测试报告、安全测试报告、用户操作手册、部署手册、安全运行维护说明、试运行报告等，具体以甲方要求为准；

3.5 乙方应为甲方提供培训、集中工作和会议保障、项目推动等服务，同时协助相关建设成果推广应用，不增加额外费用。

3.6乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施,并及时向甲方汇报。

3.7在安装和调试本项目软件系统及提供其他服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

3.8乙方应指定_____________（联系电话：_____________） 为项目经理，_____________（联系电话：_____________）为项目技术负责人，运维期内为甲方提供运行维护服务，如出现故障需在0.5小时内响应，2小时内到场，1天内解决相关故障问题。乙方承担开展运行维护服务所产生的相应费用。

3.9如果乙方有合理佐证材料证明项目经理、项目技术负责人、核心技术人员不能履行合同约定的职责，乙方需提前15个工作日以书面形式通知甲方，甲方有权要求乙方限期更换相同资历或者更高资历的项目经理、项目技术负责人、核心技术人员，未经甲方同意，乙方不得擅自更换。未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目经理、项目技术负责人、核心技术人员（疾病发生、意外事件、离职等中标方无法控制的原因除外），如果甲方认为项目经理、项目技术负责人、核心技术人员不能履行合同约定的职责，甲方有权要求乙方限期内更换相同资历或者更高资历的项目经理、项目技术负责人、核心技术人员。

3.10乙方服务外包人员离开本项目，应完成工作交接并经甲方审核同意后，人员方可离开，离开人员不得以任何方式获取甲方及项目的一切资料。

3.11乙方应在维保期内及时修复漏洞。

3.12 乙方应在合同期内在甲方指定的办公场所进行办公，自行解决办公设备和工具。如甲方无特定要求，由乙方自行解决开展工作的办公场所、办公设备和工具等。

3.13乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

3.14乙方须协助完成信息安全等级保护测评与验收工作，保证根据测评结果承担相关整改工作，直至通过信息安全等级保护验收。

3.15未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部实施服务工作转让第三人承担。

3.16乙方履行合约结束后，乙方服务外包人员应当与甲方签订离岗承诺书，保护数据分中心的技术信息和商业利益。

# 四、付款

4.1 合同总价款（人民币大写）：XXXXXX元整，小写：￥XXXX.XX元 。

合同价款为甲方购买项目全部服务内容的总价。除本合同另有约定外，甲方不承担除合同价款之外与本合同有关的其他任何费用。

4.2 具体支付方式和时间

4.2.1本合同以人民币付款。

4.2.2付款办法：

1）合同签订后，乙方完成项目实施方案、软件需求规格说明书、技术设计方案、测试方案、团队人员明细等文档，并经甲方审核通过。乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款。

乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）；中标通知书（复印件）。

2）项目上线运行后，乙方完成系统测试报告、用户操作手册、部署手册、安全运行维护说明等文档，并经甲方审核通过。乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%合同款。

乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）。

- 乙方按要求完成全部服务内容，乙方完成安全测试报告、试运行报告等文档，并经甲方组织的合同验收通过。乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款。

乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）；合同总价10%的银行履约保函（原件），其中履约保函期限为合同验收之日起至本项目运维服务期结束之日止，若项目延误，保函期限按期顺延。

4）在乙方无违约情形的前提下，银行履约保函在维保期满后20个工作日内退还。

4.2.3若出现财政资金不到位、集中支付延误等情况，由双方协商支付，不视为甲方违约。

4.2.4因财政集中支付延误时间不计算在内，不视为甲方违约，乙方提交付款单据迟延或缺失的，甲方有权相应顺延付款期限。

乙方指定收款账户：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

五、验收

5.1 验收标准及方式：具体验收由甲方组织相关业务技术专家进行评审。

5.2 在验收阶段，乙方应严格遵循甲方的有关验收流程，提交完整的成果物，完成项目整改等工作；乙方应协助甲方完成相关验收准备工作。

5.3各环节流程、文档、成果满足甲方相关管理规范、招标文件、合同要求，试运行时功能、性能满足国家相关标准（包括国产化技术标准）、合同和实施方案的要求。

# 六、售后服务期

6.1 自本合同验收合格之日起，乙方应在甲方指定地点进行运维保障，提供2年7x24小时技术服务支持响应。系统维保需在0.5小时内响应，2小时内到场，1天内解决相关故障问题。如果遇到影响系统正常运行且甲方判定属于系统故障，最迟在4小时内提供应急方案并实施，遇到仅影响系统性能但不影响系统正常使用的故障，最迟在24小时内提供应急方案并实施。

6.2乙方应为甲方提供培训、集中工作和会议保障、项目推动等服务，同时相关建设成果在海关范围内应用，不增加额外费用。

6.3乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施并及时向甲方汇报。

# 七、保密

乙方需与甲方签订保密协议，约定双方保密权利与义务；乙方服务人员须签订《保密承诺书》，承诺遵守保密协议，接受保密管理。乙方及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，乙方和服务人员承担相应违约责任。

# 八、合同修改

8.1除合同条款第十条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充，只有在甲乙双方授权代表签署书面文件并盖章后方才有效，该书面文件作为附件成为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

九、违约责任

9.1本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，另一方有权要求违约方赔偿守约方全部损失。

9.2 由于乙方的过错造成其提供的服务不能满足合同中规定的要求，则甲方有权视情况要求乙方支付违约金，违约金的金额为不满足合同要求部分的服务费金额，并赔偿由此给甲方带来的相关全部损失。如乙方未能按合同约定项目实施计划时间节点时限内完成服务或延期完成项目，每逾期一天，乙方应按合同金额每天2%的比例向甲方支付违约金。若逾期超过【90】日，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿按照本条款约定的违约金以及由此给甲方带来的全部经济损失。乙方未按合同3.9中条款约定经甲方同意后变更项目人员而是私自变更项目人员或无法指派符合甲方要求的相同资历或者更高资历的项目人员的，乙方向甲方支付违约金，每私自变更一位项目人员或违约一次，乙方向甲方支付合同总额的2%违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿甲方损失，且乙方应在甲方限定时间内更换符合甲方要求的相同资历或者更高资历的项目人员，若乙方在甲方限定时间内无法纠正违约行为，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部费用（计息，利息从乙方实际收到款项之日起按照贷款市场报价利率的1.5倍计算，计至款项实际退还之日止），并承担本条约定的违约金且应赔偿甲方全部损失。

9.3乙方服务质量不能达到甲方组织的专家组的评估要求，甲方有权终止合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用（计息，利息从乙方实际收到款项之日起按照贷款市场报价利率的1.5倍计算，计至款项实际退还之日止），并要求乙方赔偿相应的全部损失。

9.4若甲方逾期付款的，应按照贷款市场报价利率的标准向乙方支付逾期付款违约金，但因财政资金未到位、政府集中支付导致延误付款无需承担违约责任，乙方不得以此为由擅自停止执行合同或停止提供服务。

9.5若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7日内未作答复，也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额，包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

9.6任何一方由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后7个工作日内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.7乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均为有合法权利的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的相关产品或服务及因履行本合同导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及/或全部责任均应当由乙方承担。

9.8因合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的，经被追诉方立即书面告知并同意违约方全权处理后，违约方应承担有关司法机关在具有法律执行力的裁判文书中列明的由被追诉方承担的全部责任。

9.9若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本合同相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任，均并不因此被减免。

9.10由于乙方自身原因，乙方提前解除本合同的，需征得甲方书面同意方能解除，乙方应退还甲方已支付的全部费用，同时向甲方赔付合同总金额10％的违约金。

# 十、合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

10.1违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的建设需求和服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的5%）。

10.2 因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

# 十一、乙方的保证

11.1乙方保证在履行本合同过程中提供的服务不因乙方原因侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方主张侵权或赔偿或行政处罚，经甲方立即书面告知并同意乙方全权处理后，乙方应承担有关司法机关在具有法律执行力的裁判文书中列明的由甲方承担的全部责任；因甲方指示行为造成的侵权情形除外。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方造成的损失，包括但不限于提供甲方继续使用本合同项下的服务而需取得的第三方授权、修改本合同项下服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使甲方可以达到本合同目的的其他服务，并由乙方承担因此而产生的所有费用。

11.2 乙方驻场服务人员须按照甲方管理要求执行甲方上下班作息。

11.3 乙方承诺配备完整的项目团队，具体包括：项目经理、产品经理、UI设计师、开发人员（包含技术负责人、前端开发工程师、后端开发工程师等）、测试人员、运维人员等。

十二、不可抗力

12.1 如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。

12.2 受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后7个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

12.3 不可抗力影响结束后，受影响一方应在7个工作日内书面通知对方。

12.4 如果不可抗力影响超过60天，各方可协商解决此后的合同执行问题。

# 十三、项目知识产权

13.1本项目及项目所含服务涉及的版权属于甲方所有，乙方应向甲方提供该项目软件开发全部源代码（含所有使用的技术组件的源代码、运维期内的后续升级版本）等技术资料，保障甲方的二次开发权等权利，乙方不得向任何第三方提供。因履行本合同而产生的知识产权及知识产权申请权归甲方所有。本项目的技术秘密的使用权、转让权归甲方所有（如不涉及软件开发工作即标注不适用）。

13.2 如涉及软件开发工作，乙方应允许甲方安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码，并纳入甲方原版库管理，以便后续修改维护。

13.3乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该项目产品或项目产品的任何一部分时，免受因乙方原因导致的第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

13.4如果甲方在使用该软件及服务或软件及服务的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了其第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控，并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

13.5如果甲方发现任何第三方在甲方未被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应立即通知乙方。乙方应在收到通知后14日内采取适当行动，制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有乙方的责任，由乙方承担相应的责任。

13.6在本项目的实施过程中，如果根据设计需要购置其他软件产品或组件，包括乙方自主知识产权的产品，都必须向甲方做出详细说明，并列出软件产品的详细清单，包括产品名称、功能、用途、供应商、用户数、质量保证期等。

# 十四、诉讼

14.1合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商仍无法解决，任何一方都可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.2诉讼费除人民法院另有裁决外均由败诉方负担。

14.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

14.4本合同适用中华人民共和国法律。

# 十五、其他

15.1 在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，如未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

15.2 合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

15.3 若由于乙方原因造成甲方信息项目损坏，乙方应赔偿甲方的全部损失。

15.4在本合同履行中，因乙方技术能力导致实施服务整体失败或部分失败，对于项目未完成部分，已支付的款项退还甲方，未支付的不再收取。对甲方造成的损害部分，由乙方进行赔偿。

15.5一方发现技术风险存在并有可能致使实施服务失败或部分失败的情形时，应当在 15 个自然日内通知另一方并协助采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

# 十六、反虚假宣传条款

甲乙双方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《著作权法》、《商标法》、《专利法》、《反不正当竞争法》等知识产权类、合同法及广告法等相关法律的规定，双方均有权就本合同所约定事项以约定方式在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，但不得涉及合同所约定的保密内容。为避免商标侵权及不当宣传等风险的发生，双方均同意，在使用对方的商标、品牌、企业名称等进行宣传前，均须获得对方事先的书面认可，否则，不得进行此类使用或宣传。双方在此承诺，会积极响应对方提出的就合作事项的合理使用或宣传申请。双方均承认，未经对方事先书面同意而利用其商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

# 十七、附件

附件一：保密承诺书

附件二：廉政承诺书

附件三：离岗承诺书

| 甲方签字、盖章： | 乙方签字、盖章： |
| --- | --- |
| （法人代表签字） 日期： 年 月 日 | （法人代表签字） 日期： 年 月 日 |
| 甲方名称： 法定代表人： 通讯地址： 电话： | 乙方名称： 法定代表人： 通讯地址： 电话： |

附件一

## 保密承诺书

公司承担物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块项目建设工作。为保护中国电子口岸数据中心深圳分中心有关工作信息，我单位在向中国电子口岸数据中心深圳分中心提供信息系统服务（包括但不限于项目、设备、软件开发、咨询、调试、维护、更换软硬件）前，特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“信息”，系指我单位承担项目过程中，中国电子口岸数据中心深圳分中心信息系统软硬件上的所有资料以及海关内部资料、通关数据、报关单数据、进出口企业数据等海关运营数据，包括由中国电子口岸数据中心深圳分中心外延到全国海关的信息系统的数据、资料，无论是书面的、口头的、图形的或其它任何形式的海关未公开发布过的信息。

二、中国电子口岸数据中心深圳分中心收集、整理、复制的和准备的与信息系统服务有关的所有资料在提供给我单位时，均被视为保密的。我单位承诺不得泄露给任何第三方除中国电子口岸数据中心深圳分中心或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，并保证采取必要的措施和办法对中国电子口岸数据中心深圳分中心关提供的信息进行保密。不管项目因何种原因终止，本条款一直约束我单位。

三、我单位承诺采取谨慎合理的保护措施来防止非授权披露、使用、复制中国电子口岸数据中心深圳分中心的信息、原始数据或者其衍生成果。我单位不得在互联网或局域网等计算机网络系统中存储、处理、传递涉密信息。

四、我单位承诺不得在实施的设备上留下任何后门、木马、监听等可能对中国电子口岸数据中心深圳分中心的计算机信息安全、网络资产造成威胁的程序；不得泄漏任何中国电子口岸数据中心深圳分中心信息给任何第三方；除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用任何中国电子口岸数据中心深圳分中心信息。

五、我单位承诺进入中国电子口岸数据中心深圳分中心的信息系统进行维护，需经中国电子口岸数据中心深圳分中心书面同意和陪同。未经中国电子口岸数据中心深圳分中心书面许可，我单位不得从中国电子口岸数据中心深圳分中心信息系统中截取任何信息。

六、我单位承诺在实施信息系统服务时应符合国家安全、保密的有关规定和标准，要采取有效的保密措施严防泄露与中国电子口岸数据中心深圳分中心发生的业务往来中有关信息。

七、我单位承诺只能向我单位确有必要知道信息的雇员披露海关信息和资料。我单位采取有效措施确保知悉信息的所有雇员遵守本承诺书的规定，并与其签署包括但不限于本承诺书内容一致的保密承诺。若我单位在职或已辞职雇员违反本承诺书规定则我单位应承担主要责任。

八、我单位承诺未经中国电子口岸数据中心深圳分中心书面许可，我单位不能向子公司、控股公司、分支机构、承包商、转包商、代理商、合伙人、客户及其他第三方披露任何中国电子口岸数据中心深圳分中心的信息、以及我单位在履行项目过程中所获得或接触到的任何海关内部数据资料。只有在我单位能向中国电子口岸数据中心深圳分中心证明需要获得信息、内部数据资料的第三方以书面形式承诺遵守本承诺书的所有条款后，才向中国电子口岸数据中心深圳分中心提出此类许可，并与第三方对本承诺书所有条款向中国电子口岸数据中心深圳分中心承担连带责任。

九、我单位承诺任何时候，只要收到中国电子口岸数据中心深圳分中心的书面要求，我单位立即归还全部项目资料和文件，包括资料的媒体及其任何或全部复印或摘要。若该资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或转体中，立即删除。

十、我单位承诺如果依据法院判决、行政机构或其他政府机构的命令或要求，我单位必须披露中国电子口岸数据中心深圳分中心信息的，我单位将立即通知中国电子口岸数据中心深圳分中心，并妥善、及时采取各种保护性措施防止信息泄露。

十一、我单位承诺我单位发现有第三方非法获得和使用中国电子口岸数据中心深圳分中心的信息，在采取必要措施防止非法使用的同时及时通知中国电子口岸数据中心深圳分中心。

十二、我单位承诺我单位违约则应当赔偿对中国电子口岸数据中心深圳分中心造成的所有损失及可能产生的诉讼费用，并承担相应责任。

十三、我单位承诺在签订本承诺书前同中国电子口岸数据中心深圳分中心发生的业务往来中有关信息的保密同样适用本承诺书。

十四、我单位承诺我单位同中国电子口岸数据中心深圳分中心业务的终止并不解除我单位对中国电子口岸数据中心深圳分中心承诺的保密事项履行保密义务。承诺我单位若有变更，如公司的合并、分立、法定代表人的更换、我单位知悉信息的所有雇员的离职等情况，并不导致我单位义务的删减。

十五、我单位承诺在任何时间任何期限里，中国电子口岸数据中心深圳分中心没有行使其本承诺书项下的权利，并不能解释为中国电子口岸数据中心深圳分中心已经放弃了该权利。若本承诺书的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，本承诺书其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

十六、我单位承诺未经中国电子口岸数据中心深圳分中心同意，不得转让其在本承诺书下的全部或任何部分权力。不得以任何其他理由而更改。

十七、本承诺书受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本承诺书的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，无法协商解决，应提交在中国电子口岸数据中心深圳分中心所在地有管辖权人民法院诉讼解决。

十八、本承诺书自盖章之日起生效，我单位将严格遵守，长期有效，解除期限按国家有关规定执行。

承诺单位名称：

（签字盖章）

日期：     年    月    日

附件二

## 廉政承诺书

中国电子口岸数据中心深圳分中心：

我单位响应你单位物流监控子系统（深圳海关）物流管控应用多式联运对企服务模块项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受招标人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受招标人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入中国电子口岸数据中心深圳分中心信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

承诺人：

（签字盖章）

签订日期     年   月   日：

附件三

## 离岗承诺书

本人           身份证号:                     系中国电子口岸数据中心深圳分中心（以下简称“数据分中心”）                 部外包人员，自     年     月     日起因离职（  ）/调岗（  ）/退休(  )原因离岗，因本人知悉数据分中心的技术信息，为有效保护数据分中心的技术信息和商业利益，本人在此郑重承诺：

一、对数据分中心的以下技术信息绝对保密：包括但不局限于电子口岸用户信息、平台技术信息、网络拓扑信息、通讯协议信息、登录用户名与密码、安全证书、软件开发源代码等信息。

二、以上技术信息的载体包括但不限于书面、视频、音频、电子文档、照片等任何载体。

三、本人承诺，未经数据分中心书面同意，绝不泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方知悉数据分中心的以上技术信息。

四、本人承诺，离岗前将承载数据分中心技术信息的介质原件及复制件全部交予指定人员，且不将本承诺书所涉及的各项系统安全信息保存在非数据分中心的个人网络存储空间。

五、本人在数据分中心履行合约期间完成的所有产品成果均为数据分中心所有，本人承诺不将上述工作成果泄露、出卖或转让给其他任何企业、组织或个人。

六、本人承诺，离岗后不对数据分中心的技术信息进行复制，也不利用数据分中心的技术信息进行新的研究或开发，不将数据分中心技术信息用于与电子口岸项目有关的任何用途。

七、如违反上述承诺，本人愿意赔偿因此给数据分中心造成的损失及承担由此引起的相关法律责任。

本人自愿签订《离岗承诺书》，愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任。承诺书自本人签订之日起生效。

承诺人签名：

年   月   日

第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日X个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。