招 标 文 件

招标编号： CG2025-WT-GK-FW-010

项目名称： 广州海关2025年智慧关税01包（智慧估价）开发服务采购项目

海关总署物资装备采购中心

2025年04月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目需求书	21

第四部分  评审标准	22

第五部分  合同文本	23

第六部分  投标文件格式	24

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“广州海关2025年智慧关税01包（智慧估价）开发服务采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2025-WT-GK-FW-010

二、项目名称： 广州海关2025年智慧关税01包（智慧估价）开发服务采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币4,420,000.00元，其中包1人民币4,420,000.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 智慧关税01包（智慧估价）项目开发服务 | 1 | 签订合同后7个月内 | 海关指定地点 | 详见招标文件 |

（二）行业类型：软件和信息技术服务业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

5、本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2025-04-28 00:00:00至2025-05-08 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2025-05-21 08:45:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2025-05-21 08:45:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194937（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2025-02-26公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 广州海关 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币4,420,000.00元，其中包1人民币4,420,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 4,420,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。（本项目不适用） 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。（本项目不适用） 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指广州海关。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

★（2）本项目专门面向中小微企业。供应商须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章），监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人提供2022年4月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准）同类开发服务项目业绩相关材料。（具体要求详见评审标准，加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人需提供需求理解分析、实施管理方案、技术设计方案、集成方案、测试方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人需提供部署方案、运维服务方案、培训方案，具体要求见第四部分评审标准要求（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人按项目需求书提供团队服务人员名单（包括项目履历、在本项目担任的角色等）、提供投标截止前6个月内任意一个月的社保证明或劳动合同等证明材料（未提供的不予认定），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。

## 承诺项

1.行业类型（必填项）：软件和信息技术服务业

2.项目立项审核情况

本项目是属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。如果是，请对应勾选以下内容：

（1）是否纳入信息化项目审批范围。☑是  □否

（2）是否符合信息化数字化规划。是  □不涉及

（3）是否与已有政务应用程序存在功能交叉重复。是  否

（4）是否能作为功能模块嵌入到已有政务应用程序。是  ☑不涉及

（5）是否能与相关政务应用程序项目进行协同。是  □否

（6）是否满足数据管理和共享要求。是  □否

## 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

## 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1、投标人资格条件。 | 详见招标公告 |
|  |  | ★2、其他条件： （1）本项目不接受联合体投标。 （2）本项目不接受分包。 （3）本项目不接受转包。 （4）本项目不接受进口产品。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
|  |  | 3、可作为评审因素的资质证书等。 - 具有ISO27001信息安全管理体系认证证书。 - 具有ISO9001质量管理体系认证证书。 （3）具有ISO20000信息技术服务体系认证证书。 | 是，提供复印件，并加盖单位公章 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 | 否 |
| 3 | 核心产品 | 无 | 否 |
| 4 | 信息安全要求 | ★ 投标人须提供安全承诺书。（承诺内容包括系统不存在后门，如发现漏洞及时修复，项目人员不得向外泄露海关相关信息等）。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 | 否 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 交付合同金额的10%的履约保函或履约保证金 | 否 |
| 7 | 支付方式 | 合同签订后，支付合同款项的20%； 完成软件需求规格书、系统设计工作并评审通过后，支付合同款项的40%； 系统上线后，支付合同款项的30%； 合同验收后，支付合同款项的10%。 | 否 |

## 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 加强税收征管是海关的法定职责。海关税收约占中央财政收入的四分之一，是国家财政的重要来源；关税措施是国家宏观调控的重要手段，是开展对外经贸斗争的有力工具，关税部门在服务高水平对外开放、助力高质量发展等方面承担着重要任务、发挥着重要作用。全国通关一体化改革（以下简称“全通”改革）后，海关税收征管模式、体制机制发生颠覆性变革，简化了税收运行流程，实现了全国海关税收执法的集约、统一，有力促进了整体通关效率的提升，海关税收总量由改革前的1.5万亿元增至2.3万亿元，为经济社会发展提供了有力的财力保障。但同时，海关税收工作也面临一些突出的矛盾和问题，关税领域归类、价格、原产地、减免税等业务政治性、政策性、技术性强，叠加海关法规、企业申报、业务管理要求等多方面复杂因素，运行亟需创新应用技术手段，依托信息化、智能化的系统应用支撑，强化统一执法、协同监管、风险防控、高效服务，推动海关税收管理的数字化转型、智能化升级。智慧估价项目以估价管理子系统全面重建为基础，搭建审价作业流程规范统一、关企交互便捷高效、职能管理精准到位的一体化智慧估价体系。 |
| 2 | 执行依据 | 《中华人民共和国海关法》 《中华人民共和国进出口关税条例》 |
| 3 | 项目内容 | 围绕智慧海关“安全、便利、高效”的价值取向，统筹推进关税领域的业务改革和科技赋能，加快数字化转型和智能化升级。以职责清晰、衔接顺畅、运转高效为目的，构建现代化税收征管运行机制；以数字赋能、智能应用为手段，健全关税科技支撑体系；坚持守法便利、失信惩戒的管理导向，构建新型征纳关系；弘扬忠诚专业、实干担当的用人导向，建设关税智技人才队伍；加强全面监督、实时监测，构建智慧监控评估体系。形成贯通上下、联通左右、打通内外的税收协同治理新格局，营造税收安全、征纳便利、协同高效、智能智慧的关税智治新生态，打造先进的、具有国际竞争力的税收征管体制机制。智慧估价深化大数据运用，构建价格信息知识图谱，强化数据支持；优化涉价管理系统，推进系统互联互通、数据共享共用；全面重建估价管理子系统，新建价格信息、技术支持、审价文书、公式定价、估价管理统计评估五大模块，拓展关企互动应用，强化企业合规引导；完善价格监控分析，助力价格职能管理。 |
| 4 | 项目范围 | 智慧估价以估价管理子系统全面重建为基础，助力审价作业流程规范统一、关企交互便捷高效、职能管理精准到位的一体化智慧估价体系建设。项目业务区域范围覆盖全国，用户包含海关用户和企业用户。 |
| 5 | 需求分析 | 智慧估价分为价格信息、估价技术支持、审价文书、公式定价、估价管理统计评估等五大模块。 其中价格信息的主要功能为：外部价格行情数据进行获取、清洗、查询、报关单资料库接入、违规及走私案件接入、外管局数据接入、企业付汇情况查询、超期未申报企业查询、特许权使用费需关注企业查询、商品知识接入、价格监控分析。 估价技术支持的主要功能有预裁定、价格咨询和价格专业认定。预裁定需要关税职能部门审核申请人的预裁定申请材料，决定是否受理，最后发出预裁定决定书，显示已处理的文书列表。预裁定主要功能有：预裁定代办箱、预裁定已办箱、申请书查询、决定书查询、其他文书查询、申请书统计、决定书统计、其他文书统计；价格咨询需要新建咨询单，经审核后签发答复价格资料；价格咨询主要功能有：咨询单代办箱、咨询单已办箱、查询列表、统计评估；价格专业认定由现场海关、关税职能部门、税管局征税部门经办港新建价格专业认定联系单，由职能部门、税管局审核答复签发，价格专业认定主要功能有：价格专业认定新建间联系单，代办箱、已办箱、查询列表、统计评估 审价文书的主要功能为：简易审价：获取企业申请、新建文书、审批、查看文书；一般审价：查看报关单、新建文书、逻辑校验、H2018系统关联、审批、审价作业记录表录入补税凭证；统计监控：审价记录查询、审价记录监控、审价作业评估；代办箱、已办箱、审价文书列表、已删除文书列表、异常处理、企业端接收海关文书、批量审价、估价信息订阅推送、估价信息移动端查询、估价信息代办提醒。 公式定价的主要功能为：企业备案信息录入、信息检查、企业备案信息入库、企业备案信息列表生成、企业备案信息人工初审、复审、发送审核结果、办结以及备案表单和关联报关单查询，关区、企业、商品、定价方式备案情况统计和异常监控。 估价管理统计评估的主要功能为：后续审价补税录入、估价业务统计报表、估价补征税商品和企业清单、估价管理报表、定制查询、定制查询保存。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 本项目将原估价子系统功能进行重构，将原有功能整合到商品审价应用。 |
| 7 | ★项目履约时间 | 自合同签订之日起7个月内，基于海关的技术开发框架，遵循海关项目管理规定完成系统的需求分析、设计、开发、联调测试、部署上线、试运行等工作，遵循海关项目管理规定。 合同验收通过之日起提供1年维保服务。 提供《承诺函》并加盖单位公章。 |

## 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲业务需求 | 项目的建设与管理要符合海关工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合海关工程集成的设计要求及相关标准规范。 系统应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施和集成工作，并接受和配合集成联调测试工作。 1）对接单一窗口 系统通过单一窗口接收和发送报文数据信息。 2）对接H4A统一身份认证管理系统 系统通过“H4A平台”的身份管理、身份认证、授权管理三项基础服务，实现系统的单点登录。 - 对接税管中心作业平台 将支持结论反馈给税管作业平台 - 对接H2018通关单证审核作业 调阅报关单信息 - 对接属地纳税人管理 双特台账数据获取 - 对接跨境电商通关管理 获取跨境电商商品价格信息 所涉及的对接系统主要集成方式为接口调用方式和数据同步方式，必要时对接系统相关数据交换的规范并根据其他系统的技术特点进行接口设计。 | 是，提供集成方案 |
| 2 | 技术需求 | 本项目建设需符合中国海关的技术约束要求，系统应遵守海关信息化标准体系。海关信息化标准体系应包括总体标准、基础建设标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 本项目建设应用采用B/S架构、前后端分离模式。前端开发环境使用NodeJS开发，采用Vue、TypeScript、JavaScript作为技术栈。后端使用Java语言，采用基于SpringCloud、SpringBoot、Dubbo（电子口岸专网）为基础的开发底座。部署于国产化环境，适配国产化浏览器。 | 否 |
| 3 | 系统需求 | 本项目的建设与管理要符合海关科技应用项目的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合相关工程集成的设计要求及相关标准规范。 本系统能够兼容国产化硬件；国产化操作系统，包括但不限于国产主流操作系统版本；支持国产化数据库系统，确保数据的安全存储与高效处理；兼容国产化中间件，保证系统架构的完整性与稳定性。 系统应按照项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施工作，并接受和配合集成联调测试工作。 按照智慧海关最新应用架构、技术架构相关要求，按照统一界面设计、统一技术路线、统一研发框架、统一开发环境要求开展技术实施，遵循海关总署“大平台、微服务、小终端、富生态”信息化建设模式，严格规范、充分复用已发布的海关服务能力，包括但不限于云计算、大数据、人工智力的重复建设与引用，确保项目建设规范科学。 | 否 |

## 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 外部价格行情数据程序导入 | 自动导入外部价格行情数据，为关员审价提供多种数据的比对和分析。 | 否 |
| 2 | 无 | 外部价格行情数据人工导入 | 人工导入外部价格行情数据，为关员审价提供多种数据的比对和分析。 | 否 |
| 3 | 无 | 外部价格行情数据整理转换 | 对导入的外部价格行情数据格式进行转换，确保数据格式符合要求。 | 否 |
| 4 | 无 | 外部价格行情数据更新 | 写入符合条件的外部价格行情。 | 否 |
| 5 | 无 | 外部价格行情数据二次校验 | 对导入的外部价格行情数据格式进行二次校验，提示异常数据。 | 否 |
| 6 | 无 | 普通查询 | 为使用人员提供常用的查询功能，展示相关信息作为审价参考。 | 否 |
| 7 | 无 | 价格图表分析 | 将查询结果用图表展示，便于审价人员对相关行情走势的掌握。 | 否 |
| 8 | 无 | 个性化查询 | 提供个性化的查询功能，满足审价人员的多样化需求。 | 否 |
| 9 | 无 | 报关单资料库接入 | 链接报关单资料库，为关员审价提供多种数据的比对和分析。 | 否 |
| 10 | 无 | 报关单资料库查询 | 为使用人员提供查询功能，展示相关信息作为审价参考。 | 否 |
| 11 | 无 | 违规及走私案件数据接入 | 链接违规及走私案件信息数据，为关员审价提供多种数据的比对和分析。 | 否 |
| 12 | 无 | 违规及走私案件数据查询 | 为使用人员提供查询功能，展示相关信息作为审价参考。 | 否 |
| 13 | 无 | 校验外管局数据 | 对导入的外管局数据进行校验，提示无效数据。 | 否 |
| 14 | 无 | 导入外管局数据 | 导入外管局付汇数据，为关员审价提供多种数据的比对和分析。 | 否 |
| 15 | 无 | 外管局数据和报关单数据建立关联 | 将外管局数据与海关报关单数据建立关联。 | 否 |
| 16 | 无 | 查询企业贸易项下外汇数据 | 为使用人员提供查询贸易项下付汇数据功能，展示相关信息作为审价参考。 | 否 |
| 17 | 无 | 查询企业非贸项下外汇数据 | 为使用人员提供查询非贸项下付汇数据功能，展示相关信息作为审价参考。 | 否 |
| 18 | 无 | 输出疑似超期未申报企业 | 输出疑似超期企业。 | 否 |
| 19 | 无 | 筛选企业 | 筛选出有9500审报记录的企业。 | 否 |
| 20 | 无 | 对碰企业非贸付汇数据和报关单数据 | 将报关单数据与非贸付汇数据进行对碰。 | 否 |
| 21 | 无 | 输出特许权使用费需关注企业数据 | 输出特许权使用费需关注企业数据。 | 否 |
| 22 | 无 | 筛选企业 | 筛选有进口应税记录的企业。 | 否 |
| 23 | 无 | 对碰企业非贸付汇数据和报关单数据 | 将报关单数据与非贸付汇数据进行对碰。 | 否 |
| 24 | 无 | 链接验估指引 | 链接关税司网页的验估指引。 | 否 |
| 25 | 无 | 展示验估指引页面 | 输入条件对需要查询的结果予以展示。 | 否 |
| 26 | 无 | 运保费异常监控 | 对于滞期费、报关单运保费栏目异常的报关单进行监控。 | 否 |
| 27 | 无 | 保税商品价格异常监控 | 对加工贸易内销、保税物流货物价格异常商品进行监控。 | 否 |
| 28 | 无 | 价格水平监控 | 展示各关价格水平和主要影响价格水平的商品。 | 否 |
| 29 | 无 | 价格长期不变监控 | 对价格长期不变商品进行监控。 | 否 |
| 30 | 无 | 一次性告知申请人 | 关税职能部门对材料不齐全或者不符合规定的一次性告知申请人 | 否 |
| 31 | 无 | 是否受理 | 关税职能部门经办收到企业通过电子口岸传输过来的《申请书》后，审核确定受理/不受理” | 否 |
| 32 | 无 | 是否技术支持 | 对于已经受理的《申请书》，关税职能部门审核后，认为需向税管局提交技术支持的，点击“提交技术支持” | 否 |
| 33 | 无 | 审核：材料是否齐全及符合规定 | 关税职能部门经办收到企业通过电子口岸传输过来的《申请书》后，对材料是否齐全及符合规定进行审核 | 否 |
| 34 | 无 | 技术支持意见 | 税管局针对关税职能部门提交的技术支持，填写技术支持意见 | 否 |
| 35 | 无 | 海关受理 | 关税职能部门受理，显示《中华人民共和国海关预裁定申请受理决定书》页面 | 否 |
| 36 | 无 | 海关审核 | 关税职能部门对于已经受理的《申请书》进行审核。 | 否 |
| 37 | 无 | 不予受理决定书 | 关税职能部门经审核后认定为不予受理的制发《中华人民共和国海关预裁定申请不予受理决定书》 | 否 |
| 38 | 无 | 补充提交材料 | 对于已经受理的《申请书》，经办录入《中华人民共和国海关预裁定申请补充通知书》 | 否 |
| 39 | 无 | 已办箱-已处理文书列表 | 显示当前操作人已经处理的文书列表。分标签页显示《申请书》《决定书》，展示列表字段 | 否 |
| 40 | 无 | 已办箱-查询条件 | 显示当前操作人已经处理的文书列表，查询条件如下：文书编号、文书类型、申请人、商品名称、税号、企业名称、企业代码、合同协议号 | 否 |
| 41 | 无 | 预裁定申请书列表 | 查询预裁定申请单号，默认列表展示预裁定申请单号、申请文书状态、受理海关、企业名称、企业代码、税号、商品名称、合同协议号、补正次数、申请时间段内容，点击具体申请书单号，可以查看详细文书信息。 | 否 |
| 42 | 无 | 预裁定申请书查询 | 分别可根据预裁定申请书单号、（八位商品编码）商品税号、商品名称、企业名称、企业代码、合同协议号、文书状态（下拉框选项）、申请时间段，开展申请书查询。 | 否 |
| 43 | 无 | 预裁定决定书列表 | 查询预裁定决定书单号，默认列表展示预裁定决定单号、决定文书状态、决定海关、企业名称、企业代码、税号、商品名称、合同协议号、补正次数、申请日期、受理日期、裁定日期、报关单（数量）、实征税款。 | 否 |
| 44 | 无 | 预裁定决定书查询 | 分别可根据预裁定决定书单号、（八位商品编码）商品税号、商品名称、企业名称、企业代码、合同协议号、文书状态（下拉框选项）、申请时间段开展决定书列表查询。 | 否 |
| 45 | 无 | 预裁定其他文书查询 | 分别可根据预裁定《中华人民共和国海关预裁定申请受理决定书》、《中华人民共和国海关预裁定申请补正通知书》等单号、（八位商品编码）商品税号、商品名称、企业名称、企业代码、合同协议号、文书状态（下拉框选项）、申请时间段开展其他文书列表查询。 | 否 |
| 46 | 无 | 预裁定申请书商品税号统计 | 设定查询时间段，按商品税号（按八位编码分列）查询该时间段内预裁定申请书数量。列表展示预裁定申请书商品税号（按八位编码分列）、申请书汇总数、关区汇总数、经营企业汇总数，其中点击具体申请书数字，可进入统计时间段内相关文书列表，列表展示字段 | 否 |
| 47 | 无 | 预裁定申请书企业统计 | 设定查询时间段，按企业海关编码（查询该时间段内预裁定申请书数量。列表展示预裁定申请企业海关编码、企业名称、申请书汇总数、关区汇总数、商品编码汇总数，其中点击具体申请书数字，可进入统计时间段内相关文书列表，列表展示字段 | 否 |
| 48 | 无 | 预裁定申请书关区统计 | 设定查询时间段，按关区查询该时间段内预裁定申请书数量。列表展示预裁定申请受理海关及申请书汇总数，其中点击具体申请书数字，可进入统计时间段内相关文书列表，列表展示字段 | 否 |
| 49 | 无 | 预裁定决定书商品税号统计 | 设定查询时间段，按商品税号（八位海关商品编码）查询该时间段内预裁定决定书数量。列表展示预裁定决定书八位商品编码、决定书汇总数、制发海关汇总数、涉及报关单征税货值汇总、涉及报关单实征税款汇总。 | 否 |
| 50 | 无 | 预裁定决定书企业统计 | 设定查询时间段，按企业海关编码（查询该时间段内预裁定决定书数量。列表展示预裁定决定企业海关编码、企业名称、决定书汇总数、关区汇总数、商品编码汇总数、涉及报关单征税货值汇总、涉及报关单实征税款汇总。 | 否 |
| 51 | 无 | 预裁定决定书关区统计 | 设定查询时间段，按关区查询该时间段内预裁定决定书数量。列表展示预裁定决定书制发海关、决定书汇总数、商品编码汇总数、涉及报关单征税货值汇总、涉及报关单实征税款汇总。 | 否 |
| 52 | 无 | 预裁定其他文书关区统计 | 设定查询时间段，按关区查询该时间段内预裁定其他文书数量，如《中华人民共和国海关预裁定申请受理决定书》、《中华人民共和国海关预裁定申请补正通知书》等。 | 否 |
| 53 | 无 | 预裁定其他文书商品税号统计 | 设定查询时间段，按商品税号查询该时间段内预裁定其他文书数量，如《中华人民共和国海关预裁定申请受理决定书》、《中华人民共和国海关预裁定申请补正通知书》等。 | 否 |
| 54 | 无 | 预裁定其他文书企业统计 | 设定查询时间段，按企业查询该时间段内预裁定其他文书数量，如《中华人民共和国海关预裁定申请受理决定书》、《中华人民共和国海关预裁定申请补正通知书》等。 | 否 |
| 55 | 无 | 新建价格咨询单 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门经办岗新建价格咨询单 | 否 |
| 56 | 无 | 是否继续提交 | 点击流转，系统根据价格咨询单内容展示已有价格资料，提示是否继续提交咨询。 | 否 |
| 57 | 无 | 价格咨询初审 | 继续提交咨询，咨询单转入现场海关/关税职能部门/税管局征税部门初审待办箱。 | 否 |
| 58 | 无 | 价格咨询办结 | 对于已有价格资料的，不再继续提交的，选择办结。 | 否 |
| 59 | 无 | 是否直接反馈 | 关税职能部门对现场海关提交的价格咨询反馈价格资料 关税职能部门提交税管局关税技术部门 | 否 |
| 60 | 无 | 价格咨询职能签发 | 直属关审核签发人员可在流转意见中修改内容，并根据意见选择下一环节的流转：如直接答复业务现场，选择“答复业务现场”；如需转交税管局答复，选择“报送税管局关税技术部门”；如咨询单资料不全，需退回经办或现场，则选择“退回给直属关价格部门经办”或“退回给业务现场” | 否 |
| 61 | 无 | 价格咨询审核受理 | 税管局关税技术部门审核受理关税职能部门/税管局征税部门提交的价格咨询 | 否 |
| 62 | 无 | 价格咨询签发 | 税管局关税技术部门签发答复价格资料 | 否 |
| 63 | 无 | 价格咨询关税职能复审 | 关税职能部门经办岗对现场海关审核通过提交的价格咨询进行审核，填写审核意见流转至对应签发岗。 | 否 |
| 64 | 无 | 价格咨询部门初审 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门可在此界面开展初审。 | 否 |
| 65 | 无 | 价格咨询办结 | 现场海关接收关税职能部门/税管局关税技术部门反馈的价格资料 关税职能部门接收税管局关税技术部门反馈的价格资料 税管局征税部门接收税管局关税技术部门反馈的价格资料 | 否 |
| 66 | 无 | 关税职能部门答复咨询意见 | 关税职能部门经办人员可审核业务现场递交的价格咨询单。 在“流转意见”栏中填写相关内容（包括答复意见或处理建议），并可上传相关附件。选择下一步为“关税职能部门复核签发”，点击“流转”向直属关审核签发提交。如认为咨询项目未充分则可选择“退回给业务现场” | 否 |
| 67 | 无 | 答复咨询意见 | 税管局关税技术部门在“流转意见”栏中填写答复内容或处理意见后，提交审核签发。如认为咨询项目未充分则可选择“退回关税职能部门” | 否 |
| 68 | 无 | 已办箱-已处理价格咨询列表 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门经办岗、签发岗在此展示查询本人处理过的咨询单。 | 否 |
| 69 | 无 | 已办箱-查询条件 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门经办岗、签发岗通过已办箱可查询本人处理过的咨询单记录。 | 否 |
| 70 | 无 | 价格咨询单查询 | 可根据价格咨询单号，创建时间或报关单号或税号，查询咨询单信息。 | 否 |
| 71 | 无 | 价格咨询税管局统计 | 设定税管局下拉选项，选定某一时间段，列表展示该税管局答复价格咨询单汇总数。 | 否 |
| 72 | 无 | 价格咨询商品编码统计 | 设定八位商品编码，选定某一时间段，列表展示该编码价格咨询单汇总数。 | 否 |
| 73 | 无 | 价格咨询关区统计 | 设置价格咨询时间段，按咨询关区四位代码统计该时间段内价格咨询申请书数量。 | 否 |
| 74 | 无 | 新建价格专业认定联系单 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门经办岗新建价格专业认定联系单 | 否 |
| 75 | 无 | 价格专业认定初审 | 点击提交专业认定，联系单转入现场海关/关税职能部门/税管局征税部门初审岗待办箱 | 否 |
| 76 | 无 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门初审 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门可在此界面开展初审。 | 否 |
| 77 | 无 | 是否直接反馈 | 关税职能部门对现场海关提交的价格专业认定反馈价格认定意见 关税职能部门提交税管局关税技术部门 | 否 |
| 78 | 无 | 认定意见职能签发 | 直属关审核签发人员可在流转意见中修改内容，并根据意见选择下一环节的流转：如直接答复业务现场，选择“答复业务现场”；如需转交税管局答复，选择“报送税管局关税技术部门”；如联系单资料不全，需退回经办或现场，则选择“退回给直属关价格部门经办”或“退回给业务现场” | 否 |
| 79 | 无 | 认定意见审核受理 | 税管局关税技术部门审核受理关税职能部门/税管局征税部门提交的价格专业认定，在“流转意见”栏中填写答复内容或处理意见后，提交审核签发。如认为专业认定项目未充分则可选择“退回关税职能部门”。 | 否 |
| 80 | 无 | 认定意见答复 | 税管局关税技术部门答复价格认定意见。 | 否 |
| 81 | 无 | 签发价格专业认定 | 税管局关税技术部门审核签发人员可在流转意见中修改内容，选择“答复关税职能部门”并点击“流转”键，联系单流转回直属关经办。如认为联系单资料不全，需退回经办，则选择“退回税管局关税技术部门经办”。 | 否 |
| 82 | 无 | 关税职能部门复审 | 关税职能部门经办岗对现场海关审核通过提交的价格专业认定进行审核，填写审核意见流转至对应签发岗。 | 否 |
| 83 | 无 | 关税职能部门答复认定意见 | 关税职能部门经办人员可审核业务现场递交的价格联系单。在“流转意见”栏中填写相关内容（包括答复意见或处理建议），并可上传相关附件后流转，如认为专业认定项目未充分则可选择“退回给业务现场”。 | 否 |
| 84 | 无 | 办结 | 现场海关接收关税职能部门/税管局关税技术部门反馈的专业认定意见 关税职能部门接收税管局关税技术部门反馈的专业认定意见 税管局征税部门接收税管局关税技术部门反馈的专业认定意见 | 否 |
| 85 | 无 | 已办箱-已处理价格专业认定列表 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门经办岗、签发岗在此展示查询本人处理过的认定单。 | 否 |
| 86 | 无 | 已办箱-查询条件 | 现场海关/关税职能部门/税管局征税部门经办岗、签发岗通过已办箱可查询本人处理过的认定单记录。 | 否 |
| 87 | 无 | 价格专业认定查询 | 可根据价格专业认定单号、创建时间、八位商品编码、认定企业编码进行价格专业认定查询。 | 否 |
| 88 | 无 | 价格专业认定税管局统计 | 设定税管局下拉选项，选定某一时间段，列表展示该税管局价格认定汇总数。 | 否 |
| 89 | 无 | 价格专业认定商品编码统计 | 设定八位商品编码，选定某一时间段，列表展示该编码价格认定汇总数。 | 否 |
| 90 | 无 | 价格专业认定关区统计 | 设置价格专业认定时间段，按四位关区查询该时间段内价格专业认定汇总数。 | 否 |
| 91 | 无 | 一般审价-新建文书 | 实现海关审价文书的新建、流转功能。 | 否 |
| 92 | 无 | 一般审价-查看文书 | 实现海关审价文书的查询功能，查看已存在的文书种类。 | 否 |
| 93 | 无 | 一般审价-查看报关单 | 在审价过程中实现查看报关单数据的功能。 | 否 |
| 94 | 无 | 简易审价-新建文书 | 实现海关审价文书的新建、流转功能。 | 否 |
| 95 | 无 | 简易审价-获取企业申请 | 通过输入报关单号，查看企业发送的简易估价申请，进行审核流转。或是不输入报关单，直接查看企业发送的所有估价申请数据，在查询结果中选中报关单对应的申请数据进行审核流转。 | 否 |
| 96 | 无 | 简易审价-查看文书 | 实现海关审价文书的查询功能，查看已存在的文书种类。 | 否 |
| 97 | 无 | 简易审价-查看报关单 | 在审价过程中实现查看报关单数据的功能。 | 否 |
| 98 | 无 | 审价文书-新建文书-保税内销逻辑校验 | 增加审价文书逻辑校验功能 | 否 |
| 99 | 无 | 审价文书-质疑通知书状态 | 增加价格质疑通知书、价格质疑通知书（保税内销）办结状态校验逻辑。质疑通知书对应报关单生成审价作业记录表办结后，文书状态设置为“已办结” | 否 |
| 100 | 无 | 审价文书-磋商通知书状态 | 增加磋商通知书、磋商通知书（保税内销）办结状态校验逻辑。磋商通知书对应报关单生成磋商记录表办结后，文书状态设置为“已办结”。增设“企业未按要求磋商”按钮，关员点击后，文书状态设置为“已办结” | 否 |
| 101 | 无 | 审价文书-文书类型 | 审价文书包括：质疑通知书、磋商通知书、磋商记录表、质疑通知书（保税内销）、磋商通知书（保税内销）、磋商记录表（保税内销）、进口审价作业记录表（成交价格）、进口审价作业记录表（非成交价格）、出口审价作业记录表（成交价格）、出口审价作业记录表（非成交价格） | 否 |
| 102 | 无 | 审价文书-新建文书-附件上传 | 海关在审价文书制发时上传附件，点击上传附件，附件格式不限，每张不超过2M，总共不超过20M | 否 |
| 103 | 无 | 审价文书-制发审价文书接口（H2018系统关联） | 提供制发审价文书功能的接口，接收报关单数据信息，自动添加审价文书企业信息、商品信息，并制发文书。供H2018系统调用 | 否 |
| 104 | 无 | 审价文书-审价作业记录表录入补税凭证 | 在审价作业记录表界面增加补税凭证录入功能，有对应估价告知书的自动获取相关数据，无估价告知书的海关录入补税税单号，系统获取补税数据。 | 否 |
| 105 | 无 | 审价作业评估 | 按估价告知书生成时间、直属海关查询审价作业无纸化率、按审价作业记录表办结时间、直属海关查询审价作业补税率 | 否 |
| 106 | 无 | 审价记录监控 | 按估价告知书生成时间、直属海关查询已估价但未有审价作业记录、按审价作业记录表办结时间、直属海关查询已有审价作业记录但未估价明细 | 否 |
| 107 | 无 | 审价记录查询 | 按文书编号、文书办结时间、报关单号、直属海关、收发货人代码、收发货人名称、税号、商品名称、企业状态、审价模式、文书类型、进出口方式、制发部门，查询审价文书，文书编号超链接进入审价文书界面。 | 否 |
| 108 | 无 | 待办箱 | 实现通过查询条件筛选并输出当前账号（岗位）人员待办任务基本信息列表页面的功能。 | 否 |
| 109 | 无 | 已办箱 | 实现通过查询条件筛选并输出当前账号（岗位）人员已办任务基本信息列表页面功能。 | 否 |
| 110 | 无 | 审价文书列表 | 实现通过查询条件筛选并输出人员授权服务范围内允许的所有审价文书基本信息列表页面功能。 | 否 |
| 111 | 无 | 已有文书查询 | 实现通过查询条件筛选并输出人员授权服务范围内允许的所有审价文书基本信息列表页面功能。 | 否 |
| 112 | 无 | 已删除文书列表 | 实现通过查询条件筛选并输出本关区所有已删除审价文书基本信息列表页面功能。 | 否 |
| 113 | 无 | 异常处理 | 实现通过查询条件筛选并输出人员授权服务范围内允许的所有审价文书基本信息列表页面功能。 | 否 |
| 114 | 无 | 批量审价-新建文书 | 增加报关单批量上传功能，允许录入同一家企业下多票报关单号，选择文书类型新建审价文书。 | 否 |
| 115 | 无 | 批量审价-查看文书 | 通过输入批量审价报关单中任一报关单号，选择文书种类查看报关单对应的所有审价文书数据，输出系统内所有对应的审价文书。 | 否 |
| 116 | 无 | 批量审价-企业端文书 | 企业端接收的批量审价生成的审价文书数据中包含报关单列表 | 否 |
| 117 | 无 | 企业端备案申请优化 | 对以下录入事项优化：合同协议数量、计量单位栏目增加提示：以第一法定计量单位填报。 | 否 |
| 118 | 无 | 企业备案信息入库 | 企业申报的备案信息进入海关库 | 否 |
| 119 | 无 | 企业备案信息列表 | 企业提交的所有备案申请均显示在备案列表里，增加到期提醒栏目，备案状态栏目。 | 否 |
| 120 | 无 | 待办箱 | 根据授权情况显示备案申请列表，初审人员显示流转至本人的备案申请列表。 | 否 |
| 121 | 无 | 已办箱 | 根据授权情况显示备案申请确认情况，包括本人已流转到下一环节的备案申请。 | 否 |
| 122 | 无 | 企业备案信息人工初审 | 初审人员点击合同号，打开备案申请，勾选“确认备案”/“退回备案”，退回备案需填写审核意见，提交至下一环节。 | 否 |
| 123 | 无 | 企业备案人工复审 | 复审人员对初审结论进行确认，可修改初审勾选项目及审核意见 | 否 |
| 124 | 无 | 生成备案号 | 对复审结论为“确认备案”的生成备案编号，状态改为已备案。 | 否 |
| 125 | 无 | 发送审核结果 | 根据复审结论，向企业发送审核结果。 | 否 |
| 126 | 无 | 备案核销 | 系统根据报关单填报情况进行自动核销，也可进行人工核销。 | 否 |
| 127 | 无 | 企业备案变更信息接收及校验 | 海关接收企业录入的备案变更信息，对内容进行校验是否有必填项空缺或者逻辑问题并对备案变更信息进行提取，若校验不通过则自动退回企业。。 | 否 |
| 128 | 无 | 备案变更信息入库 | 备案变更信息进入海关库。 | 否 |
| 129 | 无 | 备案变更初审 | 初审人员对企业申请进行审核，流转至下一步或退回企业 | 否 |
| 130 | 无 | 备案变更复审 | 复审人员对初审意见进行审核，根据结果选择反馈企业或退回初审。 | 否 |
| 131 | 无 | 备案变更记录 | 办结后记录备案变更历史，在原备案编号后加后缀显示更改次数 | 否 |
| 132 | 无 | 反馈变更结果 | 反馈办理结果和变更后的合同备案表至企业端。 | 否 |
| 133 | 无 | 企业延期申请接收及入库 | 企业申请公式定价备案结算延期提交至海关，并进入海关库。 | 否 |
| 134 | 无 | 延期申请初审 | 海关端新增公式定价备案延期按钮，显示待办延期申请的备案情况同时将该申请同步到初审人员待办箱。初审人员对企业申请进行审核，流转至下一步或退回企业。 | 否 |
| 135 | 无 | 延期申请复审 | 海关端新增公式定价备案延期按钮，复审显示初审流转的待审核延期申请的备案情况同时将该申请同步到复审人员待办箱。复审人员对初审意见进行审核，根据结果选择反馈企业或退回初审。 | 否 |
| 136 | 无 | 备案表反填 | 同意延期后，系统自动反填修改该备案号结算期内容，第一次延期结算期反填修改为9个月，第二次延期结算期反填修改为其他。 | 否 |
| 137 | 无 | 结果反馈 | 办结后，系统自动反馈结果和新的备案表至企业端。 | 否 |
| 138 | 无 | 企业备案作废申请列表 | 接受企业提交的备案作废申请 | 否 |
| 139 | 无 | 待办箱 | 备案作废申请同步至待办箱 | 否 |
| 140 | 无 | 已办箱 | 备案作废申请办理情况同步至已办箱 | 否 |
| 141 | 无 | 企业备案作废信息人工初审 | 初审受理企业提交的备案作废申请 | 否 |
| 142 | 无 | 企业备案作废人工复审 | 复审审核初审意见 | 否 |
| 143 | 无 | 备案作废 | 办结后，将备案号作废 | 否 |
| 144 | 无 | 企业接收审核结果 | 企业端接收审核结果 | 否 |
| 145 | 无 | 备案表单查询 | 通过条件设置，查询备案表情况 | 否 |
| 146 | 无 | 关联报关单查询 | 通过条件设置，查询备案项下报关单和进口情况 | 否 |
| 147 | 无 | 导出查询结果 | 查询结果提供导出功能 | 否 |
| 148 | 无 | 关区备案情况统计 | 通过条件设置，统计关区备案情况 | 否 |
| 149 | 无 | 企业备案情况统计 | 通过条件设置，统计特定企业备案情况 | 否 |
| 150 | 无 | 商品备案情况统计 | 通过条件设置，统计特定商品备案情况 | 否 |
| 151 | 无 | 定价方式备案情况统计 | 通过条件设置，统计特定定价方式备案情况 | 否 |
| 152 | 无 | 导出统计结果 | 备案统计提供导出功能 | 否 |
| 153 | 无 | 超期超量异常提醒 | 通过对进口数量和备案数量单位进行逻辑校对和“合同执行率比对，提醒现场备案超期超量异常情况 | 否 |
| 154 | 无 | 报关单未结算提醒 | 通过设置查询条件，预警和提醒现场备案关联报关单未结算情况 | 否 |
| 155 | 无 | 担保征收监控 | 筛选报关单备注栏，监控公式定价备案报关单未担保情况 | 否 |
| 156 | 无 | 报关单填制规范监控 | 筛选报关单价格说明和备注栏，监控报关单填制规范情况 | 否 |
| 157 | 无 | 导出功能 | 异常监控提供导出功能 | 否 |
| 158 | 无 | 后续审价补税录入 | 以此节点进入后续操作界面 | 否 |
| 159 | 无 | 关税部门后续补税 | 支持关税部门后续审价补税（“9700后续补税”报关单和手工税单）数据录入，建立估价技术类型和指令来源数据标签，通过9700后续补税”报关单和手工税单编号自动获取补税数据字段。 | 否 |
| 160 | 无 | 稽查/缉私部门后续补税 | 支持稽查/缉私部门后续审价补税（“9700后续补税”报关单和手工税单）数据录入，建立估价技术类型和线索来源数据标签，通过9700后续补税”报关单和手工税单编号自动获取补税数据字段。 | 否 |
| 161 | 无 | 数据维护 | 对后续审价补税数据进行人工维护，支持数据联动更新，提高数据完整性、准确性。 | 否 |
| 162 | 无 | 征补税企业数量 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。按征补税额数据查询周期，抓取其中收发货人编码，按编码去重统计展示。同步按征补情况分列去重统计展示。 | 否 |
| 163 | 无 | 征补税商品数量 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。按征补税额数据查询周期，抓取其中8位商品编码，按编码去重统计展示。同步按征补情况分列去重统计展示。 | 否 |
| 164 | 无 | 征补税额 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。按征补税类型进行结构化展示，支持按时间段查询统计。 | 否 |
| 165 | 无 | 同期征税额 | 采集税收入库数据，按征补税额数据查询周期进行查询展示，同步计算同比。 | 否 |
| 166 | 无 | 审价补税率 | 按征补税额数据查询周期，计算周期内征补税额/同期征税额按百分比进行展示。 | 否 |
| 167 | 无 | 估价征补税商品、企业清单 | 以此节点进入后续操作界面 | 否 |
| 168 | 无 | 商品清单 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。 按征补税额数据查询周期，按商品编码分别统计征补税额，同步计算展示同比、占比。 | 否 |
| 169 | 无 | 企业清单 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。 按征补税额数据查询周期，按收发货人编码统计征补税额，自动抓取企业信息，按征补税额高低顺序展示。 | 否 |
| 170 | 无 | 已制发电子文书的估价告知书份数 | 采集“估价告知书”数据，补税额为负值的按“0”统计；采集审价作业记录表数据。按征补税额数据查询周期进行匹配，计数。 | 否 |
| 171 | 无 | 审价文书份数 | 按征补税额数据查询周期，通过文书编号、报关单编号分类别统计文书份数、所涉报关单数，进行展示。 | 否 |
| 172 | 无 | 履行估价程序无纸化率 | 按征补税额数据查询周期，计算周期内已制发电子文书的估价告知书份数/估价告知书份数，按百分比进行展示。 | 否 |
| 173 | 无 | 技术支持份数 | 按征补税额数据查询周期，分类别统计已办结的价格预裁定、价格专业认定、价格咨询数量，区分直属关答复和税管局答复两个维度进行展示。 | 否 |
| 174 | 无 | 估价告知书份数 | 采集“估价告知书”数据，补税额为负值的按“0”统计。按征补税额数据查询周期，统计估价告知书数量进行展示。 | 否 |
| 175 | 无 | 公式定价备案合同份数 | 按征补税额数据查询周期，统计展示当期办理的公式定价备案合同数量。 | 否 |
| 176 | 无 | 定制查询 | 以此节点进入后续操作界面 | 否 |
| 177 | 无 | 常用查询 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。 按已保存的查询条件，可按时间、关区、商品编码、估价技术类型、征补税类型、征补税来源等多维度定制查询征补税数据情况，支持计算展示同比。 | 否 |
| 178 | 无 | 新建查询 | 采集 “估价告知书”数据、 “后续审价补税录入”数据、公式定价延续性征税数据、“9500”报关单税单数据，征补税额为负值的按“0”统计。 页面可设置查询条件，按时间、关区、商品编码、估价技术类型、征补税类型、征补税来源等多维度定制查询征补税数据情况，支持计算展示同比。可保存为常用查询。 | 否 |
| 179 | 无 | 价格预裁定申报功能 | 提供价格预裁定申请数据的录入、申报、状态查询、详情查询界面； 企业申报后，向审核端发送价格预裁定申请数据； 接收审核端返回的价格预裁定审核回执信息，并提供回执查询界面； 接收审核端发送的价格预裁定文书、决定书数据，并提供文书、决定书查询界面。 | 否 |
| 180 | 无 | 公式定价申报功能 | 提供公式定价备案、变更、作废、延期申请的录入、申报、状态查询、详情查询界面； 企业申报后，向审核端发送公式定价申请数据； 接收审核端返回的公式定价审核回执信息，并提供回执查询界面； 企业删除审核退单状态的数据后，向审核端发送删除数据信息。 | 否 |
| 181 | 无 | 审价文书申报功能 | 提供简易审价申请数据的录入、申报、状态查询、详情查询界面； 企业申报后，向审核端发送简易审价申请数据； 接收审核端返回的简易审价审核回执信息，并提供回执查询界面； 接收审核端发送的价格预裁定文书、决定书数据，并提供文书、决定书查询界面； 提供审价文书办理界面，企业提交后，向审核端发送企业反馈信息数据。 | 否 |
| 182 | 无 | 外部价格行情数据导入 | 接收用户自动导入、人工上传的外部价格行情数据； 校验通过后发送行情数据至智慧估价系统； 接收估价系统回执并修改数据状态。 | 否 |
| 183 | 无 | 估价信息的订阅推送 | 提供价格预裁定、公式定价、审价文书等估价信息的状态订阅界面，企业可选择需要订阅业务模块并允许设置订阅条件； 根据订阅模块和订阅条件自动生成订阅记录； 提供订阅记录查看界面，企业可查看已有的订阅记录。 | 否 |
| 184 | 无 | 估价信息的代办提醒 | 企业进入申报端首页，自动弹出全部待办理的质疑通知书、磋商通知书、磋商记录表、估价告知书列表； 选择其中一条记录后可跳转至办理详情界面； 事项办理后同步更新代办状态，对于已办理的不再展示到代办列表。 | 否 |
| 185 | ▲ | 历史数据迁移要求 | 在相关系统建设方的协助下，将现有估价子系统数据，迁移到本项目数据库中。 自合同签订生效之日起7个月内完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 186 | ▲ | 技术要求 | 1、本项目所用的开发语言、开发工具、技术架构及数据库需符合中国海关的技术约束要求。 2、容错处理周全，考虑到用户可能的误操作以及非法参数设置，能够及时提示，避免因用户操作或系统原因导致系统死机或让用户长时间等待。 3、本项目应用软件的运行环境，须兼容国产化硬件和操作系统、中间件，例如国产服务器、国产操作系统等。对于应用软件的开发环境，须采用符合国产化技术路线的开发工具和开发环境，以确保软件开发过程与国产化方向的一致性。 4、本项目需通过国产化适配测试，包括但不限于与国产化硬件设备的兼容性测试。投标方应提供详细的国产化适配方案，包括适配范围、适配步骤及预期效果。应用软件在国产化环境中的性能表现应不低于原有非国产化环境。需满足国产化适配的具体要求，包括但不限于软件架构、编程语言、数据库、中间件等方面的适配要求。对于国产化软硬件产品的兼容性测试，须确保软件与国产化环境的无缝集成和互操作性。提供必要的技术支持，包括解决在国产化适配过程中可能出现的技术问题。 5、软件产品工具须满足遵守中国海关的相关内控规定，系统平台具备较强的稳定性、高效性、灵活性、安全性和可靠性。 6、本项目系统设计、编码应当符合海关网络安全架构体系和数据安全要求，满足国家等级保护测评要求和国家商用密码应用测评要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 187 |  | 新老系统切换要求 | 本项目上线后，将替代现有估价子系统，中标人应制定新老系统切换方案和应急方案，确保新老系统平滑切换，不影响业务正常运行。 | 否 |
| 188 |  | 非功能性要求 | 1、运维保障等级：本项目应用运维服务保障等级为二级，业务恢复时限要求为4小时 2、业务覆盖区域范围：全国 3、用户类型：海关和企业 4、业务类别：业务支撑类 5、系统功能应急方案制定情况：可以被其他系统或人工替代 6、业务实时性：系统应能满足至少2000个用户在线使用，高峰时段的并发用户为2000人。 7、系统后台甄别服务应在60秒内完成风险甄别。 8、准实时类（T+0内完成交易处理） 9、系统服务时间：7×24 10、业务高峰时段：系统使用时间为全天使用，业务高峰为9:00-17:00。 11、灾难情况下核心服务中断不可容忍时间：容忍时间小于4小时 12、灾难情况下核心功能故障允许丢失多长时间数据：容忍时间不大于1小时 13、数据追补性：数据丢失，部分数据可以通过技术手段追补 14、基于现有的海关外网基础环境，系统应满足常规的性能处理标准，并确保在三年内的高峰日及高峰时段内，具备优越的联机交易处理能力，保障海关工作的顺畅进行。 15、数据生命周期：3年 16、典型交易响应时间：响应时效不超过3秒 17、系统部署模式类别：集中部署 18、系统架构模式类别：B/S | 否 |

## 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺函 | ★ | 合同验收通过之日起提供1年7×24小时售后服务。 售后服务内容包括但不限于已交付内容的缺陷修复、性能调整、故障修复、问题处理、技术支持等。 售后服务阶段，项目经理、技术负责人和主要开发人员须提供不低于5×8小时标准的联系方式，并保证联系渠道畅通。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | 驻场人员要求 | ▲ | 1、人员要求 项目实施期间配置具有项目开发优势的人力资源，参与人员应为投标人员工，且团队人数不少于20人。 项目团队在项目研发、测试、试运行期间应保证项目团队核心成员的稳定性包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人及其他服务人员全程参与，未经采购人审批，不得私自调整相关人员。 投标人实际所提供的服务人员与投标文件中投标人提供的人员名单要求一致。 投标人应提供运维团队名单，运维成员中参与开发工作的人员至少4人。 明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权力，以确保项目顺利交付。 本项目的执行过程中，项目团队核心成员要把主要精力放到此项工作中，自始至终专职承担本项目相应工作。 项目经理、技术负责人等核心骨干需具有承担过同类系统软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统开发架构。本项目执行过程中，项目经理和技术负责人要专职于本项目，核心开发人员要保证本项目投入时间，在验收之前不得调离该项目。 如未经采购人批准更换人员造成项目延误或质量下降，采购人有权扣除更换人员相关费用，并由投标人赔偿由此造成的一切直接损失与间接损失。 2、投标人应严格遵守采购人和实施单位各项管理制度，包括工作制度、项目进度、项目管理制度、内部安全管理要求、安全生产管理、数据安全管理的相关要求。 3、项目实施过程中需提供驻场服务，驻场地点离采购人所在场所30分钟内可达。驻场期间的场租、专线、保障等费用包含在本次投标总报价中，采购人不另行支付。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 3 | 投标人服务标准 | ▲ | 1、实施标准 实施阶段，投标人根据采购人要求进行驻场服务。投标人应保持项目团队成员的稳定性，未经采购人许可不得随便调整项目团队成员。 本项目执行过程中，项目经理及团队成员自始至终专职承担本项目相应工作。 2、服务效率 远程技术支持服务：投标人接到采购人提出问题后4小时内应答。 故障响应服务：售后服务阶段，投标人应提供7×24小时故障响应服务，投标人通过电话、邮件、即时通讯工具等方式接到采购人报修后，业务高峰期应在1个小时内修复故障，非业务高峰期应在2个小时内修复故障。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 4 | 人员资格标准 | ▲ | 项目经理和技术负责人需具有承担过同类系统软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，并且精通系统开发架构的理论知识及其实际应用。 1、项目经理： 不少于1人； 具有5年及以上信息化系统建设项目开发及管理经验，能够与用户进行良好的沟通，担任同等角色； 具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。 具备由工业和信息化部与人力资源和社会保障部共同颁发的“信息系统项目管理师（高级）” 2、技术负责人： 不少于1人； 精通Java语言，从事Java应用系统软件开发5年以上，有信息化系统建设或维护经验，担任同等角色； 精通常用开源框架，精通IBATIS(mybatis）等ORM框架；精通使用SQL语句，精通数据库及SQL调优；精通前端技术和常用前端框架，对前端工程化与模块化开发有了解； 具备系统架构设计能力、项目实施能力，能够与用户进行良好的沟通； 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力。 具备工业和信息化部与人力资源和社会保障部共同颁发的系统架构设计师（高级）证书。 3、需求工程师： 不少于2人； 具备软件需求分析能力、流程设计能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目需求开发经验； 具备良好的文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 4、研发工程师： 不少于8人； 精通Java语言，从事Java应用系统软件开发3年以上，具有3年（含）以上信息化系统建设项目开发经验。 精通常用开源框架，精通IBATIS（Mybatis）等ORM框架；精通使用SQL语句，精通数据库及SQL调优； 具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 5、大数据工程师 不少于1人； 具有5年及以上大数据项目开发及管理经验，熟悉大数据架构、数据存储、数据处理、数据分析等相关技术； 具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。 6、人工智能工程师 不少于1人； 具有5年及以上人工智能项目开发及管理经验，熟悉机器学习、深度学习、自然语言处理等相关技术；具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。 7、测试工程师： 不少于3人； 具备测试用例设计、测试执行、功能测试、性能测试的能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目测试经验；掌握缺陷管理工具的使用；掌握数据库操作，能完成增删改查等操作；掌握 linux 基本命令；了解自动化测试框架，能编写相关自动化脚本；掌握接口测试和性能测试工具； 具备良好的文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。 8、运维工程师（此处人员要求为项目售后服务阶段，驻场人员要求）： 不少于3人。 要求是参与本项目实施的服务人员。 具备网络设备配置、系统部署、运维监控、故障排查与处理的能力。 具有3年（含）以上的信息化系统建设项目运维经验；熟练掌握网络设备配置、系统部署、运维监控等技能，并能快速定位并解决故障。 | 是，投标人应提供《拟投入本项目的团队情况表》及《拟投入本项目的项目经理及技术人员简介》 包括人员名单、项目履历、在本项目中职责分工、资格证书材料等，并按人员提供投标截止前6个月内任意一个月的社保证明或劳动合同等证明材料。 |
| 6 | 服务网络标准 | 无 | 投标人需能满足系统维保期内运维及技术支持的要求。 能在8小时内，在具体的服务地点能够提供服务。 | 否 |
| 7 | 培训标准 | ▲ | 投标人应根据采购人实际培训需求按需进行培训。 投标人需根据应用软件的功能和特点，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 投标人根据采购人需求，分别列出全部产品及应用正常运行、管理和使用所需要的培训。 | 是，提供培训方案，包括培训的类别、培训人员与人数、培训课件、方式、时间等安排。 |
| 8 | 集成标准 | 无 | 本项目应按照海关项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施集成工作，并接受和协助甲方组织、配合集成联调测试工作。 集成方式：主要集成方式为接口方式，包括数据接口和系统接口。 集成系统包括：单一窗口、H4A统一身份认证管理系统、税管中心作业平台、H2018通关单证审核作业系统、属地纳税人管理系统、跨境电商通关管理系统等。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章。 |
| 9 | 安全生产、保密要求 | ★ | 投标人为采购人提供服务过程中不得设置可以禁用或者绕过安全机制的组件及其他未经明示的功能模块；不得将与本项目相关的设计文档、源代码、配置文件、操作手册等相关信息在互联网上公布或托管。 投标人提交的源代码需通过采购人代码审查、安全代码扫描，不得存在A类安全代码风险。 投标人人员在项目执行过程中严格遵守法律法规、相关政策，不得发生违反采购人安全生产、数据安全、知识产权、工作制度等各项规章制度的情况。 投标人应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，投标人不得对外透露。 在本项目服务期结束后，投标人保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标人应保证参与本项目的服务人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保参与本项目的服务人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 10 | 评测要求 | ▲ | 投标人须按照采购人的统一安排，协助第三方评测机构完成系统测试及整改工作,直至系统通过验收。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 11 | 环境要求 | ▲ | 本项目所有操作系统和客户端浏览器需遵循中国海关的相关约束。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 12 | 扩展需求指标 | ▲ | 系统应同时满足技术和业务上的扩展性，在技术设计上能够考虑到用户数及业务量增长的情况下，系统性能可以满足稳定运行的要求；同时根据业务需要，为今后新增的功能模块做好预留准备。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 13 | 业务应急需求 | 无 | 系统出现故障，技术人员可立即排查恢复。对系统数据进行备份，防止数据丢失。 | 否 |
| 14 | 数据及业务管控要求 | ▲ | 数据保密性:该系统主要为一般数据。系统配置文件中涉及数据库连接的数据库账号及密码存储，应采取中国海关认可的、统一的、标准的密码技术对其进行加密，确保其存储的保密性。 数据完整性需求:应采取中国海关认可的、统一的、标准的相关技术保障数据在传输、存储和处理过程中不被篡改、丢失或损坏，以确保数据的完整性。 业务安全审计:为确保业务安全，系统需要记录详尽的用户操作行为日志，包括用户的关键操作行为、操作时间戳、请求与响应的相关信息等。日志内容应详细到每个操作的主键、执行操作的用户ID、操作描述、涉及的服务名称、接收到请求的时间、响应时间、操作耗时、请求参数、响应结果以及日志的创建时间。日志记录应被保存至少六个月，并且在整个保存周期内，其内容不应被删除、修改或覆盖。 此外，系统还需实现对数据操作（如查询、下载、修改、删除等）的日志记录功能，记录的内容应包含操作时间、执行操作的人员及其账号、用户ID、操作的目标数据对象（如数据表、数据项）、执行的操作指令、操作用设备的相关信息（如设备IP或物理地址）、操作涉及的数据量以及操作的最终结果。操作日志的留存时间应满足不少于三年的要求。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 15 | 系统及服务安全要求 | ★ | 系统开发应遵循海关信息系统开发建设的有关标准和规范，并在海关信息化项目管理、网络安全管理相关规定的指导下进行设计、开发、实施。 交付物中必须使用正版工具软件。如引用第三方软件需通过采购人的认可。 系统需满足《网络安全法》和网络安全等级保护的相关要求：包括但不限于服务器和开发客户端均须严格遵守海关信息安全规定；用户认证及授权管理应采用统一管理的安全平台，严格管理用户账号和权限：建立系统审计日志；系统应具备软件容错性；系统应确保满足数据在传输及存储过程中的完整性、保密性的要求；确保系统的密码产品符合国家密码管理主管部门的要求；系统应提供剩余信息保护及个人信息保护；加强系统监控，当系统发生异常时可在第一时间得到及时处理；建立系统数据备份和清理机制。 按照国家信息安全等级保护要求，本项目需要按照三级等保要求来建设。 本项目中应用系统数据传输及存储需按海关相关管理规定执行。 满足采购人关于项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 签订保密协议，约定双方权利与义务；投标人应与服务人员签订保密协议，落实相应网络安全相关要求；投标人应接受海关对其提供的服务的定期监督、评审和审核；投标人及服务人员在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，投标人和服务人员承担相应违约责任。 开发团队和测试团队必须在海关内部研发网进行工作，所有成果物都不能从海关内部研发网传出。 对于海关提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，需承担保密义务。 必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据传输的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 16 | 标准规范要求 | 无 | 系统建设应遵从中国海关信息化标准体系，包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 系统需要采用统一数据规范标准，遵从应用建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。 投标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。 | 否 |
| 17 | 知识产权归属 | ★ | 投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 投标人须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权，本项目所开发软件的知识产权归采购人所有。 投标人的具有自主知识产权的第三方软件，如需要在本项目中使用，须在投标文件中明确指出和说明。如出现因引入第三方软件而引出的知识产权纠纷，由投标人负责，与采购人无关。 采购人有权对工程涉及的所有成果在全国海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 未经采购人和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 投标人不可申请本项目涉及到的软件著作权和发明专利等相关知识产权。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 18 | 风险及质量管理要求 | 无 | 投标人应提供完整的风险管理方案，分析本应用建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。 投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，定制项目质量保证原则等。 投标人需按采购人要求，解决各类风险、问题。 项目开展中架构管控要求变更，投标人应配合开展相关工作。 投标人需接受采购人监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。 | 否 |
| 19 | 试点推广要求 | ▲ | 按照采购人要求，投标人需配合采购人完成各应用系统部署上线的组织协调工作，并对上线运行过程中出现的异常情况进行分析、定位、解决，确保应用顺利平稳地上线运行。 投标人应配合制定生产环境的部署及验证方案，为不影响业务的正常开展，方案中至少要明确指出试运行和推广上线单位如何做好相关新旧系统的过渡工作。 投标人应配合组织和协调各应用系统完成在生产环境中的部署及相关的接口参数配置工作，配合解决过程中的各类问题。 投标人协助采购人完成项目的试点推广。提交《智慧估价应用集成-试运行及推广总结报告》。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 20 | 其他要求 | ★ | 投标人应根据甲方要求接受集成管理和监理工作。 投标人提供专职或兼职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。并在维保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 为满足项目安全要求，需要投标人配合完成等级保护的系统定级、评审、备案等系列工作；在各关键节点配合完成审计工作；竣工验收前配合做好第三方验收测试等工作。 为满足项目安全要求，需要投标人配合商用密码应用测评、网络安全等保测评，竣工验收前按照测评要求完成整改工作。在维保期内配合完成档案移交、资产转固等工作。 投标人必须对采购需求书中的内容进行实质性响应，应提供对项目的独特理解和满足采购需求的能力，投标方案若仅是照抄采购需求书内容，未体现实质性响应，将被视为无效投标。 需求未注明的内容，以实际采购人最终需求为准。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

## 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ▲ | 投标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向采购人报审工程文档；每周三提交项目周报。 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送采购人。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | ▲ | 要求投标人的设计方案包含概要设计、详细设计以及数据库设计，方案的内容需符合海关相应的管理标准。 投标人必须提供但不限于以下文档：需求文档、设计文档、测试文档、部署文档、操作手册等文档。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 3 | 项目实施组织架构 | 无 | 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，人员配置要求：项目组成员及角色设置合理，项目团队应由项目经理、需求工程师、研发工程师、测试工程师等组成，团队不少于20人。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | ★ | 本项目的建设工期为7个月，各阶段工作安排如下: 需求分析（方案设计）:工期1个月，合同签订后1个月完成。 开发测试:工期3个月，合同签订后4个月完成； 联调测试(含业务测试):工期1个月，合同签订后5个月完成； 部署上线:工期1个月，合同签订后6个月完成； 试运行：工期1个月，合同签订后7个月内完成。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 5 | 项目安装过程安排 | 无 | 开发测试完成后，根据采购人安排，规定时间内完成联调测试和系统部署。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | ▲ | 具体验收由采购人组织相关业务、技术专家进行评审。 投标人需承诺协助为验收提供相关服务： 系统试运行1个月后，由中标人申请合同验收。 配合整体项目竣工验收。 系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： 系统上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求； 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决； 已提供了合同规定的全部资料和软件； 移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属海关所有，包括文档资料和程序等。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |
| 7 | 交付或实施地点 | ★ | 交付或实施地点由采购人指定场所（北京、广州）。 | 是，提供《承诺函》并加盖单位公章 |

## 其它内容

1.业绩要求。

投标人提供2022年4月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类开发服务项目业绩相关材料。

2.相关主观评审因素要求。

(一)需求理解分析

阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和重构的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。

(二)实施管理方案

提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。

(三)技术设计方案

提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计、应用双活设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。

(四)集成方案

集成方案包括但不限于本项目所涉及的全部应用于其他作业系统、应用支撑平台、智能模型、科研项目对接的设计实现内容。

(五)测试方案

提供包括本项目所涉及的全部应用建设内容的完整测试方案，包括但不限于：测试方法、业务测试报告、测试用例、集成和联调测试报告。测试方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强。

(六)部署方案

部署方案包括本项目所涉及的全部应用系统各自的部署环境、部署方式、高可用方案等方面内容，涉及异地容灾部署的需提供容灾部署方案。

(七)运维服务方案

提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、维保期内功能调整、维保期外服务方案及报价等内容。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。

（八）培训方案

根据项目实际情况，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。

3.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 35 | 分别为： 五、集成需求6个（业务需求中第1至第6项） 六、货物或服务指标要求7个（第185项1个，第186项6个） 七、服务要求19个（第2项3个，第3项2个，第4项8个，第7项1个，第10、11、12、14、19项各1个） 八、实施要求3个（第1、2、6项各1个） |
| 2 | 一般指标项 | 195 | 分别为： 五、集成需求2个（第2、3项各1个） 六、货物或服务指标要求186个（第1-184项各1个，第187、188项各1个） 七、服务要求5个（第6、8、13、16、18项各1个） 八、实施要求2个（第3、5项各1个） |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 | 区间打分(0-10) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1.投标人提供ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，完整准确有效无误提供得0.5分，不提供不得分； 2.投标人提供ISO27001 信息安全管理体系认证证书，完整准确有效无误提供得0.5分，不提供不得分。 3.投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书，完整准确有效无误提供得0.5分，不提供不得分。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得2分; 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得1分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 勾选打分(0;1;2) |
|  | 投标人业绩 | 投标人须提供与本项目同类服务项目业绩材料 ，提供一份有效合同得1分，最多得5分。 注：1.上述销售业绩指与本项目同类开发服务项目的相关销售业绩。 2.合同签订时间须为2022年4月1日起至本项目招标公告发布之日止。 3.合同销售方（乙方）必须为投标人自身且销售业绩合同中必须至少包含合同双方印章、服务内容、签订时间、合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，案例不予承认）。 4.提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误。 不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3;4;5) |
| 技术部分 | 重要技术服务指标响应程度 | 完全满足文件指标要求得24.5分，▲标记重要指标项每有一项不满足扣0.7分。 注：一共有35个重要指标，分别在： 五、集成需求6个（业务需求中第1至第6项） 六、货物或服务指标要求7个（第185项1个，第186项6个） 七、服务要求19个（第2项3个，第3项2个，第4项8个，第7项1个，第10、11、12、14、19项各1个） 八、实施要求3个（第1、2、6项各1个） | 区间打分(0-24.5) |
|  | 一般技术服务指标响应程度 | 完全满足文件指标要求得39分，普通指标项每有一项不满足扣0.2分。 注：一共有195个重要指标，分别在： 五、集成需求2个（第2、3项各1个） 六、货物或服务指标要求186个（第1-184项各1个，第187、188项各1个） 七、服务要求5个（第6、8、13、16、18项各1个） 八、实施要求2个（第3、5项各1个） | 区间打分(0-39) |
|  | 需求理解分析 | 阐述对项目业务需求以及业务系统建设现状和重构的理解,对本项目的功能性需求与非功能性需求进行分析，包括但不限于业务流程分析、业务需求分析、与关联系统的关系分析、性能需求分析、环境需求分析等内容。需求分析涵盖业务领域全面，清晰准确识别出项目所需实现的应用功能及内容，能够从多维度对需求进行梳理，与业务目标结合紧密，充分体现采购人的要求。 需求理解分析内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 需求理解分析内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 需求理解分析内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供需求理解分析内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
|  | 实施管理方案 | 提供项目实施管理方案，内容包括但不限于项目实施计划（测试、培训、应急措施、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）、项目进度及保障措施等内容。 实施管理方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 实施管理方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 实施管理方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供实施管理方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
|  | 技术设计方案 | 提供技术设计方案，能够充分理解业务需求，对各项功能进行详细描述，包含但不限于业务功能设计、系统架构、部署设计、安全设计、系统接口设计、应用双活设计等内容。技术设计方案考虑全面、完整，针对性，可行性强。 技术设计方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 技术设计方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 技术设计方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供技术设计方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
|  | 集成方案 | 集成方案包括但不限于本项目所涉及的全部应用于其他作业系统、应用支撑平台、智能模型、科研项目对接的设计实现内容。 集成方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 集成方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 集成方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供集成方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
|  | 测试方案 | 提供包括本项目所涉及的全部应用建设内容的完整测试方案，包括但不限于：测试方法、业务测试报告、测试用例、集成和联调测试报告。测试方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强。 测试方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 测试方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 测试方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供测试方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
| 服务部分 | 部署方案 | 部署方案包括本项目所涉及的全部应用系统各自的部署环境、部署方式、高可用方案等方面内容，涉及异地容灾部署的需提供容灾部署方案。 部署方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 部署方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 部署方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供部署方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
|  | 运维服务方案 | 提供运维服务方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施、维保期内功能调整、维保期外服务方案及报价等内容。方案内容全面、处理方式合理、可行性强。 运维服务方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 运维服务方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 运维服务方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供运维服务方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |
|  | 培训方案 | 根据项目实际情况，充分考虑到海关应用人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到应用管理人员能够独立管理投标人所提供的应用软件和日常的维护处理能力。 培训方案内容科学周密，完全契合项目需求实际，计划措施针对性可行性强，工作进度安排科学合理，完全契合项目实施要求、实施进度要求及交付要求等，得2.25分； 培训方案内容完整，可以满足项目需求，针对性可行性较强，但其中一项方案小项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得1.2分； 培训方案内容有漏项，未完全包括上述几小项内容，或两个及以上方案小项中存在缺陷，得0.5分； 未提供培训方案内容或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1.2;2.25) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

# 第五部分  合同文本

附件2

## 第五部分  合同文本

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对__智慧关税01包（智慧估价）__采购项目以___公开招标__方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购清单及报价

| 项目名称 | 数量（人天数） |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求分析及系统设计 | 程序开发 | 软件测试 | ... |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 实施服务 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

本合同总价款（人民币大写） ____元（含税）。除上述款项外，乙方不得向甲方（用户）主张其他任何费用，详见附件分项报价表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价__20__%合同款（  元）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.乙方完成软件需求规格书、系统设计工作，通过经甲方组织的技术方案合规性检查，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价__40__%合同款（  ）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、技术方案合规性检查单（原件）。

3.乙方完成系统功能开发并通过业务测试，具备上线条件，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_30_%合同款（   元）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、上线证明（原件）。

4.乙方完成全部服务内容，经甲方组织的合同验收通过，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价__10__%合同款（   元）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、合同验收合格报告（原件）。

5.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方指定收取款项账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的__10__%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 | 中华人民共和国广州海关 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 工商银行云山支行 |
| 账号 | 3602006009000790366 |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：自提交保证金之日起至项目质保期满后30个日历日止（因乙方原因造成延期履约的，履约保证金相应顺延）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方在收到乙方提交退款申请后10个工作日内无息退还。

第五条  工作进度要求及履行地点

（一）本技术服务工期  7 个月，要求合同签订之日起  7 个月内完成合同约定的所有服务内容（以乙方满足招标文件要求及投标文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方（用户）原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方（用户）书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方（用户）造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

第六条 验收

乙方完成甲方（用户）要求的全部服务内容后，向甲方（用户）提交工作成果，甲方（用户）组织对服务内容进行验收，并出具验收意见（具体根据招标文件要求和投标文件应答填写）。

第七条 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方的需求文件和设计文件应通过甲方（用户）及其委托人组织的论证等形式的审核确认。

（三）本合同项目质量保证期为：自双方签署合同验收合格报告之日起计算  1  年。

第八条 培训

本合同包括培训，具体培训方案详见附件。

第九条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，_1_小时内响应，保证_2_小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同包含售后服务，具体运维服务方案详见附件。

第十条 双方的权利和义务

一、甲方（用户）的权利与义务

（一）甲方（用户）有权了解整个委托技术服务的执行进程，监督服务执行，并对技术服务的进度及质量进行要求和检查。

（二）甲方（用户）有权要求乙方按照本合同约定及时提供服务，并对乙方的服务成果进行评估和确定，提出修改意见。

（三）甲方（用户）对服务成果拥有所有权以及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方（用户）可安排技术人员参与核心工作，以便后续维护。

（四）甲方（用户）有权在海关范围内对技术服务涉及的所有成果进行推广应用。

（五）如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方（用户）以书面形式通知乙方整改，乙方应在3个工作日内予以补正和改进。如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付款项，直至乙方能够按照合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方（用户）规定的期限内仍无法达到合同要求，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

（六）甲方（用户）应在实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供完成技术服务所需的全部文档及相关资料；

2.解答或协调解答技术服务实施过程中的需求问题。

（七）在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方保证在甲方规定的工期进度内按照合同以及合同附件的要求完成应交付的完整、合格服务，并符合服务质量要求。

（二）乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。

（三）乙方应派专人负责技术服务执行，以保证技术服务顺利进行，加强风险分析与控制，对风险要有详细的分析，有可靠的控制手段和措施，并及时向甲方（用户）汇报。

（四）乙方应在服务期内及时修复安全漏洞。

（五）乙方所派人员应熟练掌握所需技术，所派人员对技术服务内容进行严格保密，不得泄露相关信息。

（六）乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

（七）乙方应按甲方（用户）要求保质保量地完成相关代码实现，提供安全、可编译可执行的源代码以及配套文档资料，并及时、完整向甲方（用户）交付相关材料。

（八）乙方应无条件配合完成技术服务的业务测试工作。

（九）乙方在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方（用户）主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金等都由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方（用户）造成的损失，且乙方需承担因此而产生的所有的费用。

（十）乙方须遵守甲方（用户）提出的各项安全管理要求。

（十一）乙方须按照国家关于通过政府采购渠道参与政务信息化建设的有关要求，签订《政务数据安全管理承诺书》，具体详见附件。

（十二）乙方须严格遵守海关相关信息化应用架构和技术架构要求。乙方对应用系统的建设必须遵循甲方（用户）开发框架、技术路线及统一界面设计，必须在甲方（用户）指定或认可的开发环境、测试环境下进行开发和测试，服从海关架构管控相关要求，并通过甲方（用户）及其委托人的架构管控合规性检查。对于新建及重构项目应遵循海关信息化开发架构指南要求进行建设，如不符须通过甲方（用户）的评审才能进行实施。乙方在服务实施中须严格规范、充分复用海关已发布的公共服务能力，包括云计算、大数据、人工智能、移动应用等技术能力以及业务能力。严禁已有公共服务能力的重复建设，确保项目建设规范科学。

（十三）乙方应接受甲方指定单位的集成管理和监理管理工作。

第十一条 违约责任

（一）乙方未按照本合同规定的时间提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意乙方延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成服务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付款项、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

（二）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方（用户）或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（三）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方（用户）造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方服务成果过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十四条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十五条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十七条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十八条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）因乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同款项。

2.该解除合同将不损害或影响甲方（用户）已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十九条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部款项，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十一条 其他

中标通知书（成交通知书）、乙方的投标文件、招标文件、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 合同生效

（一）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份；自甲乙双方签字并盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由广州海关执行资金支付、履约保证金收退、试运行或合同验收等合同履约一切事宜。

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

附件四：项目实施管理方案

附件五：技术设计方案

附件六：运维服务方案

（附件二、四、五、六内容与投标文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明或劳动合同等证明材料（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。